АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.09.2011                                                                                      № 288-р

О плане мероприятий Администрации города Ханты-Мансийска по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»                  и обеспечения межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий Администрации города Ханты-Мансийска по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (далее – План).

2.Определить управляющего делами Администрации города Ханты-Мансийска Пенчукова К.Л. ответственным за координацию деятельности по осуществлению действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, и выполнение Плана.

3.До особого распоряжения определить управление организационной и контрольной работы ответственным органом за координацию деятельности по осуществлению действий, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления. Ответственность за реализацию информационно-технических решений в сфере межведомственного информационного взаимодействия возложить на МКУ «Управление логистики».

4.Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

города Ханты-Мансийска                                                                         М.П.Ряшин

Приложение

к распоряжению Администрации города Ханты-Мансийска

от 22.09.2011 № 288-р

План мероприятий

Администрации города Ханты-Мансийска по переходу на межведомственное

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация перехода на межведомственное взаимодействие |
| 1. | Формирование перечня муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | 20 октября 2011 года | перечень муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | Пенчуков К.Л., Ципорин П.И., Рензяк Т.Н. |
| 2. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении федеральных территориальных органов власти, исполнительных органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, способов межведомственного взаимодействия | 30 октября 2011 года | технологические карты межведомственного взаимодействия, определяющие перечни и состав сведений (документов), представленные в Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Пенчуков К.Л., Ципорин П.И., Рензяк Т.Н., руководители органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги |
| 3. | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются муниципальному органу (организации) от других органов государственной и муниципальной власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг, в соответствии с выбранным способом межведомственного взаимодействия | 20 ноября 2011 года | отчет | Пенчуков К.Л., Ципорин П.И., Рензяк Т.Н. |
| 4. | Заключение соглашений о взаимодействии и взаимном информационном обмене в процессе предоставления государственных (муниципальных) услуг | 30 ноября 2011 года | заключённые межведомственные соглашения о взаимодействии и информационном обмене | Пенчуков К.Л., Ципорин П.И., Рензяк Т.Н., руководители органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги |
| 5. | Подключение муниципальных информационных систем к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных (государственных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия | сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | отчет о результатах подключения | Пенчуков К.Л., Ципорин П.И., руководители органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги |
| 6. | Разработка муниципальных информационных систем для предоставления муниципальных услуг с подключением к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия | сентябрь 2011 года – декабрь 2012 года | информационные системы | Пенчуков К.Л., Ципорин П.И. |
| Формирование нормативной правовой базы и внесение изменений в отдельные нормативные правовые акты в целях предоставления муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 7. | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг | 30 октября 2011 года, актуализация – постоянно | муниципальный правовой акт | Пенчуков К.Л., Ципорин П.И., Рензяк Т.Н. |
| 8. | Формирование перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. Утверждение порядка определения размера платы по данным услугам | 20 ноября 2011 года | нормативный правовой акт представительного органа муниципального образования | Пенчуков К.Л., Ципорин П.И., Рензяк Т.Н. |
| 9. | Формирование дополнительного перечня услуг, предоставляемых муниципальными и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) и подлежащих включению в реестр муниципальных услуг в соответствии с частью 3 статьи 1 Закона № 210-ФЗ | 20 ноября 2011 года | перечень услуг, предоставляемых муниципальными и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) и подлежащих включению в реестр муниципальных услуг | Пенчуков К.Л., Ципорин П.И., Рензяк Т.Н. |
| 10. | Проведение инвентаризации и внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия и внесение в них изменений | 30 ноября 2011 года | перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо внести изменения; проекты нормативных правовых актов (при необходимости) | Пенчуков К.Л., Романюк А.С., руководители органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги |
| 11. | Формирование (внесение изменений) порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов, разработанных органом местного самоуправления, в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ | 30 октября 2011 года | муниципальный правовой акт | Пенчуков К.Л., Романюк А.С., Ципорин П.И., Рензяк Т.Н. |
| 12. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ | 20 ноября 2011 года | административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Пенчуков К.Л., Романюк А.С., Ципорин П.И., Рензяк Т.Н., руководители органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги |
| 13. | Внесение изменений и актуализация сведений в информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» по услугам, предоставляемым органом местного самоуправления | постоянно | отчёт (по запросу) | Пенчуков К.Л., Ципорин П.И., Рензяк Т.Н., руководители органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги |
| Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 14. | Создание специализированного раздела о предоставлении муниципальных услуг для населения города на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в рамках реализации Закона № 210-ФЗ | 30 ноября 2011 года | отчет по информированию населения | Пенчуков К.Л., Ципорин П.И., Лазарева Н.М. |
| 15. | Информирование населения о предоставлении муниципальных услуг в средствах массовой информации города Ханты-Мансийска в рамках реализации Закона № 210-ФЗ | постоянно | отчет по информированию населения | Пенчуков К.Л., Ципорин П.И., Лазарева Н.М. |
| 16. | Актуализация информации о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления, в рамках реализации Закона № 210-ФЗ | постоянно | отчет по информированию населения | Пенчуков К.Л., Ципорин П.И., Лазарева Н.М. |
| IV. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 17. | Мониторинг реализации в 2011 году мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия (контроль выполнения мероприятий Плана, достижения запланированных показателей) | 20 декабря 2011 года | отчёты о выполнении Плана мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | Пенчуков К.Л. |
| 18. | Предоставление отчета о показателях эффективности перехода на межведомственное взаимодействие муниципального образования (по запросу Департамента экономического развития автономного округа) | 20 декабря 2011 года | отчёт о выполнении требований Закона № 210-ФЗ | Пенчуков К.Л., Ципорин П.И. |