АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2013 г. N 1324

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НА 2016 - 2022 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийскаот 19.02.2014 N 102, от 29.09.2014 N 924, от 18.03.2015 N 488,от 30.11.2015 N 1324, от 30.11.2015 N 1325, от 30.12.2015 N 1535,от 30.12.2015 N 1536, от 03.10.2016 N 1017, от 09.12.2016 N 1290,от 30.12.2016 N 1431, от 15.03.2017 N 193, от 22.05.2017 N 443,от 23.05.2017 N 449, от 19.06.2017 N 530, от 18.08.2017 N 787,от 27.10.2017 N 1052, от 25.12.2017 N 1257, от 18.04.2018 N 276) |

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска от 08.10.2013 N 269-р "О разработке муниципальной программы "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2014 - 2020 годы", постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 N 1191 "О программах города Ханты-Мансийска" и в связи с одобрением проекта муниципальной программы "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2014 - 2020 годы" Думой города Ханты-Мансийска на заседании совместной комиссии 15.10.2013 и руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска от 19.02.2014 N 102, от 18.03.2015 N 488)

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 - 2022 годы".

(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 N 1535, от 25.12.2017 N 1257)

2. Признать утратившими силу:

постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2011 N 1407 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Благоустройство и озеленение города Ханты-Мансийска" на 2012 - 2016 годы;

(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 19.02.2014 N 102)

постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.04.2012 N 407 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2010 N 1407";

постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.05.2013 N 473 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2010 N 1407".

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2014.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Волчкова С.А.

(п. 4 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 18.03.2015 N 488)

Исполняющий полномочия

Главы Администрации

города Ханты-Мансийска

Н.А.ДУНАЕВСКАЯ

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 17.10.2013 N 1324

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НА 2016 - 2022 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийскаот 29.09.2014 N 924, от 18.03.2015 N 488, от 30.11.2015 N 1324,от 30.11.2015 N 1325, от 30.12.2015 N 1535, от 30.12.2015 N 1536,от 03.10.2016 N 1017, от 09.12.2016 N 1290, от 30.12.2016 N 1431,от 15.03.2017 N 193, от 22.05.2017 N 443, от 23.05.2017 N 449,от 19.06.2017 N 530, от 18.08.2017 N 787, от 27.10.2017 N 1052,от 25.12.2017 N 1257, от 18.04.2018 N 276) |

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 - 2022 годы" |
| (в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 N 1535, от 25.12.2017 N 1257) |
| Правовое обоснование для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Жилищный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 N 54-оз "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 08.10.2013 N 269-р "О разработке муниципальной программы "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2014 - 2020 годы";постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 N 1191 "О программах города Ханты-Мансийска" |
| (в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 N 1535) |
| Разработчик программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Координатор программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители мероприятий программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент городского хозяйства);Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент муниципальной собственности);Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент градостроительства и архитектуры);муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве" (далее - МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ");муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска") |
| Основные цели и задачи программы | Цель: Улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории города.Задачи:1. Организация содержания придомовой территории и капитального ремонта муниципальных жилых помещений, многоквартирных домов.2. Ремонт, содержание и обслуживание объектов дорожного хозяйства.3. Благоустройство и озеленение территории города |
| (в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 N 1535) |
| Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы рассчитана с 2016 по 2020 годы включительно |
| (в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 22.05.2017 N 443) |
| Перечень подпрограмм | Отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования программы (всего) | Объем средств, необходимых для реализации программы на 2016 - 2022 годы, составляет 4632218836,72 руб., в том числе:федеральный бюджет - 34255913,00 руб.;бюджет автономного округа - 548557766,92 руб.;бюджет города Ханты-Мансийска - 4049405156,80 руб. |
| (в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 18.04.2018 N 276) |
| Позиция исключена. - Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 N 1535 |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

программа

(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска

от 25.12.2017 N 1257)

1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в секторе благоустройства, жилищного и дорожного хозяйства.

Проведение работ по благоустройству осуществляется органами местного самоуправления, а также организациями всех форм собственности, населением города.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Ханты-Мансийск (далее - муниципальное образование, город Ханты-Мансийск).

Количество благоустроенных дворовых территорий в городе Ханты-Мансийске составляет 965, требующих благоустройства - 67.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Ханты-Мансийска) составляет 67%.

Площадь общественных территорий в городе Ханты-Мансийске составляет 325323 кв. м, из них являются благоустроенными и находятся на обслуживании 257972 кв. м (75,7%). Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя муниципального образования, составляет 2,66 кв. м/чел.

Площадь общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 67345 кв. м (24,3%).

Острой проблемой развития городского пространства является наличие ветхого неблагоустроенного жилого фонда, расположенного в непосредственной близости к культурным, общественным, деловым центрам города. Снос ветхих жилых домов и благоустройство освободившихся территорий благоприятно скажется на пространственной организации городской среды, позволит улучшить внешний эстетический облик города. В 2016 году снесено 15 ветхих жилых домов, в 2017 году - 18 домов.

Для развития безопасности системы дорожного движения требуется проведение мероприятий по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов. В целях повышения эффективности передвижения транспортных средств необходимо увеличивать объемы и повышать качество ремонтно-восстановительных дорожных работ, восстановление асфальтового покрытия дорог, тротуаров, ремонт пешеходных дорожек, ограждений, обеспечить надлежащее содержание объектов дорожного хозяйства. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании, в 2016 году составила 151,7 км, в 2017 году - 162,2 км.

Наблюдается положительная динамика по снижению объемов ликвидированных стихийных свалок. В 2016 году осуществлен сбор и вывоз 13000 куб. м мусора с территории муниципального образования, в 2017 году - 12000 кв. м. Однако, несмотря на положительные тенденции, проблема с несанкционированным размещением отходов остается.

Ситуация в жилищном хозяйстве города Ханты-Мансийска характеризуется ростом износа многоквартирных домов и, как следствие, их низкой энергоэффективностью.

Ежегодно ремонтируется более 100 муниципальных жилых помещений. В 2016 году отремонтировано 107 квартир, в 2017 году - 110.

Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения программы.

Для решения проблем по благоустройству города необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания, доступности городской среды.

1.2. Основные направления реализации программы:

развитие жилищного хозяйства города Ханты-Мансийска, формирование и реализация единой политики в области жилищного комплекса;

повышение качества и объема ремонтно-восстановительных дорожных работ, содержание объектов улично-дорожной сети в надлежащем состоянии;

реализация мер по созданию благоприятной окружающей среды, озеленение городских территорий и формирование экологической культуры населения;

обеспечение освещения улиц города;

расширение сети ливневой канализации и обеспечение ее надлежащего содержания;

снос ветхих жилых домов;

благоустройство общественных территорий и дворовых территорий города, создание комфортных условий проживания и доступной среды для маломобильных групп населения;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства дворовых территорий и мест общего пользования.

Программа представляет собой комплекс мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на улучшение эстетического облика городских территорий и создание комфортных условий для проживания населения города Ханты-Мансийска.

Приоритетным направлением деятельности Администрации города Ханты-Мансийска в сфере благоустройства является создание благоприятных и наиболее комфортных условий жизнедеятельности граждан, создание современных социально-бытовых условий проживания.

Важной составляющей реализации мероприятий программы является улучшение эстетического облика города, формирование благоприятного микроклимата в местах проживания населения.

Мероприятия программы направлены на увеличение объема капитального ремонта жилищного фонда, что позволит улучшить качество жилищного фонда, создать более комфортные условия проживания граждан, снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет повышения энергоэффективности жилых зданий, а также существенно сократить ежегодный прирост ветхого и аварийного жилищного фонда и затраты на переселение граждан из него.

Мероприятия программы направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, содержание дорог города Ханты-Мансийска в надлежащем состоянии, отвечающем требованиям действующего законодательства.

Освещение территорий города создает удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами, скверами. Освещение зданий, памятников, фонтанов и рекламные конструкции, имеющие подсветку, создают определенный архитектурно-художественный образ вечернего города.

В результате сноса ветхих домов, признанных в установленном законом порядке аварийными, а также достигнувших предельного физического износа, будут созданы условия для строительства современных благоустроенных зданий, модернизации инженерной инфраструктуры.

Программа направлена на развитие сети коммуникаций водоотведения для осуществления полноценного водосбора дождевых и талых вод, а также рассчитана обеспечить поддержание инженерных сетей ливневой канализации в технически исправном состоянии, что в свою очередь позволит не допустить причинения значительного ущерба городской инфраструктуре, имуществу жителей города.

Для повышения уровня культуры жителей города Ханты-Мансийска по отношению к окружающей среде, содержанию имущества, благоустройству ежегодно проводятся конкурсы на звание "Самый благоустроенный двор", "Образцовый дом", "Лучшая управляющая организация" и присвоение знака "Кедровая ветвь".

Одним из эффективных факторов оздоровления городской среды является озеленение жилых районов и улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска. Зеленые насаждения обладают значительными возможностями для улучшения климата, придают окружающей среде комфортные и высокие санитарно-гигиенические свойства. Кроме того, зеленые насаждения благотворно влияют на температурный режим и влажность воздуха, защищают от сильных ветров, снижают уровень городского шума.

Мероприятия программы направлены на снижение количества стихийных свалок, предотвращение захламления всевозможными производственными, хозяйственными и коммунальными отходами в черте города Ханты-Мансийска, которые неблагоприятно влияют на состояние окружающей природной среды.

II. Цели, задачи и показатели их достижения

(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска

от 23.05.2017 N 449)

1. Цель: Улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории города с применением практики инициативного бюджетирования.

2. Задачи:

1) организация содержания придомовой территории и капитального ремонта муниципальных жилых помещений, многоквартирных домов;

2) ремонт, содержание и обслуживание объектов дорожного хозяйства;

3) благоустройство и озеленение территории города.

Данные цели и задачи создадут максимально благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания жителей города.

3. Показатели, характеризующие результаты реализации муниципальной программы:

1) уменьшение доли общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70%, на 4,5%;

2) увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города, на 1,4%;

3) уменьшение количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда до 100 единиц в год;

4) снижение количества многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту, на 43 единицы;

5) снижение доли аварийного жилищного фонда, в общем объеме муниципального жилищного фонда города, на 0,7%;

6) увеличение доли общей протяженности освещенных частей улиц города, в общей площади улично-дорожной сети, на 1%;

7) увеличение протяженности линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на 45 км;

8) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 34,8 км;

9) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, составит 0%;

10) увеличение протяженности дорог 1 категории (магистральные дороги регулируемого движения) на 0,39 км;

11) увеличение протяженности дорог 2 категории (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения) на 4 км;

12) увеличение доли восстановленных газонов, в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства, на 35%;

13) увеличение доли городских лесов, в отношении которых проведены мероприятия, направленные на устранение последствий воздействия на зеленые насаждения негативных причин и устранение самих причин, а также мероприятия по повышению уровня благоустройства, на 90%;

14) увеличение благоустроенных дворовых территорий на 72 единицы;

15) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 100%;

16) увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования на 78741 кв. м;

17) увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий на 24,3%;

18) увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий до 357 чел./час в год;

19) увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий до 9%.

Оценка достижения запланированных значений показателей будет осуществляться ежемесячно по итогам проведенной работы.

Система показателей, характеризующих результаты реализации программы по годам, представлена в приложении 1 к настоящей программе.

(п. 3 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2017 N 1257)

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы и основные риски реализации программы

В результате реализации программы прогнозируется повышение уровня благоустройства дворовых территорий и мест общего пользования города Ханты-Мансийска. Ожидается улучшение эстетического облика и внешнего вида города, повышение уровня комфортности проживания и привлекательности дворов и города в целом.

Основные риски реализации программы связаны с нежеланием жителей города нести ответственность за общее имущество собственников жилых помещений в многоквартирных жилых домах, к которому относится придомовая территория с элементами благоустройства, что создает риск несвоевременного ремонта объектов благоустройства дворовой территории, в частности детский травматизм на детских площадках, не отвечающих требованиям безопасности.

Реализация программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных жилых домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения, повысить уровень и качество жизни жителей города.

Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия проживания жителей.

(п. 4 введен постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2017 N 1257)

III. Характеристика основных мероприятий Программы

(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска

от 30.12.2015 N 1535)

Для решения задач Программы предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, включающее в себя:

1) капитальный ремонт многоквартирных домов;

2) обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

3) оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

4) капитальный ремонт муниципальных жилых помещений;

5) содержание и эксплуатация инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и прилегающей территории;

6) содержание муниципального специализированного жилого фонда;

7) исключен. - Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2017 N 1257;

8) капитальный ремонт специализированного жилого фонда;

9) обеспечение функций и полномочий Департамента городского хозяйства;

10) обеспечение функций МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ";

11) проведение ежегодного конкурса на звание "Образцовый дом";

12) проведение ежегодного конкурса на звание "Лучшая управляющая компания".

2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами, включающее в себя:

1) организация водоснабжения и водоотведения в многоквартирных и жилых домах;

2) организация обеспечения сжиженным углеводородным газом;

3) организация обеспечения теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры;

4) организация предоставления бытовых услуг (бани).

3. Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них, включающее в себя:

1) содержание, ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства;

2) содержание и текущий ремонт тротуаров, водопропусков, светофоров, объектов дорожного хозяйства;

3) содержание и ремонт водосточных канав.

4. Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории, включающее в себя:

1) исключен. - Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2017 N 1257;

2) очистка территории города от несанкционированных свалок, строительного и бытового мусора;

3) снос ветхих домов;

4) санитарная очистка помойниц;

5) исключен. - Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2017 N 1257;

6) оформление и содержание ледовых городков, новогодних елок в местах массового отдыха горожан;

7) содержание и ремонт внутриквартальных площадей, проездов;

8) исключен. - Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2017 N 1257;

9) устройство наружного освещения городских улиц;

10) содержание и ремонт линий уличного освещения;

11) проведение ежегодного городского конкурса на звание "Самый благоустроенный двор";

12) обеспечение организации ритуальных услуг и содержание мест захоронений;

13) выполнение работ по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории города Ханты-Мансийска;

14) содержание парковой зоны;

15) содержание зеленого хозяйства;

16) содержание объектов внешнего благоустройства на территории города;

17) проведение ежегодного экологического конкурса "Кедровая ветвь";

18) организация обеспечения регулирования в области обращения с отходами производства и потребления;

19) оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Ханты-Мансийска;

20) содержание городских лесов;

21) постановка на кадастровый учет городских лесов, расположенных на территории города Ханты-Мансийска;

22) отлов, содержание и регулирование численности животных на территории города Ханты-Мансийска;

23) обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению, санитарному содержанию мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей административного центра автономного округа;

24) предоставление субсидии по вывозу снега с внутриквартальных площадей и проездов;

(пп. 24 введен постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2017 N 1257)

25) поддержка (содействие) граждан и общественных объединений при реализации экологических проектов.

(пп. 25 введен постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 18.04.2018 N 276)

(п. 4 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 22.05.2017 N 443)

5. Формирование современной городской среды, включающее в себя:

1) комплексное благоустройство дворовых территорий, состоящее из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ, и мероприятий дополнительного перечня работ;

а) минимальный (обязательный) перечень работ включает:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек и урн;

б) дополнительный перечень работ выполняется на территориях, где обеспечен минимальный перечень работ, и включает:

оборудование детских (игровых) и(или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов;

установка велосипедных парковок;

оборудование площадок для выгула собак;

озеленение дворовых территорий;

устройство ограждений;

установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов);

2) комплексное благоустройство мест общего пользования.

Минимальный (обязательный) перечень работ является исчерпывающим и не может быть расширен. При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, вправе отказаться от одного или нескольких видов работ, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству, если такие виды работ были выполнены ранее и не требуют повторного благоустройства.

При реализации минимального перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий финансовое и(или) трудовое участие заинтересованных лиц устанавливается по решению собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, но не менее 5 процентов и не более 15 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.

При реализации дополнительного перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и(или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в том числе с определением порядка, формы и доли такого участия, а также механизма контроля расходования средств финансового участия заинтересованных лиц.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству, но не менее 5 процентов и не более 50 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Формирование очередности выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в зависимости от доли финансового участия заинтересованных лиц, выраженное в процентном соотношении от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Вышеуказанная очередность формируется Департаментом городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;

3) адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году:

Дворовые территории:

1. Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Пионерская, д. 46 - 48.

2. Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Энгельса, д. 25, 27.

3. Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Сутормина, д. 13А.

Общественные территории:

1. Комплексное благоустройство территорий общего пользования в районе ул. Мира, ул. Студенческой, ул. Восточной объездной (устройство велодорожек).

2. Комплексное благоустройство территорий общего пользования по ул. Мира - ул. Энгельса (декоративное праздничное освещение).

3. Комплексное благоустройство территорий общего пользования по ул. Мичурина, д. 4.

4. Комплексное благоустройство территорий общего пользования по ул. Ленина, д. 90, 90а, 92, 92а, 94, 96а - ул. Красноармейской, д. 5;

4) адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году:

Дворовые территории:

1. Ул. Ленина, д. 82 - ул. Красноармейская, д. 4.

2. Ул. К.Маркса, д. 2, 4, 6.

Общественные территории:

1. Благоустройство территории общего пользования в районе СУ-967.

2. Устройство площадки для выгула собак по ул. Рябиновой.

3. Реконструкция существующих пандусов - тротуаров в районе Храма "Воскресения Христова".

4. Устройство сети велодорожек;

(пп. 4 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 18.04.2018 N 276)

5) адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году:

Дворовые территории:

1. Ул. Гагарина, д. 126.

2. Ул. Гагарина, д. 75, 77, 79, 87, 91, 93.

3. Ул. Красногвардейская, д. 10, 12, 14.

4. Ул. Дзержинского, д. 30.

5. Ул. Лопарева, д. 15.

6. Ул. Калинина, д. 22 - ул. Чехова, д. 23.

7. Ул. Садовая, д. 2 - ул. Труда, д. 2а.

8. Ул. Доронина, д. 28, 30 - ул. Чехова, д. 43, 45 - ул. Чкалова, д. 29.

9. Ул. Мира, д. 65.

10. Ул. Дунина-Горкавича, д. 5, 7.

11. Ул. Гагарина, д. 27Б.

12. Ул. Доронина, д. 10.

13. Ул. Ленина, д. 8.

14. Ул. Мира, д. 14.

15. Ул. Кооперативная, д. 36б.

Общественные территории:

1. Благоустройство территории Природного парка "Самаровский чугас".

2. Строительство многоуровневой парковки по ул. Дзержинского, 1, 3, 5.

3. "Скейт-парк" по ул. Студенческой.

4. Благоустройство территории в районе домов N 27 - 31 по ул. Калинина.

5. Благоустройство набережной р. Иртыш в городе Ханты-Мансийске.

6. Благоустройство территории культурно-туристического комплекса "Самаровский останец. Археопарк" (далее - Археопарк).

7. Благоустройство территории в районе домов N 3, 5, 7 по ул. Свердлова.

8. Благоустройство территории по ул. Гагарина, д. 133 - 139.

9. Благоустройство территории по ул. Васильковой - ул. Землеустроителей.

10. Благоустройство территории общего пользования по ул. Строителей, д. 93/2 - ул. Чехова, д. 77/4.

11. Благоустройство жилого квартала по ул. Осенней, д. 1, 3, 5.

12. Устройство скейт-парка и автостоянки по ул. Зеленодольской.

13. Комплексное благоустройство территории по ул. Дзержинского, д. 31.

14. Благоустройство территории в районе дома N 2 по ул. Энгельса.

15. Благоустройство жилого квартала по ул. Ленина, д. 103 - 107 - ул. Мира, д. 72 - 78.

16. Комплексное благоустройство квартала в районе ул. Энгельса - Сирина - Северной;

(пп. 5 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 18.04.2018 N 276)

6) адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году:

Дворовые территории:

1. Ул. Рознина, д. 46.

2. Ул. Дунина-Горкавича, д. 9, 11, 15.

3. Ул. Пролетарская, д. 2, 4 - ул. Конева, д. 12.

4. Ул. Гагарина, д. 113, 115.

5. Ул. Строителей, д. 71, 85.

6. Ул. Лермонтова, д. 31.

7. Ул. Спортивная, д. 4.

8. Ул. Березовская, д. 10а.

9. Ул. Зырянова, д. 19.

Общественные территории:

1. Благоустройство площади по ул. Студенческой в районе КВЦ "Югра-Экспо".

2. Устройство въездного знака Тюменское направление.

3. Благоустройство сквера по ул. Энгельса - ул. Пионерская.

4. Благоустройство территории в районе домов д. 11, 13 по ул. Ермака.

5. Благоустройство площади Свободы.

6. Благоустройство территории по ул. Ленина - ул. Крупской;

7) адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году:

Дворовые территории:

1. Ул. Рябиновая, д. 30.

2. Ул. Гагарина, д. 130, 132.

3. Ул. Шевченко, д. 36.

4. Ул. Ключевая, д. 28.

5. Ул. Собянина, д. 10.

6. Ул. Механизаторов, д. 3.

Общественные территории:

1. Благоустройство сквера в районе ул. Чехова - ул. Красноармейской.

2. Строительство пешеходного маршрута "Дорога к храму" (обустройство правого склона ул. Гагарина, строительство пешеходного моста).

3. Благоустройство ул. Набережной.

4. Благоустройство парка в микрорайоне "Западный".

5. Благоустройство территории по ул. Комсомольской, д. 41;

8) адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году:

Дворовые территории:

1. Ул. Свободы, д. 44.

2. Ул. Кирова, д. 31, 35 - ул. Свободы, д. 38.

3. Ул. Зырянова, д. 26.

4. Ул. Крупской, д. 5.

5. Ул. Ленина, д. 77.

6. Ул. Пионерская, д. 118.

7. Ул. Гагарина, д. 103.

8. Ул. Гагарина, д. 105.

9. Ул. Конева, д. 22.

Общественные территории:

1. Благоустройство территории в районе КТЦ "Югра-Классик" по ул. Мира.

2. Установка светомузыкального фонтана в р. Иртыш.

3. Благоустройство пешеходного маршрута Археопарк - Горнолыжная база "Хвойный урман".

4. Благоустройство сквера в районе ул. Чехова, д. 71.

5. Благоустройство сквера "Гидронамыв" по ул. Зеленодольской.

(п. 5 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2017 N 1257)

Перечень основных мероприятий представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска

от 18.04.2018 N 276)

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югра и федерального бюджета. Объем бюджетных средств, необходимых для реализации программы в 2016 - 2022 годы составляет 4632218836,72 руб.:

2016 год - 811351128,16 руб., в том числе:

бюджет города - 612769852,22 руб.;

бюджет автономного округа - 198581275,94 руб.

2017 год - 924309200,76 руб., в том числе:

бюджет города - 775986896,78 руб.;

бюджет автономного округа - 131497390,98 руб.;

федеральный бюджет - 16824913,00 руб.

2018 год - 592335021,56 руб., в том числе:

бюджет города - 533855921,56 руб.;

бюджет автономного округа - 52653100,00 руб.;

федеральный бюджет - 5826000,00 руб.

2019 год - 577583121,56 руб., в том числе:

бюджет города - 531698121,56 руб.;

бюджет автономного округа - 40082500,00 руб.;

федеральный бюджет - 5802500,00 руб.

2020 год - 579415121,56 руб., в том числе:

бюджет города - 531698121,56 руб.;

бюджет автономного округа - 41914500,00 руб.;

федеральный бюджет - 5802500,00 руб.

2021 год - 573612621,56 руб., в том числе:

бюджет города - 531698121,56 руб.;

бюджет автономного округа - 41914500,00 руб.

2022 год - 573612621,56 руб., в том числе:

бюджет города - 531698121,56 руб.;

бюджет автономного округа - 41914500,00 руб.

V. Механизм реализации Программы

Программа реализуется путем выполнения указанными в ней исполнителями мероприятий.

Ответственность за результативность Программы несет Департамент городского хозяйства.

|  |
| --- |
| Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 N 1536 в разделе V слова "первый заместитель Главы Администрации города Ханты-Мансийска" заменены словами "заместитель Главы Администрации города Ханты-Мансийска, курирующий вопросы градостроительства, архитектуры, городского хозяйства, транспорта, связи и дорог". |

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель Главы Администрации города Ханты-Мансийска, курирующий вопросы градостроительства, архитектуры, городского хозяйства, транспорта, связи и дорог.

(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 30.11.2015 N 1325)

Осуществление реализации мероприятий Программы производится за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры путем размещения муниципальных заказов на выполнение работ, оказание услуг, а также путем предоставления муниципальной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов, производимого в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, предоставления субсидий организациям в соответствии с:

порядком расходования средств бюджета муниципального образования город Ханты-Мансийск на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (утверждается отдельным нормативным правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска);

Порядком осуществления финансирования, софинансирования капитальных ремонтов многоквартирных домов города Ханты-Мансийска, утвержденным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.08.2012 N 947;

Порядком предоставления субсидий организациям, выполняющим работы и оказывающим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 28.08.2013 N 1021;

Порядком предоставления субсидий Благотворительным фондам в целях возмещения затрат на теплоснабжение эксплуатируемых зданий и сооружений, утвержденным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05.06.2013 N 597;

Порядком предоставления из средств местного бюджета субсидий товариществам собственников жилья на территории города Ханты-Мансийска на капитальный ремонт жилых домов, утвержденным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 02.04.2010 N 331.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядок и форма участия (финансовое и(или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ утверждается Администрацией города Ханты-Мансийска.

(абзац введен постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.06.2017 N 530)

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий утверждается Администрацией города Ханты-Мансийска.

(абзац введен постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.06.2017 N 530)

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ, утверждается Департаментом городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

(абзац введен постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.06.2017 N 530)

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий осуществляются с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения.

(абзац введен постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.06.2017 N 530)

Абзац исключен. - Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 27.10.2017 N 1052.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие жилищного и дорожного хозяйства,

благоустройство города Ханты-Мансийска

на 2016 - 2022 годы"

СИСТЕМА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийскаот 25.12.2017 N 1257) |

Наименование программы: "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016 - 2022 годы".

Координатор программы: Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом, от 31 до 70% | % | 7,8 | 7,05 | 6,25 | 5,4 | 4,53 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| 2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города | % | 70,8 | 70,9 | 71,1 | 71,3 | 71,5 | 71,7 | 71,9 | 72,2 | 72,2 |
| 3. | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда | ед. | 135 | 137 | 139 | 141 | 120 | 115 | 105 | 100 | 100 |
| 4. | Количество многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту | ед. | 296 | 289 | 282 | 275 | 268 | 261 | 256 | 253 | 253 |
| 5. | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда города | % | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| 6. | Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети | % | 99 | 99,2 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях | км | 298,4 | 298,4 | 313,4 | 313,4 | 328,4 | 328,4 | 343,4 | 343,4 | 343,4 |
| 8. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 149,2 | 151,7 | 162,2 | 171,0 | 179,0 | 182,0 | 183 | 184 | 184 |
| 9. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Протяженность дорог 1 категории (магистральные дороги регулируемого движения) | км | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,15 | 40,20 | 40,30 | 40,35 | 40,40 | 40,40 |
| 11. | Протяженность дорог 2 категории (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения) | км | 36,7 | 36,7 | 39,3 | 39,6 | 40 | 40,2 | 40,5 | 40,7 | 40,7 |
| 12. | Доля восстановленных газонов в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 13. | Доля городских лесов, в отношении которых проведены мероприятия, направленные на устранение последствий воздействия на зеленые насаждения негативных причин и устранение самих причин, а также мероприятия по повышению уровня благоустройства | % | 0 | 0 | 15 | 25 | 35 | 55 | 80 | 90 | 90 |
| 14. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 960 | 960 | 965 | 970 | 999 | 1014 | 1021 | 1032 | 1032 |
| 15. | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 93,0 | 93,0 | 93,5 | 93,9 | 96,8 | 98,2 | 98,9 | 100 | 100 |
| 16. | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м | 246582 | 246582 | 257972 | 262967 | 302967 | 314123 | 319523 | 325323 | 325323 |
| 17. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 75,7 | 75,7 | 79,2 | 80,8 | 93,1 | 96,5 | 98,2 | 100 | 100 |
| 18. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | чел./час | 0 | 0 | 523 | 239 | 1360 | 678 | 292,5 | 357 | 357 |
| 19. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие жилищного и дорожного хозяйства,

благоустройство города Ханты-Мансийска

на 2016 - 2022 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийскаот 18.04.2018 N 276) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с показателями программы) | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, рублей |
| Всего | в том числе |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры (N показателя 1, 2, 3, 4, 5, 6) | Департамент городского хозяйства;Департамент муниципальной собственности | Департамент городского хозяйства;МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ";Департамент муниципальной собственности;МБУ "Управление эксплуатации служебных зданий" | всего | 1592936725,97 | 211982261,02 | 241749980,50 | 227840896,89 | 227840896,89 | 227840896,89 | 227840896,89 | 227840896,89 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1592936725,97 | 211982261,02 | 241749980,50 | 227840896,89 | 227840896,89 | 227840896,89 | 227840896,89 | 227840896,89 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами | Департамент городского хозяйства | Департамент городского хозяйства;МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" | всего | 405106949,99 | 67642841,51 | 57415008,48 | 54091900,00 | 55115300,00 | 56947300,00 | 56947300,00 | 56947300,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 235068800 | 26240400,00 | 32305800,00 | 33386600,00 | 34410000,00 | 36242000,00 | 36242000,00 | 36242000,00 |
| бюджет города | 170038149,99 | 41402441,51 | 25109208,48 | 20705300,00 | 20705300,00 | 20705300,00 | 20705300,00 | 20705300,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них (N показателя 7, 8, 9, 10, 11, 12) | Департамент городского хозяйства | МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" | всего | 1451423409,89 | 334325255,52 | 337627154,37 | 155894200,00 | 155894200,00 | 155894200,00 | 155894200,00 | 155894200,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 156041606,28 | 134190875,94 | 21850730,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1295381803,61 | 200134379,58 | 315776424,03 | 155894200,00 | 155894200,00 | 155894200,00 | 155894200,00 | 155894200,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города (N показателя 13, 14) | Департамент городского хозяйства;Департамент муниципальной собственности | Департамент городского хозяйства;МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ";МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны";МБУ "Ритуальные услуги";МБУ "Горсвет" | всего | 1057559772,30 | 197400770,11 | 195507878,84 | 132930224,67 | 132930224,67 | 132930224,67 | 132930224,67 | 132930224,67 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 72126100 | 38150000,00 | 5613600,00 | 5672500,00 | 5672500,00 | 5672500,00 | 5672500,00 | 5672500,00 |
| бюджет города | 985433672,30 | 159250770,11 | 189894278,84 | 127257724,67 | 127257724,67 | 127257724,67 | 127257724,67 | 127257724,67 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Формирование современной городской среды (N показателя 15, 16, 17, 18, 19) | Департамент городского хозяйства | Департамент городского хозяйства;МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ" | всего | 125191978,57 | 0,00 | 92009178,57 | 21577800,00 | 5802500,00 | 5802500,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 34255913,00 | 0,00 | 16824913,00 | 5826000,00 | 5802500,00 | 5802500,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 85321260,64 | 0,00 | 71727260,64 | 13594000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 5614804,93 | 0,00 | 3457004,93 | 2157800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программе: | всего | 4632218836,72 | 811351128,16 | 924309200,76 | 592335021,56 | 577583121,56 | 579415121,56 | 573612621,56 | 573612621,56 |
| федеральный бюджет | 22650913,00 | 0,00 | 16824913,00 | 5826000,00 | 5802500,00 | 5802500,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 548557766,92 | 198581275,94 | 131497390,98 | 52653100,00 | 40082500,00 | 41914500,00 | 41914500,00 | 41914500,00 |
| бюджет города | 4049405156,80 | 612769852,22 | 775986896,78 | 533855921,56 | 531698121,56 | 531698121,56 | 531698121,56 | 531698121,56 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |