Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ханты-Мансийск

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ханты-Мансийск (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»- - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ»; - Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; - СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; - Муниципальные правовые акты. |
| Заказчик программы, его местонахождение | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты–Мансийска» Адрес: 628011, г.Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д.26, |
| Основной разработчик программы, его местонахождение | Администрация города Ханты-Мансийска Департамент градостроительства и архитектуры Адрес: 628011, г.Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д.26 |
| Цель и задачи программы | Программа разработана в целях обеспечения: Безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; Доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; Сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; Достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; Эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. Создания основы для системы управления территориально-пространственным развитием социальной среды, позволяющей координировать инвестиционную и проектно-строительную деятельность, осуществлять градостроительный мониторинг. Создания условий для организации работ по планировке и межеванию территорий поселения с учётом размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, массового спорта и физкультуры. Программа решает следующие основные задачи: Сбор исходных данных: сведения, о существующем состоянии социальной инфраструктуры; Дает характеристику существующего состояния социальной инфраструктуры, в том числе: - описывает социально-экономическое состояние городского округа город Ханты-Мансийск и градостроительной деятельности на его территории; - указывает технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры и определяет сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в социальной сфере; - выполняет прогноз спроса на услуги социальной инфраструктуры в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения; - дает оценку нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры. 3. Производит оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования по видам объектов социальной инфраструктуры, целям и задачам программы. 4. Дает предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Увеличение уровня фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями с 68,8 % до 91,7 % от норматива; увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей с 50,8 % до 133,5% от норматива; сохранение фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями на уровне 100 % от норматива; сохранение фактической обеспеченности стационарами на уровне 100 % от норматива; увеличение уровня фактической обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта, % от норматива с 26,7 % до 70 % от норматива; увеличение уровня фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива с 61,5 % до 66,7 % от норматива; увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива с 30% до 100%. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям: 1. Здравоохранение 1.1. Развитие сети стационаров. 1.2. Развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений. 1.3. Устройство новых станций скорой помощи. 2. Культура 2.1. Развитие системы библиотечного обслуживания. 2.2. Развитие сети культурно-досуговых учреждений. 3. Физическая культура и спорт 3.1. Развитие сети спортивных залов. 3.2. Устройство новых спортивных площадок. 3.3. Развитие сети многофункциональных спортивных комплексов. 4. Образование 4.1. Развитие дошкольных образовательных учреждений. 4.2. Развитие общеобразовательных учреждений; 4.3. Развитие учреждений профессионального образования. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы 2018-2033 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Прогнозный общий объем финансирования программы на период 2018-2033 годов составляет 47 018 044 000 руб., в том числе по годам: 2018 год – 1 239 000 000 рублей; 2019 год – 1 976 600 000 рублей; 2020 год – 1 771 866 000 рублей; 2021 год – 2 667 828 000 рублей; 2022 год – 2 177 121 000 рублей; 2023-2033 годы – 37 185 629 000 рублей. Финансирование входящих в программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, бюджета городского округа города Ханты-Мансийска. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования социальных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в городском округе город Ханты-Мансийск |

I. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

  - Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.

Городской округ город Ханты-Мансийск административный центр субъекта Российской Федерации - Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (входит в состав Тюменской области) расположен в живописном месте Западно-Сибирской низменности у подножья крутых склонов правого берега р. Иртыш, в 20 км от места слияния двух крупнейших рек Сибири - Иртыша и Оби.

Город Ханты-Мансийск расположен от города Тюмень на расстоянии 670 км и 2800 км от столицы Российской Федерации города Москвы.

Официальное наименование муниципального образования - муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Ханты-Мансийск.

Площадь территории городского округа в настоящее время составляет 33,776 тыс. га, а площадь территории в границах населенного пункта составляет 25,093 тыс. га (74,3 % от площади территории городского округа).

Численность населения (на 01.01.2017 года) – 98 692 чел.

Городской округ город Ханты-Мансийск размещается в центре Ханты-Мансийского муниципального района.

Экономико-географическое положение города позволяет ему в недалекой перспективе стать крупным транспортным узлом, соединяющим железные дороги Ивдель-Приобье и Тюмень-Сургут (через Ханты-Мансийск), водную артерию Обь-Иртышской транспортной системы и воздушные трассы авиасообщений. Это будет способствовать решению задач сохранения существующих и организации новых транспортных коридоров и транспортных направлений, в планировочном плане поддерживающих социально-экономическое развитие как городского округа города Ханты-Мансийска, так и прилегающих территорий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и способствующих развитию интеграционных связей с муниципальными образованиями сложившейся системы расселения Тюменской области и другими регионами страны.

В последние годы отмечается устойчивый рост численности населения (таблица 1). Так, за период с 2013 года по 2017 год численность населения города выросла на 8,5%.  Рост числа жителей в городе обусловлен, в первую очередь, положительным естественным приростом (преобладанием рождаемости на фоне общего снижения смертности).

Таблица 1. Динамика демографических показателей город Ханты-Мансийск

| Показатели | Ед. измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения | человек | 90961 | 93493 | 95353 | 96936 | 98692 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 1673 | 1740 | 1614 | 1601 | Нет данных |
| Число умерших | человек | 500 | 529 | 490 | 483 | Нет данных |
| Естественный прирост (+, -) | человек | 1173 | 1211 | 1124 | 1118 | Нет данных |

Диаграмма 1 Динамика демографических показателей город Ханты-Мансийск

Существующий и перспективный рост населения, заложенный в генеральном плане, является одним из основных показателей экономического развития данной территории.

Положительные моменты существующего социально-экономического состояния территории города Ханты-Мансийск:

- размещение производственных предприятий различных направлений;

- сложившийся относительно высокий уровень заработной платы;

- расположение территории вблизи крупных запасов нефти и газа, лесных ресурсов, песка, торфа;

- молодая возрастная структура населения,

- относительно низкий уровень безработицы;

- развитая структура культурно-досуговых учреждений;

- развитая структура объектов здравоохранения;

- развитая сеть спортивно-оздоровительных учреждений;

- сфера образования представлена всеми ступенями (начальное, среднее, высшее образование);

- городской округ город Ханты-Мансийск - один из крупных транспортных узлов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- ежегодное увеличение площади вводимого жилого фонда.

Из отрицательных моментов, которыми характеризуется социально-экономическое состояние можно выделить:

- значительный физический и моральный износ производственных фондов;

- низкая инвестиционная привлекательность ряда предприятий и медленные темпы внедрения в производство технологических инноваций;

- дефицит высококвалифицированных кадров и снижение спроса на женский труд;

- большая часть предприятий требует проведения существенных мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению, по внедрению новых современных технологий, в том числе безотходных;

-недостаточный уровень поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- низкий спрос на выпускаемую продукцию;

- большой износ жилого фонда;

- изношенность детских дошкольных учреждений;

- значительный дефицит мест в детских дошкольных и школьных учреждениях.

Анализ социально-экономической ситуации в городе Ханты-Мансийске свидетельствует о том, что тенденции развития территории в экономической и социальной сферах носят устойчивый характер. Все последние годы экономика территории демонстрирует положительные тренды в разрезе основных макроэкономических показателей.

Градостроительная деятельность, т.е. деятельность по развитию территории  города Ханты-Мансийска происходит на должном уровне. Градостроительная деятельность направлена на создание градостроительными средствами благоприятных условий для проживания населения, ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущих поколений.

Посредством градостроительной деятельности реализуется большинство муниципальных целевых программ и инвестиционных проектов, формируются планировка и застройка территории, оптимизируется в соответствии с зонированием территории размещение объектов жилищного строительства, городского хозяйства и социальной сферы, транспортных и инженерных коммуникаций, формируется архитектурный облик города, улучшается состояние городской среды.

Разработаны и действуют на территории города, следующие градостроительные документы:

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  № 506-п от 26.12.2014 «Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

# Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  № 534-п от 29.12.2014 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

# Решение Думы города Ханты-Мансийска № 41-VI РД от 25.11.2016 «О местных нормативах градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска»;

Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 января 1998 года № 3 «Об утверждении Генерального плана города»;

Решение Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 "О Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска».

Разработан ряд проектов планировок на застроенную, а также перспективную территорию:

- Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 15.05.2017 №405 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания центрального района в городе Ханты-Мансийске»;

- Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 23.05.2017 №457 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания нагорного района в городе Ханты-Мансийске»;

- Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.04.2017 №375 «Об утверждении проекта планировки территорий ОМК, Учхоз, СУ-967 в городе Ханты-Мансийске»;

# - Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 22.04.2014 №309 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Солдатское поле» в границах улиц Гагарина - Лермонтова города Ханты-Мансийска»;

# - Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.09.2015 № 1032 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в районе ул. Урожайная - Ломоносова - Олимпийская - Землеустроителей города Ханты-Мансийска»;

# - Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 22.05.2015 № 630 «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке территории береговой зоны города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

# - Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 № 653 «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке территории береговой зоны города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

# - Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 10.04.2013 № 354 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Западный» в границах улиц Студенческая-Энгельса-Елены Сагандуковой города Ханты-Мансийска»;

# - Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 10.04.2013 № 355 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Восточный» в районе пер. Геофизиков в городе Ханты-Мансийске»

и другие.

  - Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения города Ханты-Мансийска.

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется широкой разветвленной сетью объектов значения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципальных организаций.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

- расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Расчеты потребности субъектов Российской Федерации в объектах здравоохранения, образования и культуры должны осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений, социальных норм и нормативов, стандартов предоставления соответствующих социальных услуг, прогноза численности всего населения, в том числе детей, реструктуризации сети учреждений, а также природно-географических и социально-экономических особенностей регионов.

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети этих учреждений.

Оценка и анализ уровня обеспеченности города Ханты-Мансийска объектами социальной инфраструктуры осуществляется в три этапа:

1. Анализ существующей ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы их эффективности и достаточности для обеспечения минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг.

2. Разработка и обоснование перечня мероприятий  по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития населенного пункта, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

3. Разработка плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на территории города Ханты-Мансийска.

## 1.2.1 Образование.

### 1.2.1.1 Уровень обеспеченности населения услугами дошкольного образования.

В городе Ханты-Мансийске осуществляют деятельность 16 дошкольных образовательных организаций (таблица 3).

Из-за износа основных фондов в организациях дошкольного образования постепенно выполняется закрытие детских садов, расположенных в деревянных зданиях и имеющих большую степень износа, производится строительство новых зданий под размещения детских садов.

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 июля 2007 г. № 84-оз «О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дошкольными образовательными организациями» и Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 июня 2012 г. № 78-оз  «О внесении изменения в статью 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дошкольными образовательными учреждениями». Региональный норматив обеспеченности дошкольными образовательными организациями составляет для городской и сельской местности 70 мест на 100 детей дошкольного возраста.

Таблица 2. Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в дошкольных организациях».

| Наименование территории | Численность детей дошкольного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей дошкольного возраста | Нормативное число мест в дошкольных организациях | Фактическое число мест в дошкольных организациях на 01.01.2017 | % обеспечен ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Ханты-Мансийск | 10026 | 70 | 7018 | 4250 | 60,6 |

Таблица 3. Технико-экономические параметры существующих объектов дошкольных организаций городского округа Ханты-Мансийского автономного округа- Югры город Ханты-Мансийск.

| № | Наименование объекта | Местоположение (адрес) | Год ввода в эксплуа- тацию | Площадь кв.м. | Технико-экономические параметры (мощность, пропускная способность и.тп.) | Год проведения последнего ремонта | Необходимость проведения реконструкции, капитального ремонта и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ Детский сад №1 «Колокольчик» | 628018, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 70 | 1960 | 614,5 | 2 этажное кирпичное здание, 50 мест (проект), 106 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 2 | МБДОУ Детский сад №2 «Дюймовочка», корпус 1 | 628011 г. Ханты-Мансийск ул, Гагарина, 94 | 1977 (реконструкция) | 1445,8 | 2 этажное кирпичное здание, 80 мест (проект), 142 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 3 | МБДОУ Детский сад №2 «Дюймовочка», корпус 2 | 628011 г. Ханты-Мансийск ул, Гагарина, 94 | 1978 | 1771,1 | 2 этажное кирпичное здание, 140 мест (проект), 174 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 4 | МБДОУ Детский сад №6 «Ласточка» корпус 2 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Механизаторов, 3а | 1959 | 516 | 1 этажное деревянное здание, 45 мест (проект), 100 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 5 | МБДОУ Детский сад №6 «Ласточка» корпус 1 | 628012, г. Ханты-Мансийск, пер. Первомайский, 28 | 1956 | 479,5 | 1 этажное деревянное здание, 60 мест (проект), 78 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 6 | МБДОУ Детский сад №7 «Елочка» | 628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, 15 | 2009 | 7610 | 3 этажное железобетонное здание, 300 мест (проект), 459 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 7 | МБДОУ Детский сад №8 «Солнышко» | 628007 г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 37 | 2004 | 8540,9 | 3 этажное железобетонное здание, 460 мест (проект), 635 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 8 | МБДОУ Детский сад №9 «Одуванчик» | 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Рассветная, 2 | 2015 | 2482,1 | 1 этажное деревянное здание, 140 мест (проект), 220 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 9 | МБДОУ Детский сад № 11 «Радуга» корпус №1 | 628012 г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 10 | 2008 | 6503 | 3 этажное железобетонное здание, 340 мест (проект), 534 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 10 | МБДОУ Детский сад № 11 «Радуга» корпус №2 | 628012 г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 30 | 1976 | 337,4 | 1 этажное кирпичное здание, 40 мест (проект), 44 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 11 | МБДОУ Детский сад № 14 «Березка» | 628001 г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, 8 | 2007 | 6294 | 3 этажное железобетонное здание, 240 мест (проект), 464 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 12 | МБДОУ Детский сад № 15 «Страна чудес» | 628002 г. Ханты-Мансийск, ул. Рябиновая, 22 | 2010 | 4193,2 | 2 этажное железобетонное здание, 200 мест (проект), 336 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 13 | МБДОУ Детский сад № 17 «Незнайка» корпус №1 | 628010 г. Ханты-Мансийск, ул. Ломоносова, 38 | 2013 | 5050 | 3 этажное железобетонное здание, 300 мест (проект), 438 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 14 | МБДОУ Детский сад № 17 «Незнайка» корпус №2 | 628010 г. Ханты-Мансийск, ул. Кооперативная, 47 | 2002 | 594 | 1 этажное деревянное здание, 90 мест (проект), 95 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 15 | МБДОУ Детский сад № 18 «Улыбка» | 628001 г. Ханты-Мансийск, ул. Мичурина, 2 | 2011 | 4768,2 | 3 этажное железобетонное здание, 200 мест (проект), 548 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 16 | МБДОУ Детский сад № 18 «Улыбка» филиал | 628001 г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 13 | 1992 | 421,1 | 1 этажное деревянное здание, 60 мест (проект), 60 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 17 | МБДОУ Детский сад № 19 «Серебрённые крылышки» | 628007 г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 92 | 1978 | 1067,5 | 2 этажное кирпичное здание, 95 мест (проект), 159 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 18 | МБДОУ Детский сад № 20 «Сказка» корпус №2 | 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 30А | 1983 | 3085,8 | 2 этажное кирпичное здание, 200 мест (проект), 338 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 19 | МБДОУ Детский сад № 20 «Сказка» корпус №1 | 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 55 | 2015 | 5050,4 | 3 этажное монолитное здание, 300 мест (проект), 428 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 20 | МБДОУ Детский сад № 21 «Теремок» корпус №1 | 628007 г. Ханты-Мансийск, ул. Анны-Коньковой, 4 | 2016 | 7429,1 | 3 этажное монолитное здание, 300 мест (проект), 496 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 21 | МБДОУ Детский сад № 21 «Теремок» корпус №2 | 628007 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 133 | 1984 | 668,5 | 1 этажное деревянное здание, 60 мест (проект), 126 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 22 | МБДОУ Детский сад № 22 «Планета детства» | 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21 | 2013 | 5450 | 4 этажное железобетонное здание, 200 мест (проект), 404 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 23 | МБДОУ Детский сад № 23 «Брусничка» корпус №1 | 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 100А | 2014 | 4233,2 | 3 этажное монолитное здание, 260 мест (проект), 455 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 24 | МБДОУ Детский сад № 23 «Брусничка» корпус №2 | 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 62 | 1960 | 494,6 | 1 этажное деревянное здание, 60 мест (проект), 122 мест (сущ) | 2017 | нет |

В настоящее время наблюдается превышения действительного количества детей, посещающих детские сады от проектного, частично ситуацию улучшают частные детские сады, расположенные в пределах города, но при дальнейшем планировании мероприятий количество мест в не муниципальных дошкольных учреждениях в расчет не берутся.

Также размещения детских дошкольных учреждений в плане города, не обеспечивает нормативного радиуса обслуживания в большинстве районов жилой застройки.

Таблица 4. Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в дошкольных организациях» с учетом изменения демографических показателей к 2033 году.

| Наименование территории | Прогнозируемая к 2033г. численность детей дошкольного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Нормативное число мест в дошкольных учреждениях | Фактическое число мест в дошкольных организациях на 01.01.2017 | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Ханты-Мансийск | 13500 | 70 | 11067 | 4250 | 45 |

Основной проблемой в развитии, не только данной сферы, но и всего социально-экономического развития города, остается не хватка мест в детских дошкольных учреждениях, так из 7018 мест, необходимых из расчета минимального уровня обеспеченности по региональному нормативу, в действительности 4250 мест. С учетом прогнозируемого увеличения количества жителей города Ханты-Мансийска, данную проблему нужно решать незамедлительно.

### 1.2.1.2. Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями.

В городе Ханты-Мансийск осуществляют деятельность 9 общеобразовательных организаций и 10 внешкольных образовательных организаций (таблица 5):

Таблица 5. Основные показатели общеобразовательный и внешкольных общеобразовательных организаций городского округа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город Ханты-Мансийск.

| № | Наименование объекта | Местоположение (адрес) | Год ввода в эксплуа- тацию | Площадь кв.м. | Технико-экономические параметры (мощность, пропускная способность и.тп.) | Год проведения последнего ремонта | Необходимость проведения реконструкции, капитального ремонта и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ №1 Корпус №1 | г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 40 | 2005 | 13975,8 | 4 этажное железобетонное здание, 600 мест (проект), 1260 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 2 | МБОУ СОШ №1 Корпус №2 | г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 38 | 2004 | 8841,4 | 3 этажное железобетонное здание, 600 мест (проект), 907 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 3 | МБОУ СОШ №2 | г. Ханты-Мансийск, ул. Луговая, 15 | 1997 | 5449,5 | 3 этажное кирпичное здание, 525 мест (проект), 791 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 4 | МБОУ СОШ №3 (с углубленным изучением отдельных предметов) | г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 24 | 1979 | 6290,3 | 2 этажное кирпичное здание, 725 мест (проект), 1840 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 5 | МБОУ СОШ №5 | г. Ханты-Мансийск, ул. Свёрдлова, 27 | 2002 | 8722,7 | 3 этажное кирпично-железо-бетонное здание, 575 мест (проект), 1434 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 6 | МБОУ СОШ №6 | г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 35 | 2007 | 13928,9 | 4 этажное монолитное здание, 550 мест (проект), 1273 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 7 | МБОУ СОШ №8 | г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 133а | 2001 | 8850 | 3 этажное кирпичное здание, 550 мест (проект), 1273 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 8 | МБОУ «Гимназия №1» | г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, 6 | 2004 | 8841,4 | 3 этажное кирпично-железо-бетонное здание, 550 мест (проект), 1175 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 9 | МБОУ СОШ №4 | г. Ханты-Мансийск, ул. Анны-Коньковой, 8 | 2015 | 18638 | 4 этажное монолитное здание, 800 мест (проект), 1241 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 10 | МБОУ СОШ №7 | г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 90б | 2017 | 13905,3 | 3 этажное монолитное здание, 600 мест (проект), 1200 мест (сущ) Детский сад 3 этажное монолитное здание, 30 мест (проект), 0 мест (сущ) | новостройка | нет |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 111а | 1979 | 207,86 | 3 этажное деревянное здание, 30 мест (проект), 111 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 12 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр развития образования» | 628012 г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 35 | 2007 | 13928,9 | 4 этажное монолитное здание | 2017 | нет |
| 13 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» | 628012 г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 35 | 2007 | 13928,9 | 4 этажное монолитное здание, 740 мест (проект), 634 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 14 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств и народных ремёсел» | 628012 г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7 | 2008 | 9483,3 | 3 этажное кирпичное здание, 480 мест (проект), 613 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 15 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр» | 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52 | 2006 | 125 | 5 этажное кирпичное здание, 20 мест (проект), 595 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 16 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» | 628011, г. Ханты- Мансийск, ул. Павлика Морозова, 13 |  |  |  | 2017 | нет |
| 17 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» корпус №2 | 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 111а | 1979 | 138,34 | 3 этажное деревянное здание, 20 мест (проект), 640 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 18 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» корпус №3 | 628012 г. Ханты- Мансийск, ул. Коминтерна, 15 | 1999 | 724 | 5 этажное кирпичное здание, 275 мест (проект), 923 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 19 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Патриот» филиал №1 | 628001 г. Ханты- Мансийск, ул. Краснопарти-занская, 2 | 2012 | 155,2 | 3 этажное кирпичное здание, 75 мест (проект), 280 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 20 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Патриот» филиал №2 | 628001 г. Ханты- Мансийск, ул. Калинина, 1 | 2008 | 400,2 | 3 этажное деревянное здание, 75 мест (проект), 200 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 21 | Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников» | 628011 г. Ханты- Мансийск, ул. Рознина, 35 | 2007 | 383 | 4 этажное монолитное здание, 210 мест (проект), 390 мест (сущ) | 2017 | нет |
| 22 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» корпус №1 Станция юных техников» | 628011 г. Ханты- Мансийск, ул. Краснопартизанская, 2 | 2012 | 3103 | 3 этажное кирпичное здание, 275 мест (проект), 923 мест (сущ) | 2017 | нет |

Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях для города Ханты-Мансийска определена на основе норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях и занятий в одну смену (95 мест на 100 детей в городе).

Результаты соотношения текущих и прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах» представлены в таблицах 6, 7.

Таблица 6. Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах».

| Наименование территории | Численность детей школьного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Нормативное число мест в школах | Фактическое число мест в школах по состоянию на 01.01.2017 | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Ханты-Мансийск | 13590 | 95 | 12910 | 6075 | 47 |

Таблица 7. Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах» с учетом изменения демографических показателей к 2033 году.

| Наименование территории | Прогнозируемая к 2033г. численность детей школьного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Нормативное число мест в школах | Фактическое число мест в школах по состоянию на 01.01.2017 | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Ханты-Мансийск | 19100 | 95 | 18145 | 6075 | 33,5 |

Результаты анализа обеспеченности местами в общеобразовательных школах г. Ханты-Мансийска демонстрируют значительное снижение показателей обеспеченности на фоне прогнозируемого прироста числа детей школьного возраста к 2033 году. Ситуация характеризуется не соответствием нормативных и фактических показателей, как на текущий момент времени, так и на период до 2033г.

Практически все школы города, в настоящее время, перегружены, занятия ведутся в две смены, при этом максимальный процент загрузки достигает по некоторым школам – 153 %.

Как видно из данных таблицы 5, структура городского дополнительного образования очень разнообразна. Практически все школьники вовлечены в работу дополнительных учреждений, особо доминирует спортивный уклон. Занятия проходят, в основном, в приспособленных помещениях.

В перспективном развитии в связи с увеличением численности населения города Ханты-Мансийска, также потребуется увеличить количество учреждений внешкольного образования, в соответствии с данными приведенными в таблице 8.

### Таблица 8. Обеспеченность учреждениями дополнительного образования, мест на 1000 жителей.

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя | Нормируемый радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Детская школа искусств | мест на 1000 жителей | 2,5 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30 мин. |
| Музыкальная школа | мест на 1000 жителей | 2,5 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30 мин. |
| Художественная школа | мест на 1000 жителей | 2,5 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30 мин. |
| Хореографическая школа | мест на 1000 жителей | 2,5 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30 мин. |
| Дома детского творчества | мест на 1000 жителей | 3 | 500-1000 м |

### 1.2.1.3 Уровень обеспеченности организациями профессионального и высшего образования.

На территории города Ханты-Мансийск осуществляют деятельность следующие учреждения профессионального и высшего образования:

- Государственное образовательное учреждение «Медицинское училище», адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 40;

- Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Политехнический колледж», адрес:  г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 33а;

- Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийский колледж сервиса и технологий, адрес:  г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16 а;

- «Педагогический колледж», образовательное учреждение, адрес:  г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 3;

- ГОУ ППО «Профессиональное училище № 10», ГОУ ППО Адрес:  г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова,16;

- «Центр искусств для одаренных детей Севера», адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, 1; - «Институт права, экономики и управления", государственное образовательное учреждение, адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 124/1; - ГОУ ВПО Московский государственный университет культуры и искусств, адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, 1; - ГОУ ВПО Санкт-Петербургский университет кино и телевидения, филиал, адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 4; - ГОУ ВПО Югорский Государственный Университет, адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16; - НП Югорский территориальный институт профессиональных бухгалтеров, адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 13; - Архангельский институт управления, филиал, адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 14; - ГОУ ВПО Российской академии музыки им.Гнесиных, филиал, адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, 1;

- ГОУ ВПО Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, филиал, адрес:  г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16;

- НОУ ВПО Уральский институт коммерции и права, филиал, адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 3

- Обско-угорский институт, адрес:  г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14 А.

Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 декабря 2014 года № 506-п, предусматривается размещение на территории города Ханты-Мансийска  ряда объектов регионального значения в области профессионального и высшего образования.

### 1.2.2 Культура.

### 1.2.2.1 Уровень обеспеченности организациями библиотечного обслуживания.

На территории города Ханты-Мансийска  функционируют 7 библиотек, входящих в централизованную библиотечную систему.

Количество общедоступных муниципальных библиотек в городских округах зависит от общей численности населения, в том числе от численности детей и жителей в возрасте от 15 до 24 лет. Необходимое минимальное количество библиотек в городских округах определяется в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9. Нормативы библиотечного обслуживания .

| Населенный пункт | Количество библиотек, единиц |
| --- | --- |
|  | Городские общедоступные библиотеки | Детские библиотеки |
| Город Ханты-Мансийск | 0,1 на 1 тыс. жителей (с учетом пешеходной доступности 1500 м.) | 0,03 на 1 тыс. жителей (с учетом пешеходной доступности 500 м.) |

В соответствии с используемыми нормативами библиотечного обслуживания в городе Ханты-Мансийске должно функционировать минимум 10 общедоступных универсальных библиотек и 3 детские библиотеки.

Информационные ресурсы муниципальных библиотек представлены документными фондами и электронными ресурсами различной генерации. Совокупный объем фондов муниципальных библиотек в настоящее время насчитывает 144125 экземпляров. Комплектование фондов осуществляется из двух источников: городского и федерального бюджетов. Обновление фондов, качественное комплектование библиотек является главным условием их деятельности и востребованности.

Основные технико-экономические параметры объектов библиотечного обслуживания приведены в таблице 10.

Таблица 10. Технико-экономические параметры существующих объектов библиотечного обслуживания .

| № | Наименование объекта | Местоположение (адрес) | Год ввода в эксплуа- тацию | Площадь кв.м. | Технико-экономические параметры (мощность, пропускная способность и.тп.) | Год проведения последнего ремонта | Необходимость проведения реконструкции, капитального ремонта и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» (7 библиотек): |
| 1 | Детская библиотека | 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина,8 | 2011 | 176 | 55605 экземпляров | - | - |
| 2 | Библиотека № 1 | 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, 36-а | 2001 | 138 | 35057 экземпляров, офис в цокольном этаже в 3-х этажном кирпичном здании | 2012 | - |
| 3 | Библиотека № 2 | 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская,35 | 1980 | 174,5 | 22337 экземпляров, 1 этажное деревянное здание | 2009 | Капитальный ремонт |
| 4 | Библиотека № 3 | 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина.16 | 1973 | 42 | 13416 экземпляров, 2 этажное деревянное здание | - | - |
| 5 | Библиотека № 4 | 628 011, г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы,61 | 2007 | 151,8 | 15682 экземпляров, 5 этажное кирпичное здание | - | - |
| 6 | Библиотека № 5 | 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Осенняя,1 | 2007 | 65,1 | 8828 экземпляров, 1 этаж жилого дома в 5-ти этажном кирпичном здании | - | - |
| 7 | Библиотека № 6 | 628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Краснопартизанская,2 | 2013 | 758,39 | 19360 экземпляров, 3 этажное кирпичное здание | - | - |

Учитывая прогнозируемую численность населения на период до 2033, количество жителей города Ханты-Мансийска должно возрасти до 155 тыс. жителей, появляется необходимость ввода дополнительных библиотечных мощностей.

Современное библиотечное обслуживание не соответствует действующим нормам, по количеству библиотек и по пешеходной доступности.

### 1.2.2.2 Уровень развития учреждений культурно-досугового типа.

Важнейшим фактором, определяющим качество городской среды, является сфера деятельности объектов культуры и искусства.

В настоящее время функционирует муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" - единственное в городе учреждение клубного типа, призванное организовывать досуг населения города посредством проведения культурно-массовых мероприятий и организации работы клубных формирований: любительских коллективов, студий и кружков, любительских объединений и клубов по интересам.

Таблица 11. Технико-экономические параметры существующих объектов культурно-досугового типа.

| Наименование объекта | Местоположение (адрес) | Год ввода в эксплуа- тацию | Технико-экономические параметры (мощность, пропускная способность и.тп.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно – досуговый центр «Октябрь» | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского,7 | 2008 | 572 мест, 4 этажное кирпичное здание, площадь 11558 кв.м. |
|  | 628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Кооперативная,43 | 1967 | 120 мест, площадь 161 кв.м. |

Культурно-досуговый центр "Октябрь" проводит культурно-массовые мероприятия различной направленности для всех категорий населения города, в том числе для ветеранов и инвалидов, используя многообразие форм клубной работы: праздники, фестивали, театрализованные, игровые и конкурсные программы, тематические вечера, литературные и музыкальные гостиные, концерты, спектакли, митинги, дискотеки и т.д. Для развития народного творчества, выявления талантливых людей, поддержания их творческой инициативы, привлечения населения к занятиям творчеством культурно-досуговый центр организует работу клубных формирований, традиционно проводит городские конкурсы художественного самодеятельного творчества "Богат талантами любимый город", "Волшебная кулиса", "Слово доброе о маме", рок-фестиваль "Альтернатива" и другие.

Нормативные показатели минимальной обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа в городе Ханты-Мансийска представлены в таблице 12.

Таблица 12. Нормативные показатели минимальной обеспеченности объектами культурно-досугового типа.

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя | Нормируемый радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Учреждения культурно-досугового типа | мест на 1000 жителей | 20 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30 мин |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 площади на 1000 жителей | 50-60 | 1000 м |

В соответствии с приведенными показателями фактические мощностные характеристики учреждений культурно-досугового типа города Ханты-Мансийска  не обеспечивают минимально допустимого нормативного уровня, фактически в настоящее время обеспеченность составляет порядка 35 % от нормативного, а также не обеспечивается нормативный адрес обслуживания.

Учитывая столичный и многофункциональный статус города, на его территории расположены, в основном, объекты культуры регионального (Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) значения (6 музеев, 2 театра, библиотека и др.), в том числе:

- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Концертно-театральный центр»;

- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственный художественный музей»;

- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа»;

- Филиал БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственный художественный музей»;

- Бюджетныее учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - «Музей природы и человека», культурно-туристический комплекс «Археопарк»;

- Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр народных и художественных промыслов и ремесел»;

- Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»;

- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственная библиотека Югры».

Очень обогащают культурную среду города традиции коренных (обско-угорских) народов Крайнего Севера, русских казаков-первопроходцев, сибирских и уральских старожилов. В городе создан этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», галерея-мастерская художника Г.С. Райшева, самый посещаемый музей «Природы и человека», музей геологии, нефти и газа, и др. В тоже время в городе явно недостает специализированных национальных культурных центров, многофункциональных клубов.

Таблица 13. Динамика развития объектов культуры города (за период 2011-2016 годов).

| Показатели | Ед. измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число общедоступных библиотек | единица | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Число музеев, единица | единица | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число структурных подразделений (филиалов) музеев | единица |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число профессиональных театров, единица | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Как видно из таблицы 13, за последние 6 лет в городе не изменялось количество капитальных объектов в области культуры. При этом, в городе ежегодно проходят международные и российские кинофестивали, театральные премьеры, гастроли выдающихся деятелей культуры России.

Однако, в городе недостаточно рядовых культурных событий, обеспечивающих повседневное разнообразие городской среды: клубов по интересам, творческих мастер-классов, студий для взрослых и детей и др. В настоящее время данная проблема нередко решается за счет создания творческих кластеров, где на арендуемых и предоставляемых площадках постоянно проходят культурные и образовательные мастер-классы, благотворительные и коммерческие представления.

### 1.2.3. Физическая культура и массовый спорт.

Вопросы физической культуры и спорта города находятся в ведении Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска. По уровню развития физической культуры и спорта город Ханты-Мансийск занимает ведущее место в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. В городе треть населения постоянно занимается физической культурой и спортом, а среди молодежи (до 30 лет) – две трети.

Город Ханты-Мансийск располагает развитой сетью спортивно-оздоровительных учреждений (175 ед.), в состав которых входят:

- стадионы и спортивные залы (60 ед.);

- бассейны (12 ед.);

- спортивные клубы, водные и лыжные базы.

- открытый стадион «Югра-Атлетикс» Автономное Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ЮграМегаСпорт» на 10 тыс. зрительских мест;

- Центр зимних видов спорта в Ханты-Мансийске имени А. В. Филипенко;

- Ледовый дворец с трибунами на 2,0 тыс. мест;

- Центр спортивной подготовки «Дружба»;

- СОК «Геофизик»;

- Конноспортивный клуб «Мустанг»;

- Крытый корт МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»;

- АУ Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Центр спортивной игры по теннису»;

- 4-е спортивных клуба «Спарта», «Олимпия», «Факел», «Геолог» МБУ «Спортивного комплекса «Дружба»;

- Два горнолыжных комплекса – «Кедровый» и «Хвойный Урман»;

- Тюбинговую трассу и др.

Развитие массового и детского спорта, осуществление учебно-тренировочного и соревновательного процессов производятся через систему спортивных клубов и специализированных спортивных учреждений.

В настоящее время в городе Ханты-Мансийске работает восемь спортивных учреждений, из них два муниципальных учреждения: муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба" (далее - МБУ "СК "Дружба") и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" (далее - МБУ ДО "СДЮСШОР").

Таблица 14. Статистические данные по развитию спортивных сооружений.

| Показатели | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений - всего |  |  |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 165 | 172 | 175 |
| стадионы с трибунами | единица | 1 | 1 | 1 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 45 | 50 | 51 |
| спортивные залы | единица | 61 | 59 | 60 |
| плавательные бассейны | единица | 10 | 11 | 12 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 104 | 111 | 114 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 34 | 39 | 40 |
| спортивные залы | единица | 41 | 39 | 40 |
| плавательные бассейны | единица | 6 | 7 | 8 |
| Число детско-юношеских спортивных школ | единица | 3 | 3 | 3 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 1163 | 1314 | 1359 |

Решение проблемы развития физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске является важной составляющей социально-экономического развития, как города, так и региона в целом и требует концептуального подхода.

Таблица 15. Нормативные потребности в объектах физической культуры и спорта

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя | Нормируемый радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Спортивный зал общего пользования | м2 общей площади пола на тыс. жителей | 60-80 | 500 м |
| 2. Бассейн общего пользования | м2 площади зеркала воды на тысячу жителей | 20-25 | Не нормируется |
| 3. Открытая спортплощадка, расположенная на озеленённых территориях общего пользования, всего | количество м2 земельных участков из расчёта на одного жителя | 1,9 | 500-1500 м |
| в том числе: - в пределах доступности до 500 м |  | 0,5 | 500 м |
| - в пределах доступности более 500 м |  | 1,4 | 1500 м |
| 4. Спортивное сооружение общего пользования | количество м2 земельных участков на одного жителя |  |  |
| в том числе: - в пределах доступности до 500 м |  | 0,3 - 0,7 | 500 м |
| - в пределах доступности более 500 м |  | 1,3 - 1,5 | 1500 м |
| 5.Детские и юношеские спортивные школы | мест на 1000 жителей | 2,4 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30 мин |

Обеспеченность спортивными сооружениями (26,7%) характеризует явный дефицит сооружений, на базе которых можно было бы заниматься спортом жителям города, а также физической культурой по месту жительства. Наибольший дефицит муниципальное образование испытывает в плоскостных объектах. Для развития летних и зимних видов спорта необходимо строительство хоккейного корта с искусственным льдом, универсального спортивного центра, физкультурно-оздоровительных комплексов. Нет ни одного специализированного спортивного сооружения для занятий людей с ограниченными физическими возможностями.

Общая ситуация о состоянии физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске в настоящее время характеризуется следующими факторами:

1) недостаточный уровень обеспеченности спортивными сооружениями для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

2) нехватка необходимого спортивного инвентаря и оборудования в спортивных учреждениях, на спортивных сооружениях для обеспечения образовательного и учебно-тренировочного процесса;

3) невысокий процент охвата занимающихся физической культурой и спортом, в том числе женщин и социально не защищенных слоев населения.

Соответственно задачам, целевыми показателями программы определены:

1) увеличение количества спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности;

2) увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, с 26,7% до 40% (достижение целевого показателя определяется по итогам года на основе статистических данных);

### 1.2.4. Здравоохранение.

Вопросы здравоохранения города находятся в ведении Отдела здравоохранения Администрации города Ханты-Мансийска. Система здравоохранения города представлена учреждениями значения федерального и значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. Среди них:

- Госпиталь ФКУЗ «МЧС МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре»;

- ФКУЗ МСЧ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;

- Ханты-Мансийская больница ФГУ «Западно-Сибирский медицинский центр»;

- БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная клиническая больница»;

- АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр профессиональной патологии»;

- КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Детский противотуберкулезный диспансер им. Е.М. Сагандуковой»;

- ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры»;

- БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийская клиническая больница восстановительного лечения»;

- БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики»;

- БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер»;

- КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер»;

- Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной клинический противотуберкулезный диспансер»;

- КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский кожно-венерологический диспансер»;

- КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицины катастроф»;

- БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»;

- Филиал консультативно-диагностической поликлиники БУ «Окружная клиническая больница»;

- БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик»;

- Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;

- КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Станция переливания крови»;

- КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр лекарственного мониторинга»;

- МБУЗ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийская районная поликлиника»;

- ООО «Центр восстановительной медицины и реабилитации Неоклиник»;

- ООО «Стоматологическая клиника «ЮграДент»;

- ООО «Смайлдент»;

- ООО «Фирма «Жемчуг» (стоматология);

- ООО «Салон эстетической косметологии «32 карата».

Из муниципальных учреждений в городе функционирует МКУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

В городе работает АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский научно-исследовательский институт клеточных технологий с банками стволовых клеток».

По обеспеченности объектами здравоохранения наблюдается превышение минимально необходимых градостроительных показателей. Это объясняется тем, что больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения, расположенные на территории города, являются собственностью Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и осуществляют обслуживание не только горожан, но и пациентов Ханты-Мансийского, Кондинского, Березовского, Белоярского, Советского и Октябрьского районов.

В целях улучшения доступности первичной медико-санитарной помощи обслуживаемому населению в городе открыто пять филиалов амбулаторно-поликлинической службы Окружной клинической больницы, в которых получают медицинскую помощь порядка 62 % от общей численности взрослого населения и соответственно 55,0 % от общей численности детского населения. Вводятся в эксплуатацию новые центры окружной больницы с современным оборудованием, которые позволяют на месте получить высокотехнологичную помощь в области онкологии, офтальмологии и по другим направлениям.

Таблица 16. Нормативные показатели для объектов в области здравоохранения.

| Наименование объекта | Единица измерения | Значение показателя | Нормируемый радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Круглосуточные стационары | коек на 1000 жителей | 13,4 | Не нормируется |
| Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену на 1000 жителей | 18,1 | 1000 м |
| Скорая медицинская помощь | вызовов в год на 1000 жителей | 318 | Не нормируется |

1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры.

Перспектива развития территории городского округа город Ханты-Мансийск рассматривается до 2033 г.

Согласно генеральному плану города Ханты-Мансийска, принятому решением Думы №3 от 29 января 1998 года, расчётная численность населения должна составить к 2020 году 115000 человек, на расчётный срок (2033 г.)  – 155000 человек.

Диаграмма 2 Планируемая расчетная численность населения городского округа города Ханты-Мансийска

*данные по численности населения приведены в тыс. человек

В период реализации Программы прогнозируется тенденция роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать процессам естественного прироста населения.

В настоящее время существует проблема с предоставлением мест детям в детских дошкольных учреждениях, а с прогнозируемым увеличением рождаемости дефицит мест будет возрастать.

При прогнозируемом росте количества жителей города Ханты-Мансийска, минимальное нормативное количество мест в детских дошкольных и школьных учреждениях возрастет,   диаграмма 3.

Диаграмма 3 Прогнозируемый рост минимальной нормативной обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях(ДДУ) и общеобразовательных школах (ОШ).

Таблица 17. Минимальный уровень обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных учреждениях

| Годы | Минимальная нормативная обеспеченность местами в дошкольных учреждениях | Минимальная нормативная обеспеченность местами в общеобразовательных школах |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 5922 | 10857 |
| 2018 | 6528 | 11968 |
| 2019 | 6726 | 12331 |
| 2020 | 6900 | 12650 |
| 2021 | 7068 | 12958 |
| 2022 | 7260 | 13310 |
| 2023 | 7452 | 13662 |
| 2024 | 7644 | 14014 |
| 2025 | 7830 | 14355 |
| 2026 | 8016 | 14696 |
| 2027 | 8202 | 15037 |
| 2028 | 8376 | 15356 |
| 2029 | 8550 | 15675 |
| 2030 | 8718 | 15983 |
| 2031 | 8880 | 16280 |
| 2032 | 9138 | 16753 |
| 2033 | 9300 | 17050 |

Как  видно из диаграммы 3 и таблицы 17, на протяжении всего срока действия Программы, потребность в местах в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях будет постоянно возрастать. Так, по детским дошкольным учреждениям количество мест к 2033 году минимально необходимо 9300 мест, существующее количество мест 4250, т.е. их количество должно возрасти в 2,2 раза, соответственно количество мест в общеобразовательных школах должно возрасти в 2,8 раза с 6195 до 17050 мест.

Также, присутствует проблема превышения предельной численности обучающихся, установленной нормами СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», это относится ко всем общеобразовательным учреждениям на территории города Ханты-Мансийска, практически во всех школах обучение осуществляется в две смены.

Область культуры города Ханты-Мансийска развита на достаточно высоком уровне, обусловлено это тем, что на территории города сосредоточены все объекты значения Ханты-Мансийского автономного округа. Дальнейшее развитие и строительство новых объектов капитального строительства в области культуры потребуется из-за освоения новых территорий и обеспечения радиуса обслуживания. Вывод из эксплуатации старых объектов культуры, в период реализации Программы, не планируется.

Стратегические направления социально-культурной политики города Ханты-Мансийска, определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения) в области культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства, при проведении запроектированных мероприятий планируется достичь нормативного уровня обеспеченности.

В настоящее время реализуется муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016 - 2020 годы". Мероприятия данной программы направлены на улучшение здоровья населения города Ханты-Мансийска, воспитание подрастающего поколения через систематические занятия физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта, достойное выступление сборных команд и спортсменов города Ханты-Мансийска на крупнейших окружных и всероссийских спортивных соревнованиях.

Решение этих задач напрямую зависит от доступности объектов спортивной инфраструктуры для всех жителей города, а также от повышения роста популярности занятий спортом в целом, повышения престижа здорового образа жизни, отказа от вредных привычек.

Вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом требует развитие материальной спортивной базы, проведение активной пропаганды здорового образа жизни среди населения и формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, табака. В результате чего будет происходить привлечение большего числа подрастающего и старшего поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание «моды на спорт» и здоровый образ жизни.

Можно сделать вывод о том, что спрос на услуги в сфере физической культуры и массового спорта будет планомерно расти и в последующие годы.

В перспективе к 2033 году запланировано дальнейшее развитие территории, площадь проектного жилого фонда должна увеличится на 2990 тыс. кв.м.

Исключение из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в городском округе город Ханты-Мансийск не планируется.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обусловлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих объектах социальной инфраструктуры свидетельствует об острой нехватке мест в детских дошкольных и учебных учреждениях.

Исходя из того, что объемы планируемого жилищного строительства обусловлены развитием новых не застроенных территорий, а также предоставлением жилья молодым семьям, первостепенной задачей Программы является достижение расчетного уровня обеспеченности населения города Ханты-Мансийска услугами, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Ханты-Мансийска, утвержденными  решением Думы города Ханты-Мансийска № 41-VI РД от 25 ноября 2016 года.

1.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Программа должна реализоваться в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,

- Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

-  СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- СанПиН 2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

- Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

- Федеральным закон от 29.12.1994№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»

- Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»

- Федеральным законом от 04.11.2014 № 327-ФЗ «О меценатской деятельности»

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р

- Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р

-  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 мая 2015 года №46-оз «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»

- Постановление администрации города Ханты-Мансийска от 10 октября 2013 г. N 1272 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

- Постановление администрации города Ханты-Мансийска от 5 ноября 2013 г. N 1421 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года №101-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года»;

- Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие здравоохранение Югры" на 2014 – 2020 годы

В данной законодательной базе оговаривается весь спектр мероприятий и регулирующих процессов, направленных на создания комфортной социальной среды для всех групп населения.

Имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно-правовая база, как на федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет обеспечить полноценное развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Ханты-Мансийск.

II.  Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск разрабатывается на основании генерального плана города Ханты-Мансийска и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города.

В данном разделе представлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития города Ханты-Мансийска, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

Таблица 18. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры.

| № | Перечень мероприятий (инвест. проектов) по объектам соц. инфраструктуры | Наименование объекта | Адрес объекта | Технико-экономические параметры объекта | Период реализации мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |  |
| 1.1 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство объекта капитального строительства здравоохранения для размещения поликлиники и молочной кухни | Поликлиника 235 посещений в смену, молочная кухня на 525 порций | планировочный микрорайон 2:4:2 ПП Береговая зона | 235 посещений в смену, 525 порций |  |  |  |  | Х |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.1.2 | Строительство объекта капитального строительства здравоохранения для размещения станции скорой помощи | Станция скорой помощи | планировочный микрорайон 2:5:1 | 3-х этажное здание |  |  |  |  | Х |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.1.3 | Строительство объекта капитального строительства здравоохранения для размещения лечебного корпуса окружной больницы | Корпус окружной больницы | планировочный микрорайон 2:8:1 | - |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.1.4 | Строительство объекта капитального строительства для размещения лечебного корпуса общегородской больницы | Корпус общегородской больницы | планировочный микрорайон 2:9:3 | - |  |  |  |  | Х |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.1.5 | Строительство объекта капитального строительства для размещения станции скорой помощи | Станция скорой помощи | планировочный микрорайон 2:9:5 | На 1 автомобиль |  |  | Х |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.1.6 | Строительство объекта капитального строительства для размещения окружного противотуберкулезного диспансера | Окружной противо- туберкулезный диспансер | планировочный микрорайон 1:3:2 |  |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.1.7 | Строительство центра профессиональной патологии | Центр профессиональной патологии | планировочный микрорайон 2:4:2 | 125 койко-мест |  |  |  |  | Х |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.1.8 | Строительство центра "Анти-СПИД" | Центр «Анти-СПИД» | планировочный микрорайон 2:5:1 | - |  |  |  | Х |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.1.9 | Строительство окружного центра медицины катастроф | Окружной центр медицины катастроф | планировочный микрорайон 3:1:2 |  |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.2 | Объекты культуры |
| 1.2.1 | Строительство культурно-досугового центра | Досуговый центр | мкр. Солдатское поле | 664 кв.м. |  |  |  |  | Х |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.2.2 | Строительство культурно-досугового центра | Развлекательный центр | ПП Иртыш | - |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.2.3 | Строительство художественно-исторического комплекса -панорамы «Открытие Сибири» | Комплекс-панорама «Открытие Сибири» | ПП Береговая зона |  |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.2.4 | Строительство кино-концертного зала досугового центра | Кино-концертный зал досугового центра | ПП мкр. Восточный, 1 очередь | 1320 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.2.5 | Строительство библиотеки | Библиотека | ПП мкр. Восточный, 1 очередь | 88 тыс. ед. хранения |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.2.6 | Строительство дома культуры | Дом культуры | ПП мкр. Восточный, 1 очередь | 1760 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.2.7 | Строительство дома культуры | Дом культуры | мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков | 2300 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.2.8 | Строительство кино-концертного зала | Кино-концертный зал | мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков | - |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.2.9 | Строительство досугового центра | Досуговый центр | мкр. ул. Индустриальная | 1 учреждение |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.2.10 | Строительство клуба | Клуб | мкр. ул. Индустриальная | 1 учреждение |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.2.11 | Строительство детской библиотеки | Детская библиотека | мкр. ул. Индустриальная | 1 объект |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.2.12 | Строительство досугового комплекса | Досуговый комплекс | ул. Ягодная | - |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.2.13 | Строительство театра моды | Театр моды | Мкр. Западный | - |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.3 | Объекты физической культуры и массового спорта |
| 1.3.1 | Устройство спортивных площадок | Спортивная площадка | мкр. Солдатское поле |  |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.3.2 | Строительство многофункционального спортивного комплекса | Многофункцио- нальный спортивный комплекс | мкр. Солдатское поле | Спортзал – 2910 кв.м., бассейн – 624 кв.м. зеркала воды |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.3.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Береговая зона | Спортзал – 3200 кв.м., бассейн – 685 кв.м. зеркала воды |  |  |  |  | Х |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.3.4 | Строительство многофункционального спортивного комплекса | Многофункцио- нальный спортивный комплекс | ПП Иртыш | 14400 кв.м. |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.3.5 | Строительство многофункционального спортивного комплекса | Многофункцио- нальный спортивный комплекс | мкр. Восточный, 1 очередь | 2640 кв.м. |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.3.6 | Строительство многофункционального спортивного комплекса | Многофункцио- нальный спортивный комплекс | мкр. Восточный, участок 1 | 1100 кв.м. зеркала воды |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.3.7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса №1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | мкр. ул. Индустриальная | 1500 кв.м. |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.3.8 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса №2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | мкр. ул. Индустриальная | 1500 кв.м. |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.3.9 | Устройство спортивных площадок | Спортивная площадка | мкр. ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.3.10 | Строительство многофункционального спортивного комплекса | Многофункцио- нальный спортивный комплекс | мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков | Спортзал – 3500 кв.м., бассейн – 1800 кв.м. зеркала воды |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.3.11 | Строительство комплекса горнолыжного | Комплекс горнолыжный | Мкр. Западный | - |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.3.12 | Строительство многофункционального спортивного комплекса | Крытый бассейн общего пользования | мкр. ул. Индустриальная | 752 кв.м. зеркала воды |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.3.13 | Строительство многофункционального спортивного комплекса | Многофункцио- нальный спортивный комплекс | ПП Центральный | Спортзал – 2570 кв.м., бассейн – 1300 кв.м. зеркала воды |  |  |  | Х |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.3.14 | Устройство спортивных площадок | Спортивная площадка | ПП Центральный |  |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.4 | Объекты образования |
| 1.4.1 | Строительство детского сада | Детский сад | В соответствии с ПП и ПМ микрорайона «Иртыш» в границах улиц Зеленодольская- Объездная-Конева-Восточная объездная | 120 мест | Х |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.2 | Строительство детского сада | Детский сад | -//- | 120 мест | Х |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.3 | Строительство детского сада | Детский сад | В соответствии с ПП и ПМ мкр. Восточный, 1 очередь | 210 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.4 | Строительство детского сада | Детский сад | -//- | 210 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.5 | Строительство детского сада | Детский сад | В соответствии с ПП и ПМ мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков | 240 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.6 | Строительство детского сада | Детский сад | -//- | 240 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.7 | Строительство детского сада | Детский сад | -//- | 240 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.8 | Строительство детского сада | Детский сад | -//- | 240 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.9 | Строительство детского сада | Детский сад | -//- | 240 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.10 | Строительство детского сада | Детский сад | ПП и ПМ территории 300 га в районе ул.Индустриальная | 150 мест | Х | Х |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.11 | Строительство детского сада | Детский сад | -//- | 180 мест | Х | Х |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.12 | Строительство детского сада | Детский сад | В соответствии с ПП и ПМ мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков | 240 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.13 | Строительство детского сада | Детский сад | -//- | 240 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.14 | Строительство двух детских садов | Детский сад | ПП и ПМ территории 300 га в районе ул.Индустриальная | 120 мест |  | Х | Х |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.15 | Строительство двух детских садов | Детский сад | -//- | 150 мест |  | Х | Х |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.16 | Строительство детского сада | Детский сад | В соответствии с ПП и ПМ мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков | 240 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.17 | Строительство детского сада | Детский сад | планировочный микрорайон 3:2:1 | 300 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.18 | Строительство детского сада | Детский сад | планировочный микрорайон 3:2:1 | 300 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.19 | Строительство детского сада | Детский сад | планировочный микрорайон 3:2:1 | 300 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.20 | Строительство детского сада | Детский сад | планировочный микрорайон 3:2:1 | 200 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.21 | Строительство общеобразовательной школы | Школа | Микрорайон Учхоз | 1056 мест | Х | Х |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.22 | Строительство II очереди МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | Школа | ул. Гагарина, 133а | 600 мест | Х | Х |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.23 | Строительство II очереди МБОУ «Средняя общеобразовательная школа Гимназия №1» | Школа | Ул. Ямская, 6 | 600 мест | Х | Х |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.24 | Строительство общеобразовательной школы | Школа | микрорайон Иртыш-2 | 1 725 мест | Х | Х | Х |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.25 | Строительство общеобразовательной школы | Школа | в районе переулка Южный | 1200 мест |  | Х | Х | Х |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.26 | Строительство общеобразовательной школы | Образовательный комплекс | мкр.Западный | 550 мест |  |  | Х | Х | Х |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.27 | Строительство средней школы | Школа | район СУ-967 | 1200 мест |  |  |  | Х | Х | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.28 | Строительство средней школы |  | мкр. Восточный | 1 500 мест |  |  |  |  | Х | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.29 | Строительство II очереди МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» |  | ул. Луговая, 15 | 600 мест |  |  |  |  | Х | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.30 | Строительство общеобразовательной школы | Школа | В соответствии с ПП и ПМ мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков | 825 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.31 | Строительство общеобразовательной школы | Школа | -//- | 825 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.32 | Строительство общеобразовательной школы | Школа | -//- | 825 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.33 | Строительство общеобразовательной школы | Школа | планировочный микрорайон 3:2:1 | 1000 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.34 | Строительство общеобразовательной школы | Школа | планировочный микрорайон 3:2:1 | 1000 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.35 | Строительство общеобразовательной школы | Школа | планировочный микрорайон 2:9:6 | 825 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.36 | Строительство общеобразовательной школы | Школа | планировочный микрорайон 2:9:6 | 825 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.37 | Строительство общеобразовательной школы | Школа | планировочный микрорайон 2:9:6 | 825 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.38 | Строительство межшкольного учебно-производственного комбината | Межшкольный учебно-производственный комбинат | В соответствии с ПП и ПМ мкр. Восточный, 1 очередь | 704 мест |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.4.39 | Строительство центра повышения квалификации государственных и муниципальных служащих | Центр повышения квалификации государственных и муниципальных служащих | ПП территории Береговой зоны | - |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.4.40 | Строительство объекта капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения учебного комплекса Югорского государственного университета | Учебный комплекс Югорского государственного университета | В соответствии с ПП и ПМ мкр. Восточный, 1 очередь | - |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.4.41 | Строительство объекта капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения внешкольного учреждения | Внешкольное учреждение | мкр. Солдатское поле | - |  | Х | Х |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
| 1.4.42 | Строительство объекта капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения образовательного комплекса регионального значения | Образовательный комплекс регионального значения | мкр. Западный | - |  |  | Х | Х |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.4.43 | Строительство специального образовательного учреждения для воспитанников с отклонением в развитии | Образовательное учреждение для воспитанников с отклонением в развитии | ПП территории Береговой зоны | - |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.4.44 | Строительство корпуса технолого-педагогического колледжа | Педагогический колледж | ул. Гагарина | - |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.4.45 | Строительство окружного лицея информационных технологий | Окружной лицей информационных технологий | мкр. Восточный, 1 очередь | - |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
| 1.4.46 | Строительство окружного казачего кадетского корпуса | Окружной казачий кадетский корпус | мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков | - |  |  |  |  |  | Х | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |

III. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов реализуемых в рассматриваемом и близлежащих регионах.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов- аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Общий объем финансирования Программы составляет 47018044 тыс.руб., в том числе:

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 45240644 тыс.руб.;

- средства бюджета города Ханты-Мансийск  1777400 тыс.руб.;

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлена в таблице 19.

Таблица 19. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области здравоохранения.

| № | Перечень мероприятий (инвест проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования мероприятий, тыс.руб. | Объем финансирования мероприятий, тыс.руб. | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |  |
| 1 | Объекты здравоохранения |
| 1.1 | Строительство объекта капитального строительства здравоохранения для размещения поликлиники и молочной кухни в планировочном микрорайоне 2:4:2 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  | 284949 |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство объекта капитального строительства здравоохранения для размещения станции скорой помощи в планировочном микрорайоне 2:5:1 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  | 102866 |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объекта капитального строительства здравоохранения для размещения лечебного корпуса окружной больницы в планировочном микрорайоне 2:8:1 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 504078 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объекта капитального строительства для размещения лечебного корпуса общегородской больницы в планировочном микрорайоне 2:9:3 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 504078 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объекта капитального строительства для размещения станции скорой помощи в планировочном микрорайоне 2:9:5 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  | 102866 |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объекта капитального строительства для размещения окружного противотуберкулезного диспансера в планировочном микрорайоне 1:3:2 |  |  |  |  |  |  | 693700 | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Строительство центра профессиональной патологии в планировочном микрорайоне 2:4:2 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  | 590806 |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Строительство центра "Анти-СПИД" в планировочном микрорайоне 2:5:1 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  | 574628 |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Строительство окружного центра медицины катастроф в планировочном микрорайоне 3:1:2 |  |  |  |  |  |  | 988673 | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты культуры |
| 2.1 | Строительство досугового центра в планировочном микрорайоне Солдатское поле |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  | 135000 |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  | 13500 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство развлекательного центра в планировочном микрорайоне ПП Иртыш |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 108000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство комплекса-панорамы «Открытие Сибири» ПП Береговая зона |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 900000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Строительство кино-концертного зала досугового центра в планировочном микрорайоне Восточный, 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 824000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Строительство библиотеки в планировочном микрорайоне Восточный, 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 113000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 13000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Строительство дома культуры в планировочном микрорайоне Восточный, 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 1200000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Строительство дома культуры в планировочном микрорайоне Восточный, в р-не пер. Геофизиков |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 1340000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 130000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Строительство кино-концертного зала в планировочном микрорайоне Восточный, в р-не пер. Геофизиков |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 420000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 21000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Строительство досугового центра в планировочном микрорайоне ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 900000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Строительство клуба в планировочном микрорайоне ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 450000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 23000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Строительство детской библиотеки в планировочном микрорайоне ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 210000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Строительство досугового комплекса по ул. Ягодная |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 800000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство театра моды в планировочном микрорайоне Западный |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта |
| 3.1 | Устройство спортивных площадок в микрорайоне «Солдатское поле» |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство многофункционального спортивного комплекса в планировочном микрорайоне Солдатское поле |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 1200000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в планировочном микрорайоне Береговая зона |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 1200000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Строительство многофункционального спортивного комплекса в планировочном микрорайоне ПП Иртыш |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 1200000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Строительство многофункционального спортивного комплекса в планировочном микрорайоне Восточный, 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 1200000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Строительство многофункционального спортивного комплекса в планировочном микрорайоне Восточный, участок 1 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса №1 в планировочном микрорайоне ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса №2 в планировочном микрорайоне ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Устройство спортивных площадок в планировочном микрорайоне ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Строительство многофункционального спортивного комплекса в планировочном микрорайоне Восточный, в р-не пер. Геофизиков |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 700000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Строительство комплекса лыжного в микрорайоне Западный |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Строительство многофункционального спортивного комплекса в планировочном микрорайоне ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 800000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Строительство многофункционального спортивного комплекса ПП Центрльный |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Устройство спортивных площадок ПП Центральный |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объекты образования |
| 4.1 | Строительство детского сада в соответствии ПП и ПМ микрорайона «Иртыш» на 120 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  | 240000 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Строительство детского сада в соответствии ПП и ПМ микрорайона «Иртыш» на 120 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  | 240000 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство детского сада ПП и ПМ мкр. Восточный, 1 очередь на 210 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 280000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Строительство детского сада ПП и ПМ мкр. Восточный, 1 очередь на 210 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 280000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Строительство детского сада ПП и ПМ мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков на 240 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 280000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Строительство детского сада ПП и ПМ мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков на 240 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 280000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Строительство детского сада ПП и ПМ мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков на 240 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 280000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Строительство детского сада ПП и ПМ мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков на 240 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 280000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Строительство детского сада ПП и ПМ мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков на 240 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 280000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Строительство детского сада ПП и ПМ территории 300 га в районе ул.Индустриальная на 150 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 190000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Строительство детского сада ПП и ПМ территории 300 га в районе ул.Индустриальная на 180 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Строительство детского сада в ПП и ПМ мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков на 240 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 280000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Строительство детского сада в ПП и ПМ мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков на 240 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 280000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Строительство детского ПП и ПМ территории 300 га в районе ул.Индустриальная на 120 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  | 16000 | 144000 |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  | 1600 | 7000 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Строительство детского ПП и ПМ территории 300 га в районе ул.Индустриальная на 150 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  | 15000 | 165000 |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  | 1500 | 8000 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Строительство детского сада ПП и ПМ мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков на 240 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 280000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Строительство детского сада в планировочном микрорайоне 3:2:1 на 300 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Строительство детского сада в планировочном микрорайоне 3:2:1 на 300 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.19 | Строительство детского сада в планировочном микрорайоне 3:2:1 на 300 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Строительство детского сада в планировочном микрорайоне 3:2:1 на 300 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне Учхоз на 1056 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  | 200000 | 500000 |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  | 10000 | 25000 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Строительство II очереди МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» ул. Гагарина, 133а на 600 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  | 150000 | 350000 |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  | 7500 | 17500 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.23 | Строительство II очереди МБОУ «Средняя общеобразовательная школа Гимназия №1» Ул. Ямская, 6 на 600 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  | 150000 | 350000 |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  | 7500 | 17500 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.24 | Строительство общеобразовательной школы микрорайона Иртыш-2 на 1725 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  | 200000 | 300000 | 400000 |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  | 10000 | 15000 | 20000 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.25 | Строительство общеобразовательной школы в районе переулка Южный на 1200 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  | 150000 | 200000 | 500000 |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  | 7500 | 10000 | 25000 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26 | Строительство общеобразовательной школы мкр.Западный на 550 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  | 100000 | 200000 | 200000 |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  | 5000 | 10000 | 10000 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27 | Строительство средней школы район СУ-967 на 1200 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  | 100000 | 200000 | 200000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  | 5000 | 10000 | 10000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28 | Строительство средней школы мкр. Восточный на 1500 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  | 400000 | 700000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  | 20000 | 35000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Строительство II очереди МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» ул. Луговая, 15 на 600 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  | 200000 | 400000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  | 10000 | 20000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.30 | Строительство общеобразовательной школы ПП и ПМ мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков на 825 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31 | Строительство общеобразовательной школы ПП и ПМ мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков на 825 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.32 | Строительство общеобразовательной школы ПП и ПМ мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков на 825 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.33 | Строительство общеобразовательной школы планировочный микрорайон 3:2:1 на 1000 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 900000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.34 | Строительство общеобразовательной школы планировочный микрорайон 3:2:1 на 1000 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 900000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.35 | Строительство общеобразовательной школы планировочный микрорайон 2:9:6 на 825 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 700000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.36 | Строительство общеобразовательной школы планировочный микрорайон 2:9:6 на 825 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 700000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.37 | Строительство общеобразовательной школы планировочный микрорайон 2:9:6 на 825 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 700000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.38 | Строительство межшкольного учебно-производственного комбината ПП и ПМ мкр. Восточный, 1 очередь на 704 мест |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 400000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.39 | Строительство центра повышения квалификации государственных и муниципальных служащих ПП территории Береговой зоны |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 500000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.40 | Строительство объекта капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения учебного комплекса Югорского государственного университета, ПП и ПМ мкр. Восточный, 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 1200000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.41 | Строительство объекта капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения внешкольного учреждения мкр. Солдатское поле |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.42 | Строительство объекта капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения образовательного комплекса регионального значения в мкр. Западный |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  | 400000 | 400000 |  |  |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.43 | Строительство специального образовательного учреждения для воспитанников с отклонением в развитии, ПП территории Береговой зоны |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 900000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.44 | Строительство корпуса технолого-педагогического колледжа |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 1000000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.45 | Строительство окружного лицея информационных технологий, мкр. Восточный, 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Ханты-Мансийского автономного округа |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 1000000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.46 | Строительство окружного казачего кадетского корпуса мкр. Восточный, в р-не пер. Геофизиков |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  | средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |  |  |  |  |  |  | 1000000 |  |
|  | средства бюджета города Ханты-Мансийска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Объемы финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) определены по укрупненной оценке, источники и объемы финансирования подлежат корректировке при исполнении того или иного мероприятия (инвестиционного проекта).

IV. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

4.1)  Система  объектов  образования

Реализация мероприятий программы позволит решить проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях, исключить обучение во вторую смену в общеобразовательных учреждениях, модернизировать материально-техническую базу учреждений образования, создать современные условия для реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства.

4.2) Система  объектов  культуры

Реализация мероприятий программы позволит:

- повысить качество и доступность оказываемых услуг в сфере культуры;

- создать современные условия для реализации программ дополнительного образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства.

4.3) Система объектов физкультуры и спорта

Реализация мероприятий программы позволит создать современные условия для ведения здорового образа жизни и обеспечить доступность объектов физической культуры и спорта для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства.

Целевые показатели развития социальной инфраструктуры

Основными факторами, определяющими направления разработки  Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск на 2018-2033 годы, являются тенденции социально-экономического развития города, характеризующиеся увеличением численности населения.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития социальной сферы города Ханты-Мансийска. Реализация инвестиционных проектов заложит основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры, являются:

-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;

-увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;

-увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;

-увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;

-увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администраций Ханты-Мансийского автономного округа, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели программы  представлены в таблице 20.

Таблица 20. Целевые индикаторы и показатели программы.

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измер. | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | % | 68,8 | 71,7 | 73,8 | 72 | 70 | 91,7 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива; | % | 50,8 | 67,6 | 79,5 | 86,9 | 88,7 | 133,5 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности стационарами, % от норматива | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта, % от норматива | % | 26,7 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | % | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 66,7 |
| 7 | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 100 |

V. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска, являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации. Предусматриваются пресс-конференции, в том числе, выездные на место строительства (реконструкции), рассказывающие о ходе реализации программы; подготовка постоянных публикаций в прессе, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы.