**Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Ханты-Мансийска в 2017 году**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя Российской Федерации от 06.04.2017 №691 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы», в 2017 году выполнены работы по благоустройству 3-х дворовых территорий и 4-х общественных территорий.

***Дворовые территории:***

1. Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу ул. Пионерская, д. 46-48 на сумму 38 478 417,23 руб. Выполнены работы по устройству проездов – 3 610,35 м2, устройству тротуаров – 1249,46 м2, устройство спортивной площадки – 394 м2, устройство 3Д ограждения – 222 м2, устройство газонного ограждения – 228 м2, установка малых архитектурных форм (далее – МАФ) – 60 шт., установка антипарковочных столбиков – 117 шт., озеленение (посев газона) – 2 321 м2.
2. Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу ул. Энгельса, д. 25, 27 на сумму 4 915 638,10 руб. Выполнены работы по устройству травмобезопасного покрытия – 251,3 м2, устройству автостоянки и проездов из асфальтобетонного покрытия – 541 м2, установке МАФ – 16 шт., устройству тротуаров и хозяйственной площадки из тротуарной плитки – 136,18 м2, установке опор освещения – 4 шт., посев газона – 111,2 м2, монтажу заглубленных контейнеров – 2 шт.
3. Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу Сутормина, д.13А на сумму 4 128 385,76 руб. Выполнены работы по устройству покрытия из резиновой плитки – 238,8 м2, устройству асфальтобетонного покрытия проездов и стоянок – 815 м2, устройству пандусов для маломобильных групп населения – 3 шт., устройству покрытия из тротуарной плитки – 343,6 м2, устройству озеленения (газон) – 322 м2, установке МАФ – 11 шт., монтаж заглубленных контейнеров – 2 шт., установка опор освещения – 2 шт.

 ***Общественные территории:***

1. Комплексное благоустройство территорий общего пользования в районе улиц Мира, Студенческая, Восточная объездная (устройство велодорожек) на сумму 9 979 947,94 руб. Выполнены работы по установке дорожных знаков – 88 шт., устройство тротуара с покрытием из брусчатки – 308,5 м2, устройство тротуара с покрытием из асфальтобетона – 1591,1 м2, устройство велостоянок – 60 м2, устройство подпорных стенок (хангфлоры) – 1090 шт., устройство озеленения (газон) – 500 м2, нанесение дорожной разметки – 24 м2, установка МАФ – 16 шт., установка бортовых камней – 1690,3 м.п.
2. Комплексное благоустройство территорий общего пользования по ул. Мира – ул. Энгельса (декоративное праздничное освещение) на сумму 25 720 871,35 руб. Выполнены работы по установке световых консолей «Снежинки» (ул. Гагарина, ул. Энгельса, ул. Мира) – 459 шт.
3. Комплексное благоустройство территорий общего пользования по ул. Мичурина, д. 4 на сумму 4 445 327,86 руб. Выполнены работы по устройству автостоянки и проездов из асфальтобетонного покрытия – 749 м2, устройству тротуара – 52,87 м2, установке МАФ – 9 шт., устройству озеленения (газон) – 573,76 м2, нанесение дорожной разметки – 12 м2.
4. Комплексное благоустройство территорий общего пользования по ул. Ленина, д. 90, 90а, 92, 92а, 94, 96а – ул. Красноармейская, д. 5 на сумму 20 231 052,80 руб. Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия - 200 м2, устройству тротуаров из плитки - 540,02 м2, устройству травмобезопасного покрытия - 626,28 м2, устройству ограждения - 50 шт., устройству опор наружного освещения – 8 шт., монтаж искусственных неровностей – 12,5 м2, посев газона – 1441,4 м2, посадка кустарников – 12 шт., устройство двух контейнерных площадок, монтаж заглубленных контейнеров – 4 шт., установка МАФ – 13 шт., нанесение дорожной разметки – 55,55 м2, установка дорожных знаков – 2 шт.