Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                           №

О внесении изменений в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска

от 17.10.2013 №1323

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2012 №1417 «О программах города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1323 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2018 годы»:

1.1.В приложении к постановлению абзац 5 раздела 2 «Основные цели и задачи программы, оценка ожидаемой эффективности программы (экономическая, бюджетная и социальная эффективность)» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий программы позволит создать доступность                     к 11 объектам социальной инфраструктуры города посредством обустройства пандусов, расширения входных групп; обеспечит беспрепятственную доступность передвижения инвалидов по городу посредством понижения высоты бордюров на 123 объектах; посредством приобретения 8 единиц специальных технических средств (подъемник, лифты) обеспечит доступность для инвалидов внутри зданий учреждений города. Таким образом, это позволит обеспечить полноценное участие инвалидов в жизни города, реализацию своих прав и свобод, устранение возникающих препятствий и барьеров, создание универсальной безбарьерной среды жизнедеятельности.».

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2018 годы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2018 годы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Администрации

города Ханты-Мансийска                                                              М.П. Ряшин

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от        №

## «Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы

## Наименование программы и срок ее реализации:  «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2014-2018 годы

## Координатор программы: муниципальное казенное учреждение  «Служба социальной поддержки населения»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измере-ния | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов муниципальной собственности, обустроенных для беспрепятственного доступа инвалидов | шт. | 45 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 56 |
| 1.2. | Количество пешеходных переходов, где произведено снижение высоты бордюрных камней | шт. | 234 | 253 | 275 | 297 | 335 | 357 | 357 |
| 1.3. | Количество приобретенных подъемников, переносных пандусов и других специальных технических средств для обеспечения доступности инвалидов | шт. | 743 | 744 | 745 | 750 | 750 | 751 | 751 |
| 2. | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | % | 95,8 | 96,1 | 96,2 | 96,3 | 96,4 | 96,5 | 96,5 |

»

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от       №

«Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители программы | Источники финанси-рования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Цель. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска |
| Задача 1. Формирование беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры города и внутри зданий |
| 1.1. | Обустройство входной группы, сооружение пандусов, поручней, расширение проходов, снижение высоты порогов и проведение других ремонтных работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям города и внутри зданий | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | Бюджет города | 930,0 | 930,0 |  |  |  |  |
|  |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | Бюджет города | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | Бюджет города | 1943,0 | 443,0 | 350,0 | 350,0 | 300,0 | 500,0 |
| 1.2. | Обустройство специальных мест для использования инвалидами в учреждениях города (санитарные узлы и другие объекты) | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | Бюджет города | 1700,0 |  | 1700,0 |  |  |  |
|  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | Бюджет города | 243,0 | 243,0 |  |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение и установка специальных знаков для автотранспорта инвалидов | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | Бюджет города | 408,4 | 58,4 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 |
| 1.4. | Приобретение и установка специальных лифтов, устройств для подъема и спуска инвалидов на этажи и в бассейн в учреждениях города | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» | Бюджет города | 826,0 | 826,0 |  |  |  |  |
|  |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» | Бюджет города | 1630,0 |  |  |  | 1630,0 |  |
|  |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | Бюджет города | 1700,0 |  |  |  |  | 1700,0 |
| 1.5. | Подготовка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям города и внутри зданий | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» | Бюджет города | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | Бюджет города | 490,0 | 60,0 | 20,0 | 250,0 | 90,0 | 70,0 |
|  |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | Бюджет города | 210,0 |  | 80,0 |  |  | 130,0 |
|  |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» | Бюджет города | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |
|  |  | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Бюджет города | 285,6 | 285,6 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  | 10576,0 | 2926,0 | 2250,0 | 700,0 | 2200,0 | 2500,0 |
| Задача 2. Создание беспрепятственного доступа к транспортному обслуживанию, информации, связи, образованию, культурной жизни, занятиям физической культурой и спортом |
| 2.1. | Обустройство прилегающей территории, подъездных дорожек, автостоянок для беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям города, к жилым домам инвалидов колясочников | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | Бюджет города | 1820,0 |  |  | 1720,0 | 100,0 |  |
| 2.2. | Снижение высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | Бюджет города | 2559,6 | 359,6 | 500,0 | 500,0 | 700,0 | 500,0 |
| 2.3. | Приобретение специальных технических средств для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» | Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» | Бюджет города | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  | 4629,6 | 359,6 | 750,0 | 2220,0 | 800,0 | 500,0 |
| Всего по программе: |  | Бюджет города | 15205,6 | 3285,6 | 3000,0 | 2920,0 | 3000,0 | 3000,0 |

## »