## 3.15. Муниципальная программа «Информационное общество - Ханты-Мансийск»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 21.08.2012 № 991 «О муниципальной программе «Информационное общество - Ханты-Мансийск на 2016-2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска

Целью муниципальной программы является (являются) повышение качества жизни населения города Ханты-Мансийска, развитие социальной, экономической и культурной сфер жизни общества, а также совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

Задачи муниципальной программы:

1. Формирование электронного муниципалитета.

2. Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.15.1

Целевые показатели муниципальной программы

«Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | Значение показателей за 2018 год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Увеличение числа предприятий и учреждений города, подключенных к КВС | ед. | 3 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 2 | Увеличение числа сервисов КВС | ед. | 9 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 3 | Увеличение числа информационных систем, функционирующих в КВС | ед. | 9 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 4 | Увеличение количества информации, размещенной на порталах и сайтах органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска | Гб | 20 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| 5 | Увеличение числа информационных систем для социальной, экономической и культурной сфер жизнедеятельности муниципалитета | ед. | 5 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 6 | Увеличение обеспеченности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска программно-технической базой | % | 50 | 75 | 75 | 78 | 78 |
| 7 | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 0 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| 8 | Увеличение доли межведомственных запросов, направляемых через систему межведомственного электронного взаимодействия | % | 10 | 46 | 46 | 49 | 49 |
| 9 | Увеличение доли муниципальных служащих, сотрудников бюджетной сферы, прошедших обучение в сфере информационных технологий, принявших участие в конференциях, семинарах, форумах, выставках в сфере современных ИКТ и повышению качества предоставления услуг населению | % | 10 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| 10 | Увеличение доли информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа | % | 20 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 11 | Увеличение доли рабочих мест обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа | % | 40 | 55 | 55 | 60 | 60 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 9 635 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет
9 635 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.15.1.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы»
тыс. рублей.**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

 Таблица 3.15.2

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы**

 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | Всего по муниципальной программе, в том числе:. | 10 002,9 | 9 635,0 | 9 635,0 | 100,0% |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение "Управление логистики",управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска | 10 002,9 | 9 635,0 | 9 635,0 | 100,0% |

Рисунок 3.15.2

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы**

тыс. рублей

Таблица 3.15.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Информационное общество - Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы**

 тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 10 002,9 | 9 635,0 | 9 635,0 | 100,0% |
| - бюджет города | 10 002,9 | 9 635,0 | 9 635,0 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Формирование электронного муниципалитета», всего, в том числе: | 8 375,8 | 5 489,0 | 5 489,0 | 100,0% |
| - бюджет города | 8 375,8 | 5 489,0 | 5 489,0 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие "Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению", всего, в том числе: | 1 627,1 | 4 146,0 | 4 146,0 | 100,0% |
| - бюджет города | 1 627,1 | 4 146,0 | 4 146,0 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |

Для достижения цели и решения задач программы реализованы следующие мероприятия:

1. Формирование электронного муниципалитета 5 489 тыс. рублей.

 В рамках данного мероприятия муниципальной программы реализованы следующие задачи:

- Оказание услуг по сопровождению АРМ Муниципал.

- Оказания услуг по техническому сопровождению защищенного сегмента корпоративной вычислительной сети органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

- Оказание услуг по аттестации выделенных помещений АРМ.

- Оказание услуг по защите и аттестации информационных систем персональных данных.

- Поставка пакетов сертификации ФСТЭК России по требованиям безопасности информации программного обеспечения производства Microsoft Corporation\* для рабочих станций и серверов

- Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурса «Лучший электронный муниципалитет».

- Поставка компьютерного оборудования.

Кассовое исполнение мероприятия составило 5 489 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год.

Показатели эффективности по данному мероприятию достигнуты в полном объеме.

2.Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению 4 146 тыс. рублей.

 В рамках данного мероприятия муниципальной программы реализованы следующие задачи:

- Оказание услуг по разработке нейронной сети помощи гражданам, развитию и обеспечению функционирования официальных информационных ресурсов органов местного самоуправления.

- Оказание услуг по внедрению системы электронного документооборота «Дело».

- Сопровождение единой системы электронного документооборота.

- Оказание услуг по передаче неисключительных прав (лицензии) на право пользования системой автоматизированного сбора и лингвистического анализа данных из сети интернет.

- Оказание услуг по обеспечению сопровождения и развитию дополнительного функционала системы оценки качества предоставления муниципальных услуг.

Кассовое исполнение мероприятия составило 4 146 тыс. рублей, что составляет 100% от плана на год.

Показатели эффективности по данному мероприятию достигнуты в полном объеме.

Всего по исполнению муниципальной программы «Информационное общество Ханты-Мансийск» на 2016-2020 годы за 2018 год кассовое исполнение составило 9 635 тыс. рублей или 100 % от плана на год.