Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Ханты-Мансийск Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ)

ПРОТОКОЛ очередного заседания КЧС и ОПБ

## от «22» марта 2019 г.	                        г.Ханты-Мансийск				                     № 3

|  | Администрация города Ханты-Мансийска,каб.209 |
| --- | --- |
|  | ул. Дзержинского, 6 |
| Присутствовали: |  |
| Кузнецов А.В. | Исполняющий обязанности председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности – исполняющий обязанности заместителя Главы города Ханты-Мансийска |
| Калашников Е.Ю. | Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности – исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| Девятков Е.В. | Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности – начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» |
| Пневский Б.В. | Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности – начальник Федерального казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| Бубнова Е.А. | Секретарь комиссии – инженер отдела ГОиЧС муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» |
| Члены комиссии: |  |
| Личкун Ю.М. | Директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| Ульянова И.В. | Начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска |
| Егоров О.В. | Начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Гималов Р.Р. | Заведующий отделом здравоохранения Администрации города Ханты-Мансийска |
| Иванков С.М. | Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» |
| Луговой Е.Н. | Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району |
| Шильников К.П. | Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» |
| Молчанов Н.Н. | Директор муниципального водоканализационного предприятия |
| Сергеев А.С. | Директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия |
| Милкин С.М. | Директор муниципального предприятия «Ханты-Мансийские городские электрические сети» |
| Горбачев Ю.И. | Директор акционерного общества «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
| Лоцманов А.В. | Директор муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» |
| Нерябов В.В. | Исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» |
| Приглашенные лица: |
| Витвицкий А.В. | Директор Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска |
| Захаров Е.П. | Мастер участка общества с ограниченной ответственностью «Экосервис» |

Вопросы повестки дня:

1.О проведении мероприятий по очистке крыш многоквартирных жилых домов и административных зданий от снега и наледи.

2.Об организации вывоза снега с территории города с целью предупреждения рисков затопления территорий, в том числе очистки люков сливных и канализационных каналов для отвода талых вод.

3.О готовности сил и средств муниципальных предприятий для откачки талых, грунтовых и дождевых вод с территории города.

4.О готовности КНС, водопропускных систем (находящихся на балансе города) для беспрепятственного прохождения талых вод в период интенсивного таяния снега, паропередвижных установок  и насосного оборудования.

5.О готовности к выполнению мероприятий по откачке талых, грунтовых и дождевых вод на придомовых территориях жилого фонда, а также в жилых домах в соответствии с муниципальным  контрактом № 0187300015618000284_211231.

6.Доведение проекта распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска «О проведении противопаводковых мероприятий в 2019 году».

7.О реализации мероприятий по установке автономных пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания категории граждан, относящихся к  социально-неадаптированным и маломобильным группам населения, проживающих в жилых помещениях, относящихся к муниципальной собственности.

По первому вопросу:

1.Доклад о проведении мероприятий по очистке крыш многоквартирных жилых домов и административных зданий от снега и наледи принять к сведению.

По второму вопросу:

2.1.Доклад об организации вывоза снега с территории города с целью предупреждения рисков затопления территорий, в том числе очистки люков сливных и канализационных каналов для отвода талых вод принять к сведению.

2.2.Департаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (Волчков С.А.):

2.2.1.В целях снижения рисков подтопления и затопления территорий обеспечить выполнение мероприятий по своевременному вывозу снега с территории города, очисткой люков сливных и канализационных каналов для отвода талых вод.

Срок: до 29.04.2019.

2.2.2.Обеспечить реализацию мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности объектов водоснабжения, канализации (в т.ч. ливневой очистке дренажных траншей), полигонов коммунальных отходов, скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов.

Срок: до 29.04.2019.

2.2.3.Обеспечить контроль по очистке крыш от наледи и снега на всех объектах города Ханты-Мансийска, а также придомовых территорий и вывоз снега с них.

Срок: ежедневный контроль.

По третьему вопросу:

3.Доклад о готовности сил и средств муниципальных предприятий для откачки талых, грунтовых и дождевых вод с территории города принять к сведению.

По четвертому вопросу:

4.Доклад о готовности КНС, водопропускных систем (находящихся на балансе города) для беспрепятственного прохождения талых вод в период интенсивного таяния снега, паропередвижных установок  и насосного оборудования принять к сведению.

4.1. Муниципальному водоканализационному предприятию (Молчанов Н.Н.)

4.1.1.Информацию о создании запаса обеззараживающих средств для проведения экстренного гиперхлорирования водопроводных сетей направить в адрес муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» (Девятков Е.В.).

Срок до 28.03.2019.

4.1.2.Утвердить схему альтернативного водообеспечения бутилированной водой, машинами и питьевыми цистернами для подвозки питьевой воды.

Срок до 25.03.2019.

По пятому вопросу:

5.Доклад о готовности к выполнению мероприятий по откачке талых, грунтовых и дождевых вод на придомовых территориях жилого фонда, а также в жилых домах в соответствии с муниципальным  контрактом № 0187300015618000284_211231 принять к сведению.

По шестому вопросу:

6.1.Проект распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска «О проведении противопаводковых мероприятий в 2019 году» принять к сведению.

6.2. Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской защиты населения» (Девятков Е.В.) направить в отдел по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре перечень пунктов временного размещения граждан.

Срок до 25.03.2019.

6.3.Муниципальному водоканализационному предприятию (Молчанов Н.Н.):

6.3.1.Усилить контроль за качеством питьевой воды в системе водозаборов, водоподготовки и разводящей сети с учетом паводковой ситуации.

6.3.2.Обеспечить проведение очистки территорий водозаборных и водоочистных сооружений от снежных масс, проведение проверки состояния ливневых коллекторов, отводов, колодцев, создание запаса обеззараживающих средств для проведения экстренного гиперхлорирования водопроводных сетей и др.

Срок до 28.03.2019.

6.4.Муниципальному водоканализационному предприятию (Молчанов Н.Н.), муниципальному дорожно-эксплуатационному предприятию (Сергеев А.С.):

Реализовать мероприятия по обеспечению эпидемиологической безопасности объектов водоснабжения, канализации (в т.ч. ливневой, очистке дренажных отводящих траншей), полигонов коммунальных отходов, выгребных ям, надворных и общественных туалетов.

Срок до 29.04.2019

По седьмому вопросу:

7.Доклад о реализации мероприятий по установке автономных пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания категории граждан, относящихся к  социально-неадаптированным и маломобильным группам населения, проживающих в жилых помещениях, относящихся к муниципальной собственности.

7.1.Департаменту муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (Витвицкий А.В.) завершить работу по установке пожарных извещателей с GSM-модулем.

Срок:  до 01.06.2019.

Заместитель

Председателя Комиссии						      А.В. Кузнецов

Секретарь Комиссии				                                     Е.А. Бубнова