## 3.21. Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 № 1307 «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Задача муниципальной программы является обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и осуществление единой политики в сфере строительства.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.21.1

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

| № | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | | Значение показателей за 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Протяженность построенных сетей | км. | 6 | 16 | 16 | 21 | 15,2 |
| 2 | Объем ввода жилья | тыс. кв.м. в год | 110,9 | 100 | 100,7 | 60 | 63,8 |
| 3 | Доля объема ввода жилья в эксплуатацию по стандартам экономического класса в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 21,7 | 21,9 | 22,7 | 22 | 23 |
| 4.1. | в том числе введенная в действие за один год | кв. м | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 0,6 |
| 5. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | га | 16,1 | 16,3 | 18,1 | 16,4 | 18,6 |
| 5.1. | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 32 | 3,39 | 3,4 | 3,39 | 3,5 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 109 603,4 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 109 601,9 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.21.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы, тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.21.2

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:. | 58 409,3 | 109 603,4 | 109 601,9 | 100,0% |
| 1 | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 58 409,3 | 109 603,4 | 109 601,9 | 100,0% |

Таблица 3.21.3

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в в том числе: | 58 409,3 | 109 603,4 | 109 601,9 | 100,0% |
| - бюджет города | 20 857,4 | 27 418,6 | 27 418,2 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 37 551,9 | 82 184,8 | 82 183,7 | 100,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства», всего, в том числе: | 58 409,3 | 109 603,4 | 109 601,9 | 100,0% |
| - бюджет города | 20 857,4 | 27 418,6 | 27 418,2 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 37 551,9 | 82 184,8 | 82 183,7 | 100,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы» выделено 109 603,4 тыс. рублей

Выделенные средства направлены на:

- строительные работы по объекту «Инженерные сети микрорайона «Восточный». Сети водоснабжения. 1 этап»; выполнение работ по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Ливневая канализация по ул. Б.Лосева, ул. Никифорова, ул. Зырянова, ул. Иртышская, ул. Ермака».

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2018 году по отношению к 2017 году на сумму 51 192,6 тыс. рублей связано с тем, что в целях обеспечения бесплатными земельными участками многодетных семей, вставших на учет до 02 апреля 2016 года необходимо завершение строительства инженерных сетей в микрорайоне «Восточный». Сетей водоснабжения 1 этап.