## 3.11. Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1324 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2025 годы и на период до 2030 года»

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

Целью муниципальной программы является улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории города.

Задачи муниципальной программы:

1. Организация содержания придомовой территории и капитального ремонта муниципальных жилых помещений, многоквартирных домов.

2. Ремонт, содержание и обслуживание объектов дорожного хозяйства.

3. Благоустройство и озеленение территории города.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.11.1.

**Целевые показатели муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2025 годы и на период до 2030 года»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год  | Значение показателей за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Доля общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70% | % | 7,8 | 6,25 | 6,7 | 5,4 | 6,2 |
| 2 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города | % | 70,8 | 71,1 | 72,4 | 74,1 | 75,1 |
| 3 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда  | Ед. | 135 | 139 | 110 | 110 | 67 |
| 4 | Количество многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту | Ед. | 296 | 282 | 254 | 275 | 232 |
| 5 | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда города | % | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| 6 | Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети | % | 99 | 99,4 | 99,4 | 99,6 | 100 |
| 7 | Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях | км | 298,4 | 313,4 | 324 | 313,4 | 378 |
| 8 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 149,2 | 162,2 | 162,2 | 164 | 162,7 |
| 9 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Протяженность дорог 1 категории (магистральные дороги регулируемого движения) | км | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,15 | 40,58 |
| 11 | Протяженность дорог 2 категории (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения) | км | 36,7 | 39,3 | 39,3 | 39,6 | 38,89 |
| 12 | Доля восстановленных газонов в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства | % | 5 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| 13 | Доля городских лесов, в отношении которых проведены мероприятия, направленные на устранение последствий воздействия на зеленные насаждения негативных причин и устранение самих причин, а также мероприятия по повышению уровня благоустройства | % | 0,0 | 15 | 15 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 960 | 965 | 965 | 970 | 967 |
| 15 | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 93,0 | 93,5 | 93,5 | 93,9 | 93,7 |
| 16 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м | 246582 | 257972 | 257972 | 262967 | 265503 |
| 17 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 75,7 | 79,2 | 79,2 | 80,8 | 81,6 |
| 18 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./час | 0 | 523 | 523 | 239 | 79,5 |

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 817 694,3 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 812 320,6 тыс. рублей или 99,3% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.11.1.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска», тыс. рублей.**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.11.2.

Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2025 годы и на период до 2030 года»

 тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 904 545,8 | 817 694,3 | 812 320,6 | 99,3% |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 283 435,5 | 281 589,9 | 280 013,9 | 99,4% |
| 2 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 610 617,1 | 525 744,7 | 521 947,0  | 99,3% |
| 3 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 10 493,2 | 10 359,7 | 10 359,7 | 100% |

Таблица 3.11.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2025 годы и на период до 2030 года»**

 тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего, в том числе:  | 904 545,8 | 817 694,3 | 812 320,6 | 99,3% |
| - федеральный бюджет  | 16 824,9 | 5 826,0 | 5 826,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 131 494,8 | 80 692,2 | 78 367,1 | 97,1% |
| - бюджет города | 756 226,1 | 731 176,1 | 728 127,5 | 99,6% |
| Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» всего, в том числе: | 230 168,9 | 224 557,3 | 221 702,8 | 98,7% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 156,4 | 156,4 | 0% |
| - бюджет города | 230 168,9 | 224 400,9 | 221 546,4 | 98,7% |
| Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» всего, в том числе: | 57 412,4 | 53 318,8 | 53 316,2 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 32 303,2 | 35 061,4 | 35 058,8 | 100% |
| - бюджет города | 25 109,2 | 18 257,4 | 18 257,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» всего, в том числе: | 332 627,1 | 290 454,1 | 290 422,6 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 21 850,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 310 776,4 | 290 454,1 | 290 422,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» всего, в том числе: | 192 328,2 | 182 703,3 | 180 218,2 | 98,6% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 5 613,6 | 5 810,6 | 3 488,1 | 60% |
| - бюджет города | 186 714,6 | 176 892,7 | 176 730,1 | 99,9% |
| Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» всего, в том числе: | 92 009,2 | 66 660,8 | 66 660,8 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 16 824,9 | 5 826,0 | 5 826,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 71 727,3  | 39 663,8 | 39 663,8 | 100% |
| - бюджет города | 3 457,0 | 21 171,0 | 21 171,0 | 100% |

Рисунок 3.11.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска», тыс. рублей**

Программа предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

1. «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» при плане 224 557,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 221 702,8 тыс. рублей или 98,7%, в том числе:
	1. Капитальный ремонт многоквартирных домов при плане 19 074,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. Выполнены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов по ул. Красногвардейская,14, ул. ул. Гагарина, 61.
	2. В рамках участия в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах осуществляется перечисление в Югорский фонд капитального ремонта субсидии из средств городского бюджета, а так же оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения. При плане на общую сумму 11 734,4 тыс. рублей, исполнение составляет 100%
	3. Субсидии МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей по содержанию и эксплуатации инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности и прилегающих территории. При плане 58 507,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%, в том числе были выполнены работы:

- по текущему ремонту объекта административного здания расположенного по адресу ул. Гагарина, 44 на сумму 2 800,8 тыс. рублей;

- по текущему ремонту крыши по адресу ул. Дзержинского, 7 ЗАГС на сумму 2 913,6 тыс. рублей

* 1. Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений при плане 11 134,8 тыс. рублей, кассовое исполнение 11 128,1 тыс. рублей или 100%. Выполнены работы по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений по адресам: ул. Осенняя д. 5 кв. 3; ул. Объездная, д. 59 А, кв. 9; ул. Югорская, д. 13, кв. 119; ул. Рябиновая, д. 20, кв. 1; ул. Шевченко, д. 35, кв. 5; ул. Кооперативная, д. 48, кв. 4; ул. Строителей, д. 73, кв.9; ул. Горная 14 кв.1; ул. Строителей 105А кв.8; ул. Строителей 109 кв.4; ул. Рябиновая 20 кв.115; ул. Рябиновая 20 кв.136; ул. П. Лумумбы 57 кв.18; ул. Ямская 4 кв.26; ул. Молодежная 9 кв.4; ул. Объездная 61 кв.165; ул. Пролетарская 8 кв.12; пер. Рабочий 23 кв. 2; ул. Пионерская 107 кв. 12; ул. Шевченко 29 кв. 8; ул. Молодежная 3 кв. 21; ул. Пролетарская 14 кв.19; ул. Рознина 50 кв.8; ул. Механизаторов 1 кв.7; ул. Мира 99 кв.5; ул. Пионерская 107 кв.3; ул. Пионерская 111 кв.9; ул. Гагарина 286 кв.3; ул. Кооперативная 38 кв.4; ул. Объездная 59А кв.9; ул. Песчаная 7 кв.17; ул. Лермонтова 10 кв.28; ул. Лермонтова 10 кв.53; ул. П. Лумумбы д.57 кв.18; ул. Кооперативная 38 кв.4; ул. Мира 25 кв.7; ул. Сургутская 27 кв.11; ул. Чехова 66А кв.11; кв.19, ул. Гагарина 61 кв.11; ул. Рябиновая 20 кв.117; ул. Строителей 79 кв.14; ул. Садовая 1 кв.10; ул. Красноармейская 41 кв.14; ул. Красногвардейская 6 кв.9; ул. Ключевая 7 кв.10; ул. Собянина 7 кв.10; ул. Шевченко 41 кв.17; пер. Южный 32А кв.11; ул. Механизаторов 10 кв.12; ул. Красногвардейская 10 кв.11; ул. Ленина 92Б кв.21; ул. Механизаторов 7 кв.3А; ул. Собянина 9 кв.6; ул. Ключевая 20 кв.5; ул. Ленина 9 кв.8. Выполнялись работы по замене входных дверных блоков, смене цокольных перекрытий, ремонт потолков, ремонт стен, ремонт межэтажных перекрытий, смена оконных блоков, смена стенного бруса, смена межкомнатных дверных блоков, смена входной двери, ремонт покрытия пола, оклейка стен обоями. Также проводились работы по монтажу газовой плиты по ул. Горная д.12 кв.2; ул. Гагарина д.95 кв.18, ул. Мичурина д.1 кв.10, ул. Заречная д.7 кв.9, ул. Рознина 32 кв.16, ул. Гагарина 99 кв.12, ул. Пролетарская 8 кв.20; монтаж электрической плиты по ул. Лопарева 15 кв.48; замена счетчика газоснабжения по ул. Рябиновая 30 кв.20; установке индивидуальных приборов учета газоснабжения по адресам: ул. Осенняя д.5 кв.3, ул. Осенная д.5 кв., 13, ул. Лермонтова 21 кв.8, ул. Ямская 4 кв.59, ул. Собянина 9 кв.5А.; установка индивидуальных приборов учета по адресам: ул. Студенческая 16 кв.2, ул. Спортивная 5 кв.5, ул. Пролетарская 2 кв.12, ул. Пролетарская 8 кв.4, ул. Собянина 9 кв.1А, ул. Шевченко 23 кв.6, ул. Гагарина 297 кв.6, ул. Пролетарская 2 кв.12, ул. Гагарина 29 кв.20, ул. Гагарина 49 кв.9, ул. Мира 81А кв.8, ул. Строителей 69 кв.3, ул. Осенная 5 кв.3, кв.78 ул. Рябиновая 20 кв.116, ул. Югорская 13 кв. 119, ул. Школьная 5 кв.14, ул. Уральская 5 кв.89, ул. Гагарина 105 кв.8, ул. Студенческая 16 кв.55, ул. Рябиновая 30 кв. 20.
	2. Капитальный ремонт общего имущества и содержание специализированного жилого фонда по ул. Луговая, 9. Плановые ассигнования 100,0 тыс. рублей выполнены на 100%. В рамках данного мероприятия выполнялись работы по подготовке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт системы электроснабжения мест общего пользования специализированного жилого фонда».
	3. Проведены ежегодные конкурсы на звание «Образцовый дом» в сумме 240,0 тыс. рублей и «Лучшая управляющая компания» в сумме 400,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Финансовое обеспечение деятельности Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска при плане 58 628,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 57 046,9 тыс. рублей или 97,3%. При плановой штатной численности учреждения 38,5 ед. фактическая численность составила 36,5 ед., среднесписочная численность 36 человек.

* 1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» при плане 54 378,0 тыс. рублей кассовое исполнение 53 111,8 тыс. рублей или 97,7%. Штатная численность 36,5 ед., фактическая численность за 2018 год 36 ед., среднесписочная численность 37 человек.
	2. Мероприятие оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В соответствии со статьей 5 закона ХМАО-ЮГРЫ от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО-ЮГРЫ», установлено обязательства собственник помещений по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

По состоянию на 01.01.2019 Департаментом муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в сумме 10 359,7 тыс. рублей, в том числе за 2017 год в сумме 935,3 тыс. рублей и январь-ноябрь 2018 года в сумме 9 424,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 взносы оплачивались по 1 538 квартирам.

В соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 19.10.2017 № 7-нп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» тарифы по капитальным взносам составляют:

- многоквартирный жилой дом в деревянном исполнении – 8,55 руб.

- иные многоквартирные жилые дома без лифта – 10,75 руб.

- иные многоквартирные жилые дома с лифтом – 12,35 руб.

- многоквартирный жилой дом в панельном исполнении без лифта – 12,05 руб.

- многоквартирный жилой дом в панельном исполнении с лифтом – 13,85 руб.

1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» при плане 53 318,8 тыс. рублей кассовое исполнение составило 53 316,2 тыс. рублей или 100%, в том числе:
	1. Объем субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате продажи населению услуги по перевозке (доставке) питьевой воды и вывозу жидких бытовых отходов по ценам, не покрывающим издержки организации водоснабжения и водоотведения при плане 6 910,9 тыс. рублей кассовое исполнение составило 6 910,9 тыс. рублей или 100%.
	2. Объем субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате продажи населению услуг бань в результате регулирования цены при плане 10 346,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%.
	3. Объем субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам при плане 35 061,4 тыс. рублей исполнен в сумме 35 058,8 тыс. рублей или на 100% (средства бюджета автономного округа).

2.4. Субсидия на возмещение затрат по теплоснабжению социальной инфраструктуры в сумме 1 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%. Субсидии предоставлены на теплоснабжение Храмового комплекса.

3. «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» при плане 290 454,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 290 422,6 тыс. рублей или 100%, средства городского бюджета, в том числе выполнены работы:

- ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства на ул. Объездная, ул. Энгельса, ул. Калинина, ул. Гагарина, съезд с ул. Тихая на ул. 60 лет Победы, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Восточная объездная, ул. Механизаторов, ул. Чехова (район рынка «Солнечный»), ул. Красноармейская (от ул. Чехова до дома № 40А по ул. Красноармейская), ул. Барабинская.

- выполнение работ по содержанию дорог 1- 4 категорий общей площадью 1 371,4 тыс. кВ.м. (сбор, погрузка и вывоз снега в зимнее время и поливка в летнее время, уборка мусора, нанесение разметок (стоп линия, пешеходный переход, направление движения));

- очистка от снега в зимнее время (сбор, погрузка и вывоз снега) и от мусора в летнее время прилегающих к дорогам тротуаров общей площадью 288 тыс. кВ.м.;

- содержание объектов дорожного хозяйства (очистка от снега и мусора, текущий ремонт деталей объектов): автобусных остановок (104 шт.), барьерного и перильного ограждения, подпорных стен, светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных переходов и т.д.;

- монтаж светофорного объекта по ул. Луговая – ул. Ермака, ул. Ленина, ул. Мира район Газовиков, ул. Лопарева района Шахматной академии, ул. Восточная Объездная - ул. Чехова;

- ремонт подпорной стенки в районе дома № 27 по ул. Гагарина;

- монтаж ограждений на пешеходных переходах по адресам: ул. Ямская (д/с «Березка»), ул. Коминтерна (д/с «Радуга»), ул. Мичурина-Свободы-Краснопартизанская (д/с «Улыбка»), ул. Ломоносова (д/с «Незнайка»), ул. Чехова-Калинина, ул. Ленина (д/с «Брусничка»);

 - выполнение работ по ремонту ливневой канализации в районе жилого дома ул. Свободы № 57.

4. «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» при плане 182 703,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 180 218,2 тыс. рублей или 98,6%, в том числе:

4.1.Снос ветхих домов – план 13 566,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 13 566,0 тыс. рублей или 100%. Выполнены работы по сносу домов расположенных по адресам: ул. Гагарина 285; ул. Гагарина 206; ул. Гагарина 202; ул. Гагарина 198; ул. Бориса Лосева 1; ул. Гагарина д. 271; по ул. Краснопартизанская д.3; по ул. Гагарина 135, 133, 202,198, 137, 139; ул. Свердлова д.3; ул. Пролетарская д. 24; ул. Коминтерна 21; ул. Коминтерна 19; ул. Кооперативная 53; ул. Ключевая 8; ул. Ключевая 10; ул. Луговая 11; ул. Луговая 13; ул. Гагарина 96; ул. Комсомольская 77; ул. Сирина 56; ул. Школьная 3; ул. Труда 3; ул. Коминтерна 26; ул. Калинина 57; пер. Южный 4; ул. Строителей 12А; ул. Свердлова 5; ул. Калинина 59; ул. Гагарина 164; ул. Сирина 63; ул. Лермонтова 32; ул. Менделеева 11; ул. Заречная 6; ул. Заречная 10; ул. Гагарина 152; ул. Гагарина 207; ул. Гагарина 209; ул. Гагарина 122; ул. Гагарина 194; ул. Гагарина 199; ул. Свердлова 7; ул. Сирина 77, 77а, 79; сносу детского сада № 23 "Брусничка".

4.2. Санитарная очистка помойниц при плане 2 485,7 тыс. рублей кассовое исполнение 2 323,0 тыс. рублей или 93,5%. Выполнение работ по санитарной очистке города и содержанию помойниц по адресам: ул. Горная, 16; ул. Калинина, 57; ул. Комсомольская, 77 – Калинина, 59; ул. Калинина, 77; ул. Коминтерна, 19; ул. Коминтерна, 21; ул. Свердлова, 5-7; ул. Сургутская, 35; ул. Сургутская, 37; ул. Гагарина, 214; ул. Гагарина, 206; ул. Гагарина, 202; ул. Гагарина, 194; ул. Гагарина, 207-209; ул. Гагарина, 198; ул. Гагарина, 199; ул. Южный, 15; ул. Южный, 32; ул. Луговая, 11-13; ул. Зырянова, 2; ул. Гагарина, 210.

 4.3. Содержание парковой зоны **–** 1 495,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 100%. Выполнение работ по очистке города от мусора: участок не доезжая до ОМК по ул. Тихая (поворот налево на СОТ «Урожай» 3,4,5 линии); участок от ОМК до СОТ «Стрижкино»; участок ул. Еловая, ул. Сосновый бор до ул. Индустриальная; участок ул. Таежная (от ул. Тобольский тракт); Пляж ул. Индустриальная (район мостового перехода) вдоль протоки Горная до ул. Горная; участок от «Тропа здоровья» до горнолыжной трассы; участок от «Югорская долина» по левой стороне через ул. Горная по круговому движению включая ул. Тобольский тракт; участок ул. Мира до ул. Чехова (за гаражами); участок ул. О.Кошевого от Южного кладбища, включая ул. Чапаева; участок от парка «Долина ручьев» до храмового комплекса Воскресенья Христова; участок ул. Газовиков (от ул. Мира до ул. Тобольский тракт); участок от ул. Чехова до Восточной объездной автодороги; участок от ул. Тобольский тракт до аэропорта; участок возле автостоянки в районе мостового перехода ул. Индустриальная; участок ул. Калинина (от ул. Водопроводная до автодрома); участок от ул. Горная до пер. Геофизиков; участок ул. Мира от кафе «Норд Гранд» до ул. Тобольский тракт.

 4.4. Озеленение территории города **–** при плане 5 331,3 тыс. рублей кассовое исполнение 100%. Выполнение работ по содержанию: газонов 1 394,6 тыс. кВ.м.; содержание кустов 15,1 тыс.м.п.; посадка цветов 259,8 тыс. штук, содержание цветников 6,4 тыс. кВ.м., восстановление кустарников 1,8 тыс. штук, спил деревьев 300 штук.

4.5.Устройство наружного освещения городских улиц **–** при плане 198,5 тыс. рублей, кассовое исполнение 100%. Выполнены работы по монтажу наружного освещения между СОТ «Полет» и СОТ «Авиатор» - 4 опоры.

 4.6. В целях защиты населения от болезней общих для человека и животных, их предупреждения оказываются услуги по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных и бродячих домашних животных. При плане 706,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 100%, осуществлен отлов 233 шт. безнадзорных и бродячих домашних животных.

4.7. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Горсвет» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей по содержанию и ремонту линий уличного освещения на территории города Ханты-Мансийска на общую сумму 46 991,4 тыс. рублей исполнена на 100%.

 4.8. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Ритуальные услуги» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей по обеспечению организации ритуальных услуг и выполнению работ по содержанию мест захоронений в сумме 35 237,5 тыс. рублей освоена на 100%, из них выполнение работ по перевозке тел умерших (погибших) на территории города Ханты-Мансийска - содержание коронерской бригады - выполнено на сумму 9 220,3,0 тыс. рублей.

4.9. Содержание объектов внешнего благоустройства (парки, скверы, площади, фонтаны, тротуары, тропы и т.п.), городских лесов, содержание и ремонт внутриквартальных площадей, проездов на территории города – при плане 34 735,1 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%.

Осуществлены работы по содержанию объектов внешнего благоустройства, внутриквартальных площадей, проездов механизированным и ручным способом: очистка от мусора, снега, текущие ремонты.

 4.10. Оформление и содержание ледовых городков, новогодних елок в местах массового отдыха горожан **–** план 3 949,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 100%. Выполнены работы: по содержанию, демонтажу вывозу новогодних елок на площадях «Свободы», «Славянской письменности», СК «Дружба»; по оформлению и содержанию ледового городка на площади «Свободы», Центральной площади; охрана новогодней елки и ледового городка на площади «Свободы».

4.11. Обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению, санитарному содержанию мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей при проведении городских праздников. При плане 3 984,9 тыс. рублей кассовое исполнение 100%.

В периоды празднования Дня защиты детей, Дня России, Дня молодежи, Дня флага России, Легкоатлетического полумарафона; Дня народного единства, Дня округа и организации мероприятия «Крещение господне – Богоявление» проводились работы:

 - по доставке, монтажу, демонтажу, вывозу и санитарному обслуживанию биотуалетов, мусорных евроконтейнеров, урн, турникетов;

 - по поставке электрической энергии;

- по монтажу баннеров, флагов.

4.12. Проведены: ежегодный городской конкурс на звание «Самый благоустроенный двор» и ежегодный экологический конкурс «Кедровая ветвь». При плане 353,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%.

4.13. Организовано видеонаблюдение в местах стихийных свалок: ул. Привольная, (снежный полигон), ул. К.Марска (ГСК «Иртыш»), база РММ ОАО «Северречфлот», ул. Чехова ГСК «Юстас», ул. Энгельса ГСК «Иртыш» здание котельной за ТД «Авангард», ул. Объездная, ул. Сургутский район ГСК «Геофизик», ул. Объездная 3а ГСК «Причал», АЗС «Разбойникова» на сумму 1 255,6 тыс. рублей.

4.14. Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами при плане 26 892,1 тыс. рублей исполнение составило 100%, в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа на сумму 156,8 тыс. рублей, – приобретены контейнеров для сборов батареек 4 штуки;

- за счет средств местного бюджета – оказание услуг по санитарной очистке города на сумму 26 296,3 тыс. рублей; выполнены работы по актуализации генеральной схемы очистки территории города Ханты-Мансийска на сумму 420 тыс. рублей; приобретение контейнера для раздельного накопления отходов на сумму 19,0 тыс. рублей.

4.15. Организация мероприятий по проведению дезинсекции и дератизациипри плане 5 521,4 тыс. рублей кассовое исполнение составило 3 199,0 тыс. рублей или 57,9%, из них 3 199,0 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа. Проведены противоэпидемиологические мероприятия по снижению численности кровососущих комаров (ларвицидная обработка), численности по снижению численности иксодовых клещей (акарицидная обработка), барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных; выполнены работы по контролю эффективности обрабатываемой территории после проведения ларвицидной и барьерной обработки.

5. «Формирование современной городской среды» при плане 66 660,8 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. В том числе исполнение за счет бюджета автономного округа составило 39 663,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 5 826,0 тыс. рублей, средства городского бюджета – 21 171,0 тыс. рублей, в том числе выполнены работы:

 - комплексное благоустройство внутридворовых территорий и территории общего пользования города Ханты-Мансийска по адресам: ул. Пионерская 46,48, территории прилегающей к Храму «Воскресенье Христова», территории прилегающей к парку Бориса Лосева (стоянка по ул. Дзержинского), аллея к площади Славянской письменности, район СУ-967, ул. Ленина-Красноармейская 4.