Пояснительная записка по реализации в 2019 году

мероприятий муниципальной программы

# Муниципальная программа "Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска"

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1324 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является:

1. Улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории города с применением практики инициативного бюджетирования.

Задачи муниципальной программы:

1. Организация содержания придомовой территории и капитального ремонта муниципальных жилых помещений, многоквартирных домов;

2. Ремонт, содержание и обслуживание объектов дорожного хозяйства;

3. Благоустройство и озеленение территории города.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы **«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска »**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показа-тель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показателей за 2018 год | | Значение показателей за 2019 год | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |  |
| 1. | Доля общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70%, | % | 6,4 | 5,4 | 6,2 | 6,1 | 6,15 | 2,8 |
| 2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города | % | 74,5 | 74,1 | 75,1 | 74,7 | 77,8 | 76,9 |
| 3. | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда | ед. | 100 | 110 | 67 | 100 | 26 | 100 |
| 4. | Количество многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту | ед. | 250 | 275 | 232 | 247 | 193 | 214 |
| 5. | Доля аварийного муниципального жилищного фонда, в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 3,1 |
| 6. | Потребность населения в баллонном газе | тыс.кг. | 200 | - | - | 197 | 175,604 | 164 |
| 7. | Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях | км. | 378 | 313,4 | 378 | 381,5 | 384,8 | 420 |
| 8. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 163 | 164 | 162,2 | 164 | 166,89 | 175 |
| 9. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,16 | 0 |
| 10. | Протяженность дорог 1 категории (магистральные дороги регулируемого движения) | км. | 40,58 | 40,15 | 41,17 | 40,6 | 41,18 | 41,7 |
| 11. | Протяженность дорог 2 категории (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения) | км. | 38,89 | 39,6 | 33,9 | 40 | 33,9 | 42,4 |
| 12. | Доля восстановленных газонов в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства | % | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 65 |
| 13. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 967 | 970 | 967 | 970 | 968 | 1032 |
| 14. | Доля благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий | % | 93,6 | 93,9 | 93,7 | 93,9 | 93,79 | 100 |
| 15. | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 262967 | 262967 | 265503 | 302967 | 275463 | 325323 |
| 16. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 80,8 | 80,8 | 81,6 | 93,1 | 90,92 | 100 |
| 17. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню работ | % | 0 | 5 | 0 | 10 | 10,5 | 10 |
| 18. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ | % | 0 | 5 | 0 | 20 | 10,5 | 20 |
|  | Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети | % | 99 | 99,6 | 100 | - | - | - |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./час | 0 | 239 | 79,5 | - | - | - |

*Описательная и аналитическая часть таблицы:*

- Доля общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70% составляет 6,15% при плановом значении 6,1% (результативность – 100,8%). Фактически выполнены работы по капитальному ремонту 40 МКД (В 2018 году – 22 МКД).

- Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города, составляет 77,8% при плановом значении 74,7% (результативность – 104,14%). В 2019 году введено в эксплуатацию 6 МКД, снесено 4 МКД.

- Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда составило 26 единиц при плановом значении 100 единиц (результативность – 26%). В 2019 году отремонтировано 26 жилых помещений, в 2018 – 67.

- Количество многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту составляет 193 единицы при плановом значении 247 единиц (результативность – 127,97%). Фактически выполнены работы по капитальному ремонту 40 МКД (В 2018 году – 22 МКД).

- Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда города составляет 4,2% при плановом значении 4,2 единицы (результативность – 100%).

- Потребность населения в баллонном газе составила 175,604 тыс. кг. при плановом показателе 197 тыс.кг. (результативность – 89,1%). В соответствии с потребностью всего населению поставлено 15 964 баллона газа.

- Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях составила 384,8 км. при плановом значении 381,5 км. (результативность – 100,8%). На конец 2019 года протяженность воздушных линий – 96,705 км, протяженность кабельных линий – 288,13 км. В 2018 году протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях составляла 377,9 км.

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 166,89 км. при плановом значении 164 км. (результативность – 101,7%). Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 4,2 км. по сравнению с показателем на конец 2018 года произошло в виду ввода в эксплуатацию дорог в микрорайоне «Иртыш» и дороги по ул. Дзержинского.

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 12,16 км. при плановом значении 0 км. 12,16 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, выявлено при проведении инструментальной диагностики.

- Протяженность дорог 1 категории (магистральные дороги регулируемого движения) составила 41,18 км. при плановом значении 40,60 км. (результативность – 102,7%).

- Протяженность дорог 2 категории (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения) составила 33,9 км. при плановом значении 40,00 км. (результативность – 84,75%).

- Доля восстановленных газонов в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства составила 20% при плановом значении 20% (результативность – 100%). В 2019 году выполнены работы по восстановлению газонов в парке имени Бориса Лосева и в районе Храма воскресения Христова (Площадь Славянской письменности).

- Количество благоустроенных дворовых территорий составило 968 единиц при плановом значении 970 единиц (результативность – 99,79%). Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по ул. А.Коньковой, д.10

- Доля благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий составила 93,79% при плановом значении 93,9% (результативность – 99,88%). Выполнены работы по благоустройству дворовой территории по ул. А.Коньковой, д.10

- Площадь благоустроенных общественных территорий составила 275 463 кв.м. при плановом значении 302 967 кв.м. (результативность – 90,92%). Выполнены работы по благоустройству парка им. Б. Лосева, благоустройству территории по ул. Свердлова, 1, 3, 5, благоустройству плоскостных парковок по ул. Луговой, 11-13, ул. Самаровской, д.1 (Площадь благоустройства 4-х объектов 9 960 кв.м.).

- Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий составила 90,92% при плановом значении 93,1% (результативность – 97,65%). Выполнены работы по благоустройству парка им. Б. Лосева, благоустройству территории по ул. Свердлова, 1, 3, 5, благоустройству плоскостных парковок по ул. Луговой, 11-13, ул. Самаровской, д.1 (Площадь благоустройства 4-х объектов 9 960 кв.м.).

- Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню работ составила 10,5% при плановом значении 10% (результативность – 105%). Собственниками помещений в МДК по ул. Анны Коньковой, д.10 принято финансовое участие при благоустройстве дворовой территории в размере 10,5% от стоимости работ. Поступили денежные средства в размере 436 091,92 руб. В 2018 году финансового участия в благоустройстве дворовых территорий жители не принимали.

- Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ составила 10,5% при плановом значении 20% (результативность – 52,5%). Собственниками помещений в МДК по ул. Анны Коньковой, д.10 принято финансовое участие при благоустройстве дворовой территории в размере 10,5% от стоимости работ. Поступили денежные средства в размере 436 091,92 руб. В 2018 году финансового участия в благоустройстве дворовых территорий жители не принимали.

На финансирование муниципальной программы в 2019 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 914 061,922 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 820 473,830 тыс. рублей или 90% от годового объема финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований за 2019 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 812 320,64 | 914 061,92 | 820 473,83 | 89,76% |
| 1 | Департамент городского хозяйства Админстрации города Ханты-Мансийска | 801 960,97 | 880 808,50 | 791 125,42 | 89,82% |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 0,00 | 5 503,09 | 5 107,69 | 92,81% |
| 3 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 10 359,68 | 27 750,34 | 24 240,72 | 87,35% |

Таблица 3

Структура расходов муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 812 320,64 | 914 061,92 | 820 473,88 | 89,76 |
| - федеральный бюджет | 5 826,00 | 11 487,35 | 11 487,35 | - |
| - бюджет автономного округа | 78 210,73 | 164 690,81 | 90 280,38 | - |
| - бюджет города | 728 283,91 | 737 883,76 | 718 706,14 | 97,40 |
| Основное мероприятие "Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры" в том числе: | 221 702,82 | 264 834,63 | 260 580,57 | 98,39 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - бюджет автономного округа | - | - | - | - |
| - бюджет города | 221 702,82 | 264 834,63 | 260 580,57 | 98,39 |
| Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами" в том числе: | 53 316,18 | 44 592,26 | 44 565,76 | 99,94 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - бюджет автономного округа | 35 058,75 | 27 459,50 | 27 433,53 | 99,91 |
| - бюджет города | 18 257,43 | 17 132,76 | 17 132,23 | 100,00 |
| Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них" в том числе: | 290 422,61 | 213 068,43 | 213 068,48 | 100,00 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - бюджет автономного округа | - | - | - | - |
| - бюджет города | 290 422,61 | 213 068,43 | 213 068,48 | 100,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территорий" в том числе: | 180 218,25 | 242 959,86 | 215 188,28 | 88,57 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - бюджет автономного округа | 3 488,19 | 32 657,50 | 7 128,23 | 21,83 |
| - бюджет города | 176 730,06 | 210 302,36 | 208 060,05 | 98,93 |
| Основное мероприятие "Формирование современной городской среды" в том числе: | 66 660,79 | 148 606,74 | 87 070,79 | 58,59 |
| - федеральный бюджет | 5 826,00 | 11 487,35 | 11 487,35 | 100,00 |
| - бюджет автономного округа | 39 663,80 | 104 573,81 | 55 718,63 | 53,28 |
| - бюджет города | 21 170,99 | 32 545,57 | 19 864,80 | 61,04 |

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» выделено 914 061,922 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 164 690,812 тыс. рублей, средства федерального бюджета 11 487,353 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» выделены средства в размере 264 834,631тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 260 580,573 тыс. рублей, в том числе 0,00 тыс. рублей средства бюджета округа, средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 98 %.

Выделенные средства направлены на выполнение работ (услуг) по:

- капитальному ремонту муниципальных жилых помещений

- Капитальному ремонту специализированного жилого фонда

- Капитальный ремонт многоквартирных домов

- Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

«Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры оплата взносов на капитальный ремонт домов», мероприятие оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии со статьей 5 закона ХМАО-ЮГРЫ от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО-ЮГРЫ», установлено обязательства собственник помещений по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

По состоянию на 01.01.2020 Департаментом муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в сумме 10 944 425,75 рублей, в том числе за декабрь 2018 год в сумме 767 048,22 рублей.

По состоянию на 01.01.2020 взносы оплачивались по 1 504 квартире.

В соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 17.10.2018 № 18-нп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» тарифы по капитальным взносам составляют:

- многоквартирный жилой дом в деревянном исполнении – 8,55 руб.

- иные многоквартирные жилые дома без лифта – 10,75 руб.

- иные многоквартирные жилые дома с лифтом – 12,35 руб.

- многоквартирный жилой дом в панельном исполнении без лифта – 12,05 руб.

- многоквартирный жилой дом в панельном исполнении с лифтом – 13,85 руб.

В рамках реализации мероприятия выделены бюджетные ассигнования в размере 15 000 000 рублей в целях финансирования субсидии на возмещение затрат по содержанию и эксплуатации инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и прилегающих территорий. Выплата субсидии запланирована в декабре по итогу заключения соглашения о предоставлении субсидии.

Заключено соглашение от 25.12.2019 и осуществлена выплата субсидии на возмещение затрат по содержанию и эксплуатации инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и прилегающих территорий на сумму 13 296 298 рублей.

- содержание и эксплуатация инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности и прилегающих территорий (заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг). Предоставление субсидии МБУ «Управление эксплуатации служебных зданий.

- содержание муниципального специализированного жилого фонда

- обеспечение функций и полномочий Департамента городского хозяйства.

- обеспечение функций МКУ Служба муниципального заказа в ЖКХ.

- проведение ежегодного конкурса на звание Образцовый дом.

- проведение ежегодного конкурса на звание Лучшая управляющая организация.

- замена газовых и электрических плит.

- замена индивидуальных приборов учета.

2. Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» выделены средства в размере 44 592,264 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 27 459,500 тыс. рублей, средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 44 565,765 тыс. рублей, в том числе 27 433,530 тыс. рублей средства бюджета округа, средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей.

Выделенные средства направлены на выполнение следующих работ (услуг):

- организация водоснабжения и водоотведения в многоквартирных и жилых домах (общий объем по подвозу питьевой воды – 1822,06 м3, по вывозу жидких бытовых отходов – 83 251,99 м3).

- организация обеспечения сжиженным углеводородным газом (объем потребленного сжиженного газа – 175 604 кг). Заключен договор № 241 от 01.02.2019 года «О предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов от реализации сжиженного газа населению в 2019 году» с ОАО «Объгаз» на сумму 27 456 900,00 руб., срок исполнения с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.

- организация обеспечения теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры (оплачено 0 Гкал).

- организация предоставления бытовых услуг (бани) – общее количество посещений (помывок) с начала года – 69 129 раз. Заключено Соглашение № 252 от 26.02.2019 года «О предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления населению города Ханты-Мансийска услуг муниципальных бань в 2019 году» с МП «ЖКУ» на сумму 10 069 186,04 руб., срок исполнения с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

3. Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них» выделены средства в размере 213 068,430 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 213 068,430 тыс. рублей, в том числе 0,00 тыс. рублей средства бюджета округа, средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей.

В рамках данного основного мероприятия выполняются работы (услуги) по

- Содержание, ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства, в том числе:

Зимнее содержание проезжей части улиц 3 категории (по муниципальному контракту - 220534,10м2  периодичность уборки - 110 раз/год, факт – 106раз);

Летнее содержание проезжей части улиц 3 категории (по муниципальному контракту-220534,10м периодичность уборки – 61 раз/год, факт -61 раз)

Зимнее содержание проезжей части улиц 4 категории (по муниципальному контракту - 203328,27м2  периодичность уборки - 70 раз/год, факт – 65раза)

Летнее содержание проезжей части улиц 4 категории (по муниципальному контракту- 203328,27м периодичностью уборки -25 раз/год, факт -25 раз);

обслуживание подземных пешеходных переходов - 6 шт.;

установка знаков на металлической стойке с флуоресцентной основой желто-зелёного типа – по муниципальному контракту – 165 шт., факт – 165 шт.;

установка знаков на старых металлических стойках (демонтаж) (по муниципальному контракту – 407 шт. по МК факт- 407 шт.)

Обслуживание ограждений – по муниципальному контракту - 32567,1м2

Сбор, погрузка и вывоз снега с проезжей части, тротуаров и организация размещения по муниципальному контракту – 672 245, 4м, по факту – 672 456, 4м.

Восстановление асфальтобетонного покрытия 7 см – по муниципальному контракту – 4560,43 м2 , факт- 4560,43м2; Восстановление асфальтобетонного покрытия 5 см – по муниципальному контракту –1100 м2 , факт- 1100м2; замена отдельных секций металлического барьерного ограждения–по муниципальному контракту - 484м, факт – 484 м.;

Содержание и текущий ремонт тротуаров, водопропусков, светофоров, объектов дорожного хозяйства, в том числе: тротуары – 326202,27 м2 ; светофоров- 51 шт; водопропусков – 91469,23 м

текущий ремонт по муниципальному контракту:

- без замены плиток 5500м2, факт- 5500м2.

- с заменой плиток по муниципальному контракту- 1100м2, факт- 1100м2.

**-** Содержание и ремонт водосточных канав – по муниципальному контракту 10430,1 м.

4. Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» выделены средства в размере 242 959,857 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 32 657,500 тыс. рублей, средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 215 188,275 тыс. рублей, в том числе 7 128,226 тыс. рублей средства бюджета округа, средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей.

В рамках данного основного мероприятия выполняются работы (услуги) по:

1) Содержание и ремонт внутриквартальных площадей, проездов - периодичность уборки по муниципальному контракту 125 раз в год, площадь уборки с учетом периодичности в зимний период 24 590 171 м2, по факту в зимний период -16 723 429, 05 м2 .

- площадь уборки с учётом периодичности в летний период- 6 147 542,75м2, факт- 4 929 931,91м2.

2) Содержание объектов внешнего благоустройства на территории города 44 объекта (детские площадки).

3) Содержание зеленого хозяйства, включает в себя:

-содержание кустарников в живой изгороди, по 2 раза в сезон - 15091 м, факт- 2 раза 15091м;

- содержание кустарников, посаженных в ямы, по -320шт, факт-320шт;

- содержание деревьев, по - 440 шт., факт- 440шт.

- содержание цветочных вазонов, клумб, рабаток – 6519,91 шт., факт- 6519,91 шт.

- посадка цветов, 285744 шт., факт- 285744 шт.;

- очистка газонов от опавшей листвы, по муниципальному контракту 2 раза за сезон- 199023,83м2 , факт 1 раз -199023,83м2;

- восстановление кустарников, по муниципальному заказу- 1500шт, факт-1500шт.

4) Отлов, содержание и регулирование численности животных на территории города Ханты-Мансийска – 380 шт. по МК, в том числе – 271 голов – средства городского бюджета, 109 голов – средства бюджета автономного округа.

5) Снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также зданий и сооружений, подлежащих сносу по решению суда либо находящихся в муниципальной собственности – план 33 мов и д/садов, факт – 30 домов; в работе – 1 адресов, по 2 домам нет актов приема-передачи под снос от ДМС.

Ул.Мичурин 16, ул.Кирова 118, ул.Краснопартизанская 17, пер.Первомайский 28 (д/с «Ласточка»), ул.Никифорова 4, ул.Ключевая 12, ул.Промышленная 6, ул.Доронина 50, ул.Гагарина 172, ул.Б.Лосева 5, ул.Никифорова 13, пер.Южный 3, ул.Б.Лосева 11, ул.Новая 33а, Б.Лосева 15, ул.Чехова 74, ул.Островского 5, ул.Островского 6, ул.Краснопартизанская 1, ул.Парковая 81, Набережная 36, Сутормина 2, Комбинатская 21, Рабочий 11, Мичурина 21, Южный 15, Д/с № 17 Незнайка, Кооперативная 47, Д/с Ласточка Механизаторов 3а, Д/с Теремок Мира 133, ул.Калинина, 77, пер. рабочий, 21, ул. Чапаево, 10, ул. Коминтерна, 26.

6) Санитарная очистка помойниц – кол-во адресов – 9, кол-во уборок – с 01.01 – по 31.01 – 126 раз, факт – 122 раза; с 01.04 – 30.06 – 243 раза, факт - 214; с 01.07 – 30.09 – 188 раз; с 01.10 – 30.11 – 126 раза; с 1.12 - 31.12 -

7) Содержание парковой зоны

8) Устройство наружного освещения городских улиц

9) Оформление и содержание ледовых городков, новогодних елок в местах массового отдыха горожан

10) Содержание городских лесов – 116862,00м2

11) Обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению, санитарному содержанию мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей в том числе

Оказание услуг по поставке электрической энергии в период проведения праздничных мероприятий:

- Каркам ех - открытый фестиваль этноспорта традиционных игр финно-угорских народов

-Мероприятие, посвященное Крещению Господне, январь 2019;

- Церемония возложения цветов, посвящённая дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, 27 января 2019 года, Парк Победы;

- Церемония возложения цветов, посвящённая 76-летию разгрома немецко-фашистских войск советскими войсками в Сталинградской битве, 02 февраля 2019 года, Парк Победы;

- Церемония возложения цветов, посвящённая Дню окончания вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля 2019 года, Монумент Вечная память войнам Югры.

- Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Отечества: 23 февраля 2019 год., Парк Победы, мемориал Славы;

-Фестиваль хлеба, март 2019 года, Центральная площадь;

-Народное гуляние Боярыня масленица-русская красавица, 10 марта 2019 года, Центральная площадь;

-Народное Гуляние «Боярыня масленица - русская красавица», 10 марта 2019 года, Центральная площадь

-Праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда: 1 мая 2019 года, Центральная площадь, ул. Мира

-Велопробег, посвященный открытию вело сезона в городе Ханты-Мансийске «Я за Вело Формат», 01-10 мая 2019 года, территория у Гостиницы «Олимпийская»

-Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной Войне (торжественное открытие праздника, возложение цветов к Вечному огню Мемориала Славы, «Фронтовой привал», концертные программы, фейерверк), 9 мая 2019 года, Центральная площадь, парк им. Бориса Лосева, Парк Победы, стоянка Администрации города:

-Церемония возложения цветов, посвященная Дню пограничника, 28 мая 2019 года, парк Победы

-Международный фестиваль и экологическая акция «Спасти и сохранить», май 2019 год

-Праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню защиты детей, 01 июня 2019 года, Центральная площадь

-Мероприятия в рамках летней кампании МБУ КДЦ «Октябрь», каждое воскресенье с 11:00 часов до 13:00 часов, май - август 2019 года, парк им. Бориса Лосева

-Городской фестиваль народных художественных ремесел «Легенды Самаровграда», 11 июня 2019 года, парк им. Бориса Лосева

-Праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города Ханты-Мансийска, 12 июня 2019 года, Центральная площадь, стоянка УМВД, парк им. Бориса Лосева, Набережная

-Церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти и скорби: 22 июня 2019 года, Парк Победы

-Мероприятия, посвященные Дню молодежи: июнь 2019 г., парк им. Бориса Лосева

12) Проведение ежегодного экологического конкурса "Кедровая ветвь».

13) Проведение ежегодного городского конкурса на звание "Самый благоустроенный двор"

14) Оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Ханты-Мансийска.

15) Организация обеспечения регулирования в области обращения с отходами производства и потребления.

16) Устройство и ремонт контейнерных площадок

17) Содержание и ремонт линий уличного освещения – предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Горсвет», заявительный характер субсидирования.

18) Обеспечение и организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений - предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Ритуальные услуги», заявительный характер субсидирования.

Постановка на кадастровый учет городских лесов, расположенных на территории города Ханты-Мансийска (Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска). Заключен муниципальный контракт от 20.09.2017 № 01087300015617000188-0142851-01 «Выполнение кадастровых работ» на сумму 1 800 000,08 руб. (площадь 4 061,31 Га). Срок выполнения работ по контракту до 01.11.2017. Для оплаты контракта выделены бюджетные ассигнования в январе 2019 года. По состоянию на 01.01.2020 года акт выполненных работ не подписан в связи с устранением замечаний исполнителем муниципального контракта.

5. Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» выделены средства в размере 148 606,738 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 104 573,812 тыс. рублей, средства федерального бюджета 11 487,353 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 87 070,785 тыс. рублей, в том числе 55 718,628 тыс. рублей средства бюджета округа, средства федерального бюджета 11 487,353 тыс. рублей.

В рамках данного основного мероприятия выполнялись работы (услуги):

– Разработка концепции «Двор без машин» (Договор № 50 от 28.06.2019, на сумму 100 000,00 рублей, работы выполнены);

– Разработка эскизного проекта «Центр притяжения в городе Ханты-Мансийске» в микрорайоне «Западный», в части визуализации зимнего сада и реконструкции ул. Карла Маркса, а также в части визуализации инклюзивного парка (Договор № 77 от 18.10.2019 на сумму 200 000,00 руб., работы выполнены);

– Дизайн-проект общественных пространств по ул. Ленина (Договор № 18 от 24.04.2019, на сумму 100 000,00 руб., работы выполнены);

– Дизайн-проект общественных пространств по ул. Комсомольская (Договор № 17 от 24.04.2019, на сумму 100 000,00 руб., работы не приняты);

– Разработка эскизного проекта «Благоустройство главного входа в парк им. Бориса Лосева и прилегающей территории» (Договор № 51 от 28.06.2019, на сумму 100 000,00 руб., работы выполнены);

– Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Благоустройство общественной территории микрорайона «Береговая зона» (Договор № 78 от 24.10.2019 на сумму 293 400,00 руб., работы выполнены);

– Выполнение проектных работ по объекту: «Благоустройство общественной территории микрорайона «Береговая зона» (Договор № 79 от 24.10.2019 на сумму 295 400,00 руб., работы не приняты);

– Разработка эскизного проекта «Благоустройство общественной территории микрорайона «Береговая зона», в части визуализации сквера (Договор № 80 от 24.10.2019 на сумму 299 000,00 руб., работы выполнены);

– Разработка эскизного проекта «Благоустройство общественной территории микрорайона «Береговая зона», в части визуализации роллер-парка и спортивных площадок (Договор № 81 от 24.10.2019 на сумму 293 560,00 руб., работы выполнены).