Пояснительная записка по реализации в 2019 году

мероприятий муниципальной программы

#  «Информационное общество – Ханты-Мансийск»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 21.08.2012 №991 «О муниципальной программе «Информационное общество Ханты-Мансийск на 2016-2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения города Ханты-Мансийска, развитие социальной, экономической и культурной сфер жизни общества, а также совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

Выполнение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:

1. Формирование электронного муниципалитета.

2. Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению.

Условием оценки планируемой эффективности программы являтся успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей:

увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов Администрации города Ханты-Мансийска, с 10% до 45%;

увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде, с 10% до 80%;

уменьшение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого органами Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальными учреждениями иностранного программного обеспечения, с 50% до 10%;

увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с 71,2% до 72%;

уменьшение среднего срока простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, с 48 до 1 часа.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

 Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Информационное общество – Ханты-Мансийск»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показа-тель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показателей за 2018 год  | Значение показателей за 2019 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |  |
| 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска (процентов) | % | 10 | – | - | 15 | 15 | 45 |
| 2. | Доля муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде (процентов) | % | 10 | – | - | 15 | 15 | 80 |
| 3. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальными учреждениями иностранного программного обеспечения (процентов) | % | 50 | – | - | 40 | 40 | 10 |
| 4. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (процентов) | % | 71,2 | – | - | 71,3 | 71,3 | 72 |
| 5. | Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак (часов) | час | 48 | – | - | 48 | 48 | 1 |
| 6. | Увеличение числа предприятий и учреждений города, подключенных к КВС | ед. | 3 | 12 | 12 | – | – | - |
| 7. | Увеличение числа сервисов КВС | ед. | 9 | 15 | 15 | – | – | - |
| 8. | Увеличение числа информационных систем, функционирующих в КВС | ед. | 9 | 15 | 15 | – | – | - |
| 9. | Увеличение количества информации, размещенной на порталах и сайтах органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска | Гб | 20 | 64 | 64 | – | – | - |
| 10. | Увеличение числа информационных систем для социальной, экономической и культурной сфер жизнедеятельности муниципалитета | ед. | 5 | 12 | 12 | – | – | - |
| 11. | Увеличение обеспеченности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска программно-технической базой | % | 50 | 78 | 78 | – | – | - |
| 12. | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 0 | 70 | 70 | – | – | - |
| 13. | Увеличение доли межведомственных запросов, направляемых через систему межведомственного электронного взаимодействия | % | 10 | 49 | 49 | – | – | - |
| 14. | Увеличение доли муниципальных служащих, сотрудников бюджетной сферы, прошедших обучение в сфере информационных технологий, принявших участие в конференциях, семинарах, форумах, выставках в сфере современных ИКТ и повышению качества предоставления услуг населению | % | 10 | 32 | 32 | – | – | - |
| 15. | Увеличение доли информационных систем обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа | % | 20 | 100 | 100 | – | – | - |
| 16. | Увеличение доли рабочих мест обработки персональных данных, защищенных от несанкционированного доступа | % | 40 | 60 | 60 | – | – | - |

Механизм реализации программы предусматривает повышение качества жизни населения города Ханты-Мансийска, развитие социальной, экономической и культурной сфер жизни общества, а также совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 году осуществлялась исполнителем путем осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ханты-Мансийска в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия по внедрению и применению технологий бережливого производства, повышения производительности труда, мероприятия на принципах проектного управления, а также мероприятия с применением инициативного бюджетирования, в связи с чем внедрение механизмов реализации данных мероприятий не предполагается.

На финансирование муниципальной программы в 2019 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме
14 300,003 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 14 300,003 тыс. рублей или 100% от годового объема финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований за 2019 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Информационное общество – Ханты-Мансийск»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год  |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 9 634,959 | 14 300,003 | 14 300,003 | 100 |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение "Управление логистики" | 9 634,959 | 14 300,003 | 14 300,003 | 100 |

Таблица 3

Структура расходов муниципальной программы

«Информационное общество – Ханты-Мансийск»

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 9 634,959 | 14 300,003 | 14 300,003 | 100 |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| - бюджет автономного округа  |  |  |  |  |
| - бюджет города | 9 634,959 | 14 300,003 | 14 300,003 | 100 |
| Основное мероприятие «Формирование электронного муниципалитета», всего, в том числе: | 4 988,959 | 12 155,007 | 12 155,007 | 100 |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| - бюджет автономного округа  |  |  |  |  |
| - бюджет города | 4 988,959 | 12 155,007 | 12 155,007 | 100 |
| Основное мероприятие «Повышение качества предоставления и обеспечение доступности муниципальных услуг населению», всего, в том числе: | 4 645,999 | 2 144,996 | 2 144,996 | 100 |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| - бюджет автономного округа  |  |  |  |  |
| - бюджет города | 4 645,999 | 2 144,996 | 2 144,996 | 100 |

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Информационное общество – Ханты-Мансийск» выделено 14 300,003 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 0 рублей, средства федерального бюджета 0 рублей.

В состав муниципальной программы входят 2 основных мероприятия:

1. Основное мероприятие «Формирование электронного муниципалитета» выделены средства в размере 12 155,007 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0 рублей, средства федерального бюджета 0 рублей.

Кассовое исполнение составило 12 155,007 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0 рублей, средства федерального бюджета 0 рублей. Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на:

1.1.Развитие системы электронного документооборота в органах местного самоуправления.

1.2.Внедрение и развитие интерактивных сервисов взаимодействия граждан и органов местного самоуправления.

1.3.Создание и развитие информационных ресурсов (систем) внутреннего и внешнего назначения и обеспечение доступа к ним.

1.4.Развитие программной и технической базы органов местного самоуправления и подведомственных учреждений.

1.5.Обеспечение функционирования и развития корпоративной сети органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска.

1.6.Сопровождение защищенного сегмента корпоративной вычислительной сети.

1.7.Обеспечение защиты информационных систем обработки персональных данных в органах Администрации города Ханты-Мансийска

2.Формирование электронного муниципалитета.

Основное мероприятие «Формирование электронного муниципалитета» выделены средства в размере 2 144,996 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0 рублей, средства федерального бюджета 0 рублей.

Кассовое исполнение составило 2 144,996 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0 рублей, средства федерального бюджета 0 рублей. Плановые показатели исполнены на 100%.

Выделенные средства направлены на:

2.1.Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе развитие и обеспечение функционирования официальных информационных ресурсов органов местного самоуправления.

2.2.Информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном и цифровом виде.

2.3.Сопровождение и развитие дополнительного функционала системы оценки качества предоставления муниципальных услуг.

2.4.Создание условий для повышения цифровой грамотности граждан, сотрудников органов Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственных муниципальных учреждений (участие в мероприятиях, курсах повышения квалификации, семинарах, выставках, форумах и т.д.)