Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ № **\_\_\_\_\_\_\_**

О внесении изменений в

постановление Администрации города

Ханты-Мансийска от 20.11.2012 №1328

«О муниципальной программе «Обеспечение

градостроительной деятельности на территории

города Ханты-Мансийска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2019 №735 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 №1328 «О муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова «от 01.10.2018 №1046-1» заменить словами «от 28.06.2019 №735».

1.2.Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее его официального опубликования.

Глава города

Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Обеспечение градостроительной деятельности

на территории города Ханты-Мансийска»

(далее - муниципальная программа)

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы | Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска |
| Дата утверждениямуниципальной программы(наименование и номерсоответствующегонормативного правового акта)  | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 №1328 «О муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» |
| Координатормуниципальной программы | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент градостроительства и архитектуры) |
| Исполнителимуниципальной программы | Департамент градостроительства и архитектуры;муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» (далее - МКУ «УКС») |
| Цели муниципальнойпрограммы | Создание условий для устойчивого развития территории города Ханты-Мансийска, рационального использования природных ресурсов на основе документов по планировке территорий, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города Ханты-Мансийска, с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей, по созданию благоприятных условий жизнедеятельности |
| Задачи муниципальнойпрограммы | 1. Формирование на территории города Ханты-Мансийска градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.2. Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на Департамент градостроительства и архитектуры и подведомственное ему учреждение.3. Проведение экспертизы зданий и сооружений.4. Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах |
| Подпрограммы  | - |
| Проекты (мероприятия), входящие в состав муниципальной программы, в том числе, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, параметры их финансового обеспечения | Приведение наружной рекламы в соответствие с архитектурным обликом города Ханты-Мансийска |
| Целевые показателимуниципальной программы | 1) увеличение количества выданных разрешений на строительство с 103 до 300 шт. в год;2) предельное количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения составит не более 3 процедур;3) предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, составит не более 21 дня;4) увеличение количества выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с 27 до 95 шт. в год;5) увеличение количества выданных градостроительных планов земельных участков с 302 до 377 шт. в год;6) время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг составит не более 15 минут;7) объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города составит не более 0,0 млрд. рублей;8) увеличение уровня обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования с 92 до 100%;9) наличие в муниципальном образовании утвержденного Генерального плана (схемы территориального планирования) составит 1 документ;10) количество многоквартирных жилых домов, заказчиком строительства которых выступало МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска», в жилых помещениях которых выполнены ремонтные работы в целях устранения скрытых дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, составит 1 ед. |
| Сроки реализациимуниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) | 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета города Ханты-Мансийска составляет 1 715 514 665,14 рублей, в том числе по годам:2019 год – 153 151 072,32 рублей;2020 год – 153 685 768,72 рублей;2021 год – 163 587 225,12 рублей;2022 год – 163 587 225,12 рублей;2023 год – 138 572 925,12 рублей;2024 год – 138 572 925,12 рублей;2025 год – 138 572 925,12 рублей;2026 - 2030 годы – 665 784 598,50 рублей. |

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» – это комплекс проектно-изыскательских, научно-исследовательских мероприятий, направленных на разработку градостроительной документации и правовых актов в области градостроительной деятельности, обеспечивающих устойчивое развитие территории города Ханты-Мансийска.

* 1. Формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности для развития инвестиционной деятельности на территории города Ханты-Мансийска, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательности для развития инвестиционной деятельности на территории города Ханты-Мансийска в рамках муниципальной программы реализуется комплекс мероприятий по формированию градостроительной документации, совершенствованию базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Актуальность разработки комплекса документов градостроительного проектирования связана, прежде всего, с требованиями федерального законодательства о необходимости разработки и утверждения градостроительной документации и правовых актов в сфере градостроительства. Также в целях реализации национальных проектов необходимо формирование системы территориального планирования, разработка градостроительной документации для жилищного, промышленного и транспортного строительства и инженерного развития территорий.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям местного самоуправления относится разработка и утверждение документации территориального планирования, Правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий муниципальных образований.

Так, документом территориального планирования города Ханты-Мансийска является Генеральный план, который определяет основные направления территориального развития города, функциональные зоны, инженерно-транспортное развитие. Реализация документов территориального планирования осуществляется на основе градостроительного зонирования территории города Ханты-Мансийска путем принятия Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, а также разработки документации по планировке территории города Ханты-Мансийска – проектов планировки, проектов межевания в целях формирования благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательности для развития инвестиционной деятельности на территории города Ханты-Мансийска.

* 1. Улучшение конкурентной среды за счет реализации стандарта развития конкуренции, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения её доступности для участников рынка

В соответствии с распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2017 №59-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городе Ханты-Мансийске» в целях развития конкурентной среды в городе Ханты-Мансийске разработан комплекс соответствующих мер («дорожная карта»).

В целях внедрения в городе Ханты-Мансийске стандарта конкуренции устранения избыточного муниципального регулирования, а также снижения административных барьеров в сфере градостроительства, разработаны и внедрены типовые административные регламенты предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Проводится эффективная градостроительная политика, отвечающая современным требованиям архитектурно-пространственной организации, созданию условий для строительства жилья.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здоровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения поставленных целей и задач в полном объеме.

* 1. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности, обеспечение легализации самозанятых граждан.

Мероприятия муниципальной программы по снижению и устранению административных барьеров в сфере градостроительства, в том числе достижение целевых показателей муниципальной программы «предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения» и «предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения» оказывают положительное влияние на формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городе Ханты-Мансийске, утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2017 №59-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городе Ханты-Мансийске», Департаментом градостроительства и архитектуры осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников, для которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

* 1. Повышение производительности труда в рамках мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет:

повышения уровня квалификации работников, профессионального и личностного роста;

внедрения цифровых технологий, автоматизированных информационных систем управления;

осуществления контроля за достижением результата выполненной работы (оказанной услуги).

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для реализации муниципальной программы.

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями в строгом соответствии с утвержденной муниципальной программой и в пределах средств, предусмотренных на эти цели. Исполнители муниципальной программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий муниципальной программы, и контролирует их исполнение;

вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с исполнителями муниципальной программы;

контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

готовит отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, отраженных в таблице 2, анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы, отраженных в таблице 1;

осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы:

в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;

ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств, оценку значений целевых показателей реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия по внедрению и применению технологий бережливого производства, а также мероприятия с применением инициативного бюджетирования, в связи с чем внедрение механизмов реализации данных мероприятий не предполагается.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показа-теля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество выданных разрешений на строительство (шт. в год) <1> | 103 | 260 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
| 2. | Предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (ед.) <1> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения (дней) <1> | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 4. | Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (шт. в год) <1> | 27 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 |
| 5. | Количество выданных градостроительных планов земельных участков (шт. в год) <2> | 302 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 |
| 6. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг (мин.) <3> | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7. | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города (млрд руб.) <4> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Уровень обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования (%)<2> | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Наличие в муниципальном образовании утвержденного генерального плана (схемы территориального планирования) (документ) <2> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Количество многоквартирных жилых домов, заказчиком строительства которых выступало МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска», в жилых помещениях которых выполнены ремонтные работы в целях устранения скрытых дефектов, выявленных в процессе эксплуатации (ед.) <5> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

<1> показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала года на основании данных, предоставленных отделом архитектуры и подготовки разрешительной документации Департамента градостроительства и архитектуры;

<2> показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала года на основании данных, предоставленных отделом градостроительной деятельности Департамента градостроительства и архитектуры;

<3> показатель определяется ежемесячно по фактическому времени ожидания согласно административным регламентам предоставления муниципальных услуг;

<4> показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала реализации программы по данным, предоставленных отделом бухгалтерского учета Департамента градостроительства и архитектуры;

<5> показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала реализации программы по фактически выполненным ремонтным работам в соответствии с актами приемки выполненных ремонтных работ.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов

муниципальной программы

| Номер основ-ного меро-прия-тия  | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Главный распоряди-тель бюджетных средств | Испол-нители программы | Источ-ники финан-сирова-ния | Финансовые затраты на реализацию (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе: |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 г. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Формирование градостроительной документации, совершенство-вание базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроитель-ной деятельности (5, 6, 8, 9) | Департамент градострои-тельства и архитектуры  | МКУ "УКС" | всего | 350305915,74 | 12309401,83 | 39096031,81 | 49411488,21 | 49511488,21 | 24997188,21 | 24997188,21 | 24997188,21 | 124985941,05 |
| бюджет автоном-ного округа | 78836575,67 | 5293675,67 | 24514300,00 | 24514300,00 | 24514300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 271469340,07 | 7015726,16 | 14581731,81 | 24897188,21 | 24997188,21 | 24997188,21 | 24997188,21 | 24997188,21 | 124985941,05 |
| Департамент градострои-тельства и архитектуры | всего | 16483517,82 | 16483517,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автоном-ного округа | 15000000,49 | 15000000,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1483517,33 | 1483517,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1: | всего | 366789433,56 | 28792919,65 | 39096031,81 | 49411488,21 | 49511488,21 | 24997188,21 | 24997188,21 | 24997188,21 | 124985941,05 |
| бюджет автоном-ного округа | 93836576,16 | 20293676,16 | 24514300,00 | 24514300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 272952857,40 | 8499243,49 | 14581731,81 | 24897188,21 | 24997188,21 | 24997188,21 | 24997188,21 | 24997188,21 | 124985941,05 |
| 2 | Обеспечение деятельности Департамента градостроитель-ства и архитектуры и подведомствен-ного ему учреждения (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) | Департамент градострои-тельства и архитектуры  | Департамент градострои-тельства и архитектуры | бюджет города | 649946310,76 | 64788040,23 | 53535273,23 | 53535273,23 | 53535273,23 | 53535273,23 | 53535273,23 | 53535273,23 | 263946631,15 |
| МКУ "УКС" | бюджет города | 695684399,64 | 58589591,26 | 60040463,68 | 60040463,68 | 60040463,68 | 60040463,68 | 60040463,68 | 60040463,68 | 276852026,30 |
| Итого по мероприятию 2: |  | 1345630710,40 | 123377631,49 | 113575736,91 | 113575736,91 | 113575736,91 | 113575736,91 | 113575736,91 | 113575736,91 | 540798657,45 |
| 3 | Проведение экспертиз зданий и сооружений (1, 2, 3, 4, 5) | Департамент градострои-тельства и архитектуры  | МКУ "УКС" | всего | 1198000,00 | 498000,00 | 200000,00 | 300000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 3: | бюджет города | 1198000,00 | 498000,00 | 200000,00 | 300000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Проведение ремонтных работ жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах (10) | Департамент градострои-тельства и архитектуры  | МКУ "УКС" | всего | 1896521,18 | 482521,18 | 814000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 4: | бюджет города | 1896521,18 | 482521,18 | 814000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: | всего | 1715514665,14 | 153151072,32 | 153685768,72 | 163587225,12 | 163587225,12 | 138572925,12 | 138572925,12 | 138572925,12 | 665784598,50 |
| бюджет автоном-ного округа | 93836576,16 | 20293676,16 | 24514300,00 | 24514300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1621678088,98 | 132857396,16 | 129171468,72 | 139072925,12 | 139072925,12 | 138572925,12 | 138572925,12 | 138572925,12 | 665784598,50 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автоном-ного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | всего | 1715514665,14 | 153151072,32 | 153685768,72 | 163587225,12 | 163587225,12 | 138572925,12 | 138572925,12 | 138572925,12 | 665784598,50 |
| бюджет автоном-ного округа | 93836576,16 | 20293676,16 | 24514300,00 | 24514300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1621678088,98 | 132857396,16 | 129171468,72 | 139072925,12 | 139072925,12 | 138572925,12 | 138572925,12 | 138572925,12 | 665784598,50 |
| Департамент градостроительства и архитектуры | всего | 1049084836,56 | 71879514,27 | 100150495,49 | 110051951,89 | 110051951,89 | 85037651,89 | 85037651,89 | 85037651,89 | 401837967,35 |
| бюджет автономного округа | 78836575,67 | 5293675,67 | 24514300,00 | 24514300,00 | 24514300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 970248260,89 | 66585838,60 | 75636195,49 | 85537651,89 | 85537651,89 | 85037651,89 | 85037651,89 | 85037651,89 | 401837967,35 |
| МКУ "УКС" | всего | 666429828,58 | 81271558,05 | 53535273,23 | 53535273,23 | 53535273,23 | 53535273,23 | 53535273,23 | 53535273,23 | 263946631,15 |
| бюджет автоном-ного округа | 15000000,49 | 15000000,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 651429828,09 | 66271557,56 | 53535273,23 | 53535273,23 | 53535273,23 | 53535273,23 | 53535273,23 | 53535273,23 | 263946631,15 |

Таблица 3

Перечень объектов социально-культурного

и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - |

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,

направленные в том числе на исполнение национальных

и федеральных проектов (программ) Российской Федерации,

портфелей проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, рублей |
| Всего | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по реализации портфелей проектов (проектов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные проекты города Ханты-Мансийска (указывается перечень проектов (мероприятий), не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) |
| Приведение наружной рекламы в соответствие с архитектурным обликом города Ханты-Мансийска | 1 | В соответствии с паспортом проекта | 2020 год | бюджет города | 600 000,00 | 600 000,00 |

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий | В целях минимизации правовых рисков предполагается:а) на этапе согласования проекта муниципальной программы привлечь для рассмотрения и подготовки предложений население, бизнес-сообщество, общественные организации путем размещения проекта на официальном информационном портале органа местного самоуправления города Ханты-Мансийска;б) проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве, законодательстве автономного округа |
| 2. | Финансовые риски связаны с удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения целей и задач муниципальной программы | В целях минимизации финансовых рисков предполагается:а) обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;б) определение приоритетных направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе |
| 3. | Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы | В целях минимизации административных рисков предполагается:а) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;б) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;в) повышение квалификации и ответственности персонала для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; г) координация деятельности исполнителя, налаживание административных процедур для снижения данного риска, усиление контроля за ходом реализации муниципальной программы |

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - |

Таблица 7

Предложения граждан по реализации национальных проектов

Российской Федерации в городе Ханты-Мансийске, учтенные

в муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предложения | Номер, наименование мероприятия (таблица 2) | Наименование целевого показателя (таблица 1) | Описание механизма реализации предложения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - |