**Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году**

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ханты-Мансийске в 2018 году проведены работы по благоустройству 1 дворовой и 4 общественных территорий города.

Дворовые территории:

1) ул. Ленина, д.82 – ул. Красноармейская, д.4. Выполнены работы по устройству детской площадки, установлено 3 опоры освещения и 6 светодиодных светильников, выполнено устройство тротуаров общей площадью 131,6 кв.м, устройство наливного травмобезопасного покрытия площадью 743,51 кв.м., заглубленного контейнера для ТКО, установлено ограждение спортивной площадки, уличные тренажеры, выполнен посев газона площадью 397,81 кв.м. Общественная приемка работ состоялась 20.11.2018 г.

Общественные территории:

1) Благоустройство территории общего пользования в районе СУ-967. Выполнены работы по устройству автопарковки площадью 435 кв.м., тротуаров из тротуарной плитки площадью 171,6 кв.м., водоотведения протяженностью 87,3 м.п., установлено 6 опор освещения и 8 светодиодных светильников, выполнено устройство травмобезопасного наливного покрытия и покрытия из резиновой плитки общей площадью 413 кв.м., установлено спортивное оборудование, ограждение спортивной площадки протяженностью 113 п.м., посев газона площадью 124 кв.м. Общественная приемка работ состоялась 20.11.2018 г.

2) Реконструкция существующих пандусов – тротуаров в районе Храма «Воскресения Христова» (Рейтинговое голосование – 1 место). Мероприятие реализовано в целях обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп населения к Храму «Воскресения Христова». Выполнены работы по устройству тротуаров площадью 767 кв.м., установке металлических ограждений и поручней протяженностью 973 м.п., установлены хангфлоры,выполнено устройство зоны отдыха, установка урн и скамеек, перенос остановочного павильона, пересадка кустарников. Общественная приемка выполненных работ состоялась 16.11.2018 г.

3) Устройство сети велодорожек (Рейтинговое голосование – 2 место). Мероприятие реализовано в целях обустройства маршрутов для движения велосипедистов вдоль ул. Восточная объездная, ул. Свободы, ул. Объездная. Выполнены работы по устройству подпорных стенок из хангфлоры, устройству тротуаров из асфальтобетона площадью 549,7 кв.м., понижению высоты бордюров на существующих тротуарах, установке 16 дорожных знаков, установке 190 м.п. пешеходных ограждений, ремонту тротуара из брусчатки и асфальтобетона общей площадью 1679,12 кв.м., устройству велостоянки с установкой урн и скамеек. Общественная приемка выполненных работ состоялась 26.11.2018 г.

4) Благоустройство территории общего пользования по ул. Дзержинского, 1, 3, 5. Выполнены работы по благоустройству парковки на 86 машино/мест и прилегающей к парку им. Б. Лосева территории. Выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия площадью 3867 кв.м., устройство тротуаров площадью 361,5 кв.м., установлены 308 шт. хангфлоров, установлены 9 опор освещения, выполнен посев газона на площади 154 кв.м. Общественная приема выполненных работ по благоустройству состоялась 15.11.2018 г.

В общественной приемке объектов благоустройства принимали участие представители Думы города Ханты-Мансийска, общественной инспекции в сфере архитектуры, градостроительства и ЖКХ, Департамента городского хозяйства, Управления общественных связей, Общественного совета по вопросам ЖКХ при Главе города Ханты-Мансийска, регионального общественного движения инвалидов-колясочников ХМАО-Югры «Преобразование», МБУ Горсвет, Управления транспорта, связи и дорог, ОГИБДД МО МВД России «Ханты-Мансийский», МБУ «Городской информационный центр», ОТРК «Югра».

На базе краудсорсингового проекта «Мы вместе!» проведены общественные обсуждения по благоустройству общественных территорий в 2019 году. Общественные обсуждения проведены в 3 этапа 24.09.2018, 01.10.2018 и 04.10.2018.

В марте и сентябре 2018 года проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году и 2019 году соответственно. На официальном портале органов местного самоуправления в сети интернет был размещен опрос, в муниципальных предприятиях были размещены урны для голосования, бюллетени и дизайн-проекты благоустройства территорий.