Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года №\_\_\_\_\_

Паспорт муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

(далее муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |  |
| Координатор муниципальной программы | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» (далее - МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»);  муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» (далее - МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»);  муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» (далее - МКУ «Управление логистики»);  управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Цель муниципальной программы | Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения города Ханты-Мансийска. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие улично-дорожной сети города.  2. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.  3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению.  4. Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением |
| Основные мероприятия | 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города.  2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы.  3. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск. |
| Наименование проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | «Безопасные и качественные дороги» |
| Целевые показатели муниципальной программы | №1 Протяженность велосипедных дорожек.  №2 Объем перевозок пассажиров общественным транспортом;  №3 Увеличение площади объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети.  №4 Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов.  №5 Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети.  №6 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.  №7 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.  №8 Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог. Суммирование протяженности дорог (участков дорог) сданных в эксплуатацию после строительства;  №9 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог.  №10 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.  №11 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.  №12 Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется с 2019 по 2025 годы и на период до 2030 года |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет  2 138 754 032,00 рублей, в том числе:  863 229 600,00 рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;  1 275 524 432,00 рублей - бюджет города Ханты-Мансийска |
| Объемы и источники финансового обеспечения проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию в городе Ханты-Мансийске национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Общий объем финансирования портфеля проектов составляет 1 224 258 032,00 рублей, в том числе:  863 229 600,00 рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;  361 028 432,00 рублей - бюджет города Ханты-Мансийска |

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и иной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики»

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды»

Благоприятная деловая среда в сфере транспорта и дорожного хозяйства поддерживается мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие материально-технической базы и стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности путем оказания мер поддержки в виде субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в городе Ханты-Мансийске, включая обеспечение доступа негосударственного сектора в сферу перевозок пассажиров автомобильным и водным транспортом.

Улучшение делового климата также обеспечивается организацией процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов на предмет наличия в них излишних административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.

1.2. Инвестиционные проекты.

При реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется поддержка инвестиционных проектов, направленных на обеспечение доступности транспортной инфраструктуры и повышения качества транспортного обслуживания.

В рамках муниципальной программы субсидируется перевозчик, оказывающий услуги по перевозке пассажиров на социально-значимых маршрутах с регулируемым тарифом с использованием автобусов, приспособленных для перевозки маломобильной категории граждан.

В целях развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения, рассматриваются различные механизмы реализации проектов по строительству и реконструкции дорог города Ханты-Мансийска.

1.3. Развитие конкуренции.

В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров автомобильным и водным транспортом осуществляется реализация следующих мероприятий: организация и проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам; заключение контрактов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городе Ханты-Мансийске; организация и проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок водным транспортом на пригородной линии.

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы»

1. Механизм реализации муниципальной программы включает:

разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации города Ханты-Мансийска, необходимых для ее выполнения;

ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также с учетом результатов обследований, проводимых в городе Ханты-Мансийске;

информирование общественности через средства массовой информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании основных мероприятий муниципальной программы;

совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой с четким определением состава, функции, механизмов, координации действий ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.

1. Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе: муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых с исполнителями муниципальной программы; соглашений с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об обеспечении софинансирования мероприятий муниципальной программы.
2. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с их оптимизацией.
3. Распределение объемов финансирования, указанных в таблице 2, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств муниципальной программы по согласованию с и куратором муниципальной программы.
4. Координатором муниципальной программы является управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий муниципальной программы, и контролирует их исполнение;

вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с исполнителями муниципальной программы;

контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;

осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1. Главными распорядителями муниципальной программы:
   1. По мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» является Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
   2. По мероприятию «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» Администрация города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
   3. По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск» Администрация города Ханты-Мансийска.
2. Исполнителями муниципальной программы:
   1. По мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» являются МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска», МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ».
   2. По мероприятию «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» являются МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ», МКУ «Управление логистики», Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.
   3. По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск» Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.

Исполнители муниципальной программы:

в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;

ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств, оценку значений целевых показателей реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы несут ответственность за рациональное, целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами.

1. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет бюджета города Ханты-Мансийска и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа.

Документы, обосновывающие объемы финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, согласовываются Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

1. Объем средств на реализацию программы за счет средств бюджетов города и автономного округа устанавливается ежегодно Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации программы ежегодные объемы финансирования (софинансирования) мероприятий, при необходимости подлежат корректировке.
2. Предоставление субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска организациям автомобильного транспорта в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск по регулируемым тарифам осуществляется в соответствии с Федеральным законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг
3. Организациям водного транспорта на возмещение недополученных доходов от социально значимых перевозок пассажиров водным транспортом на пригородной линии «Ханты-Мансийск - Дачи» по согласованным тарифам осуществляется в соответствии с утвержденными Администрацией города Ханты-Мансийска порядком предоставления субсидий.