ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| Администрация города Ханты-Мансийска  ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от « » \_\_\_\_\_\_\_ 2025 года №\_\_\_\_\_\_

О проведении противопаводковых

мероприятий на территории

города Ханты-Мансийска в 2025 году

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации и осуществления комплекса мер по защите населения, предупреждению и ликвидации последствий паводков и подтоплений, координации деятельности сил и средств постоянной готовности, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории города Ханты-Мансийска в 2025 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Оперативное руководство по проведению противопаводковых мероприятий возложить на Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

3.Контроль за проведением противопаводковых мероприятий возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения».

4.Рекомендовать организациям города Ханты-Мансийска, независимо от организационно-правовой формы, принять участие в реализации плана противопаводковых мероприятий на территории города Ханты-Мансийска в 2025 году.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово - Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Боровского Г.В.

Глава города

Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

План

противопаводковых мероприятий на территории города Ханты-Мансийска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Ханты-Мансийска прогноза уровня воды в реке Иртыш в весенне-летний период | до 25 марта  2025 года | муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |
| 2. | Проведение разъяснительной работы через средства массовой информации с домовладельцами индивидуальных жилых домов о необходимости очистки кюветов, тротуаров, естественных водопропусков | до 28 марта  2025 года | муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения»;  Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;  муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр» |
| 3. | Очистка дворов, тротуаров ото льда и снега на улицах города Ханты-Мансийска. Пропаривание городских сетей ливневой канализации. | до 28 марта  2025 года | муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск;  муниципальное казенное учреждение  «Служба муниципального заказа  в жилищно-коммунальном хозяйстве;  управляющие компании |
| 4. | Обеспечение контроля за очисткой водопропусков на строительных площадках города Ханты-Мансийска силами подрядных организаций | до 28 марта  2025 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска;  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» |
| 5. | Создание оперативных бригад, обеспечивающих проведение противопаводковых мероприятий. Проведение проверки, задействованной водооткачивающей, инженерной и специальной техники и оборудования. | до 28 марта  2025 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;  муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск;  акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»;  муниципальное предприятие  «Жилищно-коммунальное управление»;  муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск;  муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |
| 6. | Организация откачки талых, грунтовых и дождевых вод на улицах города Ханты-Мансийска, придомовых территориях многоквартирных жилых домов, а также в жилых домах, с применением насосного оборудования и специальных машин для откачки воды | в период весеннего паводка | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |
| 7. | Проведение проверки береговой полосы территории города Ханты-Мансийска на предмет подтопляемости | до 16 мая  2025 года | муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения»;  Ханты-Мансийское инспекторское отделение Центра ГИМС Главного управления  МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  (по согласованию) |
| 8. | Проведение комплекса работ по предотвращению аварийных ситуаций в паводковый период на подземных газопроводах, проходящих в районе пойменной части рек | в период  весеннего  паводка | муниципальное предприятие  «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 9. | 1. Обеспечение защиты передающих устройств, находящихся в затопляемой зоне. Проведение осмотра трансформаторных подстанций на предмет отсутствия (наличия) паводковых вод в кабельных каналах, откачка воды, осмотр воздушных линий электропередач | в период  весеннего  паводка | акционерное общество «Ханты-Мансийские городские электрические сети» |
| 10. | 1. Обеспечение контроля водопропуска на территории канализационных очистных сооружений | в период  весеннего  паводка | муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 11. | 1. Проведение дополнительной дезинфекции, мониторинга химико-бактериологических показателей питьевой воды в водопроводной системе города Ханты-Мансийска | в период  весеннего  паводка | муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 12. | Обеспечение охраны общественного порядка в период паводка | по необходимости | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России  «Ханты-Мансийский»  (по согласованию) |
| 13. | Организация необходимых противоэпидемических мероприятий, исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Ханты-Мансийска | в период  весеннего  паводка | отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска;  отдел по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  (по согласованию) |
| 14. | Размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет и в средствах массовой информации тематических материалов о ходе проведения противопаводковых мероприятий в 2025 году | в период  весеннего  паводка | муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»;  муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |