**Муниципальная программа** **«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

Общий объем финансирования на 2024 году составляет 1 465 247,9 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы за 2024 год составляет 1 461 597,0 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 1 013 115,5 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 448 481,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» осуществляли следующие ответственные исполнители:

тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 363 285,6 | 1 465 248,0 | 1 461 597,0 | 99,8% |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 96 090,2 | 766 069,3 | 762 418,3 | 99,5% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 77 549,5 | 465 676,1 | 465 676,1 | 100% |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | 180 981,4 | 174 738,6 | 174 738,6 | 100% |
| 4 | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | 8 664,5 | 58 764,0 | 58 764,0 | 100% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 363 285,6 | 1 465 248,0 | 1 461 597,0 | 99,8% |
| - бюджет автономного округа | 106 163,3 | 1 016 401,3 | 1 013 115,5 | 99,7% |
| - бюджет города | 257 122,3 | 448 846,7 | 448 481,5 | 99,9% |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 117 959,3 | 155 323,1 | 155 323,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 106 163,3 | 115 839,9 | 115 839,9 | 100% |
| - бюджет города | 11 796,0 | 39 483,2 | 39 483,2 | 100% |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города», всего, в том числе: | 17 917,5 | 1 055 036,0 | 1 051 385,0 | 99,7% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 900 561,4 | 897 275,6 | 99,6% |
| - бюджет города | 17 917,5 | 154 474,6 | 154 109,4 | 99,8% |
| Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы», всего, в том числе: | 37 762,9 | 21 386,3 | 21 386,3 | 100% |
| - бюджет города | 37 762,9 | 21 386,3 | 21 386,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск», всего, в том числе: | 189 645,9 | 233 502,6 | 233 502,6 | 100% |
|
| - бюджет города | 189 645,9 | 233 502,6 | 233 502,6 | 100% |

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть» выполнен ремонт дорог на сумму 155 323,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа   
115 839,9 тыс. рублей, 39 483,2 тыс. рублей средства местного бюджета.

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

1. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» в сумме 1 051 385,0 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 897 275,6 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 154 109,4 тыс. рублей, в том числе:

- строительство автомобильных дорог в сумме 650 000,0 тыс. рублей;

- проектирование автомобильных дорог в сумме 12 605,5 тыс. рублей;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в сумме   
388 779,4 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» в том числе:

- на обеспечение функционирования системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и выполнение работ по установке тросового ограждения, пешеходных ограждений и выносных консолей на пешеходных переходах в сумме 21 386,3 тыс. рублей средства бюджета города Ханты-Мансийска.

3. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа Ханты-Мансийска» в том числе:

- оказание услуг по регулярной перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в сумме 224 069,0 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска;

- предоставление субсидии на перевозку пассажиров водным транспортом по маршруту «Ханты-Мансийска – Дачи» в сумме 9 433,6 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по муниципальной программе составил 650 586,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа - 585 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 65 586,7 тыс. рублей. Указанные средства направлены на реализацию полномочий в области капитального строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения.