**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

Разработчиком и координатором муниципальной программы является управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

1.Развитие улично-дорожной сети города.

2.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

3.Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению.

4.Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением.

На финансирование муниципальной программы в 2021 году предусмотрены средства в объеме 507603,9 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 464447,6 тыс. рублей или 91,5% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.12.1.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»,**

тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.12.1

**Объем бюджетных ассигнований за 2021 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы   
«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2020 год (отчет) | 2021 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 978 318,9 | 507 603,9 | 464 447,6 | 91,5% |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 439 579,8 | 149 618,3 | 121 029,2 | 80,9% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 397 591,9 | 150 574,4 | 150 385,6 | 99,9% |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | 135 012,7 | 166 628,7 | 152 250,3 | 91,4% |
| 4 | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | 6 134,5 | 40 782,5 | 40 782,5 | 100% |

Рисунок 3.12.2.

**Структура расходов муниципальной программы   
«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

тыс. рублей

Таблица 3.12.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2020 год (отчет) | 2021 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 978 318,9 | 507 603,9 | 464 447,6 | 91,5% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - бюджет автономного округа | 750 452,4 | 197 201,3 | 197 106,9 | 100,0% |
| - бюджет города | 227 029,1 | 310 402,6 | 267,340,7 | 86,1% |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города», всего, в том числе: | 829 491,2 | 149 618,3 | 121 029,2 | 80,9% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - бюджет автономного округа | 748 481,1 | 66 825,3 | 66 825,3 | 100,0% |
| - бюджет города | 81 010,1 | 82 793,0 | 54 203,9 | 65,5% |
| Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы», всего, в том числе: | 7 775,2 | 10 020,9 | 9 412,2 | 93,9% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - бюджет автономного округа | 2 971,3 | 3 500,0 | 3 405,6 | 97,3% |
| - бюджет города | 4 803,9 | 6 520,9 | 6 006,6 | 92,1% |
| Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск», всего, в том числе: | 141 052,5 | 206 991,2 | 193 032,8 | 93,3% |
|
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - бюджет города | 141 052,5 | 206 991,2 | 193 032,8 | 93,3% |
| Региональный проект "Дорожная сеть" | 0,0 | 140 973,5 | 140 973,4 | 100,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 126 876,0 | 126 876,0 | 100,0% |
| - бюджет города | 0,0 | 14 097,5 | 14 097,4 | 100,0% |

1. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города», при плане 149 618,3 тыс. рублей, исполнение составило 121 029,2 тыс. рублей или 80,9%, в том числе средства автономного округа – 66 825,3 тыс. рублей и средства городского округа – 54 203,9 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- выполнение работ по объекту «Ремонт участка дорог в мкр. «Восточный» на сумму 1 572,7 тыс. рублей;

- выполнены строительные работы на сумму 5 229,2 тыс. рублей по объекту ««Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв». Строительство улиц и дорог» 2 этап строительства;

- выполнены строительные работы на сумму 13 651,3 тыс. рублей по объекту «Автомобильная дорога по ул. Тихая на участке от Широтного коридора до ул. Аграрная»;

- выполнены строительные работы на сумму 95 294,8 тыс. рублей по объекту: Улично-дорожная сеть микрорайона «Береговая зона» 1 этап;

- выполнены строительные работы на сумму 5 281,3 тыс. рублей по объекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная, с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского-ул. Рознина и ул. Дзержинского-ул. Объездная. 2 этап»;

Уменьшение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2021 году по сравнению с 2020 связано с корректировкой проекта «Жилой комплекс "Иртыш" в мкр. Гидронамыв. Строительство улиц и дорог. 2 этап строительства.

2. Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» при плане 10 020,9 тыс. рублей, исполнение составило 9 412,2 тыс. рублей или 93,9%, в том числе 3 405,6 тыс. рублей из бюджет автономного округа и 6 006,6 тыс. рублей из городского бюджета.

Средства направлены на:

- обустройство перекрестка улиц Мира – Строителей города Ханты-Мансийска техническим комплексом фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в количестве 1 шт. Работы выполнены в полном объеме, на общую сумму 6 811,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа- 3 405,6 тыс. рублей и средства городского бюджета 3 405,6 тыс. рублей.

- обеспечение текущей работы и техническое обслуживание комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения составило в сумме 2 600,9 тыс. рублей средства городского бюджета.

- проведение работ по актуализации проектов организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильные дороги общего пользования местного значения в городе Ханты-Мансийске запланировано на 2021 год 420,0 тыс. рублей из городского бюджета, срок окончания выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам - I квартал 2022 года.

3. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск», при плане 206 991,2 тыс. рублей исполнение составило 193 032,8 тыс. рублей средств городского бюджета или 93,3%.

Средства направлены на:

- выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в сумме 152 250,3 тыс. рублей городского бюджета.

Маршрутная сеть города Ханты-Мансийска состоит из 14 муниципальных маршрутов, из которых 8 действуют по регулируемым тарифам и 6 - по нерегулируемым. Общая протяженность маршрутов составляет 419,2 км.

По итогам 2021 года по муниципальным маршрутам перевезено 5365,3 тыс. пассажиров, что на 19,8% больше 2020 года (4480,0).

С 1 августа 2021 года пассажирские перевозки по регулируемым тарифам осуществляет муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие города Ханты-Мансийска. В 2021 году приобретено 17 новых автобусов среднего класса. Все транспортные средства оборудованы бескондукторной системой оплаты проезда по безналичному расчету, стоимость проезда сохранена на уровне 2019 года.

- предоставление субсидии - 6 222,1 тыс. рублей из городского бюджета. На пригородном маршруте «Ханты-Мансийск – Дачи» перевозки осуществляло АО «Северречфлот». За навигационный период на данном маршруте перевезено 25 693 пассажира, в том числе 18 216 пассажира льготных категорий по социальным билетам. Выполнено за навигационный период 330 рейсооборотов.

- выполнение работ по актуализации схемы развития городских маршрутов общественного пассажирского транспорта в городе Ханты-Мансийске запланировано на 2021 год 1 600,0 тыс. рублей из городского бюджета, срок окончания выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам - I квартал 2022 года.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2021 году по сравнению с 2020 связано с увеличением количества рейсов на автобусных маршрутах №1, №1А, №5. Запуска нового автобусного маршрута №77А «мкр. Береговая зона» - «Сельхозтехника».

В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Ханты-Мансийска в 2021 году проведено 92 мероприятия. В ходе мероприятий в отношении лиц, допустивших нарушение масочного режима в общественном транспорте, составлен 41 административный протокол.

4. Региональный проект «Дорожная сеть» при плане 140 973,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%, в том числе средства автономного округа – 126 876,0 тыс. рублей и средства городского бюджета 14 097,4 тыс. рублей.

Средства направлены на ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства:

- Текущий ремонт автомобильных дорог города Ханты-Мансийска по ул. Гагарина (от ул. Чехова до ул. Посадская);

- Текущий ремонт автомобильных дорог города Ханты-Мансийска по ул. Гагарина (от ул. Посадская до ул. Югорская);

- Текущий ремонт автомобильных дорог города Ханты-Мансийска по ул. Гагарина (от ул. Лермонтова до ул. Свободы);

- Текущий ремонт автомобильных дорог города Ханты-Мансийска по ул. Рознина (от ул. Калинина до ул. Крупской);

- Текущий ремонт автомобильных дорог города Ханты-Мансийска по ул. Конева (от речного вокзала до ул. Свободы).