**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

1.Развитие улично-дорожной сети города.

2.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

3.Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению.

4.Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением.

На финансирование муниципальной программы в 2022 году предусмотрены средства в объеме 555 742,7 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы за 2022 год составляет 555 369,8 тыс. рублей или 99,9% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.12.1.

**Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»,**

тыс. рублей.

 Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.12.1

**Объем бюджетных ассигнований за 2022 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

 тыс. рублей

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2021 год (отчет) | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 464 447,6 | 555 742,7 | 555 369,8 | 99,9% |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 121 029,2 | 195 360,8 | 195 360,8 | 100% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 150 385,6 | 168 304,3 | 167 951,4 | 99,8% |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | 152 250,3 | 183 614,0 | 183 594,0 | 100% |
| 4 | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | 40 782,5 | 8 463,6 | 8 463,6 | 100% |

Рисунок 3.12.2.

**Структура расходов муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

тыс. рублей

Таблица 3.12.3.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2021 год (отчет) | 2022 год |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 464 447,6 | 555 742,7 | 555 369,8 | 99,9% |
| - бюджет автономного округа | 197 106,9 | 100 283,8 | 100 267,6 | 100% |
| - бюджет города | 267 340,7 | 455 458,9 | 455 102,2 | 99,9% |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города», всего, в том числе: | 121 029,2 | 226 728,2 | 226 728,2 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 66 825,3 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 54 203,9 | 226 728,2 | 226 728,2 | 100% |
| Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы», всего, в том числе: | 9 412,2 | 29 473,9 | 29 121,1 | 98,8% |
| - бюджет автономного округа | 3 405,6 | 3 241,0 | 3 224,8 | 99,5% |
| - бюджет города | 6 006,6 | 26 232,9 | 25 896,3 | 98,7% |
| Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск», всего, в том числе: | 193 032,8 | 181 289,1 | 181 269,1 | 100% |
|
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 193 032,8 | 181 289,1 | 181 269,1 | 100% |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 140 973,4 | 118 251,5 | 118 251,4 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 126 876,0 | 97 042,8 | 97 042,8 | 100% |
| - бюджет города | 14 097,4 | 21 208,7 | 21 208,6 | 100% |

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» предусмотрено 555 742,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 100 283,8 тыс. рублей, средства бюджета города 455 458,9 тыс. рублей.

 На реализацию основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» предусмотрены средства в размере 226 728,2 тыс. рублей, исполнение составляет 100%.

За счет бюджетных средств выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объектам:

- капитальный ремонт автодороги по ул. Большая Логовая в городе Ханты-Мансийске;

- капитальный ремонт улицы Иртышская в городе Ханты-Мансийске;

- капитальный ремонт автомобильной дороги между СНТ «Авиатор», СОК «Полёт», и ДТСН «Движенец»;

- строительство улично-дорожной сети микрорайона «Береговая зона», 2, 3 этап;

- строительство улично-дорожной сети микрорайона «Восточный»;

- создано объектов парковочного назначения общей площадью 3 389,95 м2.

В 2022 году отремонтировано 72 тыс.м2 автомобильных дорог протяженностью 6,65 км.

Значение показателя «Доля дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии» составило 91,7% (100%) от установленного значения на 2022 год.

 На реализацию основного мероприятия «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» предусмотрены средства в размере 29 473,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 3 241,00 тыс. рублей, 26 232,9 тыс. рублей средства местного бюджета.

 Кассовое исполнение составило 29 121,1 тыс. рублей, в том числе 3 224,8 тыс. рублей средства бюджета округа, 25 896,3 тыс. рублей средства местного бюджета. Плановые бюджетные ассигнования исполнены на 98,8%. Средства направлены:

- на обеспечение функционирования системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и выполнение работ по оборудованию перекрестка ул. Объездная, д.10 и перекрестка ул. Калинина – Комсомольская города Ханты-Мансийска комплексом автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения;

- на выполнение работ по завершению первого этапа по устройству светофорного объекта в городе Ханты-Мансийске (район пересечения ул. Тихая-Объездная).

На улично-дорожной сети устранено 2 очага аварийности, выполнены работы по установке дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» и пешеходных ограждений на 25 участках улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска.

Для безопасности движения пешеходов на 6 регулируемых пешеходных переходах осуществлена модернизация светофорных объектов путем устройства дополнительной индикации.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2022 году по сравнению с 2021 связано с установкой светофорного объекта в городе Ханты-Мансийске (район пересечения ул. Тихая-Северный широтный коридор), проведению инструментальной диагностики улично-дорожной сети и оборудования остановочных комплексов электронными информационными указателями прибытия общественного транспорта.

На реализацию основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа Ханты-Мансийска» предусмотрены средства в размере 181 289,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 181 269,1 тыс. рублей или 100% от утвержденного плана.

Средства направлены на оказание услуг по перевозке пассажиров в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск по регулируемым тарифам автомобильным и водным транспортом.

В 2022 году маршрутная сеть города Ханты-Мансийска состоит из 14 муниципальных маршрутов, из которых 8 действуют по регулируемым тарифам и 6 - по нерегулируемым. Общая протяженность маршрутов составляет 435,1 км.

В перевозке пассажиров задействованы 5 перевозчиков и 80 единиц подвижного состава, 38 из которых относятся к автобусам среднего класса (М3) и приспособлены для перевозки маломобильных групп населения.

За 2022 год по муниципальным маршрутам перевезено более 5,5 млн. пассажиров.

Перевозка пассажиров водным транспортом осуществляется акционерным обществом «Северречфлот». За навигационный период 2022 года на пригородном маршруте «Ханты-Мансийск – Дачи» перевезено 25 537 человек, в том числе льготных категорий – 17 198 человек.

Финансирование мероприятия муниципальной программы в 2022 году соответствует уровню 2021 года и существующей потребности.

 На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть» выделены средства в размере 118 251,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 97 042,8 тыс. рублей, 21 208,7 тыс. рублей средства местного бюджета. Исполнение составляет 100%.

 Цель национального проекта «Безопасные и качественные дороги» регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» - повышение качества автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения, доступности транспортной инфраструктуры для субъектов экономической деятельности.

В рамках реализации национального проекта выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 5,36 км.