Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной

системы города Ханты-Мансийска»

Перечень реализуемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездной с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского - ул. Рознина и ул. Дзержинского - ул. Объездной | 1,01 км | 2016 - 2019 годы | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  бюджет города Ханты-Мансийска |
| 2. | Жилой комплекс "Иртыш" в мкрн. Гидронамыв. Строительство улиц и дорог.  1 этап строительства | 3,179 км | 2013 - 2019 годы | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Ханты-Мансийска |
| 3. | Жилой комплекс "Иртыш" в мкр. Гидронамыв. Строительство улиц и дорог.  2 этап строительства | 5,024 км | 2019 - 2024 годы | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Ханты-Мансийска |
| 4. | Автомобильная дорога по ул. Тихая на участке от Широтного коридора до ул. Аграрной | 2,841 км | 2017 - 2024 годы | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Ханты-Мансийска |
| 5. | Улично-дорожная сеть микрорайона "Береговая зона". 1 этап | 1,969 км | 2020 - 2022 годы | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Ханты-Мансийска |
| 6. | Строительство автомобильной дороги от ул.Дзержинского до ул.Объездная, с устройством транспортных развязок на пересечении ул.Дзержинского-ул.Рознина и ул.Дзержинского-ул.Объездная. 2 этап | 953,2 м | 2019 - 2022 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |
| 7. | Улично-дорожная сеть микрорайона "Береговая зона". 2, 3 этапы |  | 2021 - 2022 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |
| 8. | Улично-дорожная сеть микрорайона "Западный" в городе Ханты-Мансийске |  | 2021 - 2022 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |
| 9. | Улично-дорожная сеть микрорайона "Восточный".  1 этап |  | 2021 - 2022 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |
| 10. | Реконструкция ул. Пионерская в городе Ханты-Мансийске |  | 2021 - 2025 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |
| 11. | Транспортная развязка в районе улиц Гагарина-Свободы |  | 2023 - 2024 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |
| 12. | Автомобильная дорога по ул. Большая Логовая  в городе Ханты-Мансийске |  | 2021 - 2022 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |
| 13. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Олега Кошевого в городе Ханты-Мансийске |  | 2021 - 2022 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |
| 14. | Автомобильная дорога по ул. Иртышская в городе Ханты-Мансийске |  | 2021 - 2022 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |
| 15. | Автомобильная дорога по ул. Привольная в городе Ханты-Мансийске |  | 2023 - 2024 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |
| 16. | Улично-дорожная сеть территории ОМК в городе Ханты-Мансийске |  | 2023 - 2024 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |
| 17. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Горького - пер. Некрасова - пер. Курортный |  | 2023 - 2024 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |
| 18. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сутормина, с устройством примыкания к Восточной Объездной в городе Ханты-Мансийске |  | 2023 - 2024 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |
| 19. | Развязка в районе улиц Чехова - Восточная Объездная |  | 2023 - 2024 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |
| 20. | Автомобильная дорога по ул. Ледовая 51, 53, 55, 57, 59, 61 |  | 2023 - 2024 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |
| 21. | Автомобильная дорога по ул. Пушкина (от ул. Сирина до ул. Собянина) |  | 2023 - 2024 годы | бюджет города Ханты-Мансийска |