**Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории
города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 № 1307 «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Задача муниципальной программы является обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и осуществление единой политики в сфере строительства.

На финансирование муниципальной программы в 2020 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 798 344,3 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 793 734,0 тыс. рублей или 99,4 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.17.1.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска», тыс. рублей.**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.17.1

**Объем бюджетных ассигнований за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2019 год (отчет) | 2020 год |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|   | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 31 798,8 | 798 344,3 | 793 734,0 | 99,4 % |
| 1 | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 31 798,8 | 798 344,3 | 793 734,0 | 99,4 % |

Таблица 3.17.2

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2019год (отчет) | 2020 год |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 31 798,8 | 798 344,3 | 793 734,0 | 99,4 % |
| - бюджет города | 2 185,1 | 38 870,6 | 38 837,4 | 99,4 % |
| - бюджет автономного округа | 29 613,7 | 759 473,7 | 754 896,6 | 99,4 % |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства», всего, в том числе: | 31 798,8 | 798 344,3 | 793 734,0 | 99,4 % |
| - бюджет города | 2 185,1 | 38 870,6 | 38 837,4 | 99,4 % |
| - бюджет автономного округа | 29 613,7 | 759 473,7 | 754 896,6 | 99,4 % |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательности для развития инвестиционной деятельности на территории города Ханты-Мансийска в рамках муниципальной программы реализуется комплекс мероприятий по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, а также стимулированию застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и осуществление единой политики в сфере строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений.

 Своевременная инженерная подготовка территорий, предназначенных для жилищного строительства, позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, создать благоприятный инвестиционный климат на территории города Ханты-Мансийска, что оказывает существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее экономическое развитие города Ханты-Мансийска.

 Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» при плане 798 344,3 тыс. рублей, исполнение составило 793 734,0 тыс. рублей или 99,4% в том числе 754 896,6 тыс. рублей средства бюджета автономного округа и средства городского бюджета 38 837,4 тыс. рублей.

Средства направлены на:

В рамках данного мероприятия в 2020 году активно продолжилась застройка территории нового микрорайона «Береговая зона» площадью 76 га. На территории микрорайона осуществляется строительство масштабных проектов молодежного, образовательного, спортивного назначения, улично-дорожной сети, многоквартирных домов, благоустройство территории. Объем средств, направленный на строительство объекта «Инженерные сети микрорайона «Береговая зона», составил 770 748,4 тыс. рублей. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 30.12.2020 года;

Кроме того, в целях недопущения подтопления территорий низменной части города Ханты-Мансийска в период обильных осадков, были выполнены строительные работы по объекту «Ливневая канализация по ул. Б. Лосева, ул. Никифорова, ул. Зырянова, ул. Иртышская, ул. Ермака». Объем средств, направленный на строительство объекта в рамках муниципальной программы в 2020 году, составил 22 685,6 тыс. рублей;

Также в рамках муниципальной программы в 2020 году была осуществлена корректировка проектной документации объекта «Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв г. Ханты-Мансийска. Инженерные сети» стоимостью 300,0 тыс. рублей.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2020 году по сравнению с 2019 годом связано с увеличением объема субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».