АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2012 г. N 1307

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

"ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА"

В целях создания условий для развития жилищного строительства, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 27.12.2021 N 1534 "О муниципальных программах города Ханты-Мансийска":

(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска от 13.11.2013 N 1463, от 25.11.2014 N 1135, от 09.04.2015 N 537, от 23.11.2018 N 1271, от 16.03.2020 N 209, от 16.03.2022 N 262)

1. Утвердить:

1.1. Муниципальную программу "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2 - 1.3. Утратили силу. - Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 16.03.2022 N 262.

(п. 1 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 16.03.2020 N 209)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.

(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска от 23.11.2018 N 1271, от 06.03.2023 N 72)

Исполняющий полномочия

Главы Администрации

города Ханты-Мансийска

Н.А.ДУНАЕВСКАЯ

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 19.11.2012 N 1307

(Редакция от 06.03.2023 № 72)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА" (ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА)

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска | Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2025 годы и на периоддо 2030 года |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа |
| Координатор муниципальной программы | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители муниципальной программы | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - ДГА);муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "УКС") |
| Национальная цель | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства |
| Задача муниципальной программы | Обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и осуществление единой политики в сфере строительства |
| Целевые показатели муниципальной программы | N п/п | Наименование целевого показателя | Документ-обоснование | Значение показателя по годам |
| Базовое значение | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный за достижение показателя |
| 1. | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м в год (1) | региональный проект "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" | 63 | 100 | 126 | 100 | 110 | 125 | 135 | 135 | 135 | ДГА |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м (2) | постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 <1> | 25,2 | 25,2 | 24 | 24,4 | 24,8 | 25,4 | 26,1 | 26,7 | 28,2 | ДГА |
| 2.1. | в том числе введенная в действие за один год, кв. м (3) | 0,63 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ДГА |
| 3. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, всего, га (4) | постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 <1> | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 30,0 | 30,1 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | ДГА |
| 3.1. | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, га (5) | 3,5 | 3,55 | 3,65 | 3,9 | 3,95 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | ДГА |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (рублей) |
| всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы |
| всего | 1029212955,19 | 75598825,85 | 798344282,64 | 0,00 | 15003958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140265888,65 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 815720974,15 | 56247300,00 | 759473674,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 213491981,04 | 19351525,85 | 38870608,49 | 0,00 | 15003958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140265888,65 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов Администрации города Ханты-Мансийска | Источники финансирования | Расходы по годам (рублей) |
| всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы |
| Портфель проектов "Жилье и городская среда", региональный проект "Жилье"(срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024) |
| всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<1> - постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".

(1) - показатель представляет собой общую площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях, жилых домах, которая определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в построенных населением индивидуальных жилых домах. Показатель (Vжс) (тыс. кв. м общей площади) рассчитывается ежемесячно по формуле: Vжс = Sмкд + Sпн, где: Sмкд - ввод жилья в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, построенных юридическими лицами (организациями-застройщиками), общежитиях и жилые помещения в нежилых зданиях, тыс. кв. м общей площади, Sпн - ввод общей площади жилых домов, построенных населением, тыс. кв. м общей площади.

(2) - показатель рассчитывается ежегодно как отношение общей площади всего жилищного фонда на начало отчетного года к численности постоянного населения. Источником официальной статистической информации для расчета показателя являются данные формы федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде" и оценка численности населения по данным переписи населения.

(3) - показатель определяется ежегодно как отношение общей площади всех жилых помещений в жилых и нежилых зданиях, введенных в установленном порядке в эксплуатацию и построенных населением в отчетном году, к среднегодовой численности постоянного населения города Ханты-Мансийска. Источником официальной статистической информации для расчета показателя являются данные формы федерального статистического наблюдения N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" и оценка численности населения по данным переписи населения.

(4) - показатель рассчитывается ежегодно на основании данных административного учета решений о предоставлении земельных участков в случае, когда земельные участки предоставлялись без торгов, либо из протоколов о результатах торгов в случае, когда земельные участки предоставлялись на торгах, и определяется как отношение площади всех земельных участков, предоставленных для строительства, к среднегодовой численности постоянного населения города Ханты-Мансийска.

(5) - показатель рассчитывается ежегодно как отношение площади земельных участков, предоставленных для строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, к среднегодовой численности постоянного населения города Ханты-Мансийска. Источником официальной статистической информации для расчета показателя являются данные формы федерального статистического наблюдения N 1-МО "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

Приложение 1

к муниципальной программе

"Проектирование и строительство

инженерных сетей на территории

города Ханты-Мансийска"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПО ГОДАМ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N основного мероприятия | Основное мероприятие муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (рублей) |
| Всего | в том числе: |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (1, 2, 3) <1>, <2> | ДГА | МКУ "УКС" | всего | 1029212955,19 | 75598825,85 | 798344282,64 | 0,00 | 15003958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140265888,65 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 815720974,15 | 56247300,00 | 759473674,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 213491981,04 | 19351525,85 | 38870608,49 | 0,00 | 15003958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140265888,65 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и осуществление единой политики в сфере строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений (1, 2) <2> | ДГА | ДГА | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: | всего | 1029212955,19 | 75598825,85 | 798344282,64 | 0,00 | 15003958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140265888,65 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 815720974,15 | 56247300,00 | 759473674,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 213491981,04 | 19351525,85 | 38870608,49 | 0,00 | 15003958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140265888,65 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 1029212955,19 | 75598825,85 | 798344282,64 | 0,00 | 15003958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140265888,65 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 815720974,15 | 56247300,00 | 759473674,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 213491981,04 | 19351525,85 | 38870608,49 | 0,00 | 15003958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140265888,65 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДГА | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ "УКС" | всего | 1029212955,19 | 75598825,85 | 798344282,64 | 0,00 | 15003958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140265888,65 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 815720974,15 | 56247300,00 | 759473674,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 213491981,04 | 19351525,85 | 38870608,49 | 0,00 | 15003958,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140265888,65 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Проектирование и строительство

инженерных сетей на территории

города Ханты-Мансийска"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N основного мероприятия | Наименование основного мероприятия | Направления расходов основного мероприятия | Наименование порядка, номер приложения(при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: создание условий для увеличения объемов жилищного строительства |
| Задача: обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и осуществление единой политики в сфере строительства |
| 1. | Проектированиеи строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участковдля жилищного строительства | Проектированиеи строительство:1.1. Сетей водопровода.1.2. Сетей канализации.1.3. Сетей ливневой канализации.1.4. Сетей теплоснабжения.1.5. Сетей электроснабжения.1.6. Сетей газоснабжения | - |
| 2. | Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительстваи осуществление единой политики в сфере строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений | Стимулирование реализации проектов комплексного развития территорий | - |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Проектирование и строительство

инженерных сетей на территории

города Ханты-Мансийска"

ПЕРЕЧЕНЬ

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД, ВКЛЮЧАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

ОБЪЕКТОВ, СОЗДАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЯМИ

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ, МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ

ПАРТНЕРСТВЕ И КОНЦЕССИОННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Инженерные сети микрорайона "Восточный". Сети водоснабжения. 1 этап | 15,230 км | 2016 - 2019 годы | Бюджет автономного округа, бюджет города |
| 2. | Строительство инженерных сетей в микрорайоне "Береговая зона" | 40 МВт/12 499,3 м/ 300 куб. м/час. | 2019 - 2020 годы | Бюджет автономного округа, бюджет города |
| 3. | Ливневая канализацияпо ул. Б.Лосева, ул. Никифорова, ул. Зырянова, ул. Иртышской, ул. Ермака | 1,965 км | 2019 - 2020 годы | Бюджет автономного округа |
| 4. | Жилой комплекс "Иртыш"в микрорайоне Гидронамыв г. Ханты-Мансийска. Инженерные сети. Корректировка проекта |  | 2019 - 2020 годы | Бюджет города |
| 5. | Строительство инженерных сетей в микрорайоне "Западный" |  | 2019 - 2024 годы | Бюджет города |
| 6. | Инженерные сети микрорайона "Восточный". 1 этап |  | 2021 - 2024 годы | Бюджет города |
| 7. | Строительство инженерных сетей в кадастровом квартале N 86:12:0202008 (район федеральной автомобильной дороги "Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск") |  | 2021 - 2024 годы | Бюджет города |
| 8. | Реконструкция автоматизированной центральной отдельно стоящей блок-модульной газовой котельной установки,в части увеличениямощности до 14 МВт,для теплоснабжения существующих потребителейи объекта "Средняя школана 1056 учащихсяв микрорайоне Учхозгорода Ханты-Мансийска" |  | 2020 - 2024 годы | Бюджет города |
| 9. | Автоматизированная отдельно стоящаяблок-модульная газовая котельная полной заводской готовности N 29 в городе Ханты-Мансийскемощностью 12 МВт |  | 2020 - 2024 годы | Бюджет города |
| 10. | Автоматизированная отдельно стоящая газовая котельная в городеХанты-Мансийске,район СУ-967 |  | 2020 - 2024 годы | Бюджет города |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Проектирование и строительство

инженерных сетей на территории

города Ханты-Мансийска"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, МАСШТАБНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ДАЛЕЕ -

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| \_ |

Приложение 5

к муниципальной программе

"Проектирование и строительство

инженерных сетей на территории

города Ханты-Мансийска"

ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показательна начало реализации программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Протяженность построенных инженерных сетей, км <1> | 15,23 | 22 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 2. | Доля объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья, % <2> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

--------------------------------

<1> - показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала реализации программы в соответствии с актами ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

<2> - показатель определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала года по форме статистического наблюдения N 1-Стандарт "Сведения о вводе в эксплуатацию стандартного жилья" как отношение объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья к общему объему введенного в эксплуатацию жилья.

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 19.11.2012 N 1307

НАПРАВЛЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ

И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКА"

Утратили силу. - Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 16.03.2022 N 262.

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 19.11.2012 N 1307

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЗАСТРОЙЩИКАМ (ИНВЕСТОРАМ)

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

Утратил силу. - Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 16.03.2022 N 262.