**3.17. Муниципальная программа** **«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2012 № 1307 «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Задача муниципальной программы является обеспечение системами инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства и осуществление единой политики в сфере строительства.

На финансирование муниципальной программы в 2023 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 70 178,4 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы за 2023 год составляет 68 611,4 тыс. рублей или 97,8% от годового объема финансирования.

Рисунок 3.17.1.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.17.1

**Объем бюджетных ассигнований за 2023 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2022 год (отчет) | 2023 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 15 004,0 | 70 178,4 | 68 611,4 | 97,8% |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 15 004,0 | 70 178,4 | 68 611,4 | 97,8% |

Рисунок 3.17.2

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

Таблица 3.17.2

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2022 год (отчет) | 2023 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 15 004,0 | 70 178,4 | 68 611,4 | 97,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 44 344,4 | 42 855,8 | 96,6% |
| - бюджет города | 15 004,0 | 25 834,0 | 25 755,6 | 99,7% |
| Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства», всего, в том числе: | 15 004,0 | 70 178,4 | 68 611,4 | 97,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 44 344,4 | 42 855,8 | 96,6% |
| - бюджет города | 15 004,0 | 25 834,0 | 25 755,6 | 99,7% |

В 2023 году в рамках основного мероприятия «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства выполнены работы по следующим объектам:

Реконструкция КНС-7 в городе Ханты-Мансийске (мкр. Западный);

Реконструкция КНС-19 в городе Ханты-Мансийске (мкр. Иртыш);

Реконструкция автоматизированной центральной отдельно стоящей блок-модульной газовой котельной в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска (сети газоснабжения).

Завершены работы по корректировке проектно-сметной документации объекта «Инженерные сети микрорайона «Восточный» (1 этап).

Увеличение финансирования мероприятия в 2023 году по сравнению с предыдущим годом обусловлено предоставлением субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики».