# Муниципальная программа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 22.01.2024 № 8 «О муниципальной программе «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска».

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 435 579,7 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет   
407 432,4 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 105 052,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 8 502,8 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 293 877,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска» осуществляли следующие ответственные исполнители:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 0,0 | 435 579,7 | 407 432,4 | 93,5% |
| 1 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 418 830,1 | 390 697,4 | 93,3% |
| 2 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 0,0 | 16 749,6 | 16 735,0 | 99,9% |

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 0,0 | 435 579,7 | 407 432,4 | 93,5% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 8 502,8 | 8 502,8 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 121 548,2 | 105 052,5 | 86,4% |
| - бюджет города | 0,0 | 305 528,7 | 293 877,1 | 96,2% |
| Подпрограмма «Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территории», всего, в том числе: | 0,0 | 46 983,7 | 32 434,1 | 69% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 19 512,6 | 8 173,9 | 41,9% |
| - бюджет города | 0,0 | 27 471,1 | 24 260,2 | 88,3% |
| Основное мероприятие «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности», всего, в том числе: | 0,0 | 43 906.4 | 29 356,8 | 66,9% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 19 512,6 | 8 173,9 | 41,9% |
| - бюджет города | 0,0 | 24 393,8 | 21 182,9 | 86,8% |
| Основное мероприятие «Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске», всего, в том числе: | 0,0 | 3 077,3 | 3 077,3 | 100% |
| - бюджет города | 0,0 | 3 077,3 | 3 077,3 | 100% |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды», всего, в том числе: | 0,0 | 176 521,7 | 169 168,6 | 95,8% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 8 502,8 | 8 502,8 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 102 035,6 | 96 878,6 | 95% |
| - бюджет города | 0,0 | 65 983,3 | 63 787,2 | 96,7% |
| Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», всего, в том числе: | 0,0 | 125 848,6 | 119 521,6 | 95% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 8 502,8 | 8 502,8 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 92 176,1 | 87 114,5 | 94,5% |
| - бюджет города | 0,0 | 25 169,7 | 23 904,3 | 95% |
| Основное мероприятие «Формирование современной городской среды», всего, в том числе: | 0,0 | 50 673,1 | 49 647,0 | 98% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 9 859,5 | 9 764,1 | 99% |
| - бюджет города | 0,0 | 40 813,6 | 39 882,9 | 97,7% |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения», всего, в том числе: | 0,0 | 212 074,3 | 205 829,7 | 97,1% |
| - бюджет города | 0,0 | 212 074,3 | 205 829,7 | 97,1% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения», всего, в том числе: | 0,0 | 212 074,3 | 205 829,7 | 97,1% |
| - бюджет города | 0,0 | 212 074,3 | 205 829,7 | 97,1% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

Подпрограмма «Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территории»

1. Основное мероприятие «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности»

- выполнение работ по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска исполнение в сумме 15 699,0 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 8 173,9 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 7 525,1 тыс. рублей;

- сносу объекта капитального строительства в городе Ханты-Мансийске в сумме 13 657,8 тыс. рублей.

Исполнение по данному мероприятию составило 29 356,8 тыс. рублей при плане 43 906,4 тыс. рублей, что составляет 66,9% в связи уточнением обязательств по муниципальным контрактам.

2. Основное мероприятие «Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс до границ территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе Ханты-Мансийске»

- щебенение земельных участков, предназначенных для организации проезда к территориям садово-некоммерческим товариществам и садово-огородническим товариществам в сумме – 3 077,3 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

- благоустройство территории общего пользования города Ханты-Мансийска в сумме 119 521,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 8 502,8 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 87 114,5 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска - 23 904,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Формирование современной городской среды»

- реализация инициативного проекта по благоустройству общественного пространства Эко-парк «ЛесОк» в сумме 13 948,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 9 764,1 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 4 184,6 тыс. рублей;

- подготовка и проведение форума-выставки «Изюминки комфорта» в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

- проектные работы по объекту «Шахматный сквер в сумме 1 800,0 тыс. рублей;

- поставка малых архитектурных форм для благоустройства территории города Ханты-Мансийска в сумме 10 729,8 тыс. рублей;

- разработку концепции по объекту «Аллея спортивной славы Югры» в сумме 1 200,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественной территории города Ханты-Мансийска в сумме 18 968,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения»:

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения»

- расходы на обеспечение функций и полномочий органов местного самоуправления Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска в сумме 97 452,1 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» в сумме 108 377,6 тыс. рублей;