АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2024 г. N 854

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

"СТРОИТЕЛЬСТВО И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2024 N 623 "О муниципальных программах города Ханты-Мансийска", учитывая протокол заседания совместной комиссии Думы города Ханты-Мансийска от 11.11.2024 N 10, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1. Утвердить муниципальную программу города Ханты-Мансийска "Строительство и формирование комфортной городской среды" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Ханты-Мансийска:

от 22.01.2024 N 8 "О муниципальной программе "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска";

от 30.05.2024 N 328 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 22.01.2024 N 8 "О муниципальной программе "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска";

от 16.09.2024 N 523 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 22.01.2024 N 8 "О муниципальной программе "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска";

от 28.12.2024 N 832 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 22.01.2024 N 8 "О муниципальной программе "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды на территории города Ханты-Мансийска".

3. Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска обеспечить разработку и издание постановления Администрации города Ханты-Мансийска "О мерах по реализации муниципальной программы города Ханты-Мансийска "Строительство и формирование комфортной городской среды".

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города

Ханты-Мансийска

М.П.РЯШИН

Приложение

к постановлению

Администрации города Ханты-Мансийска

от 28.12.2024 N 854

(Редакция от 07.04.2025 №197)

Паспорт муниципальной программы города Ханты-Мансийска

"Строительство и формирование комфортной городской среды"

(далее - муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Дунаевская Наталья Аркадьевна, первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент градостроительства и архитектуры) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Сбалансированное и устойчивое развитие территории, строительство, капитальный ремонт и благоустройство объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 5 711 420 779,74 рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни:  1.1. Показатель "Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1 600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году".  2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды".  3. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство".  4. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы "Сбалансированное и устойчивое развитие территории, строительство, капитальный ремонт и благоустройство объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа | ОМСУ | тыс. руб. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.03.2013 N 92-рп "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | Департамент градостроительства и архитектуры | - |
| 2. | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | ОМСУ | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Департамент градостроительства и архитектуры | - |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | НП, МП | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта  "Жилье и городская среда" | Департамент градостроительства и архитектуры | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1 600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 4. | Площадь благоустроенных территорий | МП | тыс. кв. м | 29,9 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | НП | процент | 25 | 2023 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | Департамент градостроительства и архитектуры | - |
| 6. | Разработка, корректировка документов территориального планирования и (или) градостроительного зонирования, разработка документации по планировке и (или) межеванию территории | ГП, МП | единиц | 5 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 553-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды" | Департамент градостроительства и архитектуры | - |
| 7. | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, включая обустройство и (или) ремонт, и оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок в соответствии с дизайн-проектом | ГП | единиц | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 550-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" | Департамент градостроительства и архитектуры | - |
| (п. 7 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 07.04.2025  N 197) | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент образования);  Департамент градостроительства и архитектуры | - |
| 9. | Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Департамент образования;  Департамент градостроительства и архитектуры | - |
| 10. | Количество сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы | МП | единиц | 1794 | 2023 | 1910 | 1980 | 2050 | 2120 | 2190 | 2260 | - | Департамент градостроительства и архитектуры | - |
| 11. | Площадь сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, в том числе под жилищное строительство и реализацию инвестиционных проектов | МП | га | 660 | 2023 | 757 | 772 | 787 | 802 | 817 | 832 | - | Департамент градостроительства и архитектуры | - |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи основного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи основного мероприятия | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент градостроительства и архитектуры | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 1.1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.  Благоустройство не менее 1 общественной территории ежегодно | количество благоустроенных общественных территорий;  площадь благоустроенных территорий;  доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет |
| 2. | Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент градостроительства и архитектуры | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 2.1. | Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры | Внедрение новой модели создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта | доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году |
| 3. | Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент градостроительства и архитектуры | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 3.1. | Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | Создание объектов капитального строительства в сфере образования | доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году |
| 4. | "Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент градостроительства и архитектуры | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 4.1. | Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Капитальный ремонт объектов капитального строительства, включенных в перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, для проведения капитального ремонта | доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году |
| 5. | "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент градостроительства и архитектуры | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 5.1. | Обеспечение выполнения мероприятий, направленных на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности | Приведение в соответствие с действующим законодательством документов территориального планирования и градостроительного зонирования для дальнейшего развития территорий.  Увеличение градостроительного потенциала и комплексного развития территорий | объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа;  наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа;  разработка, корректировка документов территориального планирования и (или) градостроительного зонирования, разработка документации по планировке и (или) межеванию территории;  количество снесенных многоквартирных домов, зданий и сооружений, признанных подлежащими сносу в установленном порядке |
| 6. | "Реализация полномочий в области земельных отношений" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент градостроительства и архитектуры | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 6.1. | Обеспечение реализации полномочий в области земельных отношений | Формирование ежегодно не менее 70 земельных участков, в том числе в отношении которых выполнены кадастровые работы в целях реализации проектов жилищного строительства и инвестиционных проектов | количество сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы;  площадь сформированных земельных участков и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, в том числе под жилищное строительство и реализацию инвестиционных проектов |
| 7. | "Обеспечение мероприятий по созданию общественных пространств и объектов благоустройства" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент градостроительства и архитектуры | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 7.1. | Обеспечение выполнения мероприятий по созданию общественных пространств и объектов благоустройства | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств | количество благоустроенных общественных территорий;  площадь благоустроенных территорий;  благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, включая обустройство и (или) ремонт, и оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок в соответствии с дизайн-проектом;  доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию  в соответствующем году |
| 8. | "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент градостроительства и архитектуры | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 8.1. | Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента градостроительства и архитектуры | Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры | - |
| 9. | "Обеспечение деятельности казенных учреждений" | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент градостроительства и архитектуры | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 9.1. | Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска") | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" | - |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основных мероприятий, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, рублей | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 1 617 794 518,77 | 1 094 260 817,17 | 674 841 360,95 | 974 841 360,95 | 674 841 360,95 | 674 841 360,95 | 5 711 420 779,74 |
| федеральный бюджет | 58 754 000,00 | 61 951 100,00 | 11 095 800,00 | 11 095 800,00 | 11 095 800,00 | 11 095 800,00 | 165 088 300,00 |
| бюджет автономного округа | 1 058 999 500,00 | 536 951 000,00 | 295 771 500,00 | 295 771 500,00 | 295 771 500,00 | 295 771 500,00 | 2 779 036 500,00 |
| местный бюджет | 500 041 018,77 | 495 358 717,17 | 367 974 060,95 | 667 974 060,95 | 367 974 060,95 | 367 974 060,95 | 2 767 295 979,74 |
| 1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (всего), в том числе: | 39 752 750,00 | 38 014 750,00 | 36 499 250,00 | 36 499 250,00 | 36 499 250,00 | 36 499 250,00 | 223 764 500,00 |
| 1.1. Федеральный бюджет | 12 402 200,00 | 11 860 600,00 | 11 095 800,00 | 11 095 800,00 | 11 095 800,00 | 11 095 800,00 | 68 646 000,00 |
| 1.2. Бюджет автономного округа | 19 400 000,00 | 18 551 200,00 | 18 103 600,00 | 18 103 600,00 | 18 103 600,00 | 18 103 600,00 | 110 365 600,00 |
| 1.3. Местный бюджет | 7 950 550,00 | 7 602 950,00 | 7 299 850,00 | 7 299 850,00 | 7 299 850,00 | 7 299 850,00 | 44 752 900,00 |
| 2. Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" (всего), в том числе: | 178 356 631,58 | 196 957 368,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 314 000,01 |
| 2.1. Федеральный бюджет | 46 351 800,00 | 50 090 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 442 300,00 |
| 2.2. Бюджет автономного округа | 123 087 000,00 | 137 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 106 000,00 |
| 2.3. Местный бюджет | 8 917 831,58 | 9 847 868,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 765 700,01 |
| 3. Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей" (всего), в том числе: | 992 636 888,89 | 416 492 666,67 | 301 256 111,11 | 301 256 111,11 | 301 256 111,11 | 301 256 111,11 | 2 614 154 000,00 |
| 3.1. Бюджет автономного округа | 893 373 200,00 | 374 843 400,00 | 271 130 500,00 | 271 130 500,00 | 271 130 500,00 | 271 130 500,00 | 2 352 738 600,00 |
| 3.2. Местный бюджет | 99 263 688,89 | 41 649 266,67 | 30 125 611,11 | 30 125 611,11 | 30 125 611,11 | 30 125 611,11 | 261 415 400,00 |
| 4. "Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности" (всего), в том числе: | 25 865 113,97 | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 65 865 113,97 |
| 4.1. Местный бюджет | 25 865 113,97 | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 65 865 113,97 |
| 5. "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности" (всего), в том числе: | 28 679 429,74 | 33 590 977,60 | 28 240 566,37 | 28 240 566,37 | 28 240 566,37 | 28 240 566,37 | 175 232 672,82 |
| 5.1. Бюджет автономного округа | 6 537 400,00 | 6 537 400,00 | 6 537 400,00 | 6 537 400,00 | 6 537 400,00 | 6 537 400,00 | 39 224 400,00 |
| 5.2. Местный бюджет | 22 142 029,74 | 27 053 577,60 | 21 703 166,37 | 21 703 166,37 | 21 703 166,37 | 21 703 166,37 | 136 008 272,82 |
| 6. "Реализация полномочий в области земельных отношений" (всего), в том числе: | 49 764 505,16 | 41 813 100,00 | 9 734 397,00 | 9 734 397,00 | 9 734 397,00 | 9 734 397,00 | 130 515 193,16 |
| 6.1. Местный бюджет | 49 764 505,16 | 41 813 100,00 | 9 734 397,00 | 9 734 397,00 | 9 734 397,00 | 9 734 397,00 | 130 515 193,16 |
| 7. "Обеспечение мероприятий по созданию общественных пространств и объектов благоустройства" (всего), в том числе: | 96 925 918,76 | 141 785 546,40 | 88 932 454,80 | 388 932 454,80 | 88 932 454,80 | 88 932 454,80 | 894 441 284,36 |
| 7.1. Бюджет автономного округа | 16 601 900,00 | - | - | - | - | - | 16 601 900,00 |
| 7.2. Местный бюджет | 80 324 018,76 | 141 785 546,40 | 88 932 454,80 | 388 932 454,80 | 88 932 454,80 | 88 932 454,80 | 877 839 384,36 |
| 8. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (всего), в том числе: | 95 728 449,00 | 95 521 576,40 | 95 093 750,00 | 95 093 750,00 | 95 093 750,00 | 95 093 750,00 | 571 625 025,40 |
| 8.1. Местный бюджет | 95 728 449,00 | 95 521 576,40 | 95 093 750,00 | 95 093 750,00 | 95 093 750,00 | 95 093 750,00 | 571 625 025,40 |
| 9. "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (всего), в том числе: | 110 084 831,67 | 110 084 831,67 | 110 084 831,67 | 110 084 831,67 | 110 084 831,67 | 110 084 831,67 | 660 508 990,02 |
| 9.1. Местный бюджет | 110 084 831,67 | 110 084 831,67 | 110 084 831,67 | 110 084 831,67 | 110 084 831,67 | 110 084 831,67 | 660 508 990,02 |