**Заключение об эффективности реализации муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» за 2023 год**

В целях контроля, прогноза реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальной программы города Ханты-Мансийска и расходования бюджетных средств проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» в 2023 году.

При осуществлении оценки Управление экономического развития и инвестиций руководствовалось критериями и методикой оценки, установленными Порядкомпроведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ханты-Мансийска, утвержденного постановлением Администрации города Ханты-Мансийска №1534 от 27.12.2021 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска».

Для достижения поставленных целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, в 2023 году было запланировано выполнение 7 целевых показателей. Результативность их достижения составила 119,3% (в 2022 году – 103,0%).

Общий объем средств финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составил **70 178,4 тыс. рублей**, в том числе:

* + - * 25 834,0 тыс. рублей из бюджета города Ханты-Мансийска;
			* 44 344,4 тыс. рублей из окружного бюджета.

Кассовое исполнение финансирования программы за 2023 год составило **68 611,4 тыс. рублей**, или **97,8%** от планового объема финансирования, в том числе:

* + - * 25 755,6 тыс. рублей исполнение бюджета города Ханты-Мансийска или 99,7% от планового объема;
			* 42 855,8 тыс. рублей исполнение средств окружного бюджета или 96,6% от планового объема финансирования.

В соответствии с системой определения критериев (подкритериев) проведена бальная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год, определена ее рейтинговая оценка эффективности реализации (Таблица 1).

Таблица 1



На основании проведенного анализа, в соответствии с постановлением от 27.12.2021 №1534 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска», муниципальной программе присвоена рейтинговая оценка 8,38 балла, что позволяет сделать вывод об эффективности программы и рекомендовать сохранить или увеличить ее финансирование.