**Муниципальная программа** **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.10.2013 № 1385 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска».

Общий объем финансирования на 2024 год составляет 1 181 053,3 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 1 180 866,1 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 1 039 284,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1 425,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 140 156,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» осуществляли следующие ответственные исполнители:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год  |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения  |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 687 830,7 | 1 181 053,3 | 1 180 866,1 | 100% |
| 1 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | 101 354,8 | 236 227,0 | 236 040,5 | 99,9% |
| 2 | МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» | 1 585 876,0 | 944 826,3 | 944 825,6 | 100% |
| 3 | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |

 Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

 (тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 687 830,7 | 1 181 053,3 | 1 180 866,1 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 16 596,4 | 1 611,4 | 1 425,0 | 88,4% |
| - бюджет автономного округа  | 1 479 604,2 | 1 039 285,1 | 1 039 284,4 | 100% |
| - бюджет города | 191 630,1 | 140 156,8 | 140 156,7 | 100% |
| Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде», всего, в том числе: | 1 650 239,9 | 1 158 472,7 | 1 158 471,9 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 1 464 598,4 | 1 022 496,4 | 1 022 495,7 | 100% |
| - бюджет города | 185 641,5 | 135 976,3 | 135 976,2 | 100% |
| Основное мероприятие «Строительство жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда», всего, в том числе: | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий», всего, в том числе: | 36 968,3 | 22 551,9 | 22 365,5 | 99,2% |
| - федеральный бюджет  | 16 596,4 | 1 611,4 | 1 425,0 | 88,4% |
| - бюджет автономного округа  | 14 983,2 | 16 760,0 | 16 760,0 | 100% |
| - бюджет города | 5 388,7 | 4 180,5 | 4 180,5 | 100% |
| Основное мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством», всего, в том числе: | 22,6 | 28,7 | 28,7 | 100% |
| - бюджет автономного округа  | 22,6 | 28,7 | 28,7 | 100% |

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

 1. Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде» в том числе:

 - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в сумме 890 203,4 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 792 281,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 97 922,4 тыс. рублей;

- реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по приобретению жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд) в сумме 92 454,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 82 284,5 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 10 170,0 тыс. рублей;

- реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений (мероприятия по предоставлению субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность) в сумме 166 213,7 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 147 930,2 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 18 283,5 тыс. рублей;

- инвестиции в объекты муниципальной собственности на приобретение жилья в сумме 9 600,3 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

2. Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения указанными гражданами жилищных условий» в том числе:

- улучшение жилищных условий сотрудников органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, муниципальных учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска, иных категорий граждан в сумме 3 223,4 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска;

- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 19 142,1 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 16 760,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1 425,0 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 957,1 тыс. рублей. Исполнение по федеральным средствам составило 88,4% - в связи с заявительным характером выплат.

3. Основное мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»

- реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» в сумме 28,7 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по муниципальной программе составил 1 055 060,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 874 164,4 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 180 896,1 тыс. рублей. Указанные средства направлены на реализацию полномочий в области жилищных отношений.