**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

Целью муниципальной программы являются:

1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.

3. Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления, рациональное использование водных ресурсов и повышение надежности систем водоотведения.

Задачи программы:

1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение энергоэффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов.

3. Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоснабжения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоснабжения.

4. Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоотведения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоотведения.

На финансирование муниципальной программы в 2020 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 72 507,1 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 72 507,1 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.8.1.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.8.1

**Объем бюджетных ассигнований за 2020 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2019 год (отчет) | 2020 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 98 009,8 | 72 507,1 | 72 507,1 | 100% |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 85 968,8 | 56 554,7 | 56 554,7 | 100% |
| 2 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 12 041,0 | 15 952,4 | 15 952,4 | 100% |

Рисунок 3.8.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Таблица 3.8.2

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2019 год (отчет) | 2020 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего, в том числе: | 98 009,8 | 72 507,1 | 72 507,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 75 827,0 | 52 867,3 | 52 867,3 | 100% |
| - бюджет города | 22 182,8 | 19 639,8 | 19 639,8 | 100% |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | 98 009,8 | 72 507,1 | 72 507,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 75 827,0 | 52 867,3 | 52 867,3 | 100% |
| - бюджет города | 22 182,8 | 19 639,8 | 19 639,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону», всего, в том числе: | 94 887,0 | 66 148,2 | 66 148,2 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 75 827,0 | 52 867,3 | 52 867,3 | 100% |
| - бюджет города | 19 060,0 | 13 280,9 | 13 280,9 | 100% |
| Основное мероприятие «Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 1 691,8 | 2 359,6 | 2 359,6 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 691,8 | 2 359,6 | 2 359,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов», всего, в том числе: | 32,0 | 3 999,3 | 3 999,3 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 32,0 | 3 999,3 | 3 999,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Актуализация схем теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска*»* всего, в том числе: | 1 399,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 399,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» выделено 72 507,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 52 867,3 тыс. рублей, средства городского бюджета 19 639,8 тыс. рублей.

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону» при плане 66 148,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%, в том числе 52 867,3 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 13 280,9 тыс. рублей – городской бюджет.

Выполнены работы по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов на улицах города: от котельной «Гидронамыв» до жилых домов по ул. Зеленодольская, 5, 7 – ул. Ямская, 4 (УТ1-ЖД 5), по ул. Промышленная, 3, ул. Механизаторов, 12-8, ул. Клучевая, 3-5, ул. Красноармейская, 24, ул. Гагарина, 27А – 27Б, ул. Чехова, 19, ул. Снежная в районе жилого дома 23 - общей протяженностью 948,2 м, в том числе теплоснабжение 421 м, водоснабжение 527,2 м.;

- замена теплообменного оборудования на котельных – 4 ед.;

- замена внутрикотельного оборудования «Котельная мощностью 2\*2 МВт с оборудованием по ул. Набережная» (район комплекса зданий автовокзала);

- ремонт котельной № 15 по ул. Сутормина, 20;

- ремонт наружных сетей напорной бытовой канализации по ул. П. Лу-мумбы (от КНС № 3 до камеры гашения по ул. Маяковского) – 625 м;

- ремонт канализационного коллектора по ул. Рознина на участке от ул. Дзержинского до ул. Карла Маркса – 200м;

Основное мероприятие «Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска» при плане 2 359,6 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%, в том числе осуществлена поставка материалов и оборудования: насос для перекачивания канализационных и сточных вод, полиэтиленовых фитингов, устройства управления резервным питанием AVR-01-S, гипохлорит натрия в объеме 36,5 т. (обеззараживание питьевой воды и воды плавательных бассейнов, для дезинфекции и отделки).

Основное мероприятие «Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов» при плане 3 999,3 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. Средства направлены на ремонт канализации по ул. Федорова, д. 5, 7.