ПРОЕКТ

Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» сентября 2024 г. №_____

Об утверждении адресной программы города Ханты-Мансийска

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на 2024-2027 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.09.2024 №325-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 20230 года и на перспективу до 2036 года», решения задач по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Ханты-Мансийска, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в период с 01.01.2017 до 01.01.2022 руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1. Утвердить адресную программу города Ханты-Мансийска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 - 2027 годы (далее – адресная программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2024.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города Ханты-Мансийска				     	       М.П. Ряшин

- Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

Адресная программа города Ханты-Мансийска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 – 2027 годы

- Раздел 1. Паспорт адресной программы

| Наименование программы | Адресная программа города Ханты-Мансийска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 – 2027 годы (далее –адресная программа) |
| --- | --- |
| Координатор адресной программы | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент муниципальной собственности, Уполномоченный орган) |
| Уполномоченный орган, ответственный за реализацию адресной программы | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители адресной программы | Департамент муниципальной собственности, муниципальное казенное учреждение «Дирекция по содержанию имущества казны» (далее - МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны») |
| Цели адресной программы | 1. Обеспечение прав граждан на переселение из жилых помещений, находящихся в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории города Ханты-Мансийска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу или реконструкции в период с 01.01.2017 до 01.01.2022 (далее – аварийный жилищный фонд). 2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе Ханты-Мансийске. 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей города Ханты-Мансийска |
| Задачи адресной программы | 1. Переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда. 2. Планомерное сокращение аварийного жилищного фонда. 3. Ликвидация до 31.12.2027 аварийного жилищного фонда в соответствии с адресной программой |
| Срок реализации программы | этап 2024 года – до 01 сентября 2025 года; этап 2025 года – до 31 декабря 2026 года; этап 2026 года – до 31 декабря 2027 года. |
| Целевые показатели адресной программы | 1. Переселение из аварийного жилищного фонда 443 человека, из них: 1.1. этап 2024 года – 257 человек; 1.2. этап 2025 года – 56 человек; 1.3. этап 2026 года – 130 человек. 2. Сокращение (ликвидация) площади аварийного жилищного фонда на 8940,1 кв. м., в том числе: 1.1. этап 2024 года – 6170,9 кв.м.; 1.2. этап 2025 года – 883,5 кв.м.; 1.3. этап 2026 года – 1885,7 кв.м. |
| Объемы и источники финансового обеспечения адресной программы | Общий объем финансирования программы в 2024 - 2026 годах составляет 1 309 039 700 руб., в том числе за счет средств: - Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 59 434 000 руб.; - бюджета субъекта (автономного округа) – 1 105 611 200 руб.; - бюджета муниципального образования – 143 994 500 руб. |

- Раздел 2. Характеристика состояния жилищного фонда на территории города Ханты-Мансийска.

Программа разработана с целью обеспечения расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

Значения понятий «аварийный жилищный фонд», «переселение граждан из аварийного жилищного фонда», используемых в настоящей программе, соответствуют значениям указанных понятий в Федеральном законе от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Жилищный фонд на территории города Ханты-Мансийска по состоянию на 01.01.2024 года составляет 2809,8 тыс. кв. метров общей площади, из которых муниципальный жилищный фонд насчитывает 163,2 тыс. кв. метров.

На территории города Ханты-Мансийска расположен 51 многоквартирный жилой дом, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, общей площадью жилых помещений 32 571,7 кв. метров, в которых проживают 1750 человек.

По данным, размещенным в информационной системе Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – «АИС «Реформа ЖКХ»), на 01.09.2024 в список аварийных многоквартирных жилых домов, признанных в период с 01.01.2017 до 01.01.2022 включены 24 многоквартирных дома общей площадью 8,9 тыс. кв. метров, в которых проживают 443 человека.

Адресный перечень многоквартирных жилых домов аварийного жилищного фонда, жители которых будут переселены в 2024 – 2027 годах включен в Адресную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы, утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.09.2024 №325-п (далее – Адресная программа №325-п), приведен в приложении к адресной программе.

- Раздел 3. Планируемые показатели выполнения адресной программы

В результате реализации адресной программы планируется переселение 443 человека из 24 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в период с 01.01.2017 до 01.01.2022 в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 8940,1 кв. м., с учетом средств в размерах: Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 59 434 000 руб., бюджета субъекта (автономного округа) – 1 105 611 200 руб., бюджета города Ханты-Мансийска – 143 994 500 руб.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда приведены в приложении 4 Адресной программы №325-п.

- Раздел 4. Основные мероприятия адресной программы

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 01.01.2017 до 01.01.2022, содержится в приложении 4 Адресной программы №325-п.

Реализация адресной программы осуществляется исходя из эффективности использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств ППК «ФРТ», выбора наиболее экономически эффективных способов реализации программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан, выполнения мероприятий программы в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

Уполномоченным органом обеспечивается проведение мероприятий, направленных на информирование граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, о целях, условиях, критериях, этапах и ходе реализации адресной программы с использованием всех доступных средств массовой информации, о сроках выполнения мероприятий по переселению, в том числе путем размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, табличек с информацией о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, лицах, ответственных за переселение граждан в городе Ханты-Мансийске, с указанием должности, фамилии и контактного телефона, а также адресе сайта с подробной информацией о переселении граждан (www.reformagkh.ru).

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах поддерживается регулярным сбором данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах уполномоченному органу для ее корректировки.

Координатор адресной программы: обеспечит формирование и ведение в АИС Фонда реестра многоквартирных домов, признанных аварийными, в соответствии с Методическими рекомендациями.

На основании сведений, внесенных Координатором адресной программы в АИС Фонда, формируется сведения об аварийном жилищном фонде, в том числе перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

- Раздел 5. Механизм реализации адресной программы

Для эффективного исполнения адресной программы используются следующие механизмы:

разработка нормативных правовых актов и реализации организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

реализация механизмов переселения из аварийного жилищного фонда, предусмотренных программой;

заключение соглашения с уполномоченным органом Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях совместной реализации адресной программы;

проведение конкурсных процедур по приобретению жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо по строительству таких домов;

Переселение жителей аварийных домов в другие благоустроенные жилые помещения должно быть осуществлено не позднее 31.12.2027.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Критериями первоочередности расселения домов являются:

дата признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

наличие угрозы обрушения многоквартирного дома;

завершение расселения дома, начатого до утверждения программы;

судебные решения.

Приемка жилых помещений, предоставляемых гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, осуществляется комиссией, созданной Департаментом муниципальной собственности, с включением в ее состав представителей общественности. Состав комиссии утверждается Департаментом муниципальной собственности.

Перечень характеристик, проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам при реализации адресной программы, приведен в приложении 5 Адресной программе №325-п.

Реализация мероприятий адресной программы осуществляется исполнителями в строгом соответствии с утвержденной адресной программой и в пределах средств, предусмотренных на эти цели. Исполнители адресной программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Корректировка программа осуществляется в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации.

Координатор адресной программы:

обеспечивает в ходе реализации адресной программы координацию деятельности исполнителей адресной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий адресной программы, и контролирует их исполнение;

вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий адресной программы;

контролирует выполнение основных мероприятий адресной программы;

готовит отчет о ходе реализации мероприятий адресной программы;

осуществляет текущий мониторинг реализации адресной программы.

в случае переноса указанных сроков указывает причину их переноса, а также новые сроки переселения граждан.

Информация о реализации адресной программы доводится до собственников помещений в аварийных многоквартирных домах путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийск, а также посредством размещения объявлений в подъездах многоквартирных домов, включенных в программу, которая включает в себя планируемые сроки переселения граждан из аварийного жилищного фонда, Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Раздел 6. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Средства программы расходуются на следующие цели:

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

возмещения за жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в размере согласно отчету об оценке рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в соответствии с федеральным законом Российской Федерации №135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Объем финансирования программы определяется в соответствии:

с перечнем многоквартирных домов аварийного жилищного фонда согласно Адресной программе №325-п, а также количеством и характером нерасселенных жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд;

размером планируемой стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам.

Порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Координатор адресной программы обеспечивает:

целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию адресной программы;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сроки, установленные программой;

соответствие жилых помещений, предоставляемых гражданам при реализации адресной программы, установленным требованиям, а также своевременное устранение недостатков в случае их выявления.

Ответственность за реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, достоверность и полноту представляемой в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчетности возлагается на Координатора Адресной программы.

Координатор адресной программы несет ответственность за целевое использование бюджетных средств, предоставленных на реализацию программы, а также по обязательствам и правоотношениям, возникающим в ходе реализации адресной программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Приложение

- к адресной программе города

- Ханты-Мансийска по переселению

- граждан из аварийного жилищного фонда

- на 2024 – 2027 годы

Перечень (реестр) многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Ханты-Мансийска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

в период с 01.01.2017 по 01.01.2022

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Гагарина, д. 214 | 1967 | 18.02.2020 | 295 | 25 | 01.09.2025 |
| 2 | ул. Заводская, д. 22 | 1984 | 06.04.2020 | 123,1 | 5 | 01.09.2025 |
| 3 | ул. Ленина, д. 77 | 1971 | 22.08.2019 | 477 | 11 | 01.09.2025 |
| 4 | ул. Ленина, д. 79 | 1971 | 22.08.2019 | 530,1 | 12 | 01.09.2025 |
| 5 | ул. Лермонтова, д. 12 | 1942 | 28.05.2021 | 106,3 | 6 | 01.09.2025 |
| 6 | ул. Механизаторов, д. 7 | 1958 | 28.05.2021 | 438,7 | 29 | 01.09.2025 |
| 7 | ул. Мира, д. 83 | 1964 | 24.12.2021 | 484,7 | 13 | 01.09.2025 |
| 8 | ул. Рознина, д. 36 | 1970 | 17.10.2020 | 469,9 | 15 | 01.09.2025 |
| 9 | ул. Садовая, д. 5 | 1969 | 22.11.2019 | 365,5 | 11 | 01.09.2025 |
| 10 | ул. Садовая, д. 9 | 1953 | 28.04.2020 | 397,7 | 12 | 01.09.2025 |
| 11 | ул. Сирина, д. 73А | - | 30.12.2021 | 310,6 | 1 | 01.09.2025 |
| 12 | ул. Строителей, д. 83 | 1976 | 06.04.2020 | 419,4 | 9 | 01.09.2025 |
| 13 | ул. Труда, д. 2А | 1965 | 28.05.2021 | 505 | 38 | 01.09.2025 |
| 14 | ул. Чехова, д. 69 | 1969 | 08.10.2021 | 364,9 | 21 | 01.09.2025 |
| 15 | ул. Шевченко, д. 47 | 1977 | 30.12.2021 | 883 | 49 | 01.09.2025 |
| Итого: |  |  |  | 6170,9 | 257 |  |
| Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31 декабря 2026 года |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пер. Апрельский, д. 3 | 1965 | 18.02.2019 | 62,6 | 2 | 31.12.2026 |
| 17 | ул. Гагарина, д. 192 | 1964 | 05.10.2018 | 46,1 | 4 | 31.12.2026 |
| 18 | ул. Гагарина, д. 210 | 1951 | 18.02.2019 | 84,4 | 11 | 31.12.2026 |
| 19 | ул. Мира, д. 109 | 1974 | 30.12.2021 | 506,3 | 29 | 31.12.2026 |
| 20 | пер. Озерный, д. 22 | 1994 | 12.11.2018 | 95,2 | 7 | 31.12.2026 |
| 21 | ул. Сирина, д. 71 | 1950 | 13.12.2021 | 88,9 | 3 | 31.12.2026 |
| Итого: |  |  |  | 883,5 | 56 |  |
| Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31 декабря 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Красноармейская, д. 41 | 1980 | 22.11.2019 | 850,4 | 30 | 31.12.2027 |
| 23 | ул. Пионерская, д. 107 | 1974 | 08.10.2021 | 452,3 | 11 | 31.12.2027 |
| 24 | ул. Строителей, д. 12А "ВАХТА 40" | 1984 | 04.08.2021 | 583 | 89 | 31.12.2027 |
| Итого: |  |  |  | 1885,7 | 130 |  |