Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2019 г. N 104-п

ОБ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -

ЮГРЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА 2019 - 2025 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 20.06.2019 [N 194-п](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D3ED4638E689F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B77FD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG),  от 19.12.2019 [N 507-п](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44737EA8EF1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B77FD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG), от 20.03.2020 [N 83-п](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44235E188F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B77FD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG)) |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C923AD686E7AD6A7C881BD2E44E67BEDCF7E5871EEA5127DB1112416658E7551BB7E63E87E9B2D5A508F6680CE9F007h8G) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C923AD686E7AD6A78821CD0E44E67BEDCF7E5871EEA5135DB491E40634EE4530EE1B7780Dh2G) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", решения задач по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, признанного до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Утвердить прилагаемую адресную [программу](#P37) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы (далее - адресная программа).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D3ED4638E689F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B77CD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.06.2019 N 194-п)

1.1. Определить Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры уполномоченным органом, ответственным за реализацию адресной программы и взаимодействие со средствами массовой информации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам ее реализации.

(п. 1.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D3ED4638E689F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B77DD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.06.2019 N 194-п)

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

2.1. В срок до 1 мая 2019 года утвердить аналогичные муниципальные программы и предусмотреть в местных бюджетах средства на их реализацию.

2.2. Обеспечить своевременный ввод данных о выполнении мероприятий муниципальных программ в информационную систему Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства "АИС "Реформа ЖКХ".

Первый заместитель

Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Г.Ф.БУХТИН

Приложение

к постановлению

Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 1 апреля 2019 года N 104-п

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2019 - 2025 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 20.06.2019 [N 194-п](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D3ED4638E689F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B773D9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG),  от 19.12.2019 [N 507-п](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44737EA8EF1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B77FD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG), от 20.03.2020 [N 83-п](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44235E188F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B77FD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG)) |

1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Адресная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы (далее - программа) |
| Уполномоченный орган, ответственный за реализацию программы, главный распорядитель бюджетных средств | Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| Цель программы | создание комфортных и безопасных условий проживания жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| Задачи программы | переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и признанного до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;  ликвидация к 1 сентября 2025 года аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Перечень муниципальных образований - участников программы | органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа:  1. Городские округа:  1.1. г. Сургут,  1.2. г. Нефтеюганск,  1.3. г. Нягань,  1.4. г. Пыть-Ях,  1.5. г. Мегион,  1.6. г. Когалым,  1.7. г. Ханты-Мансийск,  1.8. г. Югорск.  2. Муниципальные районы (муниципальные образования в их составе):  2.1. Белоярский район (г.п. Белоярский, с.п. Сосновка, с.п. Казым, с.п. Верхнеказымский, с.п. Сорум, с.п. Лыхма),  2.2. Березовский район (г.п. Березово, г.п. Игрим),  2.3. Кондинский район (г.п. Междуреченский, г.п. Куминский, г.п. Кондинское, с.п. Мулымья),  2.4. Нефтеюганский район (с.п. Сентябрьский, с.п. Сингапай, с.п. Салым, г.п. Пойковский),  2.5. Октябрьский район (г.п. Приобье, г.п. Октябрьское, с.п. Унъюган, с.п. Перегребное, с.п. Сергино),  2.6. Советский район (г.п. Малиновский, с.п. Алябьевский, г.п. Агириш, г.п. Пионерский, г.п. Коммунистический, г.п. Таежный, г.п. Зеленоборск),  2.7. Сургутский район (с.п. Солнечный, г.п. Белый Яр, г.п. Барсово, г.п. Лянтор),  2.8. Ханты-Мансийский район (с.п. Горноправдинск, с.п. Селиярово) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D3ED4638E689F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B67BD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.06.2019 N 194-п) | |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019 - 2025 годы, в том числе:  этап 2019 года - до 31 декабря 2020 года;  этап 2020 года - до 31 декабря 2021 года;  этап 2021 года - до 31 декабря 2022 года;  этап 2022 года - до 31 декабря 2023 года;  этап 2023 года - до 31 декабря 2024 года;  этап 2024 года - до 1 сентября 2025 года |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования программы в 2019 - 2025 годах составляет 25 408 236,36 тыс. руб., в том числе за счет средств:  государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 5 813 365,54 тыс. руб.;  бюджета автономного округа - 17 855 518,14 тыс. руб.;  бюджетов муниципальных образований автономного округа - 1 739 352,68 тыс. руб.;  иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.;  из них:  этап 2019 года - 3 999 175,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:  государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 723 710,20 тыс. руб.;  бюджета автономного округа - 2 972 231,62 тыс. руб.;  бюджетов муниципальных образований автономного округа - 303 233,19 тыс. руб.;  иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.;  этап 2020 года - 4 211 917,95 руб., в том числе за счет средств:  государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 716 083,75 тыс. руб.;  бюджета автономного округа - 3 192 671,98 тыс. руб.;  бюджетов муниципальных образований автономного округа - 303 162,23 тыс. руб.;  иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.;  этап 2021 года - 4 881 908,68 тыс. руб., в том числе за счет средств:  государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 716 083,75 тыс. руб.;  бюджета автономного округа - 3 803 045,41 тыс. руб.;  бюджетов муниципальных образований автономного округа - 362 779,52 тыс. руб.;  иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.;  этап 2022 года - 3 850 885,67 тыс. руб., в том числе за счет средств:  государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1 161 691,94 тыс. руб.;  бюджета автономного округа - 2 466 830,39 тыс. руб.;  бюджетов муниципальных образований автономного округа - 222 333,34 тыс. руб.;  иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.;  этап 2023 года - 5 155 525,49 тыс. руб., в том числе за счет средств:  государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1 596 290,77 тыс. руб.;  бюджета автономного округа - 3 243 273,48 тыс. руб.;  бюджетов муниципальных образований автономного округа - 315 961,24 тыс. руб.;  иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.;  этап 2024 года - 3 308 853,56 тыс. руб., в том числе за счет средств:  государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 899 505,14 тыс. руб.;  бюджета автономного округа - 2 177 465,25 тыс. руб.;  бюджетов муниципальных образований автономного округа - 231 883,17 тыс. руб.;  иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб. |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44737EA8EF1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B77CD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 19.12.2019 N 507-п) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | переселены 29,725 тыс. граждан из 1003 аварийных многоквартирных дома общей площадью 431,330 тыс. кв. метров |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44737EA8EF1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B37ED9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 19.12.2019 N 507-п) | |

2. Характеристика состояния жилищного фонда

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Жилищный фонд автономного округа по данным Росстата по состоянию на 1 января 2017 года составил 33 706,2 тыс. кв. метров общей площади, или 57133 жилых здания (дома), из которых государственный жилищный фонд насчитывает 431,6 тыс. кв. метров, муниципальный - 2928,6 тыс. кв. метров.

Общая площадь непригодного для проживания (ветхого) и аварийного жилищного фонда на 1 января 2017 года составила 2599,5 тыс. кв. метров, из общего объема ветхого и аварийного жилищного фонда ветхий составил 1982,4 тыс. кв. метров, аварийный - 617,1 тыс. кв. метров. Количество ветхих и аварийных жилых зданий (домов) - 10243, из них 1393 аварийных. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде по состоянию на 1 января 2017 года занимал 7,7 процента, в том числе аварийный - 1,8 процента. В ветхом и аварийном жилищном фонде проживали 110,3 тыс. человек, в том числе в аварийном - 29,2 тыс. человек.

По данным, размещенным в информационной системе Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства "АИС "Реформа ЖКХ", на 1 января 2019 года в список аварийных многоквартирных жилых домов включен 1 601 дом, признанный таковым после 1 января 2012 года, общей площадью жилых помещений 535,61 тыс. кв. метров, в которых проживают 35,79 тыс. человек, из них признанных аварийными до 1 января 2017 года - 906 многоквартирных домов общей площадью 419,524 тыс. кв. метров, в которых проживают 28,637 тыс. югорчан.

3. Целевые показатели программы

Адресный [перечень](#P242) многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу или реконструкции, жители которых будут переселены в 2019 - 2025 годах в соответствии с программой, приведен в таблице 2.

Значения понятий "аварийный жилищный фонд", "переселение граждан из аварийного жилищного фонда", используемых в настоящей программе, соответствуют значениям указанных понятий в Федеральном [законе](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C923AD686E7AD6A7C881BD2E44E67BEDCF7E5871EEA5135DB491E40634EE4530EE1B7780Dh2G) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, с разбивкой по годам приведены в [таблицах 6](#P11883), [7](#P12820).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D3ED4638E689F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B278D9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.06.2019 N 194-п)

4. Основные мероприятия программы

[План](#P9480) реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в таблице 3.

Реализация программы осуществляется исходя из эффективности использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), выбора наиболее экономически эффективных способов реализации программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан, выполнения мероприятий программы в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

Программа реализуется на территориях муниципальных образований автономного округа, в которых имеются многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома) и подлежащими сносу или реконструкции. Источником данных об аварийных многоквартирных домах является информационная система Фонда "АИС "Реформа ЖКХ", об общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах - технические (кадастровые) паспорта.

Очередность участия муниципальных образований в этапах программы определяется исходя из оценки наличия свободного муниципального жилищного фонда, сформированных земельных участков под строительство многоквартирных домов и объема строящихся многоквартирных домов с жилыми помещениями для продажи на рынке жилья.

Органами местного самоуправления на постоянной основе организуется разъяснительная работа и информирование граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, о сроках выполнения мероприятий по переселению, в том числе путем размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, табличек с информацией о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресе (адресах) дома (домов), в который (которые) будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение граждан в муниципальном образовании, с указанием должности, фамилии и контактного телефона, а также адресе сайта с подробной информацией о переселении граждан www.reformagkh.ru и телефоне "горячей линии" Фонда.

5. Механизм реализации программы и контроль хода ее

выполнения

Для эффективного исполнения программы используются следующие механизмы:

заключение соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, направленного на исполнение федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда";

заключение договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда, дополнительных соглашений к нему;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D3ED4638E689F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B27FD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.06.2019 N 194-п)

заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в целях совместной реализации адресной программы;

заключение муниципальными заказчиками муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

осуществление строительного контроля и надзора за соответствием выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства домов, приобретение жилых помещений, в которых осуществляется в рамках реализации программы в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C923AD686E7AD6A7D801ED4ED4E67BEDCF7E5871EEA5135DB491E40634EE4530EE1B7780Dh2G) Российской Федерации;

ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период и затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации программы;

информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.

[План](#P10623) мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в таблице 4.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда должно быть осуществлено не позднее 1 сентября 2025 года. В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 20.06.2019 [N 194-п](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D3ED4638E689F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B27DD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG), от 20.03.2020 [N 83-п](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44235E188F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B77CD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG))

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение, или с согласия этих граждан в письменной форме в границах другого муниципального образования (населенного пункта) автономного округа.

Приемка жилых помещений, предоставляемых гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, осуществляется комиссией с участием представителей заинтересованной общественности.

Порядок уплаты гражданами части стоимости приобретаемых жилых помещений в случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C923AD686E7AD6A7D821FD4E44E67BEDCF7E5871EEA5127DB1112416652E0521BB7E63E87E9B2D5A508F6680CE9F007h8G) Жилищного кодекса Российской Федерации, ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, устанавливается в муниципальных нормативных правовых актах.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44737EA8EF1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B37CD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 19.12.2019 N 507-п)

[Перечень](#P11762) характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам при реализации программы, приведен в таблице 5.

Одним из основных механизмов реализации программы является проектное управление, которое, в свою очередь, обеспечивает своевременное достижение запланированных результатов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повышает эффективность внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия.

В целях реализации программы предполагается привлечение средств муниципальных образований автономного округа - участников программы, личных средств граждан, инвесторов, застройщиков.

Уполномоченный орган в том числе через свои подведомственные учреждения, взаимодействуя с муниципальными образованиями - участниками программы, осуществляет общее руководство и контроль реализации программы, для обеспечения софинансирования программных мероприятий представляет заявки в Фонд, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации программы, готовит предложения по внесению в них изменений, проводит анализ и вносит предложения по рациональному и эффективному использованию финансовых ресурсов программы, обеспечивает проверку достоверности представленных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выборочных выездных проверок аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D3ED4638E689F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B273D9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.06.2019 N 194-п)

Муниципальные образования - участники программы несут ответственность за реализацию мероприятий программы, их конечные результаты, целевое использование выделяемых финансовых средств и обеспечивают:

разработку и утверждение муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

проведение мероприятий, направленных на информирование граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, о целях, условиях, критериях, этапах и ходе реализации программы с использованием всех доступных средств массовой информации;

проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, договоров выкупа жилых помещений;

предоставление в связи с переселением граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания, жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений, найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D3ED4638E689F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B17BD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.06.2019 N 194-п)

снос или реконструкцию многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

ведение и предоставление в уполномоченный орган сведений о ходе реализации адресной программы и отчетности о расходовании средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

После заключения договора о долевом финансировании программы между Фондом и автономным округом средства Фонда перечисляются в бюджет автономного округа.

Уполномоченный орган, ответственный за реализацию программы, заключает с муниципальными образованиями - участниками программы соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Предоставление средств из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований - участникам программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и условиями соглашений.

Информация о ходе реализации программы размещается на официальных сайтах уполномоченного органа (http://www.ds.admhmao.ru) и органов местного самоуправления - участников программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в иных доступных средствах массовой информации, включая печатные издания, телевидение и радио.

Вопросы, связанные с реализацией программы, рассматриваются на заседаниях Общественного совета при Департаменте строительства автономного округа.

Муниципальные образования - участники программы на системной основе проводят работу по информированию собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах о реализации программы переселения с использованием всех доступных средств массовой информации, включая официальные сайты органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальные печатные издания органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, печатные издания, имеющие широкое распространение на территориях муниципальных образований автономного округа, сайты в сети Интернет и печатные издания ассоциаций товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, ассоциаций и (или) саморегулируемых организаций управляющих организаций, телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D3ED4638E689F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B179D9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.06.2019 N 194-п)

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Средства программы расходуются на следующие цели:

приобретение у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C923AD686E7AD6A7D801ED4ED4E67BEDCF7E5871EEA5127DB1112436F55EF0141A7E277D3E1ADD0BD16F2760C0Eh9G) Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44235E188F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B772D9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2020 N 83-п)

выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с [частью 7 статьи 32](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C923AD686E7AD6A7D821FD4E44E67BEDCF7E5871EEA5127DB111A41605BB00454B6BA7BD7FAB3D6A50AF07400hEG) Жилищного кодекса Российской Федерации.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44235E188F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B67AD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2020 N 83-п)

Объем финансирования программы определяется в соответствии:

с [перечнем](#P242) многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, приведенным в таблице 2;

с планируемой стоимостью приобретения 1 кв. метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, и планируемым размером возмещения за 1 кв. метр общей площади изымаемых жилых помещений, не превышающими норматив средней рыночной стоимости 1 кв. метра, установленный Региональной службой по тарифам автономного округа по соответствующему муниципальному образованию автономного округа на I квартал текущего календарного года;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44235E188F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B67BD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2020 N 83-п)

со способами переселения граждан, определенными на основании информации, полученной в результате проведенной работы с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости 1 кв. метра и площади приобретения, наличия договоров развития застроенных территорий и свободного муниципального жилищного фонда, согласно [таблице 3](#P9480).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44235E188F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B679D9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2020 N 83-п)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44737EA8EF1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B373D9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 19.12.2019 N 507-п.

Максимальная стоимость 1 кв. метра жилых помещений, приобретаемых у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, не может превышать норматива средней рыночной стоимости 1 кв. метра, установленного Региональной службой по тарифам автономного округа для каждого из муниципальных образований автономного округа на момент публикации соответствующего извещения о проведении конкурса (аукциона) по приобретению жилых помещений. В случаях предоставления гражданам с их письменного согласия жилого помещения в границах другого муниципального образования (населенного пункта) автономного округа, максимальная стоимость 1 кв. метра жилых помещений также не может превышать норматива средней рыночной стоимости 1 кв. метра, установленного Региональной службой по тарифам автономного округа для соответствующего муниципального образования автономного округа на момент публикации извещения о проведении конкурса (аукциона), на территории которого находится это жилое помещение.

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 20.06.2019 [N 194-п](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D3ED4638E689F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B17CD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG), от 20.03.2020 [N 83-п](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44235E188F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B67ED9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG))

Абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44235E188F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B67FD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2020 N 83-п.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C923AD686E7AD6A7D821FD4E44E67BEDCF7E5871EEA5127DB1112416652E0521BB7E63E87E9B2D5A508F6680CE9F007h8G) Жилищного кодекса Российской Федерации, определяется согласно отчетам об оценке рыночной стоимости жилых помещений, определенной независимым оценщиком, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C923AD686E7AD6A7C891CD2EC4E67BEDCF7E5871EEA5135DB491E40634EE4530EE1B7780Dh2G) от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D3ED4638E689F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B173D9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.06.2019 N 194-п)

Финансирование расходов, связанных с приобретением жилых помещений для предоставления гражданам, а также с выплатой возмещения за изымаемое жилое помещение, осуществляется за счет средств Фонда и бюджета автономного округа с учетом установленного Правительством Российской Федерации предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на соответствующий период и средств бюджетов муниципальных образований автономного округа согласно [таблице 1](#P214).

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44737EA8EF1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B279D9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 19.12.2019 N 507-п; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44235E188F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B67CD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2020 N 83-п)

В целях развития застроенных территорий, привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации программы переселения и ликвидации аварийного жилищного фонда застройщикам (инвесторам) оказывается поддержка в соответствии с [порядком](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E54730E480F1B2D84EEC04679B174702225DE55518E1BF7FD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG), установленным в приложении 3 к государственной программе "Развитие жилищной сферы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 346-п.

Средства на снос аварийного жилищного фонда, оценку рыночной стоимости изымаемого у собственника жилого помещения предусматриваются муниципальными образованиями - участниками программы в составе расходов муниципального бюджета на плановый период.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D3ED4638E689F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B07BD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.06.2019 N 194-п)

Размер уровня софинансирования из бюджета муниципального образования на всех этапах программы устанавливается в соответствии с таблицей 1.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44737EA8EF1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B27FD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 19.12.2019 N 507-п)

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования | Группа муниципального образования | Объем финансирования муниципального образования автономного округа |
| от 0 до 0,500 | 1 | 3% |
| от 0,501 до 0,700 | 2 | 5% |
| 0,701 до 0,900 | 3 | 7% |
| 0,901 до 1,100 | 4 | 9% |
| свыше 1,101 | 5 | 11% |

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов автономного округа определяет Департамент финансов автономного округа.

Муниципальные образования автономного округа могут увеличивать объем финансирования муниципальных программ за счет средств собственных бюджетов, внебюджетных источников.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44737EA8EF1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B27DD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 19.12.2019 N 507-п.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44235E188F1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B67DD9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2020 N 83-п.

Таблица 2

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, признанных

аварийными до 1 января 2017 года

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C8C37C0EAB0A26F73DF11D0E44737EA8EF1B2D84EEC04679B174702225DE55510E3B272D9B0E294EE05F17310E9F46678ED8400hCG) Правительства ХМАО - Югры

от 19.12.2019 N 507-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию год | Дата признания многоквартирного дома аварийным дата | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения дата |
| площадь, кв. м | количество человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. | | | х | х | 431330,82 | 29725 | х |
| по программе переселения 2019 - 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | х | х | 403628,76 | 27483 | х |
| Итого по Белоярскому муниципальному району | | | х | х | 17437,17 | 719 | х |
| 1 | Белоярский | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 19 | 1989 | 20.12.2016 | 284,30 | 13 | 20.12.2023 |
| 2 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 2 | 1986 | 20.12.2016 | 693,80 | 36 | 20.12.2021 |
| 3 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 3 | 1986 | 20.12.2016 | 721,00 | 41 | 20.12.2021 |
| 4 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 5 | 1987 | 20.12.2016 | 714,40 | 34 | 20.12.2022 |
| 5 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 6 | 1987 | 20.12.2016 | 630,10 | 41 | 20.12.2022 |
| 6 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 7 | 1989 | 20.12.2016 | 667,30 | 28 | 20.12.2022 |
| 7 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 9 | 1987 | 20.12.2016 | 716,79 | 25 | 20.12.2023 |
| 8 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 11 | 1989 | 20.12.2016 | 720,40 | 27 | 20.12.2023 |
| 9 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 19 | 1989 | 20.12.2016 | 773,00 | 31 | 20.12.2023 |
| 10 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 20 | 1989 | 20.12.2016 | 716,80 | 28 | 20.12.2023 |
| 11 | Белоярский | г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 5 | 1982 | 11.10.2012 | 33,90 | 5 | 21.12.2020 |
| 12 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 1 | 1986 | 30.12.2016 | 465,10 | 20 | 21.12.2020 |
| 13 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 3 | 1987 | 20.12.2016 | 482,30 | 27 | 20.12.2021 |
| 14 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 6 | 1983 | 20.12.2016 | 181,60 | 4 | 20.12.2021 |
| 15 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 7 | 1987 | 20.12.2016 | 412,40 | 20 | 20.12.2021 |
| 16 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 9 | 1987 | 20.12.2016 | 290,60 | 10 | 20.12.2021 |
| 17 | п. Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 1 | 1983 | 20.12.2016 | 786,10 | 36 | 21.12.2023 |
| 18 | п. Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 2 | 1983 | 20.12.2016 | 386,50 | 16 | 21.12.2023 |
| 19 | п. Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 3 | 1983 | 20.12.2016 | 780,30 | 26 | 20.12.2023 |
| 20 | п. Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 4 | 1983 | 20.12.2016 | 390,80 | 12 | 21.12.2020 |
| 21 | п. Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 5 | 1983 | 20.12.2016 | 781,30 | 26 | 21.12.2023 |
| 22 | п. Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 2-й, д. 1 | 1983 | 20.12.2016 | 734,90 | 28 | 20.12.2023 |
| 23 | п. Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 2-й, д. 2 | 1983 | 20.12.2016 | 733,40 | 23 | 21.12.2021 |
| 24 | п. Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 2-й, д. 3 | 1983 | 20.12.2016 | 641,40 | 22 | 21.12.2021 |
| 25 | п. Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 2-й, д. 4 | 1983 | 20.12.2016 | 610,60 | 20 | 21.12.2021 |
| 26 | п. Лыхма | п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 5 | 1985 | 20.12.2016 | 556,40 | 22 | 20.12.2022 |
| 27 | п. Лыхма | п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 6 | 1985 | 20.12.2016 | 720,00 | 38 | 20.12.2022 |
| 28 | п. Сорум | п. Сорум, ул. Таежная, д. 26 | 1988 | 20.12.2016 | 557,90 | 13 | 20.12.2022 |
| 29 | п. Сорум | п. Сорум, ул. Таежная, д. 27 | 1988 | 20.12.2016 | 441,50 | 15 | 21.12.2022 |
| 30 | п. Сорум | п. Сорум, ул. Таежная, д. 28 | 1989 | 20.12.2016 | 222,20 | 8 | 21.12.2022 |
| 31 | п. Сосновка | п. Сосновка, ул. Молодежная, д. 8 | 1991 | 20.12.2016 | 524,80 | 20 | 20.12.2020 |
| 32 | с Казым | с. Казым, ул. Совхозная, д. 1а | 1989 | 20.12.2016 | 65,28 | 4 | 21.12.2020 |
| Итого по Березовскому муниципальному району | | | х | х | 3072,06 | 197 | х |
| 33 | Березово | пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 25 | 1900 | 24.10.2013 | 46,50 | 3 | 31.12.2021 |
| 34 | Березово | пгт. Березово, ул. Аэропорт, д. 6 | 1968 | 06.11.2013 | 298,90 | 24 | 31.12.2021 |
| 35 | Березово | пгт. Березово, ул. Гамбурцева, д. 4 | 1956 | 08.07.2013 | 64,20 | 6 | 31.12.2020 |
| 36 | Березово | пгт. Березово, ул. Гамбурцева, д. 7 | 1956 | 28.06.2013 | 21,10 | 6 | 31.12.2020 |
| 37 | Березово | пгт. Березово, ул. Гамбурцева, д. 13 | 1956 | 20.06.2013 | 61,80 | 5 | 31.12.2020 |
| 38 | Березово | пгт. Березово, ул. Гамбурцева, д. 19 | 1956 | 08.07.2013 | 62,00 | 5 | 31.12.2020 |
| 39 | Березово | пгт. Березово, ул. Лютова, д. 2 | 1957 | 08.07.2013 | 42,00 | 3 | 31.12.2020 |
| 40 | Березово | пгт. Березово, ул. Лютова, д. 6 | 1956 | 07.06.2013 | 60,70 | 7 | 31.12.2020 |
| 41 | Березово | пгт. Березово, ул. Лютова, д. 7 | 1956 | 08.07.2013 | 20,50 | 5 | 31.12.2020 |
| 42 | Березово | пгт. Березово, ул. Сенькина, д. 29 | 1977 | 04.10.2013 | 279,23 | 19 | 31.12.2021 |
| 43 | Березово | пгт. Березово, ул. Собянина, д. 19 | 1967 | 24.10.2013 | 299,35 | 15 | 31.12.2021 |
| 44 | Березово | пгт. Березово, ул. Фокина, д. 5 | 1956 | 24.10.2013 | 28,90 | 2 | 31.12.2021 |
| 45 | Березово | пгт. Березово, ул. Фокина, д. 10 | 1956 | 24.10.2013 | 59,65 | 3 | 31.12.2021 |
| 46 | Березово | пгт. Березово, ул. Шнейдер, д. 1 | 1973 | 08.07.2013 | 209,30 | 24 | 31.12.2020 |
| 47 | Березово | пгт. Березово, ул. Шнейдер, д. 7 | 1978 | 08.07.2013 | 371,83 | 24 | 31.12.2020 |
| 48 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Культурная, д. 23 | 1978 | 07.10.2013 | 281,80 | 18 | 31.12.2019 |
| 49 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Мира, д. 26 | 1986 | 27.02.2014 | 121,30 | 2 | 31.12.2019 |
| 50 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Мира, д. 27 | 1980 | 27.12.2012 | 241,10 | 9 | 31.12.2019 |
| 51 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Мира, д. 30 | 1986 | 26.12.2013 | 399,70 | 13 | 31.12.2019 |
| 52 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Сухарева, д. 14 | 1978 | 26.10.2012 | 102,20 | 4 | 31.12.2019 |
| Итого по городу Когалыму | | | х | х | 15784,50 | 1256 | х |
| 53 | Когалым | г. Когалым, ул. Автомобилистов, д. 3 | 1982 | 20.12.2016 | 84,70 | 6 | 31.12.2024 |
| 54 | Когалым | г. Когалым, ул. Автомобилистов, д. 7 | 1982 | 04.08.2015 | 94,60 | 8 | 31.12.2022 |
| 55 | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 3 | 1991 | 09.11.2016 | 529,75 | 46 | 03.03.2025 |
| 56 | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 3а | 1985 | 06.12.2013 | 347,50 | 20 | 31.12.2019 |
| 57 | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 7 | 1990 | 20.12.2016 | 399,30 | 46 | 31.12.2023 |
| 58 | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 14 | 1990 | 20.12.2016 | 305,20 | 19 | 31.12.2022 |
| 59 | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 15/1 | 1993 | 15.12.2014 | 53,00 | 3 | 31.12.2021 |
| 60 | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 53 | 1989 | 06.12.2013 | 302,09 | 22 | 31.12.2019 |
| 61 | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 69 | 1988 | 06.12.2013 | 264,90 | 21 | 31.12.2019 |
| 62 | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 71 | 1988 | 11.11.2014 | 387,42 | 20 | 31.12.2021 |
| 63 | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 255 | 1991 | 06.12.2013 | 642,50 | 41 | 31.12.2019 |
| 64 | Когалым | г. Когалым, ул. Буровиков, д. 61 | 1991 | 20.12.2016 | 262,68 | 15 | 31.12.2023 |
| 65 | Когалым | г. Когалым, ул. Буровиков, д. 63 | 1993 | 20.12.2016 | 290,47 | 17 | 31.12.2022 |
| 66 | Когалым | г. Когалым, ул. Дорожников, д. 19 | 1980 | 28.11.2014 | 151,90 | 14 | 31.12.2021 |
| 67 | Когалым | г. Когалым, ул. Кирова, д. 1г | 1983 | 04.08.2015 | 37,30 | 2 | 31.12.2022 |
| 68 | Когалым | г. Когалым, ул. Кирова, д. 7 | 1989 | 20.12.2016 | 501,40 | 33 | 31.12.2022 |
| 69 | Когалым | г. Когалым, ул. Кирова, д. 8 | 1989 | 10.12.2013 | 241,55 | 14 | 31.12.2020 |
| 70 | Когалым | г. Когалым, ул. Кирова, д. 10 | 1985 | 10.12.2013 | 595,60 | 47 | 31.12.2020 |
| 71 | Когалым | г. Когалым, ул. Мостовая, д. 12 | 1982 | 16.12.2013 | 86,30 | 5 | 31.12.2020 |
| 72 | Когалым | г. Когалым, ул. Мостовая, д. 40 | 1982 | 20.12.2016 | 30,30 | 1 | 31.12.2023 |
| 73 | Когалым | г. Когалым, ул. Мостовая, д. 51 | 1982 | 16.12.2013 | 93,60 | 9 | 31.12.2019 |
| 74 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 3, к. Б | 1985 | 20.12.2016 | 341,90 | 39 | 31.12.2023 |
| 75 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 27 | 1988 | 20.12.2016 | 678,37 | 47 | 31.12.2024 |
| 76 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 35 | 1987 | 19.12.2013 | 78,50 | 3 | 31.12.2019 |
| 77 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 53 | 1986 | 19.12.2013 | 727,51 | 43 | 31.12.2019 |
| 78 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 55 | 1991 | 19.12.2013 | 109,70 | 5 | 31.12.2019 |
| 79 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 57 | 1991 | 19.12.2013 | 521,60 | 39 | 31.12.2019 |
| 80 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 67 | 1991 | 19.12.2013 | 622,80 | 40 | 31.12.2019 |
| 81 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 77 | 1989 | 19.12.2013 | 382,05 | 29 | 31.12.2020 |
| 82 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 85 | 1989 | 11.11.2014 | 336,80 | 42 | 31.12.2021 |
| 83 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 155 | 1993 | 23.12.2013 | 620,19 | 38 | 31.12.2020 |
| 84 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 253 | 1987 | 20.12.2016 | 560,80 | 50 | 31.12.2023 |
| 85 | Когалым | г. Когалым, ул. Нефтяников, д. 64 | 1991 | 23.12.2013 | 180,70 | 6 | 31.12.2020 |
| 86 | Когалым | г. Когалым, ул. Парковая, д. 61а | 1986 | 11.11.2014 | 238,60 | 40 | 31.12.2021 |
| 87 | Когалым | г. Когалым, ул. Парковая, д. 61б | 1988 | 20.12.2016 | 102,00 | 13 | 31.12.2022 |
| 88 | Когалым | г. Когалым, ул. Рижская, д. 19 | 1981 | 04.08.2015 | 92,80 | 6 | 31.12.2022 |
| 89 | Когалым | г. Когалым, ул. Романтиков, д. 4 | 1980 | 11.11.2014 | 173,70 | 22 | 31.12.2021 |
| 90 | Когалым | г. Когалым, ул. Романтиков, д. 26 | 1990 | 23.12.2013 | 472,70 | 31 | 31.12.2019 |
| 91 | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 1 | 1986 | 20.12.2016 | 414,56 | 33 | 31.12.2023 |
| 92 | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 6 | 1988 | 09.12.2016 | 750,09 | 65 | 31.12.2024 |
| 93 | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 11 | 1985 | 09.12.2016 | 681,57 | 52 | 31.12.2024 |
| 94 | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 12 | 1987 | 20.12.2016 | 241,80 | 12 | 31.12.2022 |
| 95 | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 14 | 1986 | 20.12.2016 | 441,50 | 36 | 31.12.2023 |
| 96 | Когалым | г. Когалым, ул. Широкая, д. 3, к. А | 1984 | 09.09.2016 | 173,00 | 16 | 31.12.2023 |
| 97 | Когалым | г. Когалым, ул. Широкая, д. 5А | 1984 | 20.12.2016 | 306,50 | 48 | 31.12.2022 |
| 98 | Когалым | г. Когалым, ул. Широкая, д. 30 | 1980 | 23.12.2013 | 239,80 | 13 | 31.12.2019 |
| 99 | Когалым | г. Когалым, ул. Широкая, д. 30а | 1988 | 23.12.2013 | 522,90 | 74 | 31.12.2021 |
| 100 | Когалым | г. Когалым, ул. Энергетиков, д. 22 | 1980 | 04.08.2015 | 70,00 | 5 | 31.12.2022 |
| Итого по городу Мегиону | | | х | х | 50258,50 | 4067 | х |
| 101 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. 40 лет Победы, д. 12 | 1985 | 14.01.2016 | 68,90 | 5 | 31.12.2021 |
| 102 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, мкр. 7-й, д. 10 | 1993 | 21.12.2015 | 344,20 | 52 | 31.12.2020 |
| 103 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Амурская, д. 2 | 1989 | 12.02.2016 | 185,80 | 28 | 31.12.2021 |
| 104 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Бахилова, д. 2 | 1982 | 30.12.2014 | 109,20 | 13 | 31.12.2019 |
| 105 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Комсомольская, д. 9 | 1980 | 12.02.2016 | 37,10 | 6 | 31.10.2020 |
| 106 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Мира, д. 10 | 1984 | 12.02.2016 | 72,40 | 3 | 31.12.2019 |
| 107 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Мира, д. 11 | 1980 | 06.09.2016 | 149,90 | 8 | 31.10.2021 |
| 108 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Мира, д. 12 | 1984 | 06.09.2016 | 146,00 | 4 | 31.10.2021 |
| 109 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, д. 8 | 1976 | 12.02.2016 | 39,10 | 2 | 31.12.2021 |
| 110 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, д. 10 | 1976 | 12.02.2016 | 36,50 | 1 | 30.12.2021 |
| 111 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, д. 12 | 1978 | 12.02.2016 | 60,00 | 5 | 31.12.2021 |
| 112 | Мегион | г. Мегион, ул. 50 лет Октября, д. 12 | 1970 | 22.11.2016 | 396,50 | 34 | 31.12.2023 |
| 113 | Мегион | г. Мегион, ул. 50 лет Октября, д. 14 | 1969 | 22.11.2016 | 456,50 | 42 | 31.12.2023 |
| 114 | Мегион | г. Мегион, ул. 50 лет Октября, д. 16 | 1970 | 18.04.2014 | 489,10 | 36 | 30.11.2022 |
| 115 | Мегион | г. Мегион, ул. 50 лет Октября, д. 18 | 1970 | 22.11.2016 | 487,50 | 32 | 31.12.2023 |
| 116 | Мегион | г. Мегион, ул. 50 лет Октября, д. 18, к. 1 | 1988 | 18.05.2015 | 668,30 | 32 | 31.10.2021 |
| 117 | Мегион | г. Мегион, ул. 50 лет Октября, д. 20 | 1970 | 22.11.2016 | 497,80 | 33 | 31.12.2023 |
| 118 | Мегион | г. Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 13 | 1970 | 19.11.2014 | 259,40 | 57 | 30.11.2022 |
| 119 | Мегион | г. Мегион, проезд. Балочный, д. 6 | 1980 | 14.01.2016 | 167,50 | 14 | 31.12.2020 |
| 120 | Мегион | г. Мегион, проезд. Балочный, д. 8 | 1980 | 24.03.2015 | 154,70 | 12 | 31.12.2020 |
| 121 | Мегион | г. Мегион, пгт. Высокий, мкр. 7-й, д. 8 | 1991 | 13.05.2016 | 242,00 | 37 | 31.12.2021 |
| 122 | Мегион | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Клубная, д. 10 | 1973 | 06.09.2016 | 51,00 | 11 | 31.12.2020 |
| 123 | Мегион | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Комсомольская, д. 5 | 1982 | 06.09.2016 | 143,80 | 4 | 31.10.2021 |
| 124 | Мегион | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Комсомольская, д. 6 | 1984 | 06.09.2016 | 145,20 | 6 | 31.10.2021 |
| 125 | Мегион | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Муравленко, д. 9 | 1985 | 30.05.2016 | 267,50 | 43 | 31.12.2020 |
| 126 | Мегион | г. Мегион, ул. Заречная, д. 7А | 1973 | 29.08.2016 | 503,70 | 32 | 31.12.2024 |
| 127 | Мегион | г. Мегион, ул. Заречная, д. 9 | 1974 | 22.11.2016 | 514,60 | 43 | 31.12.2024 |
| 128 | Мегион | г. Мегион, ул. Заречная, д. 11 | 1974 | 22.11.2016 | 494,80 | 41 | 31.12.2024 |
| 129 | Мегион | г. Мегион, ул. Заречная, д. 13 | 1974 | 22.11.2016 | 505,10 | 33 | 31.12.2024 |
| 130 | Мегион | г. Мегион, ул. Заречная, д. 17, к. 3 | 1975 | 03.02.2012 | 351,40 | 32 | 31.12.2021 |
| 131 | Мегион | г. Мегион, ул. Заречная, д. 17, к. 4 | 1975 | 03.02.2012 | 503,00 | 37 | 31.12.2021 |
| 132 | Мегион | г. Мегион, ул. Заречная, д. 27/3 | 1980 | 22.11.2016 | 470,50 | 29 | 31.12.2024 |
| 133 | Мегион | г. Мегион, ул. Ленина, д. 11 | 1965 | 12.02.2016 | 335,80 | 27 | 30.11.2023 |
| 134 | Мегион | г. Мегион, ул. Ленина, д. 13 | 1965 | 12.02.2016 | 342,50 | 21 | 30.11.2023 |
| 135 | Мегион | г. Мегион, ул. Ленина, д. 13, к. а | 1975 | 12.02.2016 | 971,50 | 102 | 30.10.2023 |
| 136 | Мегион | г. Мегион, ул. Львовская, д. 3 | 1964 | 27.07.2016 | 242,60 | 32 | 31.10.2023 |
| 137 | Мегион | г. Мегион, ул. Львовская, д. 8 | 1960 | 12.02.2016 | 157,50 | 21 | 31.12.2020 |
| 138 | Мегион | г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 14 | 1969 | 14.01.2016 | 498,80 | 39 | 31.12.2023 |
| 139 | Мегион | г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 16 | 1969 | 02.08.2013 | 272,00 | 30 | 30.11.2022 |
| 140 | Мегион | г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 16, к. а | 1969 | 14.01.2016 | 401,80 | 38 | 31.12.2023 |
| 141 | Мегион | г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 23 | 1974 | 22.11.2016 | 477,80 | 43 | 01.08.2025 |
| 142 | Мегион | г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 25 | 1973 | 22.11.2016 | 285,90 | 41 | 01.08.2025 |
| 143 | Мегион | г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 27 | 1975 | 22.11.2016 | 376,90 | 33 | 01.08.2025 |
| 144 | Мегион | г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 27/2 | 1988 | 22.11.2016 | 698,00 | 43 | 01.08.2025 |
| 145 | Мегион | г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 29 | 1974 | 22.11.2016 | 465,90 | 36 | 01.08.2025 |
| 146 | Мегион | г. Мегион, ул. Новая, д. 25 | 1988 | 12.02.2016 | 502,30 | 75 | 30.11.2024 |
| 147 | Мегион | г. Мегион, ул. Новая, д. 27/1 | 1988 | 29.08.2016 | 484,60 | 68 | 31.12.2024 |
| 148 | Мегион | г. Мегион, ул. Новая, д. 29 | 1989 | 12.02.2016 | 474,40 | 77 | 31.12.2021 |
| 149 | Мегион | г. Мегион, ул. Пионерская, д. 7 | 1972 | 12.02.2016 | 501,80 | 34 | 30.11.2024 |
| 150 | Мегион | г. Мегион, ул. Пионерская, д. 9 | 1972 | 12.02.2016 | 503,00 | 36 | 30.11.2024 |
| 151 | Мегион | г. Мегион, ул. Пионерская, д. 17 | 1979 | 30.12.2014 | 455,00 | 35 | 31.10.2021 |
| 152 | Мегион | г. Мегион, ул. Пионерская, д. 19 | 1983 | 07.05.2015 | 591,70 | 45 | 30.11.2023 |
| 153 | Мегион | г. Мегион, ул. Пионерская, д. 21, к. 1 | 1986 | 18.05.2015 | 900,00 | 51 | 30.11.2023 |
| 154 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 2, к. а | 1973 | 29.08.2016 | 496,40 | 35 | 30.11.2024 |
| 155 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 4 | 1968 | 29.08.2016 | 501,00 | 49 | 31.10.2024 |
| 156 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 6 | 1972 | 29.08.2016 | 500,40 | 38 | 31.10.2024 |
| 157 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 8 | 1972 | 21.12.2015 | 387,60 | 25 | 30.11.2023 |
| 158 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 8А | 1972 | 29.08.2016 | 495,70 | 45 | 30.11.2024 |
| 159 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 9 | 1974 | 12.02.2016 | 459,00 | 28 | 31.12.2023 |
| 160 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 9А | 1973 | 29.08.2016 | 420,90 | 45 | 30.11.2024 |
| 161 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 9, к. б | 1974 | 02.08.2013 | 438,70 | 31 | 31.12.2021 |
| 162 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 10 | 1974 | 02.08.2013 | 501,20 | 28 | 30.11.2023 |
| 163 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 10а | 1972 | 22.11.2016 | 500,40 | 35 | 30.11.2024 |
| 164 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 11 | 1973 | 18.04.2014 | 463,60 | 30 | 30.11.2023 |
| 165 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 15 | 1974 | 12.02.2016 | 491,60 | 45 | 30.11.2024 |
| 166 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 15, к. 4 | 1976 | 12.02.2016 | 460,90 | 34 | 30.11.2024 |
| 167 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 17, к. 2 | 1974 | 10.12.2012 | 367,30 | 29 | 31.12.2021 |
| 168 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 18 | 1974 | 22.11.2016 | 503,20 | 48 | 30.11.2024 |
| 169 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 18, к. 1 | 1975 | 06.12.2013 | 394,50 | 35 | 31.12.2022 |
| 170 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 18/3 | 1975 | 22.11.2016 | 511,20 | 25 | 30.11.2024 |
| 171 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 19/2 | 1975 | 22.11.2016 | 683,90 | 45 | 30.11.2024 |
| 172 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 20, к. 1 | 1975 | 03.06.2015 | 116,40 | 7 | 31.10.2020 |
| 173 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 20, к. 3 | 1974 | 10.12.2012 | 266,70 | 22 | 31.12.2021 |
| 174 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 21/3 | 1978 | 31.10.2016 | 506,90 | 37 | 30.11.2024 |
| 175 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 22/1 | 1974 | 31.10.2016 | 724,30 | 57 | 31.10.2021 |
| 176 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 22/2 | 1978 | 22.11.2016 | 490,20 | 27 | 31.10.2021 |
| 177 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 24, к. 2 | 1976 | 06.12.2013 | 75,80 | 10 | 31.10.2020 |
| 178 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 25/2 | 1976 | 22.11.2016 | 500,20 | 34 | 30.11.2024 |
| 179 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 28 | 1975 | 12.02.2016 | 688,60 | 48 | 31.12.2020 |
| 180 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 28, к. 1 | 1978 | 10.12.2012 | 571,80 | 36 | 31.12.2020 |
| 181 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 30 | 1976 | 12.02.2016 | 854,60 | 42 | 31.12.2022 |
| 182 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 30, к. 1 | 1975 | 12.02.2016 | 360,60 | 26 | 31.12.2024 |
| 183 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 30, к. 2 | 1976 | 12.02.2016 | 495,50 | 35 | 31.12.2022 |
| 184 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 30, к. 4 | 1987 | 14.03.2013 | 504,40 | 33 | 30.11.2022 |
| 185 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 30, к. 5 | 1988 | 14.03.2013 | 935,80 | 51 | 30.11.2022 |
| 186 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 32 | 1978 | 12.02.2016 | 756,30 | 37 | 31.12.2022 |
| 187 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 34 | 1978 | 14.03.2013 | 700,10 | 58 | 30.11.2022 |
| 188 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 25 | 1975 | 22.11.2016 | 439,30 | 39 | 30.11.2023 |
| 189 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 25, к. 3 | 1973 | 12.03.2014 | 361,90 | 22 | 31.12.2022 |
| 190 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 25, к. 4 | 1975 | 03.07.2012 | 438,30 | 22 | 31.12.2021 |
| 191 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 25/7 | 1974 | 30.05.2016 | 471,80 | 31 | 30.11.2023 |
| 192 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 25/9 | 1974 | 31.10.2016 | 499,20 | 40 | 30.11.2023 |
| 193 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 27 | 1974 | 22.11.2016 | 497,90 | 29 | 30.11.2023 |
| 194 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 35/1 | 1975 | 03.02.2012 | 444,70 | 27 | 31.12.2020 |
| 195 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 37, к. 1 | 1974 | 24.03.2015 | 475,30 | 35 | 31.12.2021 |
| 196 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 37, к. 2 | 1976 | 12.02.2016 | 605,80 | 65 | 30.11.2022 |
| 197 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 37, к. 4 | 1976 | 12.02.2016 | 454,90 | 33 | 30.11.2023 |
| 198 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 39 | 1979 | 14.03.2013 | 689,20 | 65 | 31.12.2021 |
| 199 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 39, к. 1 | 1978 | 11.12.2015 | 407,70 | 26 | 31.10.2021 |
| 200 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 41, к. 1 | 1988 | 12.02.2016 | 740,60 | 45 | 30.11.2023 |
| 201 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 52 | 1987 | 10.12.2012 | 204,60 | 21 | 30.11.2022 |
| 202 | Мегион | г. Мегион, ул. Советская, д. 12 | 1965 | 14.01.2016 | 340,50 | 25 | 31.12.2022 |
| 203 | Мегион | г. Мегион, ул. Советская, д. 12, к. а | 1965 | 10.12.2012 | 168,70 | 21 | 31.12.2020 |
| 204 | Мегион | г. Мегион, ул. Советская, д. 14 | 1965 | 14.01.2016 | 338,40 | 34 | 31.12.2022 |
| 205 | Мегион | г. Мегион, ул. Советская, д. 14, к. а | 1965 | 14.01.2016 | 261,80 | 21 | 31.12.2022 |
| 206 | Мегион | г. Мегион, ул. Советская, д. 15 | 1966 | 14.01.2016 | 175,40 | 14 | 31.12.2020 |
| 207 | Мегион | г. Мегион, ул. Советская, д. 16 | 1969 | 12.02.2016 | 338,10 | 31 | 31.12.2022 |
| 208 | Мегион | г. Мегион, ул. Советская, д. 17 | 1965 | 14.01.2016 | 51,40 | 4 | 31.12.2019 |
| 209 | Мегион | г. Мегион, ул. Советская, д. 18 | 1969 | 14.01.2016 | 277,20 | 34 | 31.12.2022 |
| 210 | Мегион | г. Мегион, ул. Советская, д. 20 | 1960 | 14.01.2016 | 303,70 | 31 | 30.11.2023 |
| 211 | Мегион | г. Мегион, ул. Советская, д. 22 | 1960 | 12.02.2016 | 267,50 | 29 | 30.11.2023 |
| 212 | Мегион | г. Мегион, ул. Советская, д. 24 | 1965 | 12.02.2016 | 317,60 | 23 | 30.11.2023 |
| 213 | Мегион | г. Мегион, ул. Строителей, д. 5, к. 2 | 1977 | 12.02.2016 | 731,80 | 32 | 30.11.2024 |
| 214 | Мегион | г. Мегион, ул. Строителей, д. 7 | 1969 | 03.04.2015 | 429,50 | 48 | 31.12.2022 |
| 215 | Мегион | г. Мегион, ул. Строителей, д. 11, к. 3 | 1977 | 03.04.2015 | 741,70 | 42 | 30.11.2023 |
| 216 | Мегион | г. Мегион, ул. Таежная, д. 1 | 1973 | 12.02.2016 | 76,20 | 15 | 31.12.2021 |
| 217 | Мегион | г. Мегион, ул. Таежная, д. 3 | 1972 | 30.12.2014 | 111,30 | 20 | 30.11.2022 |
| 218 | Мегион | г. Мегион, ул. Таежная, д. 11 | 1972 | 22.11.2016 | 492,70 | 35 | 01.08.2025 |
| 219 | Мегион | г. Мегион, ул. Таежная, д. 13 | 1972 | 31.10.2016 | 488,90 | 33 | 01.08.2025 |
| 220 | Мегион | г. Мегион, ул. Чехова, д. 7 | 1973 | 29.08.2016 | 320,50 | 21 | 01.08.2025 |
| 221 | Мегион | г. Мегион, ул. Чехова, д. 8 | 1977 | 12.02.2016 | 368,90 | 30 | 31.12.2024 |
| 222 | Мегион | г. Мегион, ул. Чехова, д. 9, к. а | 1976 | 12.02.2016 | 506,20 | 34 | 31.12.2024 |
| 223 | Мегион | г. Мегион, ул. Чехова, д. 11 | 1970 | 12.02.2016 | 334,80 | 86 | 01.08.2025 |
| Итого по городу Нефтеюганску | | | х | х | 105269,18 | 7315 | х |
| 224 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 2 | 1982 | 20.02.2014 | 718,80 | 50 | 31.12.2022 |
| 225 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 7 | 1978 | 31.08.2012 | 72,80 | 1 | 31.12.2022 |
| 226 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 20 | 1980 | 24.10.2014 | 763,70 | 46 | 31.07.2024 |
| 227 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 21 | 1981 | 29.12.2014 | 735,70 | 41 | 01.09.2025 |
| 228 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 22 | 1981 | 29.12.2014 | 621,20 | 68 | 01.09.2025 |
| 229 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 24 | 1984 | 29.12.2014 | 733,20 | 45 | 01.09.2025 |
| 230 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, д. 28 | 1989 | 27.12.2013 | 735,20 | 40 | 31.12.2022 |
| 231 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Березовая, д. 1 | 1980 | 27.12.2013 | 722,30 | 56 | 31.07.2022 |
| 232 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Березовая, д. 4 | 1977 | 24.10.2014 | 518,90 | 39 | 31.12.2024 |
| 233 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Березовая, д. 4а | 1983 | 24.10.2014 | 734,30 | 35 | 31.12.2024 |
| 234 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Березовая, д. 6 | 1993 | 24.10.2014 | 528,70 | 42 | 31.12.2024 |
| 235 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Березовая, д. 8 | 1981 | 24.10.2014 | 738,60 | 67 | 31.12.2024 |
| 236 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Березовая, д. 9 | 1974 | 27.12.2013 | 434,10 | 29 | 31.12.2022 |
| 237 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Березовая, д. 61 | 1987 | 29.12.2014 | 150,40 | 8 | 01.09.2025 |
| 238 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, п. Звездный, д. 1 | 1988 | 20.02.2014 | 17,90 | 1 | 31.12.2022 |
| 239 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Кедровая, д. 1 | 1977 | 24.10.2014 | 516,40 | 27 | 31.12.2024 |
| 240 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Кедровая, д. 2 | 1977 | 24.10.2014 | 508,70 | 33 | 31.12.2024 |
| 241 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Кедровая, д. 3 | 1974 | 24.10.2014 | 517,50 | 45 | 31.12.2024 |
| 242 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Кедровая, д. 4 | 1977 | 24.10.2014 | 518,50 | 45 | 31.12.2024 |
| 243 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Кедровая, д. 5 | 1974 | 24.10.2014 | 516,60 | 40 | 31.12.2024 |
| 244 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Кедровая, д. 6 | 1974 | 20.02.2014 | 514,60 | 38 | 31.12.2022 |
| 245 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Магистральная, д. 30 | 1988 | 29.12.2014 | 488,80 | 28 | 31.08.2025 |
| 246 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 5 | 1983 | 24.10.2014 | 743,80 | 48 | 31.12.2024 |
| 247 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 6 | 1984 | 24.10.2014 | 485,10 | 26 | 31.12.2024 |
| 248 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 62 | 1987 | 29.12.2014 | 378,40 | 13 | 01.09.2025 |
| 249 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 63 | 1987 | 29.12.2014 | 147,90 | 9 | 01.09.2025 |
| 250 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 64 | 1987 | 29.12.2014 | 292,50 | 9 | 01.09.2025 |
| 251 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 65 | 1974 | 29.12.2014 | 274,80 | 19 | 31.08.2025 |
| 252 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 66 | 1974 | 29.12.2014 | 165,20 | 9 | 01.09.2025 |
| 253 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 67 | 1974 | 29.12.2014 | 82,30 | 12 | 31.07.2025 |
| 254 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 68 | 1974 | 29.12.2014 | 201,30 | 11 | 31.08.2025 |
| 255 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 69 | 1972 | 29.12.2014 | 221,10 | 10 | 31.08.2025 |
| 256 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, ул. Спортивная, д. 70 | 1972 | 29.12.2014 | 117,20 | 8 | 31.08.2025 |
| 257 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11Б, д. 11 | 1993 | 27.12.2013 | 914,20 | 67 | 31.12.2022 |
| 258 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11Б, д. 12 | 1993 | 27.12.2013 | 916,50 | 56 | 31.12.2022 |
| 259 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11Б, д. 16 | 1992 | 27.12.2013 | 924,30 | 48 | 31.12.2022 |
| 260 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 3 | 1984 | 24.10.2014 | 735,50 | 35 | 31.12.2023 |
| 261 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 4 | 1984 | 24.10.2014 | 668,50 | 43 | 31.12.2023 |
| 262 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 5 | 1985 | 29.08.2014 | 895,10 | 67 | 31.12.2023 |
| 263 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 6 | 1985 | 29.08.2014 | 879,50 | 60 | 31.12.2022 |
| 264 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 9 | 1981 | 24.10.2014 | 1087,80 | 81 | 31.12.2023 |
| 265 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 10 | 1981 | 29.12.2014 | 997,60 | 75 | 01.09.2025 |
| 266 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 11 | 1982 | 29.12.2014 | 1006,70 | 73 | 01.09.2025 |
| 267 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 12 | 1983 | 29.12.2014 | 979,70 | 61 | 01.09.2025 |
| 268 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 15 | 1981 | 29.08.2014 | 939,70 | 80 | 31.12.2022 |
| 269 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 16 | 1980 | 29.12.2014 | 924,20 | 70 | 01.09.2025 |
| 270 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 17 | 1980 | 29.12.2014 | 959,70 | 72 | 01.09.2025 |
| 271 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 25 | 1987 | 29.08.2014 | 904,60 | 67 | 31.12.2022 |
| 272 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 29 | 1987 | 24.10.2014 | 900,10 | 55 | 31.07.2023 |
| 273 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 34 | 1986 | 29.08.2014 | 737,00 | 40 | 31.12.2022 |
| 274 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 36 | 1983 | 27.12.2013 | 601,80 | 50 | 31.12.2022 |
| 275 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 37 | 1984 | 29.08.2014 | 440,80 | 25 | 31.12.2022 |
| 276 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 38 | 1986 | 29.08.2014 | 783,90 | 60 | 31.12.2023 |
| 277 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 40 | 1986 | 29.08.2014 | 891,40 | 48 | 31.12.2023 |
| 278 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 44 | 1987 | 27.12.2013 | 887,70 | 48 | 31.12.2022 |
| 279 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 52 | 1985 | 24.10.2014 | 393,40 | 32 | 31.12.2023 |
| 280 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 54 | 1985 | 29.08.2014 | 838,20 | 54 | 31.12.2023 |
| 281 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 55 | 1984 | 29.08.2014 | 727,40 | 43 | 31.12.2023 |
| 282 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 59 | 1985 | 24.10.2014 | 686,40 | 41 | 31.12.2023 |
| 283 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 60 | 1984 | 24.10.2014 | 711,60 | 40 | 31.12.2023 |
| 284 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 63 | 1985 | 29.08.2014 | 819,68 | 46 | 31.12.2023 |
| 285 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 64 | 1985 | 29.08.2014 | 895,40 | 48 | 31.12.2023 |
| 286 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 65 | 1985 | 29.08.2014 | 841,60 | 48 | 31.12.2023 |
| 287 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 66 | 1990 | 29.08.2014 | 932,00 | 81 | 31.12.2023 |
| 288 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 67 | 1985 | 29.08.2014 | 819,50 | 65 | 31.12.2023 |
| 289 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 74 | 1993 | 08.11.2012 | 890,30 | 62 | 31.12.2021 |
| 290 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 80 | 1995 | 29.08.2014 | 791,10 | 49 | 31.07.2023 |
| 291 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 81 | 1990 | 29.12.2014 | 756,10 | 54 | 01.09.2025 |
| 292 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 84 | 1988 | 29.08.2014 | 852,80 | 48 | 31.12.2023 |
| 293 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 85 | 1988 | 29.08.2014 | 902,00 | 48 | 31.12.2023 |
| 294 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 95 | 1986 | 27.12.2013 | 637,10 | 38 | 31.07.2022 |
| 295 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 96 | 1987 | 29.08.2014 | 842,30 | 51 | 31.12.2023 |
| 296 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 97 | 1991 | 24.10.2014 | 882,90 | 55 | 31.07.2023 |
| 297 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 100 | 1986 | 27.12.2013 | 599,70 | 45 | 31.12.2022 |
| 298 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 102 | 1987 | 29.08.2014 | 891,70 | 60 | 31.12.2023 |
| 299 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 103 | 1987 | 29.08.2014 | 901,60 | 60 | 31.12.2023 |
| 300 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 104 | 1987 | 29.08.2014 | 896,80 | 66 | 31.12.2023 |
| 301 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 105 | 1987 | 29.08.2014 | 898,70 | 60 | 31.12.2023 |
| 302 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 106 | 1988 | 24.10.2014 | 894,40 | 59 | 31.12.2023 |
| 303 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 107 | 1988 | 29.08.2014 | 909,50 | 60 | 31.12.2023 |
| 304 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 108 | 1987 | 24.10.2014 | 869,20 | 60 | 31.12.2023 |
| 305 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 110 | 1988 | 27.12.2013 | 843,00 | 56 | 31.07.2022 |
| 306 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 3 | 1983 | 24.10.2014 | 394,20 | 28 | 31.12.2024 |
| 307 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 5 | 1983 | 24.10.2014 | 212,70 | 11 | 31.07.2024 |
| 308 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 6 | 1983 | 24.10.2014 | 163,00 | 11 | 31.12.2024 |
| 309 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 7 | 1983 | 24.10.2014 | 213,00 | 16 | 31.12.2024 |
| 310 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 9 | 1983 | 24.10.2014 | 164,00 | 14 | 31.12.2024 |
| 311 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 10 | 1985 | 24.10.2014 | 157,00 | 12 | 31.12.2024 |
| 312 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 12 | 1983 | 24.10.2014 | 148,40 | 12 | 31.12.2024 |
| 313 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 13 | 1985 | 24.10.2014 | 156,00 | 11 | 31.12.2024 |
| 314 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 14 | 1985 | 24.10.2014 | 156,00 | 15 | 31.12.2024 |
| 315 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 15 | 1985 | 24.10.2014 | 176,00 | 15 | 31.12.2024 |
| 316 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 16 | 1985 | 24.10.2014 | 155,00 | 13 | 31.12.2024 |
| 317 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 17 | 1983 | 24.10.2014 | 163,00 | 12 | 31.12.2024 |
| 318 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 19 | 1989 | 24.10.2014 | 206,70 | 14 | 31.12.2024 |
| 319 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 20 | 1985 | 24.10.2014 | 155,00 | 16 | 31.12.2024 |
| 320 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 17-й, д. 21 | 1983 | 24.10.2014 | 159,20 | 19 | 01.09.2025 |
| 321 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 8 | 1972 | 31.08.2012 | 479,60 | 46 | 01.06.2020 |
| 322 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 10 | 1968 | 31.08.2012 | 319,10 | 35 | 31.12.2020 |
| 323 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 12 | 1965 | 31.08.2012 | 332,30 | 31 | 31.12.2020 |
| 324 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 14 | 1965 | 31.08.2012 | 342,30 | 25 | 31.12.2020 |
| 325 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 16 | 1965 | 31.08.2012 | 132,30 | 13 | 31.07.2020 |
| 326 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 19 | 1964 | 31.08.2012 | 344,50 | 28 | 31.07.2020 |
| 327 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 20 | 1965 | 31.08.2012 | 353,20 | 31 | 31.07.2020 |
| 328 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 21 | 1965 | 31.08.2012 | 341,30 | 34 | 31.12.2020 |
| 329 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 22 | 1965 | 31.08.2012 | 133,70 | 5 | 31.07.2020 |
| 330 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 36 | 1967 | 31.08.2012 | 79,50 | 7 | 31.12.2020 |
| 331 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 37 | 1965 | 31.08.2012 | 467,90 | 34 | 31.07.2020 |
| 332 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 38 | 1965 | 31.08.2012 | 129,40 | 9 | 31.12.2020 |
| 333 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 39 | 1965 | 31.08.2012 | 87,20 | 10 | 31.12.2020 |
| 334 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 40 | 1965 | 31.08.2012 | 398,70 | 24 | 31.12.2020 |
| 335 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 42 | 1965 | 31.08.2012 | 35,50 | 3 | 31.12.2020 |
| 336 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 43 | 1965 | 31.08.2012 | 411,50 | 44 | 31.07.2020 |
| 337 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 44 | 1966 | 31.08.2012 | 223,70 | 7 | 31.07.2020 |
| 338 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 48 | 1966 | 31.08.2012 | 442,70 | 57 | 31.07.2020 |
| 339 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 52 | 1965 | 31.08.2012 | 125,20 | 22 | 31.12.2020 |
| 340 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 55 | 1966 | 31.08.2012 | 158,30 | 11 | 31.12.2020 |
| 341 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 56 | 1966 | 31.08.2012 | 89,90 | 9 | 31.12.2020 |
| 342 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 62 | 1965 | 31.08.2012 | 42,90 | 6 | 31.12.2020 |
| 343 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 63 | 1965 | 31.08.2012 | 61,90 | 9 | 31.07.2020 |
| 344 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 38 | 1976 | 08.11.2012 | 94,80 | 7 | 31.12.2020 |
| 345 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 39 | 1967 | 08.11.2012 | 29,00 | 2 | 31.12.2020 |
| 346 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 40 | 1967 | 08.11.2012 | 432,60 | 33 | 31.12.2020 |
| 347 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 42 | 1966 | 08.11.2012 | 389,90 | 35 | 31.12.2020 |
| 348 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 46 | 1966 | 08.11.2012 | 312,40 | 26 | 31.12.2020 |
| 349 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 54 | 1967 | 08.11.2012 | 251,90 | 24 | 31.12.2020 |
| 350 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 55 | 1967 | 08.11.2012 | 375,50 | 29 | 31.12.2020 |
| 351 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 56 | 1966 | 08.11.2012 | 472,70 | 41 | 31.12.2020 |
| 352 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 57 | 1967 | 08.11.2012 | 494,20 | 40 | 31.12.2020 |
| 353 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 11 | 1966 | 08.11.2012 | 501,60 | 33 | 31.12.2021 |
| 354 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 12А | 1967 | 08.11.2012 | 499,60 | 39 | 31.12.2021 |
| 355 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 13 | 1966 | 08.11.2012 | 530,30 | 31 | 31.12.2021 |
| 356 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 14 | 1966 | 08.11.2012 | 496,10 | 35 | 31.12.2021 |
| 357 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 15 | 1967 | 08.11.2012 | 432,80 | 34 | 31.12.2021 |
| 358 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 16 | 1969 | 08.11.2012 | 495,40 | 43 | 31.12.2021 |
| 359 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 17 | 1965 | 08.11.2012 | 507,70 | 41 | 31.12.2021 |
| 360 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 19 | 1968 | 08.11.2012 | 494,00 | 39 | 31.12.2021 |
| 361 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 20 | 1966 | 08.11.2012 | 471,80 | 47 | 31.07.2021 |
| 362 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 21 | 1966 | 08.11.2012 | 496,80 | 39 | 31.07.2021 |
| 363 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 22 | 1969 | 08.11.2012 | 443,60 | 48 | 31.12.2021 |
| 364 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 31 | 1967 | 24.10.2014 | 497,10 | 31 | 31.12.2023 |
| 365 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 32 | 1967 | 27.12.2013 | 500,00 | 33 | 31.12.2021 |
| 366 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 33 | 1969 | 27.12.2013 | 439,60 | 13 | 31.12.2021 |
| 367 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 34 | 1966 | 27.12.2013 | 499,90 | 43 | 31.12.2021 |
| 368 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 35 | 1967 | 27.12.2013 | 309,90 | 18 | 31.12.2021 |
| 369 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 36 | 1967 | 27.12.2013 | 492,20 | 34 | 31.12.2021 |
| 370 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 37 | 1966 | 27.12.2013 | 464,50 | 32 | 31.07.2021 |
| 371 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 41 | 1967 | 27.12.2013 | 500,10 | 34 | 31.12.2021 |
| 372 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 42 | 1967 | 27.12.2013 | 503,30 | 31 | 31.12.2021 |
| 373 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 43 | 1968 | 08.11.2012 | 314,80 | 24 | 31.07.2021 |
| 374 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 44 | 1968 | 27.12.2013 | 500,90 | 32 | 31.12.2021 |
| 375 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 45 | 1968 | 27.12.2013 | 518,80 | 30 | 31.12.2021 |
| 376 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 46 | 1968 | 27.12.2013 | 508,80 | 31 | 31.12.2021 |
| 377 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 48 | 1967 | 27.12.2013 | 501,60 | 38 | 31.12.2021 |
| 378 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 49 | 1967 | 27.12.2013 | 416,30 | 25 | 31.12.2021 |
| 379 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 51 | 1967 | 27.12.2013 | 500,50 | 33 | 31.12.2021 |
| 380 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 52 | 1972 | 20.02.2014 | 495,90 | 42 | 31.12.2022 |
| 381 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 53 | 1966 | 24.10.2014 | 494,70 | 32 | 31.12.2023 |
| 382 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 58 | 1968 | 27.12.2013 | 509,10 | 28 | 31.12.2021 |
| 383 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 60 | 1967 | 27.12.2013 | 496,20 | 34 | 31.12.2021 |
| 384 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 61 | 1967 | 27.12.2013 | 504,90 | 40 | 31.12.2021 |
| 385 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 62 | 1968 | 27.12.2013 | 504,30 | 35 | 31.12.2021 |
| 386 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 65 | 1968 | 24.10.2014 | 493,90 | 41 | 31.12.2023 |
| 387 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 69 | 1967 | 27.12.2013 | 466,50 | 25 | 31.12.2021 |
| 388 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 70А | 1966 | 24.10.2014 | 499,70 | 32 | 31.12.2023 |
| 389 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 72 | 1968 | 27.12.2013 | 487,10 | 43 | 31.12.2021 |
| 390 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 73 | 1966 | 27.12.2013 | 470,50 | 45 | 31.12.2021 |
| 391 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 74 | 1968 | 27.12.2013 | 510,00 | 28 | 31.12.2021 |
| 392 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 75 | 1966 | 27.12.2013 | 502,20 | 44 | 31.12.2021 |
| 393 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 77 | 1968 | 27.12.2013 | 486,30 | 29 | 31.12.2021 |
| 394 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 78 | 1978 | 27.12.2013 | 502,90 | 44 | 31.12.2021 |
| 395 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 7-й, д. 17 | 1968 | 20.02.2014 | 330,40 | 41 | 31.12.2022 |
| 396 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 7-й, д. 25А | 1970 | 24.10.2014 | 1020,10 | 56 | 31.12.2023 |
| 397 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. Аэропорт, д. 2 | 1976 | 29.12.2014 | 672,30 | 31 | 31.08.2025 |
| 398 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. ПНМК-6, д. 5 | 1978 | 20.02.2014 | 756,10 | 50 | 31.12.2022 |
| 399 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 1 | 1982 | 20.02.2014 | 305,60 | 22 | 31.12.2022 |
| 400 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 3 | 1982 | 20.02.2014 | 278,50 | 23 | 31.12.2022 |
| 401 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 4 | 1982 | 20.02.2014 | 591,00 | 66 | 31.12.2022 |
| 402 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 5 | 1984 | 29.12.2014 | 767,60 | 27 | 31.08.2025 |
| 403 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 6 | 1984 | 29.12.2014 | 754,80 | 26 | 31.08.2025 |
| 404 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 7 | 1984 | 29.12.2014 | 750,80 | 39 | 31.08.2025 |
| 405 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 8 | 1984 | 20.02.2014 | 842,10 | 52 | 31.12.2022 |
| 406 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 9 | 1984 | 20.02.2014 | 872,50 | 60 | 31.12.2022 |
| 407 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 10 | 1984 | 29.12.2014 | 763,60 | 40 | 31.08.2025 |
| 408 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 11 | 1986 | 24.10.2014 | 833,10 | 76 | 31.12.2024 |
| 409 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 12 | 1984 | 24.10.2014 | 834,80 | 52 | 31.12.2024 |
| 410 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 13 | 1988 | 29.12.2014 | 1007,80 | 59 | 31.08.2025 |
| 411 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 14 | 1986 | 16.12.2013 | 1042,70 | 82 | 31.12.2022 |
| 412 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 15 | 1988 | 29.12.2014 | 1039,40 | 61 | 31.08.2025 |
| 413 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 16 | 1988 | 24.10.2014 | 790,30 | 41 | 31.12.2024 |
| 414 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 17 | 1989 | 24.10.2014 | 895,90 | 56 | 31.12.2024 |
| 415 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 18 | 1989 | 29.12.2014 | 1038,50 | 63 | 31.07.2025 |
| 416 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 19 | 1989 | 29.12.2014 | 1043,40 | 73 | 31.08.2025 |
| 417 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-62, д. 20 | 1994 | 24.10.2014 | 593,90 | 84 | 31.12.2024 |
| 418 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-905, д. 41 | 1974 | 24.10.2014 | 143,70 | 12 | 31.12.2024 |
| 419 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, п. СУ-905, д. 42 | 1974 | 08.11.2012 | 56,10 | 6 | 31.12.2021 |
| Итого по городу Нягани | | | х | х | 31443,96 | 2114 | х |
| 420 | Нягань | г. Нягань, проезд. 15-й, д. 12, к. 8 | 1984 | 25.07.2016 | 241,50 | 16 | 31.12.2022 |
| 421 | Нягань | г. Нягань, ул. 30 лет Победы, д. 5 | 1973 | 31.07.2015 | 356,30 | 31 | 31.12.2021 |
| 422 | Нягань | г. Нягань, ул. Авиационная, д. 9 | 1986 | 21.10.2014 | 762,30 | 71 | 01.01.2020 |
| 423 | Нягань | г. Нягань, ул. Авиационная, д. 10, к. 8 | 1989 | 23.03.2016 | 133,40 | 15 | 31.12.2022 |
| 424 | Нягань | г. Нягань, ул. Гагарина, д. 44 | 1976 | 07.11.2014 | 92,20 | 8 | 01.01.2020 |
| 425 | Нягань | г. Нягань, ул. Декабристов, д. 6 | 1982 | 26.12.2014 | 201,90 | 23 | 01.01.2020 |
| 426 | Нягань | г. Нягань, ул. Декабристов, д. 25 | 1984 | 26.12.2014 | 280,70 | 13 | 01.01.2020 |
| 427 | Нягань | г. Нягань, ул. Декабристов, д. 31 | 1986 | 26.12.2014 | 150,00 | 14 | 01.01.2020 |
| 428 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1967 | 25.11.2016 | 154,90 | 17 | 31.12.2022 |
| 429 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 25 | 1973 | 24.05.2016 | 598,20 | 42 | 31.12.2022 |
| 430 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 52 | 1987 | 25.07.2016 | 878,60 | 44 | 31.12.2022 |
| 431 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 56 | 1983 | 09.10.2013 | 30,10 | 3 | 31.12.2020 |
| 432 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 64 | 1986 | 19.08.2015 | 892,10 | 47 | 31.12.2022 |
| 433 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 68 | 1986 | 09.06.2015 | 892,60 | 51 | 31.12.2021 |
| 434 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 77 | 1984 | 23.03.2016 | 920,20 | 51 | 31.12.2022 |
| 435 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 4 | 1986 | 25.11.2016 | 1042,50 | 93 | 31.12.2022 |
| 436 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 22 | 1984 | 29.08.2016 | 494,90 | 27 | 31.12.2022 |
| 437 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 39 | 1983 | 29.10.2015 | 320,00 | 26 | 31.12.2022 |
| 438 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 49 | 1988 | 29.06.2015 | 716,46 | 46 | 31.12.2021 |
| 439 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 54 | 1986 | 17.11.2016 | 476,60 | 21 | 01.01.2020 |
| 440 | Нягань | г. Нягань, ул. Комарова, д. 7 | 1970 | 04.03.2015 | 95,80 | 6 | 31.12.2021 |
| 441 | Нягань | г. Нягань, ул. Комарова, д. 27 | 1976 | 25.07.2016 | 111,70 | 5 | 31.12.2022 |
| 442 | Нягань | г. Нягань, ул. Комарова, д. 52 | 1987 | 26.12.2014 | 143,70 | 7 | 01.01.2020 |
| 443 | Нягань | г. Нягань, ул. Лесная, д. 28 | 1980 | 25.07.2016 | 733,70 | 41 | 31.12.2022 |
| 444 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 1 | 1983 | 31.07.2015 | 514,60 | 78 | 31.12.2021 |
| 445 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 9 | 1988 | 17.11.2016 | 754,60 | 54 | 31.12.2022 |
| 446 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 11 | 1984 | 25.07.2016 | 875,30 | 48 | 31.12.2022 |
| 447 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 25 | 1981 | 29.06.2016 | 658,90 | 67 | 31.12.2022 |
| 448 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 36 | 1985 | 09.06.2015 | 890,80 | 62 | 01.01.2020 |
| 449 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 39 | 1983 | 31.07.2015 | 239,60 | 29 | 31.12.2021 |
| 450 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 55а | 1984 | 31.07.2015 | 482,50 | 51 | 31.12.2021 |
| 451 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 59 | 1986 | 31.07.2015 | 311,50 | 29 | 31.12.2021 |
| 452 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 62 | 1986 | 25.07.2016 | 896,30 | 50 | 31.12.2022 |
| 453 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 64 | 1986 | 07.11.2014 | 693,50 | 32 | 01.01.2020 |
| 454 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 66 | 1985 | 04.03.2015 | 820,70 | 45 | 01.01.2020 |
| 455 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 69 | 1982 | 19.08.2015 | 147,50 | 7 | 31.12.2021 |
| 456 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 70 | 1986 | 14.05.2015 | 902,60 | 64 | 31.12.2021 |
| 457 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 74 | 1986 | 14.05.2015 | 713,10 | 34 | 31.12.2021 |
| 458 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 82 | 1986 | 19.08.2015 | 896,70 | 40 | 31.12.2021 |
| 459 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 105 | 1985 | 19.08.2015 | 150,90 | 4 | 31.12.2021 |
| 460 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 11 | 1984 | 06.05.2016 | 917,20 | 53 | 31.12.2022 |
| 461 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 13 | 1988 | 29.10.2015 | 904,90 | 52 | 31.12.2022 |
| 462 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 21 | 1988 | 16.12.2016 | 890,90 | 59 | 31.12.2022 |
| 463 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 51 | 1989 | 26.12.2014 | 585,80 | 76 | 01.01.2020 |
| 464 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 67 | 1988 | 26.12.2014 | 879,90 | 55 | 01.01.2020 |
| 465 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 81 | 1987 | 17.11.2016 | 890,70 | 59 | 31.12.2022 |
| 466 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 95 | 1987 | 01.12.2015 | 488,50 | 57 | 31.12.2022 |
| 467 | Нягань | г. Нягань, ул. Северная, д. 31 | 1979 | 26.12.2014 | 63,60 | 2 | 01.01.2020 |
| 468 | Нягань | г. Нягань, ул. Сутормина, д. 14 | 1984 | 26.12.2014 | 781,70 | 39 | 01.01.2020 |
| 469 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 12 | 1983 | 18.10.2016 | 727,50 | 43 | 31.12.2022 |
| 470 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 16 | 1983 | 19.08.2015 | 895,20 | 43 | 31.12.2021 |
| 471 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 53 | 1990 | 26.12.2014 | 888,20 | 50 | 01.01.2020 |
| 472 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 69 | 1986 | 19.02.2016 | 878,10 | 47 | 31.12.2022 |
| 473 | Нягань | г. Нягань, ул. Чернышова, д. 14 | 1988 | 01.12.2015 | 947,00 | 62 | 31.12.2022 |
| 474 | Нягань | г. Нягань, ул. Чернышова, д. 46 | 1980 | 19.06.2014 | 35,30 | 5 | 31.12.2020 |
| Итого по городу Пыть-Яху | | | х | х | 3558,80 | 236 | х |
| 475 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр. 10 Мамонтово, д. 17 | 1991 | 28.12.2016 | 249,90 | 28 | 31.12.2020 |
| 476 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр. 2а Лесников, ул. Советская, д. 17 | 1984 | 01.07.2016 | 892,70 | 60 | 31.12.2020 |
| 477 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр. 2а Лесников, ул. Энтузиастов, д. 3 | 1980 | 01.04.2015 | 51,60 | 2 | 31.12.2020 |
| 478 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр. 3-й, д. 50 | 1989 | 26.04.2016 | 101,80 | 6 | 31.12.2020 |
| 479 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр. 3 Кедровый, д. 45 | 1984 | 01.07.2016 | 821,00 | 46 | 31.12.2020 |
| 480 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр. 3 Кедровый, д. 72 | 1989 | 01.07.2016 | 896,60 | 60 | 31.12.2020 |
| 481 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр. 6 Пионерный, д. 27 | 1994 | 18.11.2015 | 74,60 | 2 | 31.12.2020 |
| 482 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр. 6 Пионерный, д. 36 | 1987 | 15.02.2016 | 223,70 | 13 | 30.12.2020 |
| 483 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр. 7-й, д. 24, к. -, стр. - | 1991 | 20.06.2016 | 72,00 | 2 | 27.12.2019 |
| 484 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр. 7-й, д. В10 | 1989 | 01.07.2016 | 56,20 | 9 | 31.12.2020 |
| 485 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр. 7-й Газовиков, д. 12 | 1989 | 18.11.2015 | 35,80 | 5 | 27.12.2019 |
| 486 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, ул. Комсомольская, д. 2 | 1980 | 01.07.2016 | 82,90 | 3 | 31.12.2020 |
| Итого по городу Сургуту | | | х | х | 64226,70 | 4847 | х |
| 487 | город Сургут | г. Сургут, ул. Пионерская, д. 35 | 1960 | 23.11.2016 | 105,20 | 4 | 30.08.2025 |
| 488 | Сургут | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 24 | 1968 | 10.12.2013 | 372,70 | 25 | 31.12.2020 |
| 489 | Сургут | г. Сургут, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 1968 | 12.03.2013 | 386,00 | 23 | 31.12.2021 |
| 490 | Сургут | г. Сургут, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1968 | 12.03.2013 | 11,10 | 6 | 30.10.2019 |
| 491 | Сургут | г. Сургут, ул. 60 лет Октября, д. 8 | 1968 | 12.03.2013 | 384,60 | 29 | 31.12.2021 |
| 492 | Сургут | г. Сургут, ул. 60 лет Октября, д. 10 | 1968 | 12.03.2013 | 45,80 | 12 | 31.12.2019 |
| 493 | Сургут | г. Сургут, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1968 | 12.03.2013 | 327,60 | 38 | 31.12.2021 |
| 494 | Сургут | г. Сургут, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 1968 | 12.03.2013 | 386,60 | 21 | 31.12.2021 |
| 495 | Сургут | г. Сургут, ул. 60 лет Октября, д. 20 | 1968 | 12.03.2013 | 153,00 | 20 | 31.12.2019 |
| 496 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 1 | 1968 | 12.03.2013 | 503,20 | 41 | 31.12.2019 |
| 497 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 2 | 1966 | 15.02.2013 | 63,00 | 6 | 31.12.2019 |
| 498 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 3 | 1965 | 15.02.2013 | 150,10 | 19 | 31.12.2019 |
| 499 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 4 | 1968 | 31.12.2013 | 224,80 | 21 | 31.12.2019 |
| 500 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 5 | 1965 | 12.03.2013 | 383,60 | 28 | 31.12.2019 |
| 501 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 6 | 1967 | 15.02.2013 | 249,40 | 21 | 31.12.2019 |
| 502 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 10 | 1966 | 15.02.2013 | 302,90 | 22 | 31.12.2021 |
| 503 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 12 | 1968 | 15.02.2013 | 494,40 | 41 | 31.12.2021 |
| 504 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 13 | 1968 | 12.03.2013 | 286,10 | 17 | 31.12.2021 |
| 505 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 14 | 1966 | 15.02.2013 | 464,90 | 40 | 31.12.2021 |
| 506 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 16 | 1966 | 15.02.2013 | 297,10 | 26 | 31.12.2021 |
| 507 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 22 | 1968 | 30.11.2012 | 388,40 | 33 | 31.12.2021 |
| 508 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 22а | 1981 | 30.11.2012 | 841,40 | 52 | 31.12.2021 |
| 509 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 24 | 1968 | 30.11.2012 | 497,60 | 30 | 31.12.2021 |
| 510 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 28 | 1968 | 30.11.2012 | 509,00 | 49 | 31.12.2021 |
| 511 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 30 | 1969 | 30.11.2012 | 335,60 | 28 | 31.12.2021 |
| 512 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 32 | 1969 | 30.11.2012 | 380,30 | 31 | 31.12.2021 |
| 513 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 34 | 1969 | 30.11.2012 | 378,00 | 29 | 31.12.2021 |
| 514 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 36 | 1969 | 30.11.2012 | 503,60 | 41 | 31.12.2021 |
| 515 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 38 | 1969 | 30.11.2012 | 376,00 | 26 | 31.12.2021 |
| 516 | Сургут | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 39 | 1970 | 28.01.2014 | 98,80 | 7 | 30.12.2019 |
| 517 | Сургут | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 52 | 1971 | 28.01.2014 | 201,20 | 16 | 31.12.2019 |
| 518 | Сургут | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 105 | 1984 | 12.08.2016 | 741,30 | 52 | 30.08.2025 |
| 519 | Сургут | г. Сургут, ул. Восход, д. 9 | 1965 | 15.02.2013 | 37,60 | 3 | 31.12.2020 |
| 520 | Сургут | г. Сургут, ул. Восход, д. 11 | 1965 | 15.02.2013 | 72,20 | 2 | 31.12.2020 |
| 521 | Сургут | г. Сургут, ул. Восход, д. 13 | 1966 | 15.02.2013 | 72,10 | 5 | 31.12.2020 |
| 522 | Сургут | г. Сургут, ул. Восход, д. 15 | 1965 | 15.02.2013 | 35,60 | 4 | 31.12.2020 |
| 523 | Сургут | г. Сургут, ул. Геологов, д. 9 | 1968 | 15.11.2012 | 26,00 | 2 | 31.12.2019 |
| 524 | Сургут | г. Сургут, п. Дорожный, д. 4 | 1986 | 15.11.2012 | 536,80 | 48 | 31.12.2021 |
| 525 | Сургут | г. Сургут, п. Дорожный, д. 9 | 1984 | 15.11.2012 | 447,60 | 56 | 31.12.2021 |
| 526 | Сургут | г. Сургут, ул. Железнодорожная, д. 10, лит. А | 1972 | 07.08.2015 | 90,50 | 5 | 31.12.2019 |
| 527 | Сургут | г. Сургут, ул. Затонская, д. 34 | 1969 | 15.11.2012 | 52,20 | 6 | 31.12.2019 |
| 528 | Сургут | г. Сургут, п. Кедровый, линия. 2-я (Кедровый п), д. 3 | 1980 | 19.11.2013 | 113,10 | 7 | 31.12.2019 |
| 529 | Сургут | г. Сургут, п. Кедровый, линия. 2-я (Кедровый п), д. 9 | 1981 | 19.11.2013 | 834,20 | 60 | 30.08.2025 |
| 530 | Сургут | г. Сургут, п. Кедровый, линия. 2-я (Кедровый п), д. 10 | 1981 | 19.11.2013 | 857,20 | 60 | 30.08.2025 |
| 531 | Сургут | г. Сургут, п. Кедровый, линия. 2-я (Кедровый п), д. 15 | 1988 | 19.11.2013 | 535,40 | 43 | 30.10.2024 |
| 532 | Сургут | г. Сургут, ул. Линейная, д. 3 | 1976 | 23.09.2016 | 190,10 | 15 | 31.12.2019 |
| 533 | Сургут | г. Сургут, п. Лунный, ул. ХРУ ПМК - 13, д. 2 | 1976 | 12.08.2016 | 106,90 | 3 | 31.12.2019 |
| 534 | Сургут | г. Сургут, проезд. Марии Поливановой, д. 1 | 1966 | 15.02.2013 | 475,10 | 37 | 31.12.2020 |
| 535 | Сургут | г. Сургут, проезд. Марии Поливановой, д. 2 | 1965 | 15.02.2013 | 461,20 | 35 | 31.12.2020 |
| 536 | Сургут | г. Сургут, проезд. Марии Поливановой, д. 3 | 1965 | 15.02.2013 | 502,30 | 45 | 31.12.2020 |
| 537 | Сургут | г. Сургут, проезд. Марии Поливановой, д. 4 | 1966 | 15.02.2013 | 438,40 | 28 | 31.12.2020 |
| 538 | Сургут | г. Сургут, проезд. Марии Поливановой, д. 5 | 1966 | 15.02.2013 | 118,90 | 29 | 31.12.2019 |
| 539 | Сургут | г. Сургут, проезд. Марии Поливановой, д. 7 | 1965 | 15.02.2013 | 338,50 | 26 | 31.12.2019 |
| 540 | Сургут | г. Сургут, проезд. Марии Поливановой, д. 9 | 1966 | 15.02.2013 | 113,00 | 7 | 31.12.2019 |
| 541 | Сургут | г. Сургут, проезд. Марии Поливановой, д. 10 | 1966 | 14.06.2013 | 131,40 | 11 | 31.12.2020 |
| 542 | Сургут | г. Сургут, проезд. Марии Поливановой, д. 11 | 1966 | 15.02.2013 | 512,70 | 55 | 31.12.2021 |
| 543 | Сургут | г. Сургут, проезд. Марии Поливановой, д. 12 | 1966 | 15.02.2013 | 70,90 | 4 | 31.12.2020 |
| 544 | Сургут | г. Сургут, проезд. Марии Поливановой, д. 13 | 1966 | 15.02.2013 | 511,40 | 41 | 31.12.2021 |
| 545 | Сургут | г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 43, к. а | 1930 | 04.08.2014 | 31,20 | 2 | 31.12.2019 |
| 546 | Сургут | г. Сургут, ул. Молодежная, д. 1 | 1980 | 12.02.2015 | 303,60 | 25 | 31.12.2024 |
| 547 | Сургут | г. Сургут, ул. Молодежная, д. 2 | 1979 | 12.02.2015 | 406,70 | 23 | 31.12.2024 |
| 548 | Сургут | г. Сургут, проезд. Молодежный, д. 9 | 1965 | 15.02.2013 | 431,60 | 39 | 31.12.2020 |
| 549 | Сургут | г. Сургут, проезд. Молодежный, д. 10 | 1966 | 15.02.2013 | 74,00 | 5 | 31.12.2020 |
| 550 | Сургут | г. Сургут, проезд. Молодежный, д. 11 | 1968 | 01.04.2014 | 285,60 | 41 | 31.12.2020 |
| 551 | Сургут | г. Сургут, ул. Монтажников, д. 2/1 | 1969 | 27.01.2012 | 62,90 | 2 | 30.11.2019 |
| 552 | Сургут | г. Сургут, ул. Монтажников, д. 10 | 1971 | 10.12.2013 | 29,10 | 5 | 31.12.2019 |
| 553 | Сургут | г. Сургут, ул. Московская, д. 36 | 1965 | 12.03.2013 | 279,40 | 19 | 31.12.2020 |
| 554 | Сургут | г. Сургут, ул. Московская, д. 38 | 1965 | 12.03.2013 | 275,80 | 22 | 31.12.2020 |
| 555 | Сургут | г. Сургут, ул. Московская, д. 39 | 1965 | 12.03.2013 | 470,10 | 43 | 31.12.2020 |
| 556 | Сургут | г. Сургут, ул. Московская, д. 40 | 1965 | 12.03.2013 | 270,20 | 26 | 31.12.2020 |
| 557 | Сургут | г. Сургут, ул. Московская, д. 43 | 1965 | 12.03.2013 | 392,80 | 41 | 31.12.2020 |
| 558 | Сургут | г. Сургут, ул. Московская, д. 44 | 1965 | 12.03.2013 | 204,10 | 15 | 31.12.2020 |
| 559 | Сургут | г. Сургут, ул. Московская, д. 46 | 1966 | 12.03.2013 | 417,40 | 39 | 31.12.2020 |
| 560 | Сургут | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 38 | 1966 | 12.03.2013 | 509,40 | 38 | 31.12.2021 |
| 561 | Сургут | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 38/1 | 1966 | 12.03.2013 | 323,80 | 16 | 31.12.2021 |
| 562 | Сургут | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 40 | 1965 | 12.03.2013 | 510,70 | 34 | 31.12.2021 |
| 563 | Сургут | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 42 | 1965 | 12.03.2013 | 386,60 | 20 | 31.12.2021 |
| 564 | Сургут | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 44 | 1965 | 12.03.2013 | 377,40 | 17 | 31.12.2021 |
| 565 | Сургут | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 44/1 | 1965 | 12.03.2013 | 504,10 | 30 | 31.12.2021 |
| 566 | Сургут | г. Сургут, пр-кт. Набережный, д. 44/2 | 1965 | 12.03.2013 | 467,80 | 37 | 31.12.2021 |
| 567 | Сургут | г. Сургут, ул. Нагорная, д. 1 | 1953 | 01.04.2014 | 125,40 | 4 | 30.08.2025 |
| 568 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 3 | 1970 | 30.11.2012 | 518,20 | 36 | 31.12.2022 |
| 569 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 5 | 1971 | 30.11.2012 | 515,70 | 35 | 31.12.2022 |
| 570 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 6 | 1970 | 30.11.2012 | 500,10 | 54 | 31.12.2022 |
| 571 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 7а | 1969 | 30.11.2012 | 490,60 | 36 | 31.12.2022 |
| 572 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 9а | 1969 | 30.11.2012 | 504,00 | 46 | 31.12.2022 |
| 573 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 10 | 1970 | 30.11.2012 | 510,90 | 39 | 31.12.2022 |
| 574 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 11а | 1969 | 30.11.2012 | 501,10 | 34 | 31.12.2022 |
| 575 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 12 | 1970 | 30.11.2012 | 504,50 | 41 | 31.12.2022 |
| 576 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 12а | 1970 | 30.11.2012 | 505,00 | 31 | 31.12.2022 |
| 577 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 13 | 1974 | 30.11.2012 | 781,60 | 49 | 31.12.2022 |
| 578 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 14 | 1970 | 30.11.2012 | 497,10 | 28 | 31.12.2022 |
| 579 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 16 | 1970 | 30.11.2012 | 503,80 | 35 | 31.12.2022 |
| 580 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 17 | 1968 | 30.11.2012 | 504,20 | 35 | 31.12.2022 |
| 581 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 18 | 1970 | 30.11.2012 | 382,60 | 29 | 31.12.2022 |
| 582 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 19 | 1968 | 30.11.2012 | 384,60 | 30 | 31.12.2022 |
| 583 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 21 | 1968 | 30.11.2012 | 504,90 | 30 | 31.12.2022 |
| 584 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 23 | 1970 | 30.11.2012 | 494,30 | 36 | 31.12.2022 |
| 585 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 25 | 1968 | 30.11.2012 | 388,10 | 28 | 31.12.2022 |
| 586 | Сургут | г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 27 | 1970 | 30.11.2012 | 505,90 | 44 | 31.12.2022 |
| 587 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 1 | 1968 | 01.04.2014 | 519,10 | 37 | 31.12.2023 |
| 588 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 3 | 1969 | 01.04.2014 | 505,50 | 43 | 31.12.2023 |
| 589 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 3а | 1970 | 15.11.2012 | 250,20 | 20 | 31.12.2019 |
| 590 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 5 | 1970 | 15.11.2012 | 81,90 | 4 | 31.12.2019 |
| 591 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 7 | 1971 | 01.04.2014 | 507,30 | 49 | 31.12.2023 |
| 592 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 11 | 1971 | 15.11.2012 | 53,20 | 2 | 31.12.2019 |
| 593 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 11а | 1981 | 15.11.2012 | 1046,60 | 88 | 31.12.2023 |
| 594 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 12 | 1967 | 15.11.2012 | 131,50 | 10 | 31.12.2019 |
| 595 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 13а | 1985 | 06.06.2012 | 139,30 | 27 | 31.12.2023 |
| 596 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 17 | 1984 | 15.04.2016 | 740,20 | 61 | 31.12.2023 |
| 597 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 19 | 1986 | 15.11.2012 | 758,70 | 61 | 31.12.2023 |
| 598 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 21 | 1984 | 15.11.2012 | 729,10 | 51 | 31.12.2023 |
| 599 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 23 | 1985 | 15.11.2012 | 765,80 | 42 | 31.12.2023 |
| 600 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 25 | 1986 | 15.11.2012 | 742,50 | 41 | 31.12.2023 |
| 601 | Сургут | г. Сургут, ул. Парковая, д. 18 | 1979 | 28.01.2014 | 251,10 | 19 | 31.12.2020 |
| 602 | Сургут | г. Сургут, ул. Парковая, д. 19/1 | 1969 | 28.01.2014 | 939,90 | 79 | 31.12.2020 |
| 603 | Сургут | г. Сургут, ул. Парковая, д. 20 | 1969 | 28.01.2014 | 366,00 | 27 | 31.12.2020 |
| 604 | Сургут | г. Сургут, ул. Парковая, д. 22 | 1969 | 28.01.2014 | 386,60 | 25 | 31.12.2020 |
| 605 | Сургут | г. Сургут, ул. Парковая, д. 26 | 1969 | 28.01.2014 | 967,10 | 73 | 31.12.2020 |
| 606 | Сургут | г. Сургут, ул. Пионерская, д. 39 | 1960 | 01.04.2014 | 32,60 | 1 | 31.12.2019 |
| 607 | Сургут | г. Сургут, п. ПСО-34, д. 1 | 1978 | 10.12.2013 | 108,30 | 4 | 30.11.2023 |
| 608 | Сургут | г. Сургут, п. ПСО-34, д. 2 | 1978 | 10.12.2013 | 141,70 | 4 | 31.12.2023 |
| 609 | Сургут | г. Сургут, п. ПСО-34, д. 4 | 1978 | 10.12.2013 | 96,70 | 3 | 31.12.2023 |
| 610 | Сургут | г. Сургут, п. ПСО-34, д. 6 | 1978 | 10.12.2013 | 144,90 | 7 | 31.12.2023 |
| 611 | Сургут | г. Сургут, п. ПСО-34, д. 32 | 1986 | 10.12.2013 | 926,30 | 54 | 31.12.2019 |
| 612 | Сургут | г. Сургут, п. ПСО-34, д. 35 | 1987 | 15.11.2012 | 32,00 | 7 | 30.10.2019 |
| 613 | Сургут | г. Сургут, ул. Рабочая, д. 31/1 | 1982 | 01.04.2014 | 470,80 | 25 | 31.12.2019 |
| 614 | Сургут | г. Сургут, ул. Рабочая, д. 45 | 1969 | 10.12.2013 | 724,00 | 34 | 31.12.2020 |
| 615 | Сургут | г. Сургут, ул. Садовая, д. 2 | 1965 | 06.06.2012 | 202,70 | 22 | 31.12.2020 |
| 616 | Сургут | г. Сургут, пер. Садовый, д. 2 | 1965 | 06.06.2012 | 221,20 | 27 | 31.12.2020 |
| 617 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 1А | 1975 | 04.08.2014 | 163,50 | 6 | 31.12.2019 |
| 618 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 3 | 1979 | 04.08.2014 | 65,40 | 3 | 31.12.2019 |
| 619 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 3а | 1977 | 04.08.2014 | 116,60 | 10 | 31.12.2019 |
| 620 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 4а | 1975 | 27.01.2012 | 181,60 | 15 | 31.12.2019 |
| 621 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 6 | 1975 | 27.01.2012 | 203,40 | 13 | 31.12.2019 |
| 622 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 6а | 1974 | 27.01.2012 | 309,00 | 31 | 31.12.2019 |
| 623 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 8 | 1974 | 27.01.2012 | 43,50 | 2 | 31.12.2019 |
| 624 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 12 | 1975 | 06.06.2012 | 544,10 | 59 | 31.12.2024 |
| 625 | Сургут | г. Сургут, ул. Сибирская, д. 15/1 | 1967 | 18.11.2014 | 53,30 | 3 | 30.10.2019 |
| 626 | Сургут | г. Сургут, ул. Сибирская, д. 18/1 | 1969 | 12.08.2016 | 470,60 | 51 | 31.12.2020 |
| 627 | Сургут | г. Сургут, ул. Транспортных строителей, д. 1 | 1988 | 06.06.2012 | 940,90 | 73 | 31.12.2024 |
| 628 | Сургут | г. Сургут, ул. Транспортных строителей, д. 5 | 1988 | 06.06.2012 | 909,20 | 61 | 31.12.2024 |
| 629 | Сургут | г. Сургут, ул. Транспортных строителей, д. 11 | 1988 | 06.06.2012 | 965,20 | 66 | 31.12.2024 |
| 630 | Сургут | г. Сургут, ул. Транспортных строителей, д. 13 | 1988 | 06.06.2012 | 648,70 | 45 | 30.10.2024 |
| 631 | Сургут | г. Сургут, ул. Транспортных строителей, д. 15 | 1989 | 06.06.2012 | 533,70 | 39 | 31.12.2024 |
| 632 | Сургут | г. Сургут, ул. Транспортных строителей, д. 19 | 1988 | 06.06.2012 | 632,40 | 34 | 31.12.2024 |
| 633 | Сургут | г. Сургут, ул. Шушенская, д. 1а | 1987 | 06.06.2012 | 701,90 | 55 | 31.12.2024 |
| 634 | Сургут | г. Сургут, ул. Шушенская, д. 4 | 1987 | 27.01.2012 | 276,10 | 18 | 31.12.2024 |
| 635 | Сургут | г. Сургут, ул. Шушенская, д. 6 | 1988 | 27.01.2012 | 546,90 | 39 | 31.12.2024 |
| 636 | Сургут | г. Сургут, ул. Шушенская, д. 8 | 1988 | 27.01.2012 | 620,90 | 51 | 31.12.2024 |
| 637 | Сургут | г. Сургут, ул. Шушенская, д. 9 | 1983 | 27.01.2012 | 47,20 | 6 | 31.12.2019 |
| 638 | Сургут | г. Сургут, ул. Шушенская, д. 10 | 1987 | 27.01.2012 | 297,60 | 21 | 31.12.2024 |
| 639 | Сургут | г. Сургут, ул. Шушенская, д. 11 | 1983 | 27.01.2012 | 101,20 | 7 | 31.12.2019 |
| 640 | Сургут | г. Сургут, ул. Шушенская, д. 13 | 1978 | 27.01.2012 | 108,40 | 4 | 31.12.2019 |
| 641 | Сургут | г. Сургут, ул. Шушенская, д. 14 | 1989 | 27.01.2012 | 463,00 | 32 | 31.12.2024 |
| 642 | Сургут | г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 2/1 | 1980 | 15.11.2012 | 730,50 | 56 | 31.12.2023 |
| 643 | Сургут | г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 18/1 | 1970 | 01.04.2014 | 515,20 | 34 | 30.09.2022 |
| 644 | Сургут | г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 22 | 1968 | 23.11.2016 | 109,50 | 2 | 31.12.2023 |
| 645 | Сургут | г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 25 | 1959 | 01.04.2014 | 81,90 | 6 | 31.12.2023 |
| 646 | Сургут | г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 30 | 1958 | 01.04.2014 | 126,70 | 10 | 30.11.2023 |
| 647 | Сургут | г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 19 | 1966 | 31.12.2013 | 449,40 | 32 | 31.12.2020 |
| 648 | Сургут | г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 41 | 1965 | 12.03.2013 | 509,80 | 33 | 31.12.2019 |
| 649 | Сургут | г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 43А | 1968 | 12.03.2013 | 339,60 | 19 | 31.12.2022 |
| 650 | Сургут | г. Сургут, ул. Юбилейная, д. 4 | 1977 | 29.01.2016 | 248,80 | 20 | 31.12.2019 |
| 651 | Сургут | г. Сургут, ул. Юности, д. 13 | 1969 | 10.12.2013 | 326,10 | 27 | 31.12.2020 |
| 652 | Сургут | г. Сургут, ул. Юности, д. 17 | 1969 | 10.12.2013 | 970,40 | 68 | 31.12.2020 |
| 653 | Сургут | г. Сургут, ул. Юности, д. 17/1 | 1986 | 10.12.2013 | 737,20 | 42 | 31.12.2020 |
| 654 | Сургут | г. Сургут, ул. Юности, д. 19 | 1969 | 10.12.2013 | 993,00 | 77 | 31.12.2020 |
| Итого по городу Ханты-Мансийску | | | х | х | 6928,00 | 299 | х |
| 655 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса Лосева, д. 17 | 1959 | 03.04.2015 | 110,60 | 8 | 31.12.2019 |
| 656 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 89 | 1967 | 05.02.2015 | 362,60 | 12 | 31.12.2019 |
| 657 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 121 | 1979 | 11.07.2013 | 510,80 | 8 | 31.12.2020 |
| 658 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Менделеева, д. 13 | 1977 | 24.03.2016 | 483,10 | 27 | 31.12.2019 |
| 659 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 105А | 1981 | 04.03.2015 | 874,90 | 33 | 31.12.2019 |
| 660 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 111 | 1974 | 08.07.2016 | 436,70 | 17 | 31.12.2019 |
| 661 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 113 | 1975 | 24.03.2016 | 454,60 | 25 | 31.12.2019 |
| 662 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 5 | 1970 | 29.08.2013 | 123,90 | 5 | 31.12.2019 |
| 663 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 6 | 1969 | 29.08.2013 | 137,60 | 6 | 31.12.2019 |
| 664 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Павлика Морозова, д. 19 | 1977 | 08.07.2016 | 231,30 | 11 | 31.12.2019 |
| 665 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 15 | 1957 | 11.09.2014 | 19,60 | 1 | 31.12.2019 |
| 666 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 62 | 1966 | 24.03.2016 | 223,40 | 9 | 31.12.2019 |
| 667 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 88 | 1968 | 03.04.2015 | 428,20 | 29 | 31.12.2019 |
| 668 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Сургутская, д. 35 | 1960 | 08.07.2016 | 97,10 | 6 | 31.12.2019 |
| 669 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66 | 1970 | 05.02.2015 | 293,30 | 15 | 31.12.2019 |
| 670 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 77 | 1968 | 08.07.2016 | 442,30 | 19 | 31.12.2019 |
| 671 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 29 | 1983 | 25.07.2012 | 1072,10 | 24 | 31.12.2020 |
| 672 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 53 | 1984 | 26.08.2016 | 625,90 | 44 | 31.12.2019 |
| Итого по городу Югорску | | | х | х | 1075,60 | 52 | х |
| 673 | Югорск | г. Югорск, ул. Менделеева, д. 29 | 1984 | 28.12.2012 | 554,40 | 23 | 30.11.2020 |
| 674 | Югорск | г. Югорск, ул. Менделеева, д. 33 | 1984 | 28.12.2012 | 450,50 | 19 | 30.11.2020 |
| 675 | Югорск | г. Югорск, ул. Попова, д. 1 | 1980 | 28.12.2012 | 70,70 | 10 | 01.12.2019 |
| Итого по Кондинскому муниципальному району | | | х | х | 6394,73 | 313 | х |
| 676 | д. Ушья | д. Ушья, ул. Киевская, д. 38 | 1987 | 28.12.2015 | 754,00 | 35 | 31.12.2020 |
| 677 | д. Ушья | д. Ушья, ул. Киевская, д. 39 | 1988 | 28.12.2015 | 740,80 | 24 | 31.12.2021 |
| 678 | д. Ушья | д. Ушья, ул. Киевская, д. 41 | 1982 | 28.12.2015 | 741,60 | 35 | 31.12.2022 |
| 679 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Гагарина, д. 36 | 1969 | 11.12.2015 | 328,83 | 15 | 31.12.2020 |
| 680 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Комарова, д. 25 | 1970 | 11.12.2015 | 325,70 | 12 | 31.12.2021 |
| 681 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Комарова, д. 27 | 1970 | 11.12.2015 | 170,40 | 4 | 30.12.2020 |
| 682 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1970 | 05.11.2015 | 40,50 | 2 | 30.06.2020 |
| 683 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Железнодорожная, д. 17 | 1970 | 05.11.2015 | 246,60 | 18 | 30.12.2020 |
| 684 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Железнодорожная, д. 19 | 1971 | 05.11.2015 | 302,17 | 15 | 31.12.2020 |
| 685 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Строителей, д. 2 | 1969 | 23.11.2015 | 333,47 | 16 | 31.12.2022 |
| 686 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Строителей, д. 3 | 1970 | 23.11.2015 | 335,00 | 20 | 30.12.2020 |
| 687 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Строителей, д. 6 | 1969 | 23.11.2015 | 335,10 | 24 | 31.12.2021 |
| 688 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Строителей, д. 8 | 1969 | 23.11.2015 | 327,82 | 20 | 31.12.2022 |
| 689 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Строителей, д. 10 | 1969 | 23.11.2015 | 327,50 | 17 | 31.12.2021 |
| 690 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Строителей, д. 12 | 1970 | 23.11.2015 | 334,40 | 16 | 31.12.2022 |
| 691 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Строителей, д. 16 | 1990 | 11.12.2015 | 750,84 | 40 | 31.12.2023 |
| Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | | | х | х | 46073,53 | 3062 | х |
| 692 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 2 | 1983 | 26.05.2016 | 900,00 | 56 | 31.12.2024 |
| 693 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 3 | 1983 | 20.02.2016 | 908,20 | 53 | 31.12.2021 |
| 694 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 5 | 1982 | 28.04.2016 | 895,80 | 62 | 31.12.2023 |
| 695 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 11 | 1982 | 23.06.2016 | 911,50 | 38 | 31.08.2025 |
| 696 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 15 | 1983 | 26.05.2016 | 903,10 | 51 | 31.08.2025 |
| 697 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 17 | 1983 | 20.02.2016 | 901,60 | 60 | 31.12.2021 |
| 698 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 19 | 1984 | 21.11.2016 | 903,13 | 42 | 31.08.2025 |
| 699 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 20 | 1983 | 15.06.2015 | 898,70 | 52 | 31.12.2021 |
| 700 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 23 | 1984 | 20.02.2016 | 847,00 | 55 | 31.12.2022 |
| 701 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 25 | 1984 | 20.02.2016 | 714,30 | 42 | 31.12.2021 |
| 702 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 29 | 1983 | 28.04.2016 | 881,10 | 56 | 31.12.2023 |
| 703 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 32 | 1984 | 29.09.2016 | 902,50 | 54 | 31.08.2025 |
| 704 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 35 | 1986 | 14.07.2016 | 918,40 | 46 | 31.08.2025 |
| 705 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 39 | 1985 | 20.02.2016 | 921,20 | 45 | 31.12.2022 |
| 706 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 45 | 1988 | 12.08.2016 | 908,20 | 54 | 31.08.2025 |
| 707 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 46 | 1985 | 13.10.2016 | 1083,60 | 59 | 31.08.2025 |
| 708 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 53 | 1984 | 07.04.2016 | 902,30 | 43 | 31.12.2023 |
| 709 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 54 | 1984 | 07.04.2016 | 493,80 | 31 | 31.12.2023 |
| 710 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 56 | 1986 | 12.08.2016 | 1004,60 | 105 | 31.08.2025 |
| 711 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 60 | 1987 | 13.10.2016 | 876,10 | 42 | 31.08.2025 |
| 712 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 68 | 1987 | 26.05.2016 | 927,00 | 49 | 31.12.2024 |
| 713 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 70 | 1987 | 28.04.2016 | 894,10 | 41 | 31.12.2023 |
| 714 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 81 | 1987 | 25.03.2016 | 760,50 | 41 | 31.12.2023 |
| 715 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 84 | 1981 | 25.03.2016 | 895,70 | 58 | 31.12.2023 |
| 716 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 105 | 1986 | 18.08.2015 | 898,60 | 35 | 31.12.2021 |
| 717 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 11 | 1990 | 29.09.2016 | 891,50 | 50 | 31.08.2025 |
| 718 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 5 | 1981 | 24.03.2015 | 918,00 | 40 | 31.12.2023 |
| 719 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 15 | 1980 | 15.06.2015 | 262,80 | 31 | 31.12.2021 |
| 720 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 16 | 1982 | 30.11.2015 | 935,20 | 59 | 31.12.2021 |
| 721 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 20 | 1982 | 16.06.2015 | 262,10 | 35 | 31.12.2021 |
| 722 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 27 | 1984 | 30.11.2015 | 941,40 | 36 | 31.12.2021 |
| 723 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 29 | 1991 | 19.02.2015 | 920,00 | 49 | 31.12.2020 |
| 724 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 36 | 1978 | 26.05.2016 | 752,40 | 41 | 31.12.2019 |
| 725 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 37 | 1978 | 26.05.2016 | 770,20 | 59 | 31.08.2025 |
| 726 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 38 | 1979 | 26.05.2016 | 749,60 | 57 | 31.08.2025 |
| 727 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 39 | 1979 | 26.05.2016 | 729,60 | 42 | 31.12.2024 |
| 728 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 46 | 1983 | 23.06.2016 | 920,90 | 47 | 31.08.2025 |
| 729 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 49 | 1982 | 28.04.2016 | 945,50 | 52 | 31.12.2023 |
| 730 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 53 | 1972 | 12.08.2016 | 693,10 | 90 | 31.08.2025 |
| 731 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 54 | 1979 | 12.08.2016 | 351,30 | 34 | 31.08.2025 |
| 732 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 55 | 1978 | 12.08.2016 | 913,90 | 74 | 31.08.2025 |
| 733 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 56А | 1978 | 15.06.2015 | 362,00 | 50 | 31.12.2020 |
| 734 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 86 | 1970 | 20.01.2015 | 382,80 | 63 | 31.12.2019 |
| 735 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 5-й, д. 5 | 1990 | 05.10.2015 | 741,20 | 54 | 31.12.2021 |
| 736 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. 6-й, д. 36Б | 1992 | 29.09.2016 | 292,80 | 33 | 31.08.2025 |
| 737 | Пойковский | пгт. Пойковский, ул. 6-я, д. 129 | 1989 | 20.01.2015 | 389,00 | 41 | 31.12.2020 |
| 738 | Пойковский | пгт. Пойковский, ул. ВПЧ, д. 18 | 1972 | 05.10.2015 | 374,20 | 39 | 31.12.2021 |
| 739 | Пойковский | пгт. Пойковский, тер. ВПЧ-10 промзона, д. 1 | 1980 | 05.10.2015 | 804,00 | 53 | 31.12.2021 |
| 740 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 8 | 1983 | 15.06.2015 | 407,90 | 54 | 31.12.2021 |
| 741 | Пойковский | пгт. Пойковский, тер. ПССУ промзона, д. 1 | 1980 | 23.06.2016 | 294,20 | 36 | 31.08.2025 |
| 742 | Пойковский | пгт. Пойковский, тер. ПССУ промзона, д. 2 | 1980 | 23.06.2016 | 333,40 | 33 | 31.08.2025 |
| 743 | Пойковский | пгт. Пойковский, тер. ПССУ промзона, д. 3 | 1981 | 07.04.2016 | 262,20 | 28 | 31.12.2023 |
| 744 | Пойковский | пгт. Пойковский, тер. СУ-905 промзона, д. 41 | 1982 | 05.10.2015 | 232,50 | 33 | 31.12.2021 |
| 745 | Пойковский | пгт. Пойковский, тер. СУ-905 промзона, д. 44 | 1985 | 28.04.2016 | 359,40 | 28 | 31.12.2023 |
| 746 | Пойковский | пгт. Пойковский, тер. СУ-905 промзона, д. 45 | 1985 | 29.09.2016 | 115,10 | 7 | 31.08.2025 |
| 747 | Пойковский | пгт. Пойковский, тер. СУ-905 промзона, д. 47 | 1985 | 20.02.2016 | 375,30 | 28 | 31.12.2022 |
| 748 | Пойковский | пгт. Пойковский, тер. СУ-905 промзона, д. 48 | 1985 | 20.02.2016 | 175,90 | 15 | 31.12.2022 |
| 749 | Пойковский | пгт. Пойковский, тер. СУ-905 промзона, д. 50 | 1985 | 20.02.2016 | 174,70 | 16 | 31.12.2021 |
| 750 | Пойковский | пгт. Пойковский, тер. СУ-905 промзона, д. 56 | 1985 | 28.04.2016 | 211,30 | 3 | 31.12.2023 |
| 751 | Пойковский | пгт. Пойковский, тер. СУ-905 промзона, д. 61 | 1985 | 28.04.2016 | 190,90 | 8 | 31.12.2023 |
| 752 | Пойковский | пгт. Пойковский, тер. СУ-905 промзона, д. 85 | 1985 | 20.01.2015 | 112,10 | 7 | 31.12.2020 |
| 753 | Пойковский | пгт. Пойковский, тер. СУБР промзона, д. 17/1 | 1988 | 28.04.2016 | 653,40 | 59 | 31.12.2023 |
| 754 | Пойковский | пгт. Пойковский, тер. СУБР промзона, д. 17/3 | 1981 | 20.01.2015 | 256,50 | 27 | 31.12.2020 |
| 755 | п. Салым | п. Салым, ул. Комсомольская, д. 3 | 1976 | 25.12.2014 | 304,10 | 23 | 31.12.2019 |
| 756 | п. Сентябрьский | п. Сентябрьский, д. 15 | 1987 | 03.04.2012 | 761,70 | 29 | 31.12.2019 |
| 757 | п. Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 1 | 1979 | 02.11.2016 | 143,00 | 9 | 31.12.2020 |
| 758 | п. Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 11 | 1981 | 14.12.2015 | 839,90 | 77 | 31.12.2020 |
| 759 | п. Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 14 | 1982 | 14.12.2015 | 823,30 | 65 | 31.12.2020 |
| 760 | п. Усть-Юган | п. Усть-Юган, д. 16 | 1973 | 28.12.2016 | 245,30 | 11 | 31.12.2020 |
| 761 | п. Юганская Обь | нп. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 10 | 1971 | 28.12.2016 | 93,20 | 4 | 31.12.2020 |
| 762 | п. Юганская Обь | нп. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 24 | 1971 | 28.12.2016 | 163,20 | 7 | 31.12.2020 |
| 763 | п. Юганская Обь | нп. Юганская Обь, ул. Мостовиков, д. 1 | 1990 | 28.12.2016 | 515,10 | 25 | 31.12.2020 |
| 764 | п. Юганская Обь | нп. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 13 | 1971 | 15.01.2016 | 123,10 | 5 | 31.12.2020 |
| 765 | п. Юганская Обь | нп. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 16 | 1970 | 15.01.2016 | 155,10 | 8 | 31.12.2020 |
| 766 | п. Юганская Обь | нп. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 35 | 1973 | 28.12.2016 | 164,60 | 7 | 31.12.2020 |
| 767 | п. Юганская Обь | нп. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 14 | 1971 | 28.12.2016 | 107,60 | 5 | 31.12.2020 |
| 768 | п. Юганская Обь | нп. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 15 | 1982 | 28.12.2016 | 125,00 | 6 | 31.12.2020 |
| Итого по Октябрьскому муниципальному району | | | х | х | 8532,56 | 422 | х |
| 769 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д. 43 | 1984 | 01.03.2012 | 49,50 | 3 | 31.12.2020 |
| 770 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 14 | 1988 | 05.05.2014 | 66,70 | 2 | 31.12.2020 |
| 771 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 26 | 1978 | 25.11.2015 | 123,70 | 8 | 31.12.2020 |
| 772 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Рыбников, д. 12 | 1978 | 25.11.2015 | 461,20 | 31 | 31.12.2021 |
| 773 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Сплавная, д. 13 | 1965 | 11.03.2016 | 130,10 | 4 | 31.12.2021 |
| 774 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Сплавная, д. 20 | 1989 | 30.03.2016 | 111,80 | 4 | 31.12.2020 |
| 775 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Фрунзе, д. 4 а | 1996 | 08.12.2015 | 74,10 | 1 | 31.12.2020 |
| 776 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 8а | 1995 | 30.03.2016 | 977,10 | 38 | 31.12.2024 |
| 777 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 21 | 1985 | 30.03.2016 | 136,30 | 11 | 31.12.2020 |
| 778 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д. 9а | 1979 | 30.03.2016 | 500,50 | 25 | 31.12.2021 |
| 779 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д. 33а | 1987 | 12.10.2016 | 183,20 | 12 | 31.12.2020 |
| 780 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 7 а | 1982 | 10.10.2016 | 749,60 | 34 | 31.12.2023 |
| 781 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 9 | 1977 | 11.01.2016 | 266,74 | 20 | 31.12.2020 |
| 782 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 12 | 1979 | 13.05.2016 | 654,10 | 27 | 31.12.2022 |
| 783 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 22 | 1987 | 18.04.2016 | 629,10 | 26 | 31.12.2021 |
| 784 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Пионеров, д. 3 | 1990 | 15.01.2016 | 1146,02 | 56 | 31.12.2020 |
| 785 | Приобье | пгт. Приобье, пер. Энергетиков, д. 2 | 1984 | 28.10.2015 | 55,20 | 2 | 31.12.2020 |
| 786 | п. Сергино | п. Сергино, пер. Новый, д. 5 | 1990 | 03.07.2014 | 174,90 | 6 | 31.12.2020 |
| 787 | п. Сергино | п. Сергино, ул. Южная, д. 6 | 1987 | 14.10.2015 | 60,50 | 2 | 17.12.2020 |
| 788 | п. Унъюган | п. Унъюган, ул. Матросова, д. 6а | 1972 | 28.03.2013 | 498,90 | 36 | 31.12.2021 |
| 789 | п. Унъюган | п. Унъюган, ул. Мира, д. 10 | 1985 | 31.07.2015 | 490,70 | 18 | 31.12.2022 |
| 790 | с. Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 11 | 1974 | 23.05.2016 | 992,60 | 56 | 31.12.2021 |
| Итого по Советскому муниципальному району | | | х | х | 35322,27 | 2033 | х |
| 791 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 13 | 1980 | 20.08.2014 | 1084,90 | 37 | 31.12.2019 |
| 792 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Гагарина, д. 13 | 1972 | 25.02.2015 | 74,90 | 9 | 31.12.2022 |
| 793 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Добровольского, д. 2 | 1973 | 25.02.2015 | 76,80 | 3 | 31.12.2022 |
| 794 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Подгорная, д. 9 | 1964 | 25.02.2015 | 211,60 | 14 | 31.12.2021 |
| 795 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Подгорная, д. 11 | 1964 | 25.02.2015 | 259,90 | 16 | 31.12.2021 |
| 796 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Промышленная, д. 14 | 1969 | 25.02.2015 | 132,30 | 8 | 31.12.2022 |
| 797 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Промышленная, д. 16 | 1988 | 25.02.2015 | 149,20 | 12 | 31.12.2022 |
| 798 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Шевченко, д. 2 | 1971 | 25.02.2015 | 332,60 | 21 | 31.12.2021 |
| 799 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Южная, д. 21 | 1969 | 25.02.2015 | 329,10 | 32 | 31.12.2020 |
| 800 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Южная, д. 23 | 1968 | 25.02.2015 | 312,50 | 25 | 31.12.2020 |
| 801 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Медиков, д. 1, к. а | 1986 | 17.04.2013 | 458,20 | 12 | 31.12.2019 |
| 802 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Терешковой, д. 12 | 1986 | 16.05.2016 | 132,30 | 4 | 31.12.2019 |
| 803 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Береговая, д. 5 | 1967 | 26.12.2016 | 95,20 | 11 | 31.12.2019 |
| 804 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Гагарина, д. 2 | 1975 | 28.07.2015 | 492,82 | 23 | 31.12.2021 |
| 805 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Гагарина, д. 4 | 1975 | 28.07.2015 | 448,97 | 20 | 31.12.2021 |
| 806 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Ленина, д. 13 | 1981 | 27.05.2013 | 487,60 | 11 | 31.12.2020 |
| 807 | Малиновский | пгт. Малиновский, пер. Молодежный, д. 1 | 1977 | 26.12.2016 | 576,00 | 30 | 31.12.2024 |
| 808 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Первомайская, д. 9, к. Б | 1982 | 31.07.2014 | 734,58 | 45 | 31.12.2020 |
| 809 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Спортивная, д. 16 | 1976 | 26.12.2016 | 501,06 | 30 | 31.12.2020 |
| 810 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Терешковой, д. 3 | 1974 | 20.06.2016 | 613,38 | 37 | 31.12.2020 |
| 811 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Центральная, д. 26 | 1986 | 26.12.2016 | 743,90 | 33 | 31.12.2024 |
| 812 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1968 | 15.01.2016 | 103,40 | 6 | 31.12.2021 |
| 813 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1970 | 15.01.2016 | 77,20 | 6 | 31.12.2021 |
| 814 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. 50 лет Октября, д. 13 | 1968 | 15.01.2016 | 119,80 | 8 | 31.12.2021 |
| 815 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. 50 лет Октября, д. 15 | 1968 | 15.01.2016 | 97,50 | 4 | 31.12.2020 |
| 816 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Гагарина, д. 1 | 1980 | 15.01.2016 | 134,30 | 8 | 31.12.2021 |
| 817 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Западная, д. 5 | 1973 | 15.01.2016 | 94,80 | 10 | 31.12.2021 |
| 818 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Западная, д. 6 | 1973 | 15.01.2016 | 97,10 | 7 | 31.12.2021 |
| 819 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Западная, д. 8 | 1973 | 15.01.2016 | 74,00 | 3 | 31.12.2020 |
| 820 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Западная, д. 12 | 1974 | 15.01.2016 | 97,30 | 5 | 31.12.2021 |
| 821 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Зеленая, д. 1 | 1968 | 15.01.2016 | 100,80 | 2 | 31.12.2021 |
| 822 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Комарова, д. 5 | 1966 | 15.01.2016 | 97,60 | 7 | 31.12.2020 |
| 823 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Комарова, д. 10 | 1967 | 15.01.2016 | 98,40 | 7 | 31.12.2021 |
| 824 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Комарова, д. 12 | 1967 | 15.01.2016 | 103,90 | 5 | 31.12.2021 |
| 825 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Коммунистическая, д. 1 | 1968 | 15.01.2016 | 118,10 | 9 | 30.09.2022 |
| 826 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Коммунистическая, д. 19 | 1968 | 15.01.2016 | 101,70 | 5 | 31.12.2021 |
| 827 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 8 | 1968 | 15.01.2016 | 107,60 | 4 | 31.12.2022 |
| 828 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 9 | 1967 | 15.01.2016 | 186,70 | 20 | 31.12.2022 |
| 829 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 10 | 1968 | 15.01.2016 | 117,10 | 3 | 31.12.2022 |
| 830 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Лесная, д. 7 | 1968 | 15.01.2016 | 65,90 | 3 | 31.12.2022 |
| 831 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Лесная, д. 9 | 1968 | 15.01.2016 | 102,10 | 8 | 31.12.2020 |
| 832 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Лесная, д. 10 | 1969 | 15.01.2016 | 75,60 | 4 | 31.12.2020 |
| 833 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Лесная, д. 11 | 1968 | 15.01.2016 | 123,20 | 6 | 31.12.2020 |
| 834 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Лесная, д. 12 | 1968 | 15.01.2016 | 58,60 | 5 | 31.12.2022 |
| 835 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Лесозаготовителей, д. 5 | 1968 | 15.01.2016 | 124,40 | 4 | 31.12.2020 |
| 836 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Лесозаготовителей, д. 8 | 1970 | 15.01.2016 | 103,60 | 8 | 31.12.2020 |
| 837 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Лесозаготовителей, д. 9 | 1968 | 15.01.2016 | 77,40 | 7 | 31.12.2020 |
| 838 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Лесозаготовителей, д. 10 | 1970 | 15.01.2016 | 104,60 | 7 | 31.12.2020 |
| 839 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Лесозаготовителей, д. 12 | 1970 | 15.01.2016 | 117,00 | 3 | 31.12.2020 |
| 840 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Лесозаготовителей, д. 13 | 1968 | 15.01.2016 | 75,50 | 4 | 31.12.2020 |
| 841 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Лесозаготовителей, д. 15 | 1968 | 15.01.2016 | 103,30 | 4 | 31.12.2023 |
| 842 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 2 | 1967 | 15.01.2016 | 130,50 | 5 | 31.12.2019 |
| 843 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 5 | 1968 | 15.01.2016 | 100,90 | 3 | 31.12.2023 |
| 844 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 6 | 1968 | 15.01.2016 | 132,60 | 6 | 31.12.2021 |
| 845 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 13 | 1967 | 15.01.2016 | 123,40 | 6 | 31.12.2019 |
| 846 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 17 | 1967 | 15.01.2016 | 99,90 | 3 | 31.12.2022 |
| 847 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 21 | 1968 | 15.01.2016 | 75,80 | 4 | 31.12.2022 |
| 848 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новогодняя, д. 1 | 1967 | 19.11.2014 | 95,10 | 4 | 31.12.2023 |
| 849 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новогодняя, д. 4 | 1967 | 15.01.2016 | 113,10 | 7 | 31.12.2020 |
| 850 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новогодняя, д. 8 | 1967 | 15.01.2016 | 99,60 | 6 | 31.12.2020 |
| 851 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новогодняя, д. 10 | 1966 | 15.01.2016 | 110,80 | 6 | 31.12.2022 |
| 852 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новогодняя, д. 12 | 1967 | 15.01.2016 | 107,80 | 8 | 31.12.2020 |
| 853 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 15 | 1966 | 15.01.2016 | 84,00 | 2 | 31.12.2022 |
| 854 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 16 | 1967 | 15.01.2016 | 94,90 | 7 | 31.12.2019 |
| 855 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 18 | 1967 | 15.01.2016 | 136,00 | 3 | 31.12.2019 |
| 856 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 21 | 1967 | 15.01.2016 | 107,40 | 4 | 31.12.2022 |
| 857 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 24 | 1967 | 15.01.2016 | 128,30 | 6 | 31.12.2021 |
| 858 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 27 | 1967 | 15.01.2016 | 103,80 | 9 | 31.12.2022 |
| 859 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 28, лит. в | 1978 | 15.01.2016 | 116,60 | 6 | 31.12.2022 |
| 860 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 38 | 1974 | 15.01.2016 | 125,70 | 5 | 31.12.2019 |
| 861 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 39 | 1967 | 15.01.2016 | 94,10 | 4 | 31.12.2019 |
| 862 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 40 | 1974 | 15.01.2016 | 102,40 | 6 | 31.12.2020 |
| 863 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Первомайская, д. 16 | 1972 | 15.01.2016 | 97,30 | 9 | 31.12.2020 |
| 864 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Первомайская, д. 17 | 1973 | 15.01.2016 | 110,80 | 8 | 31.12.2023 |
| 865 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Первомайская, д. 18 | 1970 | 15.01.2016 | 105,80 | 4 | 31.12.2021 |
| 866 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Северная, д. 26 | 1974 | 15.01.2016 | 45,20 | 2 | 31.12.2023 |
| 867 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Строителей, д. 11 | 1967 | 15.01.2016 | 76,20 | 3 | 31.12.2023 |
| 868 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 8 | 1980 | 14.10.2013 | 604,40 | 28 | 31.12.2019 |
| 869 | п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Южная, д. 16 | 1972 | 15.01.2016 | 78,10 | 6 | 31.12.2021 |
| 870 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 1 | 1969 | 09.10.2015 | 344,30 | 12 | 31.12.2020 |
| 871 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 2 | 1966 | 09.10.2015 | 326,00 | 25 | 31.12.2021 |
| 872 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 3 | 1969 | 09.10.2015 | 329,20 | 20 | 31.12.2020 |
| 873 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 4 | 1967 | 09.10.2015 | 320,60 | 22 | 31.12.2021 |
| 874 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 5 | 1968 | 09.10.2015 | 288,20 | 21 | 31.12.2020 |
| 875 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 6 | 1966 | 09.10.2015 | 323,00 | 14 | 31.12.2021 |
| 876 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 7 | 1969 | 09.10.2015 | 329,12 | 21 | 31.12.2020 |
| 877 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 8 | 1968 | 09.10.2015 | 327,00 | 15 | 31.12.2021 |
| 878 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 9 | 1968 | 09.10.2015 | 319,60 | 28 | 31.12.2020 |
| 879 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Вокзальная, д. 10 | 1967 | 09.10.2015 | 328,80 | 25 | 31.12.2021 |
| 880 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Железнодорожная, д. 12 | 1970 | 28.10.2016 | 669,70 | 38 | 31.12.2024 |
| 881 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Железнодорожная, д. 14 | 1970 | 28.10.2016 | 219,30 | 13 | 31.12.2024 |
| 882 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Железнодорожная, д. 16 | 1974 | 28.10.2016 | 505,70 | 22 | 31.12.2024 |
| 883 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Заводская, д. 3 | 1971 | 17.07.2013 | 699,40 | 38 | 31.12.2022 |
| 884 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Заводская, д. 4 | 1974 | 29.07.2016 | 696,40 | 41 | 31.12.2023 |
| 885 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Заводская, д. 5 | 1970 | 29.07.2016 | 416,60 | 39 | 31.12.2023 |
| 886 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Заводская, д. 7 | 1975 | 29.07.2016 | 726,50 | 40 | 31.12.2023 |
| 887 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Заводская, д. 9 | 1974 | 29.07.2016 | 680,70 | 38 | 31.12.2023 |
| 888 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Коммунистическая, д. 3 | 1961 | 17.07.2013 | 111,70 | 7 | 31.12.2022 |
| 889 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Коммунистическая, д. 5 | 1961 | 17.07.2013 | 147,40 | 11 | 31.12.2020 |
| 890 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Коммунистическая, д. 23 | 1967 | 28.10.2016 | 215,20 | 16 | 31.12.2024 |
| 891 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 5 | 1972 | 17.07.2013 | 291,20 | 28 | 31.12.2020 |
| 892 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 7 | 1965 | 17.07.2013 | 232,20 | 21 | 31.12.2021 |
| 893 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Ленина, д. 9 | 1964 | 17.07.2013 | 390,00 | 31 | 31.12.2020 |
| 894 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Ленина, д. 15 | 1965 | 15.10.2015 | 326,40 | 25 | 31.12.2022 |
| 895 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Ленина, д. 17 | 1965 | 15.10.2015 | 284,00 | 23 | 31.12.2022 |
| 896 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Ленина, д. 23 | 1965 | 15.10.2015 | 316,10 | 24 | 31.12.2022 |
| 897 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Ленина, д. 25 | 1965 | 15.10.2015 | 326,80 | 26 | 31.12.2022 |
| 898 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Ленина, д. 29 | 1965 | 15.10.2015 | 205,60 | 10 | 31.12.2022 |
| 899 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Ленина, д. 31 | 1964 | 15.10.2015 | 325,70 | 20 | 31.12.2022 |
| 900 | Пионерский | пгт. Пионерский, пер. Лесной, д. 11 | 1963 | 17.07.2013 | 112,20 | 9 | 31.12.2020 |
| 901 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Мира, д. 15 | 1965 | 15.10.2015 | 317,30 | 24 | 31.12.2021 |
| 902 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Мира, д. 17 | 1965 | 15.10.2015 | 287,80 | 26 | 31.12.2021 |
| 903 | Пионерский | пгт. Пионерский, пер. Новый, д. 4 | 1967 | 28.10.2016 | 103,60 | 6 | 31.12.2019 |
| 904 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. П.Морозова, д. 21 | 1970 | 25.03.2016 | 333,50 | 26 | 31.12.2022 |
| 905 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. П.Морозова, д. 54 | 1971 | 25.03.2016 | 449,60 | 27 | 31.12.2022 |
| 906 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Советская, д. 67 | 1972 | 25.03.2016 | 333,30 | 17 | 31.12.2022 |
| 907 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Советская, д. 69 | 1969 | 25.03.2016 | 341,00 | 20 | 31.12.2022 |
| 908 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Советская, д. 71 | 1972 | 25.03.2016 | 323,50 | 19 | 31.12.2022 |
| 909 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Советская, д. 73 | 1972 | 17.07.2013 | 391,50 | 29 | 31.12.2020 |
| 910 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Таежная, д. 33 | 1970 | 17.07.2013 | 186,33 | 14 | 31.12.2022 |
| 911 | п. Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Космонавтов, д. 7 | 1974 | 20.06.2016 | 141,00 | 4 | 31.12.2019 |
| 912 | п. Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Новоселов, д. 7 | 1973 | 26.12.2016 | 99,50 | 4 | 31.12.2019 |
| 913 | Таежный | пгт. Таежный, пер. Еловый, д. 2 | 1977 | 22.03.2016 | 69,00 | 3 | 31.12.2020 |
| 914 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1968 | 19.01.2016 | 101,80 | 6 | 31.12.2020 |
| 915 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1969 | 26.06.2014 | 59,40 | 2 | 31.12.2021 |
| 916 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Коммунистическая, д. 2 | 1977 | 30.12.2013 | 371,10 | 21 | 31.12.2021 |
| 917 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Коммунистическая, д. 2А | 1978 | 30.12.2013 | 362,40 | 14 | 31.12.2021 |
| 918 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Коммунистическая, д. 4 | 1971 | 30.12.2013 | 365,36 | 21 | 31.12.2020 |
| 919 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Комсомольская, д. 7 | 1971 | 20.11.2015 | 141,00 | 5 | 31.12.2020 |
| 920 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Комсомольская, д. 8 | 1971 | 03.10.2014 | 103,50 | 8 | 31.12.2020 |
| 921 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Курченко, д. 3 | 1968 | 20.11.2015 | 74,90 | 7 | 31.12.2021 |
| 922 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Курченко, д. 4 | 1975 | 30.12.2013 | 517,95 | 25 | 31.12.2020 |
| 923 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 17 | 1970 | 19.01.2016 | 116,10 | 2 | 31.12.2020 |
| 924 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 26 | 1972 | 13.07.2016 | 42,40 | 5 | 31.12.2020 |
| 925 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 33 | 1973 | 25.04.2014 | 98,60 | 4 | 31.12.2020 |
| 926 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 37 | 1973 | 03.10.2014 | 45,20 | 1 | 31.12.2019 |
| 927 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 40 | 1976 | 03.10.2014 | 372,00 | 21 | 31.12.2023 |
| 928 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 45 | 1974 | 03.10.2014 | 374,40 | 24 | 31.12.2023 |
| 929 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 47 | 1974 | 03.10.2014 | 438,80 | 18 | 31.12.2023 |
| 930 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесозаготовителей, д. 13 | 1982 | 26.06.2014 | 52,20 | 1 | 31.12.2019 |
| 931 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Некрасова, д. 23 | 1977 | 26.06.2014 | 184,20 | 14 | 31.12.2020 |
| 932 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Новоселов, д. 8 | 1969 | 24.12.2014 | 57,80 | 1 | 31.12.2020 |
| 933 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Трудовая, д. 3 | 1969 | 20.11.2015 | 100,60 | 6 | 31.12.2020 |
| 934 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Уральская, д. 33 | 1987 | 16.06.2016 | 742,80 | 35 | 31.12.2024 |
| 935 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Уральская, д. 33, к. а | 1989 | 13.07.2016 | 1192,70 | 51 | 31.12.2024 |
| 936 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Школьная, д. 15 | 1969 | 16.06.2016 | 93,10 | 5 | 31.12.2020 |
| 937 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Школьная, д. 33 | 1978 | 25.04.2014 | 95,60 | 9 | 31.12.2021 |
| Итого по Сургутскому муниципальному району | | | х | х | 5887,40 | 415 | х |
| 938 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 42 | 1987 | 07.11.2016 | 181,50 | 11 | 31.12.2019 |
| 939 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 13 | 1980 | 30.12.2013 | 23,30 | 2 | 31.12.2019 |
| 940 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 6 | 1987 | 30.12.2013 | 22,30 | 1 | 31.12.2020 |
| 941 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 7 | 1971 | 30.12.2013 | 13,40 | 2 | 31.12.2020 |
| 942 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 9А | 1983 | 18.08.2016 | 826,00 | 52 | 31.12.2020 |
| 943 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 23 | 1989 | 31.05.2016 | 785,40 | 55 | 31.12.2020 |
| 944 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 1 | 1986 | 30.12.2013 | 334,30 | 37 | 31.12.2020 |
| 945 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 7 | 1987 | 31.05.2016 | 544,80 | 43 | 31.12.2020 |
| 946 | Лянтор | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 34 | 1985 | 29.12.2016 | 486,50 | 27 | 31.12.2020 |
| 947 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 11 | 1984 | 01.10.2015 | 29,50 | 1 | 31.12.2020 |
| 948 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 20 | 1984 | 15.12.2015 | 191,20 | 6 | 31.12.2020 |
| 949 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 28 | 1984 | 12.07.2016 | 501,00 | 33 | 31.12.2020 |
| 950 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 40 | 1989 | 09.02.2016 | 236,70 | 29 | 31.12.2020 |
| 951 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 12 | 1983 | 10.12.2013 | 57,00 | 6 | 30.12.2020 |
| 952 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 16 | 1989 | 10.12.2013 | 51,30 | 2 | 31.12.2019 |
| 953 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 15 | 1985 | 09.02.2016 | 283,50 | 21 | 31.12.2020 |
| 954 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 4 | 1984 | 10.10.2016 | 574,40 | 40 | 31.12.2020 |
| 955 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 7 | 1985 | 10.10.2016 | 745,30 | 47 | 31.12.2020 |
| Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | | | х | х | 2363,80 | 136 | х |
| 956 | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 19. | 1965 | 29.02.2016 | 53,40 | 3 | 31.12.2019 |
| 957 | п. Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 8 | 1978 | 03.03.2016 | 1002,90 | 58 | 01.01.2021 |
| 958 | п. Луговской | п. Луговской, ул. Гагарина, д. 21 | 1967 | 16.11.2016 | 316,80 | 16 | 01.01.2021 |
| 959 | п. Луговской | п. Луговской, ул. Гагарина, д. 30 | 1968 | 30.12.2016 | 47,90 | 5 | 01.01.2021 |
| 960 | п. Луговской | п. Луговской, ул. Гагарина, д. 32 | 1936 | 30.12.2016 | 67,00 | 3 | 01.01.2021 |
| 961 | п. Луговской | п. Луговской, ул. Заводская, д. 1 | 1971 | 16.11.2016 | 510,30 | 42 | 31.12.2020 |
| 962 | п. Луговской | п. Луговской, ул. Ленина, д. 101 | 1970 | 16.11.2016 | 135,00 | 2 | 01.01.2021 |
| 963 | с Нялинское | с. Нялинское, ул. Полевая, д. 12 | 1987 | 23.05.2016 | 230,50 | 7 | 31.12.2021 |
| по иным программам автономного округа, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | х | х | 27702,06 | 2242 | х |
| Итого по Белоярскому муниципальному району | | | х | х | 2692,30 | 139 | х |
| 1 | Белоярский | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 19 | 1989 | 20.12.2016 | 130,80 | 3 | 20.12.2023 |
| 2 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 2 | 1986 | 20.12.2016 | 196,50 | 11 | 20.12.2021 |
| 3 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 5 | 1987 | 20.12.2016 | 180,40 | 11 | 20.12.2022 |
| 4 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 6 | 1987 | 20.12.2016 | 268,90 | 16 | 20.12.2022 |
| 5 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 7 | 1989 | 20.12.2016 | 184,50 | 7 | 20.12.2022 |
| 6 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 9 | 1987 | 20.12.2016 | 182,00 | 14 | 20.12.2023 |
| 7 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 11 | 1989 | 20.12.2016 | 179,00 | 16 | 20.12.2023 |
| 8 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 19 | 1989 | 20.12.2016 | 73,80 | 1 | 20.12.2023 |
| 9 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 20 | 1989 | 20.12.2016 | 129,10 | 2 | 20.12.2023 |
| 10 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 1 | 1986 | 30.12.2016 | 54,30 | 4 | 21.12.2020 |
| 11 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 2 | 1986 | 20.12.2016 | 165,00 | 9 | 21.12.2020 |
| 12 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 5 | 1987 | 20.12.2016 | 33,90 | 1 | 20.12.2020 |
| 13 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 7 | 1987 | 20.12.2016 | 130,70 | 10 | 20.12.2021 |
| 14 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 8 | 1987 | 20.12.2016 | 159,60 | 9 | 20.12.2021 |
| 15 | п. Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр. 1-й, д. 4 | 1983 | 20.12.2016 | 390,40 | 15 | 21.12.2020 |
| 16 | п. Лыхма | п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 5 | 1985 | 20.12.2016 | 138,00 | 7 | 20.12.2022 |
| 17 | п. Лыхма | п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 6 | 1985 | 20.12.2016 | 67,50 | 2 | 20.12.2022 |
| 18 | п. Сорум | п. Сорум, ул. Таежная, д. 28 | 1989 | 20.12.2016 | 27,90 | 1 | 21.12.2022 |
| Итого по Березовскому муниципальному району | | | х | х | 503,88 | 22 | х |
| 19 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Мира, д. 26 | 1986 | 27.02.2014 | 75,50 | 1 | 31.12.2019 |
| 20 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Мира, д. 27 | 1980 | 27.12.2012 | 54,00 | 1 | 31.12.2019 |
| 21 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Мира, д. 30 | 1986 | 26.12.2013 | 107,80 | 8 | 31.12.2019 |
| 22 | п. Ванзетур | п. Ванзетур, ул. Центральная, д. 17 | 1973 | 10.10.2014 | 266,58 | 12 | 31.12.2019 |
| Итого по городу Когалыму | | | х | х | 404,60 | 36 | х |
| 23 | Когалым | г. Когалым, ул. Береговая, д. 14 | 1990 | 20.12.2016 | 124,10 | 4 | 31.12.2022 |
| 24 | Когалым | г. Когалым, ул. Буровиков, д. 61 | 1991 | 20.12.2016 | 68,70 | 5 | 31.12.2023 |
| 25 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 3, к. Б | 1985 | 20.12.2016 | 40,70 | 5 | 31.12.2023 |
| 26 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 35 | 1987 | 19.12.2013 | 43,60 | 4 | 31.12.2019 |
| 27 | Когалым | г. Когалым, ул. Набережная, д. 85 | 1989 | 11.11.2014 | 46,60 | 7 | 31.12.2021 |
| 28 | Когалым | г. Когалым, ул. Парковая, д. 61а | 1986 | 11.11.2014 | 20,00 | 5 | 31.12.2021 |
| 29 | Когалым | г. Когалым, ул. Романтиков, д. 6 | 1984 | 11.11.2014 | 60,90 | 6 | 31.12.2021 |
| Итого по городу Мегиону | | | х | х | 603,60 | 63 | х |
| 30 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. 40 лет Победы, д. 12 | 1985 | 14.01.2016 | 88,90 | 11 | 31.12.2021 |
| 31 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, мкр. 7-й, д. 10 | 1993 | 21.12.2015 | 12,60 | 1 | 31.12.2020 |
| 32 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Бахилова, д. 2 | 1982 | 30.12.2014 | 117,90 | 10 | 31.12.2019 |
| 33 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, д. 8 | 1976 | 12.02.2016 | 24,20 | 1 | 31.12.2021 |
| 34 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, д. 10 | 1976 | 12.02.2016 | 26,60 | 3 | 30.12.2021 |
| 35 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, д. 12 | 1978 | 12.02.2016 | 118,10 | 5 | 31.12.2021 |
| 36 | Мегион | г. Мегион, проезд. Балочный, д. 8 | 1980 | 24.03.2015 | 17,90 | 1 | 31.12.2020 |
| 37 | Мегион | г. Мегион, пгт. Высокий, мкр. 7-й, д. 8 | 1991 | 13.05.2016 | 39,50 | 6 | 31.12.2021 |
| 38 | Мегион | г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Муравленко, д. 9 | 1985 | 30.05.2016 | 20,20 | 3 | 31.12.2020 |
| 39 | Мегион | г. Мегион, ул. Ленина, д. 13, к. а | 1975 | 12.02.2016 | 36,60 | 4 | 30.10.2023 |
| 40 | Мегион | г. Мегион, ул. Новая, д. 27/1 | 1988 | 29.08.2016 | 20,30 | 5 | 31.12.2024 |
| 41 | Мегион | г. Мегион, ул. Новая, д. 29 | 1989 | 12.02.2016 | 20,70 | 4 | 31.12.2021 |
| 42 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 9, к. б | 1974 | 02.08.2013 | 31,10 | 5 | 31.12.2021 |
| 43 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 20, к. 1 | 1975 | 03.06.2015 | 29,00 | 4 | 31.10.2020 |
| Итого по городу Нефтеюганску | | | х | х | 576,60 | 53 | х |
| 44 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11А, п. Звездный, д. 1 | 1988 | 20.02.2014 | 55,00 | 4 | 31.12.2022 |
| 45 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 17 | 1980 | 29.12.2014 | 54,10 | 4 | 01.09.2025 |
| 46 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 52 | 1985 | 24.10.2014 | 71,70 | 3 | 31.12.2023 |
| 47 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 67 | 1985 | 29.08.2014 | 56,20 | 10 | 31.12.2023 |
| 48 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 4-й, д. 55 | 1966 | 31.08.2012 | 32,60 | 3 | 31.12.2020 |
| 49 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 38 | 1976 | 08.11.2012 | 99,50 | 11 | 31.12.2020 |
| 50 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 39 | 1967 | 08.11.2012 | 66,20 | 8 | 31.12.2020 |
| 51 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д. 42 | 1966 | 08.11.2012 | 25,30 | 1 | 31.12.2020 |
| 52 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 33 | 1969 | 27.12.2013 | 33,70 | 1 | 31.12.2021 |
| 53 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 35 | 1967 | 27.12.2013 | 51,90 | 6 | 31.12.2021 |
| 54 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр. 6-й, д. 49 | 1967 | 27.12.2013 | 30,40 | 2 | 31.12.2021 |
| Итого по городу Нягани | | | х | х | 1043,00 | 95 | х |
| 55 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 56 | 1983 | 09.10.2013 | 40,90 | 4 | 31.12.2020 |
| 56 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 64 | 1986 | 07.11.2014 | 221,70 | 12 | 01.01.2020 |
| 57 | Нягань | г. Нягань, ул. Чернышова, д. 46 | 1980 | 19.06.2014 | 780,40 | 79 | 31.12.2020 |
| Итого по городу Пыть-Яху | | | х | х | 587,30 | 45 | х |
| 58 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр. 6 Пионерный, д. 36 | 1987 | 15.02.2016 | 206,10 | 14 | 30.12.2020 |
| 59 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр. 7-й, д. В10 | 1989 | 01.07.2016 | 355,50 | 30 | 31.12.2020 |
| 60 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр. 7-й Газовиков, д. 12 | 1989 | 18.11.2015 | 25,70 | 1 | 27.12.2019 |
| Итого по городу Сургуту | | | х | х | 7072,71 | 732 | х |
| 61 | Сургут | г. Сургут, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1968 | 12.03.2013 | 97,10 | 22 | 30.10.2019 |
| 62 | Сургут | г. Сургут, ул. 60 лет Октября, д. 10 | 1968 | 12.03.2013 | 280,00 | 43 | 31.12.2019 |
| 63 | Сургут | г. Сургут, ул. 60 лет Октября, д. 20 | 1968 | 12.03.2013 | 161,20 | 28 | 31.12.2019 |
| 64 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 3 | 1965 | 15.02.2013 | 86,10 | 7 | 31.12.2019 |
| 65 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 4 | 1968 | 31.12.2013 | 26,20 | 3 | 31.12.2019 |
| 66 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 6 | 1967 | 15.02.2013 | 90,60 | 3 | 31.12.2019 |
| 67 | Сургут | г. Сургут, ул. Артема, д. 13 | 1968 | 12.03.2013 | 42,60 | 4 | 31.12.2021 |
| 68 | Сургут | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 52 | 1971 | 28.01.2014 | 72,00 | 3 | 31.12.2019 |
| 69 | Сургут | г. Сургут, ул. Гидромеханизаторов, д. 7/2, к. а | 1985 | 15.11.2012 | 201,90 | 43 | 31.12.2019 |
| 70 | Сургут | г. Сургут, п. Кедровый, линия. 2-я (Кедровый п), д. 3 | 1980 | 19.11.2013 | 145,50 | 12 | 31.12.2019 |
| 71 | Сургут | г. Сургут, проезд. Марии Поливановой, д. 5 | 1966 | 15.02.2013 | 366,70 | 39 | 31.12.2019 |
| 72 | Сургут | г. Сургут, проезд. Марии Поливановой, д. 9 | 1966 | 15.02.2013 | 208,30 | 9 | 31.12.2019 |
| 73 | Сургут | г. Сургут, ул. Монтажников, д. 30 | 1973 | 27.01.2012 | 69,00 | 6 | 30.11.2019 |
| 74 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 5 | 1970 | 15.11.2012 | 51,60 | 1 | 31.12.2019 |
| 75 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 11 | 1971 | 15.11.2012 | 52,80 | 5 | 31.12.2019 |
| 76 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 12 | 1967 | 15.11.2012 | 81,40 | 7 | 31.12.2019 |
| 77 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 13 | 1970 | 15.11.2012 | 68,00 | 4 | 31.12.2019 |
| 78 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 13а | 1985 | 06.06.2012 | 316,50 | 46 | 31.12.2023 |
| 79 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 15 | 1973 | 15.11.2012 | 160,50 | 18 | 30.11.2019 |
| 80 | Сургут | г. Сургут, п. ПСО-34, д. 32 | 1986 | 10.12.2013 | 172,70 | 14 | 31.12.2019 |
| 81 | Сургут | г. Сургут, п. ПСО-34, д. 35 | 1987 | 15.11.2012 | 800,60 | 65 | 30.10.2019 |
| 82 | Сургут | г. Сургут, ул. Рабочая, д. 31/1 | 1982 | 01.04.2014 | 274,21 | 23 | 31.12.2019 |
| 83 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 1А | 1975 | 04.08.2014 | 133,80 | 9 | 31.12.2019 |
| 84 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 3 | 1979 | 04.08.2014 | 87,60 | 8 | 31.12.2019 |
| 85 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 3а | 1977 | 04.08.2014 | 227,70 | 27 | 31.12.2019 |
| 86 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 4а | 1975 | 27.01.2012 | 330,80 | 28 | 31.12.2019 |
| 87 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 5А | 1978 | 04.08.2014 | 319,80 | 35 | 31.12.2019 |
| 88 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 6 | 1975 | 27.01.2012 | 265,80 | 21 | 31.12.2019 |
| 89 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 6а | 1974 | 27.01.2012 | 194,40 | 16 | 31.12.2019 |
| 90 | Сургут | г. Сургут, ул. Саянская, д. 8 | 1974 | 27.01.2012 | 406,60 | 41 | 31.12.2019 |
| 91 | Сургут | г. Сургут, ул. Сибирская, д. 15/1 | 1967 | 18.11.2014 | 526,30 | 42 | 30.10.2019 |
| 92 | Сургут | г. Сургут, ул. Шушенская, д. 9 | 1983 | 27.01.2012 | 28,90 | 3 | 31.12.2019 |
| 93 | Сургут | г. Сургут, ул. Шушенская, д. 13 | 1978 | 27.01.2012 | 33,40 | 2 | 31.12.2019 |
| 94 | Сургут | г. Сургут, ул. Юбилейная, д. 4 | 1977 | 29.01.2016 | 35,10 | 4 | 31.12.2019 |
| 95 | Сургут | г. Сургут, ул. Юбилейная, д. 7 | 1980 | 29.01.2016 | 316,80 | 65 | 31.12.2019 |
| 96 | Сургут | г. Сургут, ул. Юбилейная, д. 13 | 1980 | 27.01.2012 | 23,90 | 1 | 30.10.2019 |
| 97 | Сургут | г. Сургут, ул. Юбилейная, д. 16 | 1980 | 27.01.2012 | 110,70 | 8 | 30.11.2019 |
| 98 | Сургут | г. Сургут, ул. Юности, д. 15 | 1969 | 10.12.2013 | 205,60 | 17 | 31.12.2019 |
| Итого по городу Ханты-Мансийску | | | х | х | 1489,10 | 130 | х |
| 99 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 89 | 1967 | 05.02.2015 | 25,10 | 1 | 31.12.2019 |
| 100 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Краснопартизанская, д. 1 | 1971 | 11.07.2013 | 186,90 | 5 | 31.12.2019 |
| 101 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 105А | 1981 | 04.03.2015 | 212,20 | 13 | 31.12.2019 |
| 102 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 111 | 1974 | 08.07.2016 | 37,20 | 7 | 31.12.2019 |
| 103 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 113 | 1975 | 24.03.2016 | 52,90 | 2 | 31.12.2019 |
| 104 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 6 | 1969 | 29.08.2013 | 32,10 | 1 | 31.12.2019 |
| 105 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 62 | 1966 | 24.03.2016 | 120,40 | 9 | 31.12.2019 |
| 106 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Сургутская, д. 35 | 1960 | 08.07.2016 | 81,50 | 11 | 31.12.2019 |
| 107 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66 | 1970 | 05.02.2015 | 158,60 | 23 | 31.12.2019 |
| 108 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 74 | 1970 | 29.11.2013 | 153,20 | 7 | 31.12.2019 |
| 109 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 77 | 1968 | 08.07.2016 | 42,50 | 4 | 31.12.2019 |
| 110 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 53 | 1984 | 26.08.2016 | 334,00 | 44 | 31.12.2019 |
| 111 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, пер. Южный, д. 32 | 1971 | 29.11.2013 | 52,50 | 3 | 31.12.2019 |
| Итого по городу Югорску | | | х | х | 1716,80 | 113 | х |
| 112 | Югорск | г. Югорск, ул. Менделеева, д. 29 | 1984 | 28.12.2012 | 178,20 | 11 | 30.11.2020 |
| 113 | Югорск | г. Югорск, ул. Менделеева, д. 31 | 1985 | 28.12.2012 | 576,90 | 30 | 31.07.2019 |
| 114 | Югорск | г. Югорск, ул. Менделеева, д. 33 | 1984 | 28.12.2012 | 293,90 | 24 | 30.11.2020 |
| 115 | Югорск | г. Югорск, ул. Менделеева, д. 35 | 1985 | 28.12.2012 | 482,00 | 27 | 31.08.2019 |
| 116 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 36 | 1970 | 28.12.2012 | 185,80 | 21 | 31.07.2019 |
| Итого по Кондинскому муниципальному району | | | х | х | 498,63 | 17 | х |
| 117 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Крупской, д. 79 | 1975 | 11.12.2015 | 162,33 | 3 | 30.04.2019 |
| 118 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Комарова, д. 27 | 1970 | 11.12.2015 | 39,50 | 1 | 30.12.2020 |
| 119 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1969 | 05.11.2015 | 38,20 | 4 | 20.11.2019 |
| 120 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1970 | 05.11.2015 | 166,20 | 7 | 30.06.2020 |
| 121 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Железнодорожная, д. 17 | 1970 | 05.11.2015 | 92,40 | 2 | 30.12.2020 |
| Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | | | х | х | 108,10 | 10 | х |
| 122 | п. Усть-Юган | п. Усть-Юган, д. 16 | 1973 | 28.12.2016 | 18,20 | 6 | 31.12.2020 |
| 123 | п. Юганская Обь | нп. Юганская Обь, ул. Мостовиков, д. 1 | 1990 | 28.12.2016 | 48,60 | 3 | 31.12.2020 |
| 124 | п. Юганская Обь | нп. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 35 | 1973 | 28.12.2016 | 41,30 | 1 | 31.12.2020 |
| Итого по Октябрьскому муниципальному району | | | х | х | 1039,54 | 51 | х |
| 125 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 9 | 1977 | 11.01.2016 | 255,24 | 10 | 31.12.2020 |
| 126 | Приобье | пгт. Приобье, мкр. Газовиков, д. 12 | 1979 | 13.05.2016 | 66,20 | 4 | 31.12.2022 |
| 127 | Приобье | пгт. Приобье, пер. Лесной, д. 4 | 1980 | 01.07.2014 | 111,10 | 5 | 31.12.2019 |
| 128 | п. Сергино | п. Сергино, ул. Железнодорожников, д. 6 | 1970 | 30.01.2012 | 37,80 | 3 | 31.12.2021 |
| 129 | п. Сергино | п. Сергино, ул. Железнодорожников, д. 7 | 1970 | 30.01.2012 | 176,70 | 12 | 31.12.2020 |
| 130 | п. Сергино | п. Сергино, ул. Железнодорожников, д. 8 | 1970 | 30.01.2012 | 292,00 | 12 | 31.12.2020 |
| 131 | п. Сергино | п. Сергино, ул. Южная, д. 6 | 1987 | 14.10.2015 | 60,50 | 2 | 17.12.2020 |
| 132 | с Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 11 | 1974 | 23.05.2016 | 40,00 | 3 | 31.12.2021 |
| Итого по Сургутскому муниципальному району | | | х | х | 9228,90 | 731 | х |
| 133 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 40 | 1985 | 07.11.2016 | 735,00 | 63 | 31.12.2019 |
| 134 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 42 | 1987 | 07.11.2016 | 660,35 | 33 | 31.12.2019 |
| 135 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 29 | 1982 | 25.06.2015 | 201,55 | 20 | 30.12.2019 |
| 136 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 1 | 1979 | 09.10.2012 | 11,70 | 3 | 30.12.2019 |
| 137 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 13 | 1980 | 30.12.2013 | 453,30 | 69 | 31.12.2019 |
| 138 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 29 | 1980 | 30.12.2013 | 772,30 | 50 | 30.12.2019 |
| 139 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 7 | 1971 | 30.12.2013 | 307,50 | 43 | 31.12.2020 |
| 140 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 9А | 1983 | 18.08.2016 | 54,30 | 2 | 31.12.2020 |
| 141 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 23 | 1989 | 31.05.2016 | 129,70 | 4 | 31.12.2020 |
| 142 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 1 | 1986 | 30.12.2013 | 160,60 | 19 | 31.12.2020 |
| 143 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 7 | 1987 | 31.05.2016 | 248,30 | 27 | 31.12.2020 |
| 144 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 9 | 1987 | 04.11.2015 | 862,20 | 65 | 31.12.2019 |
| 145 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 8 | 1986 | 30.12.2013 | 127,10 | 11 | 31.12.2019 |
| 146 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Зои Космодемьянской, д. 13 | 1980 | 10.10.2013 | 18,40 | 4 | 31.12.2019 |
| 147 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 11 | 1984 | 01.10.2015 | 146,10 | 10 | 31.12.2020 |
| 148 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 20 | 1984 | 15.12.2015 | 259,40 | 11 | 31.12.2020 |
| 149 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 28 | 1984 | 12.07.2016 | 429,90 | 24 | 31.12.2020 |
| 150 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 40 | 1989 | 09.02.2016 | 794,00 | 86 | 31.12.2020 |
| 151 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 12 | 1983 | 10.12.2013 | 39,30 | 1 | 30.12.2020 |
| 152 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 14 | 1985 | 12.05.2016 | 415,70 | 30 | 31.12.2019 |
| 153 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 16 | 1989 | 10.12.2013 | 160,60 | 13 | 31.12.2019 |
| 154 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 5 | 1984 | 10.12.2013 | 269,10 | 17 | 31.12.2019 |
| 155 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 13 | 1984 | 10.07.2015 | 213,30 | 15 | 31.12.2019 |
| 156 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 15 | 1985 | 09.02.2016 | 663,30 | 35 | 31.12.2020 |
| 157 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 17 | 1986 | 12.05.2016 | 312,00 | 23 | 31.12.2019 |
| 158 | п. Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 3 | 1983 | 17.02.2014 | 210,50 | 19 | 31.12.2019 |
| 159 | п. Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 18 | 1989 | 10.12.2013 | 81,20 | 2 | 31.12.2019 |
| 160 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 4 | 1984 | 10.10.2016 | 381,50 | 24 | 31.12.2020 |
| 161 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 7 | 1985 | 10.10.2016 | 110,70 | 8 | 31.12.2020 |
| Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | | | х | х | 137,00 | 5 | х |
| 162 | п. Луговской | п. Луговской, ул. Гагарина, д. 21 | 1967 | 16.11.2016 | 93,00 | 3 | 01.01.2021 |
| 163 | с. Селиярово | с. Селиярово, ул. Лесная, д. 33 | 1970 | 22.07.2014 | 44,00 | 2 | 01.04.2019 |

Таблица 3

План реализации мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1

января 2017 года, по способам переселения

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B890A96377EFF4E8BF8D6888F67AC35E77C755A82153B89B7A1C9950C9F477D01B3B19E25392C19ED2759E20BEFE53245E1C8517h3G) Правительства ХМАО - Югры

от 19.12.2019 N 507-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | Всего | | | В том числе: | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 403628,76 | 11419,43 | 11419,43 | 493465747,31 | 392209,33 | 448685,51 | 24914770611,68 | 171044,80 | 9414522422,08 | 277640,71 | 15500248189,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 61868,57 | 5817,16 | 5817,16 | 253294727,55 | 56051,41 | 64754,51 | 3745880274,55 | 22240,20 | 1324149884,32 | 42514,31 | 2421730390,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Белоярскому муниципальному району | 3544,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3544,18 | 4714,00 | 323495036,81 | 0,00 | 0,00 | 4714,00 | 323495036,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Березовскому муниципальному району | 1146,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1146,10 | 1182,80 | 67119801,51 | 1146,80 | 65097825,51 | 36,00 | 2021976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городу Когалыму | 4176,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4176,10 | 4593,71 | 252654050,00 | 0,00 | 0,00 | 4593,71 | 252654050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городу Мегиону | 658,50 | 375,40 | 375,40 | 11091900,00 | 283,10 | 408,00 | 21332280,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 21332280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городу Нефтеюганску | 10067,55 | 941,20 | 941,20 | 59276358,00 | 9126,35 | 9126,35 | 507726229,55 | 0,00 | 0,00 | 9126,35 | 507726229,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городу Нягани | 7408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7408,00 | 8937,80 | 504682842,11 | 8937,80 | 504682842,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по городу Пыть-Яху | 3558,80 | 890,20 | 890,20 | 32998936,00 | 2668,60 | 3000,00 | 168678297,00 | 2615,60 | 146910428,80 | 384,40 | 21767868,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по городу Сургуту | 7504,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7504,90 | 7504,90 | 398939220,00 | 0,00 | 0,00 | 7504,90 | 398939220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по городу Ханты-Мансийску | 6928,00 | 500,60 | 500,60 | 30000000,00 | 6427,40 | 8400,00 | 544355047,90 | 8400,00 | 544355047,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по городу Югорску | 1075,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1075,60 | 1331,20 | 74918604,80 | 220,00 | 12381380,00 | 1111,20 | 62537224,80 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 1161,40 | 273,00 | 273,00 | 15051309,01 | 888,40 | 920,00 | 50722360,00 | 920,00 | 50722360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 2201,00 | 636,10 | 636,10 | 23099204,00 | 1564,90 | 3196,75 | 189092369,04 | 0,00 | 0,00 | 3196,75 | 189092369,04 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 563,74 | 409,44 | 409,44 | 15983718,72 | 154,30 | 179,00 | 10273705,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 10273705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по Советскому муниципальному району | 3623,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3623,50 | 3793,00 | 213037638,00 | 0,00 | 0,00 | 3793,00 | 213037638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 5887,40 | 1791,22 | 1791,22 | 65793301,82 | 4096,18 | 4413,80 | 241839640,83 | 0,00 | 0,00 | 4413,80 | 241839640,83 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 2363,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2363,80 | 3053,20 | 177013152,00 | 0,00 | 0,00 | 3053,20 | 177013152,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 67703,33 | 1702,37 | 1702,37 | 74106326,56 | 66000,96 | 74354,58 | 4137811627,68 | 35063,10 | 1911583099,51 | 39291,48 | 2226228528,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Белоярскому муниципальному району | 4389,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4389,69 | 4772,58 | 291413734,80 | 0,00 | 0,00 | 4772,58 | 291413734,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Березовскому муниципальному району | 913,43 | 49,50 | 49,50 | 2950447,50 | 863,93 | 1644,00 | 95040172,50 | 0,00 | 0,00 | 1644,00 | 95040172,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городу Когалыму | 3227,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3227,24 | 3549,96 | 195248020,00 | 0,00 | 0,00 | 3549,96 | 195248020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городу Мегиону | 6461,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6461,40 | 7555,00 | 429782700,00 | 0,00 | 0,00 | 7555,00 | 429782700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городу Нефтеюганску | 21155,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21155,90 | 21155,90 | 1131946429,51 | 21155,90 | 1131946429,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городу Нягани | 4044,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4044,70 | 6424,75 | 360853000,00 | 0,00 | 0,00 | 6424,75 | 360853000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по городу Сургуту | 8763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8763,00 | 8763,00 | 465841080,00 | 0,00 | 0,00 | 8763,00 | 465841080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 1729,10 | 412,00 | 412,00 | 22714796,00 | 1317,10 | 1428,00 | 78729924,00 | 1428,00 | 78729924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 5538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5538,00 | 5844,34 | 345700920,12 | 0,00 | 0,00 | 5844,34 | 345700920,12 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 1978,72 | 1240,87 | 1240,87 | 48441083,06 | 737,85 | 737,85 | 42348900,75 | 0,00 | 0,00 | 737,85 | 42348900,75 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Советскому муниципальному району | 9502,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9502,15 | 12479,20 | 700906746,00 | 12479,20 | 700906746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 79314,57 | 2331,70 | 2331,70 | 100966406,60 | 76982,87 | 86536,70 | 4780942271,90 | 38327,29 | 2078630136,00 | 48209,41 | 2702312135,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Белоярскому муниципальному району | 4207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4207,40 | 4241,36 | 258977441,60 | 0,00 | 0,00 | 4241,36 | 258977441,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Березовскому муниципальному району | 1012,53 | 158,40 | 158,40 | 6307171,20 | 854,13 | 1152,60 | 71834983,80 | 0,00 | 0,00 | 1152,60 | 71834983,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городу Когалыму | 1877,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1877,92 | 2065,71 | 113614160,00 | 2065,71 | 113614160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городу Мегиону | 8659,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8659,70 | 11660,00 | 609643100,00 | 0,00 | 0,00 | 11660,00 | 609643100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городу Нефтеюганску | 26444,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26444,88 | 26444,88 | 1414929024,00 | 26444,88 | 1414929024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городу Нягани | 6227,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6227,06 | 6507,30 | 365489011,80 | 0,00 | 0,00 | 6507,30 | 365489011,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по городу Сургуту | 9826,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9826,30 | 9826,30 | 522366108,00 | 0,00 | 0,00 | 9826,30 | 522366108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 1737,29 | 610,00 | 610,00 | 33631130,00 | 1127,29 | 1237,00 | 68199521,00 | 1237,00 | 68199521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 9457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9457,40 | 13266,55 | 784735047,20 | 0,00 | 0,00 | 13266,55 | 784735047,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 3118,60 | 1563,30 | 1563,30 | 61028105,40 | 1555,30 | 1555,30 | 89266443,50 | 0,00 | 0,00 | 1555,30 | 89266443,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Советскому муниципальному району | 6745,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6745,49 | 8579,70 | 481887431,00 | 8579,70 | 481887431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 62063,56 | 887,30 | 887,30 | 38517312,40 | 61176,26 | 70155,96 | 3812338358,24 | 27111,71 | 1477207408,60 | 43044,25 | 2335130949,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Белоярскому муниципальному району | 2231,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2231,70 | 2422,37 | 147909912,20 | 0,00 | 0,00 | 2422,37 | 147909912,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городу Когалыму | 2166,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2166,17 | 2382,79 | 131053285,00 | 2382,79 | 131053285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городу Мегиону | 14679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14679,60 | 19265,00 | 1007270525,00 | 0,00 | 0,00 | 19265,00 | 1007270525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городу Нефтеюганску | 15866,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15866,92 | 15866,92 | 848959554,60 | 15866,92 | 848959554,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городу Нягани | 6607,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6607,60 | 7656,00 | 430006896,00 | 0,00 | 0,00 | 7656,00 | 430006896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городу Сургуту | 9948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9948,80 | 9948,80 | 528878208,00 | 0,00 | 0,00 | 9948,80 | 528878208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 750,84 | 241,00 | 241,00 | 13287053,00 | 509,84 | 531,00 | 29275623,00 | 531,00 | 29275623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 2319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2319,40 | 3253,58 | 192454000,94 | 0,00 | 0,00 | 3253,58 | 192454000,94 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 1144,80 | 646,30 | 646,30 | 25230259,40 | 498,50 | 498,50 | 28611407,50 | 0,00 | 0,00 | 498,50 | 28611407,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Советскому муниципальному району | 6347,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6347,73 | 8331,00 | 467918946,00 | 8331,00 | 467918946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 84519,94 | 429,30 | 429,30 | 16759013,40 | 84090,64 | 93954,92 | 5138766478,74 | 29050,17 | 1572588457,50 | 64904,75 | 3566178021,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Белоярскому муниципальному району | 3064,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3064,20 | 3064,20 | 187100052,00 | 0,00 | 0,00 | 3064,20 | 187100052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городу Когалыму | 2142,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2142,34 | 2356,57 | 129611570,00 | 2356,57 | 129611570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городу Мегиону | 12009,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12009,50 | 15670,00 | 819305950,00 | 0,00 | 0,00 | 15670,00 | 819305950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городу Нефтеюганску | 21155,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21155,90 | 21155,90 | 1131946429,50 | 21155,90 | 1131946429,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городу Нягани | 7156,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7156,60 | 7862,00 | 441577092,00 | 0,00 | 0,00 | 7862,00 | 441577092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городу Сургуту | 23724,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23724,80 | 23724,80 | 1261215684,00 | 0,00 | 0,00 | 23724,80 | 1261215684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 1016,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1016,10 | 1271,00 | 70074043,00 | 0,00 | 0,00 | 1271,00 | 70074043,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 9264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9264,00 | 12992,45 | 768521581,74 | 0,00 | 0,00 | 12992,45 | 768521581,74 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 749,60 | 429,30 | 429,30 | 16759013,40 | 320,30 | 320,30 | 18383618,50 | 0,00 | 0,00 | 320,30 | 18383618,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Советскому муниципальному району | 4236,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4236,90 | 5537,70 | 311030458,00 | 5537,70 | 311030458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 48158,79 | 251,60 | 251,60 | 9821960,80 | 47907,19 | 58928,84 | 3299031600,57 | 19252,33 | 1050363436,15 | 39676,51 | 2248668164,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городу Когалыму | 2194,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2194,73 | 2414,20 | 132781165,00 | 2414,20 | 132781165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городу Мегиону | 7789,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7789,80 | 10233,00 | 535032405,00 | 0,00 | 0,00 | 10233,00 | 535032405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городу Нефтеюганску | 10578,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10578,03 | 10578,03 | 565977495,15 | 10578,03 | 565977495,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городу Сургуту | 4458,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4458,90 | 4458,90 | 237035124,00 | 0,00 | 0,00 | 4458,90 | 237035124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 17293,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17293,73 | 24259,11 | 1434960562,92 | 0,00 | 0,00 | 24259,11 | 1434960562,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 977,10 | 251,60 | 251,60 | 9821960,80 | 725,50 | 725,50 | 41640072,50 | 0,00 | 0,00 | 725,50 | 41640072,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Советскому муниципальному району | 4866,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4866,50 | 6260,10 | 351604776,00 | 6260,10 | 351604776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4

План мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B890A96377EFF4E8BF8D6888F67AC35E77C755A82153B89B7A1C9950C9F477D1123D12E35392C19ED2759E20BEFE53245E1C8517h3G) Правительства ХМАО - Югры

от 19.12.2019 N 507-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего: | в том числе: | | | всего: | в том числе: |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета автономного округа | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников жилых помещений |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 27483 | 9322 | 5009 | 4313 | 403628,76 | 220355,33 | 183273,43 | 25408236358,99 | 5813365541,11 | 17855518137,11 | 1739352680,77 | 1798494740,90 | 1798494740,90 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 3825 | 1482 | 953 | 529 | 61868,57 | 39886,77 | 21981,80 | 3999175002,10 | 723710200,00 | 2972231615,46 | 303233186,64 | 513786874,90 | 513786874,90 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | 179 | 77 | 64 | 13 | 3544,18 | 2993,10 | 551,08 | 323495036,81 | 103130197,67 | 204190087,30 | 16174751,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Березовский муниципальный район | 46 | 28 | 25 | 3 | 1146,10 | 1027,70 | 118,40 | 67119801,51 | 0,00 | 65106204,55 | 2013596,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по город Когалым | 264 | 84 | 5 | 79 | 4176,10 | 198,30 | 3977,80 | 252654050,00 | 46028788,59 | 183886396,41 | 22738865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по город Мегион | 60 | 16 | 14 | 2 | 658,50 | 462,30 | 196,20 | 32424180,00 | 2817146,16 | 19957419,24 | 9649614,60 | 2907000,00 | 2907000,00 |
| 5 | Итого по город Нефтеюганск | 691 | 253 | 173 | 80 | 10067,55 | 6664,11 | 3403,44 | 567002587,55 | 0,00 | 527312406,42 | 39690181,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по город Нягань | 513 | 179 | 98 | 81 | 7408,00 | 4331,80 | 3076,20 | 504682842,11 | 40921691,48 | 438527008,52 | 25234142,11 | 279027071,40 | 279027071,40 |
| 7 | Итого по город Пыть-Ях | 236 | 72 | 38 | 34 | 3558,80 | 1763,00 | 1795,80 | 201677233,00 | 0,00 | 187559826,70 | 14117406,30 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по город Сургут | 547 | 185 | 95 | 90 | 7504,90 | 4030,92 | 3473,98 | 398939220,00 | 144414871,97 | 226526669,75 | 27997678,28 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по город Ханты-Мансийск | 299 | 183 | 157 | 26 | 6928,00 | 5943,70 | 984,30 | 574355047,90 | 192149043,50 | 328883200,00 | 53322804,40 | 167371909,50 | 167371909,50 |
| 10 | Итого по город Югорск | 52 | 35 | 28 | 7 | 1075,60 | 914,10 | 161,50 | 74918604,80 | 0,00 | 69674302,46 | 5244302,34 | 13058000,00 | 13058000,00 |
| 11 | Итого по Кондинский муниципальный район | 54 | 22 | 11 | 11 | 1161,40 | 635,10 | 526,30 | 65773669,01 | 22790075,47 | 41010383,47 | 1973210,07 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | 156 | 74 | 36 | 38 | 2201,00 | 913,00 | 1288,00 | 212191573,04 | 73651680,92 | 115198819,08 | 23341073,04 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Октябрьский муниципальный район | 33 | 12 | 9 | 3 | 563,74 | 409,44 | 154,30 | 26257423,72 | 0,00 | 24944552,53 | 1312871,19 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по Советский муниципальный район | 144 | 63 | 46 | 17 | 3623,50 | 2505,20 | 1118,30 | 213037638,00 | 68274972,00 | 134110784,00 | 10651882,00 | 51422894,00 | 51422894,00 |
| 15 | Итого по Сургутский муниципальный район | 415 | 122 | 120 | 2 | 5887,40 | 5779,30 | 108,10 | 307632942,65 | 29531732,24 | 244261586,71 | 33839623,70 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Итого по Ханты-Мансийский муниципальный район | 136 | 77 | 34 | 43 | 2363,80 | 1315,70 | 1048,10 | 177013152,00 | 0,00 | 161081968,32 | 15931183,68 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 4625 | 1687 | 818 | 869 | 67703,33 | 35112,76 | 32590,57 | 4211917954,24 | 716083745,20 | 3192671982,82 | 303162226,22 | 192286361,00 | 192286361,00 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | 165 | 87 | 77 | 10 | 4389,69 | 3788,59 | 601,10 | 291413734,80 | 84474184,71 | 192368863,35 | 14570686,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Березовский муниципальный район | 85 | 29 | 15 | 14 | 913,43 | 585,28 | 328,15 | 97990620,00 | 16625270,22 | 78425631,18 | 2939718,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по город Когалым | 236 | 99 | 3 | 96 | 3227,24 | 88,81 | 3138,43 | 195248020,00 | 14268900,00 | 163406798,00 | 17572322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по город Мегион | 489 | 150 | 83 | 67 | 6461,40 | 3620,40 | 2841,00 | 429782700,00 | 122765630,72 | 276932280,28 | 30084789,00 | 99570000,00 | 99570000,00 |
| 5 | Итого по город Нефтеюганск | 1472 | 507 | 188 | 319 | 21155,90 | 7827,68 | 13328,22 | 1131946429,51 | 0,00 | 1052710179,44 | 79236250,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по город Нягань | 334 | 113 | 51 | 62 | 4044,70 | 2184,80 | 1859,90 | 360853000,00 | 0,00 | 335593300,00 | 25259700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по город Сургут | 674 | 213 | 167 | 46 | 8763,00 | 6909,10 | 1853,90 | 465841080,00 | 155264388,44 | 259334172,76 | 51242518,80 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Кондинский муниципальный район | 77 | 36 | 21 | 15 | 1729,10 | 964,40 | 764,70 | 101444720,00 | 165145,77 | 99248227,85 | 2031346,38 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | 403 | 179 | 77 | 102 | 5538,00 | 2400,50 | 3137,50 | 345700920,12 | 106571998,26 | 200304662,10 | 38824259,76 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Октябрьский муниципальный район | 100 | 40 | 24 | 16 | 1978,72 | 1240,87 | 737,85 | 90789983,81 | 33091038,08 | 51343646,86 | 6355298,87 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Советский муниципальный район | 590 | 234 | 112 | 122 | 9502,15 | 5502,33 | 3999,82 | 700906746,00 | 182857189,00 | 483004221,00 | 35045336,00 | 92716361,00 | 92716361,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 5507 | 1926 | 1002 | 924 | 79314,57 | 43435,71 | 35878,86 | 4881908678,50 | 716083745,20 | 3803045411,89 | 362779521,41 | 222176688,00 | 222176688,00 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | 182 | 67 | 57 | 10 | 4207,40 | 3547,20 | 660,20 | 258977441,60 | 79547972,07 | 166480597,45 | 12948872,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Березовский муниципальный район | 66 | 27 | 19 | 8 | 1012,53 | 736,23 | 276,30 | 78142155,00 | 19484894,44 | 56312995,91 | 2344264,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по город Когалым | 224 | 56 | 0 | 56 | 1877,92 | 0,00 | 1877,92 | 113614160,00 | 11586700,00 | 91802185,00 | 10225275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по город Мегион | 806 | 274 | 157 | 117 | 8659,70 | 5282,90 | 3376,80 | 609643100,00 | 166645275,07 | 400322807,93 | 42675017,00 | 158487000,00 | 158487000,00 |
| 5 | Итого по город Нефтеюганск | 1840 | 634 | 235 | 399 | 26444,88 | 9784,61 | 16660,27 | 1414929024,00 | 0,00 | 1315883992,32 | 99045031,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по город Нягань | 358 | 134 | 84 | 50 | 6227,06 | 4138,10 | 2088,96 | 365489011,80 | 63809063,73 | 286595950,67 | 15083997,40 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по город Сургут | 710 | 236 | 185 | 51 | 9826,30 | 7677,61 | 2148,69 | 522366108,00 | 158337937,83 | 306567898,29 | 57460271,88 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Кондинский муниципальный район | 87 | 36 | 28 | 8 | 1737,29 | 1317,97 | 419,32 | 101830651,00 | 33132447,47 | 66637257,43 | 2060946,10 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | 652 | 229 | 104 | 125 | 9457,40 | 4845,60 | 4611,80 | 784735047,20 | 0,00 | 698414192,00 | 86320855,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Октябрьский муниципальный район | 172 | 71 | 47 | 24 | 3118,60 | 2076,40 | 1042,20 | 150294548,90 | 53730796,59 | 86043133,89 | 10520618,42 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Советский муниципальный район | 410 | 162 | 86 | 76 | 6745,49 | 4029,09 | 2716,40 | 481887431,00 | 129808658,00 | 327984401,00 | 24094372,00 | 63689688,00 | 63689688,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 4279 | 1420 | 751 | 669 | 62063,56 | 33913,93 | 28149,63 | 3850855670,64 | 1161691937,56 | 2466830394,14 | 222333338,94 | 362955286,00 | 362955286,00 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | 84 | 39 | 32 | 7 | 2231,70 | 1853,70 | 378,00 | 147909912,20 | 42946321,51 | 97568095,08 | 7395495,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по город Когалым | 167 | 26 | 2 | 24 | 2166,17 | 114,90 | 2051,27 | 131053285,00 | 11706400,00 | 107552089,00 | 11794796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по город Мегион | 1093 | 328 | 209 | 119 | 14679,60 | 9523,80 | 5155,80 | 1007270525,00 | 282490846,09 | 654270742,16 | 70508936,75 | 285714000,00 | 285714000,00 |
| 4 | Итого по город Нефтеюганск | 1104 | 380 | 141 | 239 | 15866,92 | 5870,76 | 9996,16 | 848959554,60 | 305215597,11 | 505681880,47 | 38062077,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по город Нягань | 446 | 168 | 72 | 96 | 6607,60 | 3500,90 | 3106,70 | 430006896,00 | 125198043,24 | 289568410,12 | 15240442,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по город Сургут | 751 | 255 | 152 | 103 | 9948,80 | 6032,55 | 3916,25 | 528878208,00 | 191452418,98 | 300308952,23 | 37116836,79 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Кондинский муниципальный район | 40 | 15 | 15 | 0 | 750,84 | 750,84 | 0,00 | 42562676,00 | 14895804,40 | 26836865,45 | 830006,15 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | 143 | 40 | 25 | 15 | 2319,40 | 1460,50 | 858,90 | 192454000,94 | 44634000,14 | 131559800,71 | 16260200,09 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Октябрьский муниципальный район | 45 | 19 | 11 | 8 | 1144,80 | 646,30 | 498,50 | 53841666,90 | 20998250,09 | 31114815,92 | 1728600,89 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Советский муниципальный район | 406 | 150 | 92 | 58 | 6347,73 | 4159,68 | 2188,05 | 467918946,00 | 122154256,00 | 322368743,00 | 23395947,00 | 77241286,00 | 77241286,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 5977 | 1615 | 832 | 783 | 84519,94 | 40904,87 | 43615,07 | 5155525492,14 | 1596290772,46 | 3243273483,32 | 315961236,36 | 302194497,00 | 302194497,00 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | 109 | 85 | 85 | 0 | 3064,20 | 3064,20 | 0,00 | 187100052,00 | 58966760,07 | 118778289,33 | 9355002,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по город Когалым | 195 | 47 | 0 | 47 | 2142,34 | 0,00 | 2142,34 | 129611570,00 | 10157823,99 | 107788704,00 | 11665042,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по город Мегион | 938 | 306 | 215 | 91 | 12009,50 | 8683,90 | 3325,60 | 819305950,00 | 231108055,81 | 530846477,69 | 57351416,50 | 260607000,00 | 260607000,00 |
| 4 | Итого по город Нефтеюганск | 1472 | 507 | 188 | 319 | 21155,90 | 7827,68 | 13328,22 | 1131946429,50 | 406957257,72 | 674239929,76 | 50749242,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по город Нягань | 463 | 144 | 92 | 52 | 7156,60 | 4749,30 | 2407,30 | 441577092,00 | 134610171,15 | 291618574,81 | 15348346,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по город Сургут | 1916 | 183 | 38 | 145 | 23724,80 | 7119,69 | 16605,11 | 1261215684,00 | 456556518,87 | 716146656,97 | 88512508,16 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Кондинский муниципальный район | 55 | 27 | 25 | 2 | 1016,10 | 924,70 | 91,40 | 70074043,00 | 24458831,67 | 44246754,99 | 1368456,34 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | 550 | 195 | 108 | 87 | 9264,00 | 5359,80 | 3904,20 | 768521581,74 | 178235797,74 | 525354347,76 | 64931436,24 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Октябрьский муниципальный район | 34 | 12 | 10 | 2 | 749,60 | 610,90 | 138,70 | 35142631,90 | 13705626,44 | 20308742,01 | 1128263,45 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Советский муниципальный район | 245 | 109 | 71 | 38 | 4236,90 | 2564,70 | 1672,20 | 311030458,00 | 81533929,00 | 213945006,00 | 15551523,00 | 41587497,00 | 41587497,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 3270 | 1192 | 653 | 539 | 48158,79 | 27101,29 | 21057,50 | 3308853561,37 | 899505140,69 | 2177465249,48 | 231883171,20 | 205095034,00 | 205095034,00 |
| 1 | Итого по город Когалым | 170 | 37 | 5 | 32 | 2194,73 | 242,97 | 1951,76 | 132781165,00 | 13821837,80 | 107009022,00 | 11950305,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по город Мегион | 681 | 232 | 153 | 79 | 7789,80 | 5528,60 | 2261,20 | 535032405,00 | 149905119,55 | 347675017,10 | 37452268,35 | 165858000,00 | 165858000,00 |
| 3 | Итого по город Нефтеюганск | 736 | 254 | 94 | 160 | 10578,03 | 3913,92 | 6664,11 | 565977495,15 | 203478667,74 | 337123909,49 | 25374917,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по город Сургут | 249 | 117 | 37 | 80 | 4458,90 | 1608,50 | 2850,40 | 237035124,00 | 85806046,05 | 134593879,38 | 16635198,57 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | 1158 | 422 | 267 | 155 | 17293,73 | 11552,20 | 5741,53 | 1434960562,92 | 332796562,56 | 980925960,32 | 121238040,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Октябрьский муниципальный район | 38 | 18 | 9 | 9 | 977,10 | 434,30 | 542,80 | 51462033,30 | 20070192,99 | 29739638,19 | 1652202,12 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Советский муниципальный район | 238 | 112 | 88 | 24 | 4866,50 | 3820,80 | 1045,70 | 351604776,00 | 93626714,00 | 240397823,00 | 17580239,00 | 39237034,00 | 39237034,00 |

Таблица 5

Перечень характеристик проектируемых (строящихся)

и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены

гражданам при реализации адресной программы

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование рекомендуемой характеристики | Содержание рекомендуемой характеристики |
| 1 | Проектная документация на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.  Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:  Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBEDB5D76D88F273930A25C102F77155EDC93A42C01288E776D60C3B10E115h8G) от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBEFB0DB628BFF73930A25C102F77155EDC93A42C01288E776D60C3B10E115h8G) от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";  [постановления](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBEDB1D26283F573930A25C102F77155EDC93A42C01288E776D60C3B10E115h8G) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";  СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBECB6D36388F773930A25C102F77155EDC93A42C01288E776D60C3B10E115h8G) Минстроя России от 30 декабря 2016 года N 1034/пр;  СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные", утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBECB7D46183F573930A25C102F77155EDC93A42C01288E776D60C3B10E115h8G) Минстроя России от 03 декабря 2016 года N 883/пр;  СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBECB7D46182FF73930A25C102F77155EDC93A42C01288E776D60C3B10E115h8G) Минстроя России от 14 ноября 2016 года N 798/пр;  СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах", утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBECB2DB6083F073930A25C102F77155EDC93A42C01288E776D60C3B10E115h8G) Минстроя России от 23 ноября 2015 года N 844/пр;  СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений", утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBECB6D3638BFE73930A25C102F77155EDC93A42C01288E776D60C3B10E115h8G) Минстроя России от 16 декабря 2016 года N 970/пр;  [СП 2.13130.2012](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBEFB1D6668DF373930A25C102F77155EDDB3A1ACC138DF977D1196D41A70DCB91DF9978993BA2FE5713hAG) "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденным приказом МЧС России от 21 ноября 2012 года N 693;  [СП 4.13130.2013](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBEFB1D36382F673930A25C102F77155EDDB3A1ACC138DF976D3196D41A70DCB91DF9978993BA2FE5713hAG) "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденным приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года N 288;  СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения", утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBECB3D6638BFF73930A25C102F77155EDC93A42C01288E776D60C3B10E115h8G) Минстроя России от 24 августа 2016 года N 590/пр.  Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBECB2D46288F173930A25C102F77155EDC93A42C01288E776D60C3B10E115h8G) Росстандарта от 11 июня 2013 года N 156-ст.  Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов [СанПиН 2.1.2.2645-10](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBEFB5D2678FF773930A25C102F77155EDDB3A1ACC138DF977D2196D41A70DCB91DF9978993BA2FE5713hAG) "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года N 64 (с изменениями и дополнениями).  В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы |
| 2 | Конструктивное, инженерное и технологическое оснащение строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах рекомендовано обеспечить наличие:  несущие строительные конструкции рекомендуется выполнять из следующих материалов:  а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;  в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIP-панелей, металлических сэндвич панелей;  подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;  внутриквартирный санитарный узел (раздельный или совмещенный), включающий ванну, унитаз, раковину;  внутридомовые инженерные системы, включая системы:  а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);  б) холодного водоснабжения;  в) водоотведения (канализации);  г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  е) горячего водоснабжения;  ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;  принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной документацией).  Лифты рекомендуется оснащать:  а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  б) оборудованием для связи с диспетчером;  в) аварийным освещением кабины лифта;  г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении.  Внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);  оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;  при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком;  во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком;  отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов;  организованный водосток;  благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией) |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  Литерация подпунктов в столбце 3 дана в соответствии с официальным текстом документа. | | | |
| 3 | Функциональное оснащение и отделка помещений | Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и:  оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  б) холодного водоснабжения;  в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);  г) водоотведения (канализации);  д) отопления (централизованного или автономного);  е) вентиляции;  ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);  имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе:  а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;  в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  г) вентиляционные решетки;  д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;  е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:  звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);  мойку со смесителем и сифоном;  умывальник со смесителем и сифоном;  унитаз с сиденьем и сливным бачком;  ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;  одно-, двухклавишные электровыключатели;  электророзетки;  выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;  газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);  радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;  в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;  г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;  д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| 4 | Материалы и оборудование | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования.  Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.  Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 5 | Энергоэффективность дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "В" согласно [Правилам](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBECB4D06582FF73930A25C102F77155EDDB3A1ACC138DF977D2196D41A70DCB91DF9978993BA2FE5713hAG) определения класса энергетической эффективности, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 июня 2016 г. N 399/пр.  Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:  предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;  производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;  проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;  выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);  проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие предусмотренные в проектной документации;  выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);  проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;  устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.  Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с [разделом III](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBECB4D06582FF73930A25C102F77155EDDB3A1ACC138DF871D2196D41A70DCB91DF9978993BA2FE5713hAG) Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от б июня 2016 года N 399/пр |
| 6 | Эксплуатационная документация дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных [пунктами 24](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBEDB7DB638EF573930A25C102F77155EDDB3A1ACC138DF97ED1196D41A70DCB91DF9978993BA2FE5713hAG) и [26](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBEDB7DB638EF573930A25C102F77155EDDB3A1ACC138DF97FD0196D41A70DCB91DF9978993BA2FE5713hAG) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B88EA4751BB8FBEDB1D2678CFF73930A25C102F77155EDC93A42C01288E776D60C3B10E115h8G) (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с проектной документацией).  Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику |

Таблица 6

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B890A96377EFF4E8BF8D6888F67AC35E77C755A82153B89B7A1C9950C9F477D1133C14E45392C19ED2759E20BEFE53245E1C8517h3G) Правительства ХМАО - Югры

от 19.12.2019 N 507-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. | 32291,11 | 80987,43 | 78904,47 | 70860,20 | 56611,30 | 76616,05 | 35060,26 | 431330,82 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 10007,09 | 75569,39 | 78904,47 | 70860,20 | 56611,30 | 76616,05 | 35060,26 | 403628,76 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 10007,09 | 51861,48 | x | x | x | x | x | 61868,57 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | 0,00 | 3544,18 | x | x | x | x | x | 3544,18 |
| 2 | Итого по Березовский муниципальный район | 0,00 | 1146,10 | x | x | x | x | x | 1146,10 |
| 3 | Итого по город Когалым | 1285,45 | 2890,65 | x | x | x | x | x | 4176,10 |
| 4 | Итого по город Мегион | 480,10 | 178,40 | x | x | x | x | x | 658,50 |
| 5 | Итого по город Нефтеюганск | 0,00 | 10067,55 | x | x | x | x | x | 10067,55 |
| 6 | Итого по город Нягань | 2731,10 | 4676,90 | x | x | x | x | x | 7408,00 |
| 7 | Итого по город Пыть-Ях | 594,50 | 2964,30 | x | x | x | x | x | 3558,80 |
| 8 | Итого по город Сургут | 0,00 | 7504,90 | x | x | x | x | x | 7504,90 |
| 9 | Итого по город Ханты-Мансийск | 0,00 | 6928,00 | x | x | x | x | x | 6928,00 |
| 10 | Итого по город Югорск | 0,00 | 1075,60 | x | x | x | x | x | 1075,60 |
| 11 | Итого по Кондинский муниципальный район | 0,00 | 1161,40 | x | x | x | x | x | 1161,40 |
| 12 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | 636,10 | 1564,90 | x | x | x | x | x | 2201,00 |
| 13 | Итого по Октябрьский муниципальный район | 563,74 | 0,00 | x | x | x | x | x | 563,74 |
| 14 | Итого по Советский муниципальный район | 1038,70 | 2584,80 | x | x | x | x | x | 3623,50 |
| 15 | Итого по Сургутский муниципальный район | 2677,40 | 3210,00 | x | x | x | x | x | 5887,40 |
| 16 | Итого по Ханты-Мансийский муниципальный район | 0,00 | 2363,80 | x | x | x | x | x | 2363,80 |
|  | Всего по этапу 2020 года | x | 23707,91 | 43995,42 | x | x | x | x | 67703,33 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | x | 0,00 | 4389,69 | x | x | x | x | 4389,69 |
| 2 | Итого по Березовский муниципальный район | x | 0,00 | 913,43 | x | x | x | x | 913,43 |
| 3 | Итого по город Когалым | x | 3227,24 | 0,00 | x | x | x | x | 3227,24 |
| 4 | Итого по город Мегион | x | 3027,30 | 3434,10 | x | x | x | x | 6461,40 |
| 5 | Итого по город Нефтеюганск | x | 10577,95 | 10577,95 | x | x | x | x | 21155,90 |
| 6 | Итого по город Нягань | x | 0,00 | 4044,70 | x | x | x | x | 4044,70 |
| 7 | Итого по город Сургут | x | 4155,90 | 4607,10 | x | x | x | x | 8763,00 |
| 8 | Итого по Кондинский муниципальный район | x | 740,80 | 988,30 | x | x | x | x | 1729,10 |
| 9 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | x | 0,00 | 5538,00 | x | x | x | x | 5538,00 |
| 10 | Итого по Октябрьский муниципальный район | x | 1978,72 | 0,00 | x | x | x | x | 1978,72 |
| 11 | Итого по Советский муниципальный район | x | 0,00 | 9502,15 | x | x | x | x | 9502,15 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | 34909,05 | 44405,52 | x | x | x | 79314,57 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | x | x | 0,00 | 4207,40 | x | x | x | 4207,40 |
| 2 | Итого по Березовский муниципальный район | x | x | 0,00 | 1012,53 | x | x | x | 1012,53 |
| 3 | Итого по город Когалым | x | x | 1877,92 | 0,00 | x | x | x | 1877,92 |
| 4 | Итого по город Мегион | x | x | 4553,20 | 4106,50 | x | x | x | 8659,70 |
| 5 | Итого по город Нефтеюганск | x | x | 13222,44 | 13222,44 | x | x | x | 26444,88 |
| 6 | Итого по город Нягань | x | x | 0,00 | 6227,06 | x | x | x | 6227,06 |
| 7 | Итого по город Сургут | x | x | 4649,80 | 5176,50 | x | x | x | 9826,30 |
| 8 | Итого по Кондинский муниципальный район | x | x | 741,60 | 995,69 | x | x | x | 1737,29 |
| 9 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | x | x | 0,00 | 9457,40 | x | x | x | 9457,40 |
| 10 | Итого по Октябрьский муниципальный район | x | x | 3118,60 | 0,00 | x | x | x | 3118,60 |
| 11 | Итого по Советский муниципальный район | x | x | 6745,49 | 0,00 | x | x | x | 6745,49 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 26454,68 | 35608,88 | x | x | 62063,56 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | x | x | x | 0,00 | 2231,70 | x | x | 2231,70 |
| 2 | Итого по город Когалым | x | x | x | 2166,17 | 0,00 | x | x | 2166,17 |
| 3 | Итого по город Мегион | x | x | x | 5308,90 | 9370,70 | x | x | 14679,60 |
| 4 | Итого по город Нефтеюганск | x | x | x | 7933,46 | 7933,46 | x | x | 15866,92 |
| 5 | Итого по город Нягань | x | x | x | 0,00 | 6607,60 | x | x | 6607,60 |
| 6 | Итого по город Сургут | x | x | x | 3178,20 | 6770,60 | x | x | 9948,80 |
| 7 | Итого по Кондинский муниципальный район | x | x | x | 375,42 | 375,42 | x | x | 750,84 |
| 8 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | x | x | x | 0,00 | 2319,40 | x | x | 2319,40 |
| 9 | Итого по Октябрьский муниципальный район | x | x | x | 1144,80 | 0,00 | x | x | 1144,80 |
| 10 | Итого по Советский муниципальный район | x | x | x | 6347,73 | 0,00 | x | x | 6347,73 |
|  | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | 21002,42 | 63517,52 | x | 84519,94 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | x | x | x | x | 0,00 | 3064,20 | x | 3064,20 |
| 2 | Итого по город Когалым | x | x | x | x | 2142,34 | 0,00 | x | 2142,34 |
| 3 | Итого по город Мегион | x | x | x | x | 2795,70 | 9213,80 | x | 12009,50 |
| 4 | Итого по город Нефтеюганск | x | x | x | x | 10577,95 | 10577,95 | x | 21155,90 |
| 5 | Итого по город Нягань | x | x | x | x | 0,00 | 7156,60 | x | 7156,60 |
| 6 | Итого по город Сургут | x | x | x | x | 0,00 | 23724,80 | x | 23724,80 |
| 7 | Итого по Кондинский муниципальный район | x | x | x | x | 499,93 | 516,17 | x | 1016,10 |
| 8 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | x | x | x | x | 0,00 | 9264,00 | x | 9264,00 |
| 9 | Итого по Октябрьский муниципальный район | x | x | x | x | 749,60 | 0,00 | x | 749,60 |
| 10 | Итого по Советский муниципальный район | x | x | x | x | 4236,90 | 0,00 | x | 4236,90 |
|  | Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | x | 13098,53 | 35060,26 | 48158,79 |
| 1 | Итого по город Когалым | x | x | x | x | x | 2194,73 | 0,00 | 2194,73 |
| 2 | Итого по город Мегион | x | x | x | x | x | 2941,20 | 4848,60 | 7789,80 |
| 3 | Итого по город Нефтеюганск | x | x | x | x | x | 0,00 | 10578,03 | 10578,03 |
| 4 | Итого по город Сургут | x | x | x | x | x | 2119,00 | 2339,90 | 4458,90 |
| 5 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | x | x | x | x | x | 0,00 | 17293,73 | 17293,73 |
| 6 | Итого по Октябрьский муниципальный район | x | x | x | x | x | 977,10 | 0,00 | 977,10 |
| 7 | Итого по Советский муниципальный район | x | x | x | x | x | 4866,50 | 0,00 | 4866,50 |
|  | По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 22284,02 | 5418,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27702,06 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | 2692,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2692,30 |
| 2 | Итого по Березовский муниципальный район | 503,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,88 |
| 3 | Итого по город Когалым | 404,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,60 |
| 4 | Итого по город Мегион | 603,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,60 |
| 5 | Итого по город Нефтеюганск | 576,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,60 |
| 6 | Итого по город Нягань | 221,70 | 821,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1043,00 |
| 7 | Итого по город Пыть-Ях | 587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,30 |
| 8 | Итого по город Сургут | 3136,01 | 3936,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7072,71 |
| 9 | Итого по город Ханты-Мансийск | 1489,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1489,10 |
| 10 | Итого по город Югорск | 1105,80 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1716,80 |
| 11 | Итого по Кондинский муниципальный район | 498,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,63 |
| 12 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | 108,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,10 |
| 13 | Итого по Октябрьский муниципальный район | 990,50 | 49,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1039,54 |
| 14 | Итого по Советский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого по Сургутский муниципальный район | 9228,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9228,90 |
| 16 | Итого по Ханты-Мансийский муниципальный район | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 |

Таблица 7

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B42A11778052D25939B890A96377EFF4E8BF8D6888F67AC35E77C755A82153B89B7A1C9950C9F477D1103D16EA5392C19ED2759E20BEFE53245E1C8517h3G) Правительства ХМАО - Югры

от 19.12.2019 N 507-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. | 2440,00 | 5296,00 | 5494,00 | 4733,00 | 3998,00 | 5403,00 | 2361,00 | 29725,00 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 726 | 4768 | 5494 | 4733 | 3998 | 5403 | 2361 | 27483 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 726 | 3099 | x | x | x | x | x | 3825 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | 0 | 179 | x | x | x | x | x | 179 |
| 2 | Итого по Березовский муниципальный район | 0 | 46 | x | x | x | x | x | 46 |
| 3 | Итого по город Когалым | 132 | 132 | x | x | x | x | x | 264 |
| 4 | Итого по город Мегион | 40 | 20 | x | x | x | x | x | 60 |
| 5 | Итого по город Нефтеюганск | 0 | 691 | x | x | x | x | x | 691 |
| 6 | Итого по город Нягань | 201 | 312 | x | x | x | x | x | 513 |
| 7 | Итого по город Пыть-Ях | 47 | 189 | x | x | x | x | x | 236 |
| 8 | Итого по город Сургут | 0 | 547 | x | x | x | x | x | 547 |
| 9 | Итого по город Ханты-Мансийск | 0 | 299 | x | x | x | x | x | 299 |
| 10 | Итого по город Югорск | 0 | 52 | x | x | x | x | x | 52 |
| 11 | Итого по Кондинский муниципальный район | 0 | 54 | x | x | x | x | x | 54 |
| 12 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | 37 | 119 | x | x | x | x | x | 156 |
| 13 | Итого по Октябрьский муниципальный район | 33 | 0 | x | x | x | x | x | 33 |
| 14 | Итого по Советский муниципальный район | 49 | 95 | x | x | x | x | x | 144 |
| 15 | Итого по Сургутский муниципальный район | 187 | 228 | x | x | x | x | x | 415 |
| 16 | Итого по Ханты-Мансийский муниципальный район | 0 | 136 | x | x | x | x | x | 136 |
|  | Всего по этапу 2020 года | x | 1669 | 2956 | x | x | x | x | 4625 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | x | 0 | 165 | x | x | x | x | 165 |
| 2 | Итого по Березовский муниципальный район | x | 0 | 85 | x | x | x | x | 85 |
| 3 | Итого по город Когалым | x | 236 | 0 | x | x | x | x | 236 |
| 4 | Итого по город Мегион | x | 252 | 237 | x | x | x | x | 489 |
| 5 | Итого по город Нефтеюганск | x | 736 | 736 | x | x | x | x | 1472 |
| 6 | Итого по город Нягань | x | 0 | 334 | x | x | x | x | 334 |
| 7 | Итого по город Сургут | x | 321 | 353 | x | x | x | x | 674 |
| 8 | Итого по Кондинский муниципальный район | x | 24 | 53 | x | x | x | x | 77 |
| 9 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | x | 0 | 403 | x | x | x | x | 403 |
| 10 | Итого по Октябрьский муниципальный район | x | 100 | 0 | x | x | x | x | 100 |
| 11 | Итого по Советский муниципальный район | x | 0 | 590 | x | x | x | x | 590 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | 2538 | 2969 | x | x | x | 5507 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | x | x | 0 | 182 | x | x | x | 182 |
| 2 | Итого по Березовский муниципальный район | x | x | 0 | 66 | x | x | x | 66 |
| 3 | Итого по город Когалым | x | x | 224 | 0 | x | x | x | 224 |
| 4 | Итого по город Мегион | x | x | 433 | 373 | x | x | x | 806 |
| 5 | Итого по город Нефтеюганск | x | x | 920 | 920 | x | x | x | 1840 |
| 6 | Итого по город Нягань | x | x | 0 | 358 | x | x | x | 358 |
| 7 | Итого по город Сургут | x | x | 344 | 366 | x | x | x | 710 |
| 8 | Итого по Кондинский муниципальный район | x | x | 35 | 52 | x | x | x | 87 |
| 9 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | x | x | 0 | 652 | x | x | x | 652 |
| 10 | Итого по Октябрьский муниципальный район | x | x | 172 | 0 | x | x | x | 172 |
| 11 | Итого по Советский муниципальный район | x | x | 410 | 0 | x | x | x | 410 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 1764 | 2515 | x | x | 4279 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | x | x | x | 0 | 84 | x | x | 84 |
| 2 | Итого по город Когалым | x | x | x | 167 | 0 | x | x | 167 |
| 3 | Итого по город Мегион | x | x | x | 368 | 725 | x | x | 1093 |
| 4 | Итого по город Нефтеюганск | x | x | x | 552 | 552 | x | x | 1104 |
| 5 | Итого по город Нягань | x | x | x | 0 | 446 | x | x | 446 |
| 6 | Итого по город Сургут | x | x | x | 206 | 545 | x | x | 751 |
| 7 | Итого по Кондинский муниципальный район | x | x | x | 20 | 20 | x | x | 40 |
| 8 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | x | x | x | 0 | 143 | x | x | 143 |
| 9 | Итого по Октябрьский муниципальный район | x | x | x | 45 | 0 | x | x | 45 |
| 10 | Итого по Советский муниципальный район | x | x | x | 406 | 0 | x | x | 406 |
|  | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | 1483 | 4494 | x | 5977 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | x | x | x | x | 0 | 109 | x | 109 |
| 2 | Итого по город Когалым | x | x | x | x | 195 | 0 | x | 195 |
| 3 | Итого по город Мегион | x | x | x | x | 246 | 692 | x | 938 |
| 4 | Итого по город Нефтеюганск | x | x | x | x | 736 | 736 | x | 1472 |
| 5 | Итого по город Нягань | x | x | x | x | 0 | 463 | x | 463 |
| 6 | Итого по город Сургут | x | x | x | x | 0 | 1916 | x | 1916 |
| 7 | Итого по Кондинский муниципальный район | x | x | x | x | 27 | 28 | x | 55 |
| 8 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | x | x | x | x | 0 | 550 | x | 550 |
| 9 | Итого по Октябрьский муниципальный район | x | x | x | x | 34 | 0 | x | 34 |
| 10 | Итого по Советский муниципальный район | x | x | x | x | 245 | 0 | x | 245 |
|  | Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | x | 909 | 2361 | 3270 |
| 1 | Итого по город Когалым | x | x | x | x | x | 170 | 0 | 170 |
| 2 | Итого по город Мегион | x | x | x | x | x | 310 | 371 | 681 |
| 3 | Итого по город Нефтеюганск | x | x | x | x | x | 0 | 736 | 736 |
| 4 | Итого по город Сургут | x | x | x | x | x | 153 | 96 | 249 |
| 5 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | x | x | x | x | x | 0 | 1158 | 1158 |
| 6 | Итого по Октябрьский муниципальный район | x | x | x | x | x | 38 | 0 | 38 |
| 7 | Итого по Советский муниципальный район | x | x | x | x | x | 238 | 0 | 238 |
|  | По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 1714 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242 |
| 1 | Итого по Белоярский муниципальный район | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2 | Итого по Березовский муниципальный район | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 3 | Итого по город Когалым | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 4 | Итого по город Мегион | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 5 | Итого по город Нефтеюганск | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 6 | Итого по город Нягань | 12 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 7 | Итого по город Пыть-Ях | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 8 | Итого по город Сургут | 335 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 |
| 9 | Итого по город Ханты-Мансийск | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 10 | Итого по город Югорск | 67 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 11 | Итого по Кондинский муниципальный район | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | Итого по Нефтеюганский муниципальный район | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Итого по Октябрьский муниципальный район | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 14 | Итого по Советский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Итого по Сургутский муниципальный район | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 |
| 16 | Итого по Ханты-Мансийский муниципальный район | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |