Проект

Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» _________ 2024                                                                        №_____

О  муниципальной программе

города Ханты-Мансийска

«Развитие транспортной

системы»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, учитывая Протокол заседания совместной комиссии Думы города Ханты-Мансийска от 11.11.2024 №10, на основании постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2024 №623 «О муниципальных программах города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1. Утвердить муниципальную программу города Ханты-Мансийска «Развитие транспортной системы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Ханты-Мансийска:

от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 08.08.2014 №748 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 23.04.2015 №567 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 20.05.2015 №626 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 30.12.2015 №1521 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 11.07.2016 №802 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 27.03.2017 №237 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 12.07.2017 №633 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 05.04.2018 №245 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 13.04.2018 №265 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 15.10.2018 №1103 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 23.10.2018 №1140 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 30.11.2018 №1292 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 01.03.2019 №161 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 07.03.2019 №190 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 12.03.2019 №204 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 06.06.2019 №648 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 10.07.2019 №819 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 18.11.2019 №1375 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 28.11.2019 №1437 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 16.12.2019 №1509 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 01.06.2020 №623 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 29.06.2020 №751 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 31.07.2020 №905 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 26.01.2021 №56 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 02.04.2021 №274 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 28.05.2021 №572 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 04.06.2021 №598 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 11.08.2021 №911 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 15.02.2022 №142 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 17.03.2022 №266 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 02.06.2022 №577 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 05.08.2022 №804 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 05.09.2022 №900 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 05.09.2022 №902 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 14.11.2022 №1215 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 06.03.2023 №73 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 04.04.2023 №167 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 12.09.2023 №532 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 26.02.2024 №94 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 11.03.2024 №116 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 26.04.2024 №199 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 27.06.2024 №378 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;

от 05.07.2024 №390 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска».

от ___.12.2024 №_____ «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О  муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска».

3. Установить, что подпункты 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 пункта 1 постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» действуют до вступления в силу соответствующего постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О мерах по реализации муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие транспортной системы».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                          М.П. Ряшин

Приложение

к муниципальной программе

города Ханты-Мансийска

Перечень

создаваемых объектов на 2025 год и на плановый период 2026 - 2030 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01. 2024 | Источники финансирования | Инвестиции (рубли) |  |  |  |  | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | В период реализации муниципальной программы 2029-2030 годов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | всего | 380384777,78 | 218387333,33 | 668686222,22 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 342346300,0 | 196548600,0 | 592817600,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 38038477,78 | 21838733,33 | 75868622,22 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездной с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского - ул. Рознина и ул. Дзержинского - ул. Объездной. 2 этап | 0,953 км | 2021 - 2025 годы | 76 882,20 | 57 519,20 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прямые инвестиции | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Улично-дорожная сеть микрорайона "Береговая зона". Этапы 2, 3 (3 этап) | 2,8 км | 2024 - 2025 годы | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | всего | 380384777,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прямые инвестиции | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 342346300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 38038477,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство автомобильной дороги по ул.Елены Сагандуковой | 1,1 км | 2025 - 2026 годы | 515 000,00 | 515 000,00 | всего | 0,0 | 0,0 | 10000000,00 | 0,0 | 0,0 | Прямые инвестиции | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 10000000,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция улично-дорожной сети в районе транспортной развязки улиц Гагарина - Свободы | 0,6 км | 2025 - 2026 годы | 200 000,00 | 200 000,00 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прямые инвестиции | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Улично-дорожная сеть микрорайона "Восточный" 1 этап | 16,3 км | 2025 - 2030 годы | 4 238 000,00 | 4 238 000,00 | всего | 0,0 | 218387333,33 | 658686222,22 | 0,0 | 0,0 | Прямые инвестиции | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 196548600,0 | 592817600,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 21838733,33 | 65868622,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство автомобильной дороги по улице Горная до микрорайона «Восточный» | 0,55 км | 2026 год | 30 000,00 | 30 000,00 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прямые инвестиции | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство автомобильной дороги от улице Анны Коньковой, 16 до улицы Объездная | 0,4 км | 2026 год | 10 000,00 | 10 000,00 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прямые инвестиции | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкция улично-дорожной сети в районе развязки микрорайон Учхоз – улица Объездная | 0,5 км | 2026 год | 15 000,00 | 15 000,00 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прямые инвестиции | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сутормина (от улицы Сутормина, 13А до ул.Восточная объездная) | 0,726 км | 2026 год | 15 000,00 | 15 000,00 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прямые инвестиции | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |