Проект

Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________                                                                                            № _____

О внесении изменений в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска

от 23.04.2025 №248 «О мерах по реализации

муниципальной программы города

Ханты-Мансийска «Строительство и

формирование комфортной городской среды»

В целях приведения муниципальных правовых актов города                Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 23.04.2025 №248 «О мерах по реализации муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Строительство и формирование комфортной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                      М.П.Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от ___________ №_____

Перечень создаваемых объектов на 2025 год и на плановый период 2026-2030 годов,

включая строительство, капитальный ремонт (реконструкцию), приобретение объектов

недвижимого имущества, в том числе в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве,

муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) |  | Остаток стоимости на 01.01.2025 | Источники финансирования | Инвестиции (рубли) |  |  |  |  |  |  | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | В период реализации муниципальной программы 2025-2030 годов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 877 115 175,88 | 4 438 134 362,30 | 443 889 161,91 | 2 012 256 111,11 | 301 256 111,11 | 301 256 111,11 | 9 373 907 033,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 46 351 800,00 | 50 090 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 442 300,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 332 248 251,08 | 3 677 313 700,00 | 271 130 500,00 | 271 130 500,00 | 271 130 500,00 | 271 130 500,00 | 6 094 083 951,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 285 321 107,46 | 574 200 862,30 | 172 758 661,91 | 1 741 125 611,11 | 30 125 611,11 | 30 125 611,11 | 2 833 657 465,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 213 194 017,34 | 136 529 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 723 317,34 |  |  |  |
| I.Объекты, создаваемые в 2025 финансовом году и плановом периоде 2026 - 2027 годов, включая приобретаемые объекты недвижимого имущества, объекты, создаваемые в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу I |  |  |  |  |  |  | всего | 1 877 115 175,88 | 4 438 134 362,30 | 443 889 161,91 | 2 012 256 111,11 | 301 256 111,11 | 301 256 111,11 | 9 373 907 033,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 46 351 800,00 | 50 090 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 442 300,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 332 248 251,08 | 3 677 313 700,00 | 271 130 500,00 | 271 130 500,00 | 271 130 500,00 | 271 130 500,00 | 6 094 083 951,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 285 321 107,46 | 574 200 862,30 | 172 758 661,91 | 1 741 125 611,11 | 30 125 611,11 | 30 125 611,11 | 2 833 657 465,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 213 194 017,34 | 136 529 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 723 317,34 |  |  |  |
| 1. | Спортивный комплекс с ледовой ареной в г. Ханты-Мансийске | 90 чел. в смену / 150 мест трибуны | 2024 - 2025 (ПИР), 2025 - 2026 (СМР) | 625 523 300,00 | 625 523 300,00 |  | всего | 292 036 631,58 | 333 486 668,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 523 300,01 | Концессия |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 46 351 800,00 | 50 090 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 442 300,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 123 087 000,00 | 137 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 106 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8 917 831,58 | 9 847 868,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 765 700,01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 113 680 000,00 | 136 529 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 209 300,00 |  |  |  |
| 2. | Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска | 1500 учащ. | 2022 (ПИР), 2023 - 2026 (СМР) | 4 393 308 290,00 | 3 959 883 778,00 |  | всего | 941 492 345,89 | 3 820 565 261,11 | 301 256 111,11 | 301 256 111,11 | 301 256 111,11 | 301 256 111,11 | 5 967 082 051,44 | Прямые, инвестиции, концессия |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска")Администрация города Ханты-Мансийска |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 860 991 413,60 | 3 438 508 700,00 | 271 130 500,00 | 271 130 500,00 | 271 130 500,00 | 271 130 500,00 | 5 384 022 113,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 80 500 932,29 | 382 056 561,11 | 30 125 611,11 | 30 125 611,11 | 30 125 611,11 | 30 125 611,11 | 583 059 937,84 |  |  |  |
| 3. | Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска | 1056 учащ. | 2019 (ПИР), 2020 - 2022 (СМР), 2022 - 2026 (платежи по концессионному соглашению) | 2 100 137 853,83 | 478 381 444,45 |  | всего | 365 285 888,89 | 113 095 555,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 381 444,45 | Концессия |  | Администрация города Ханты-Мансийска |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 328 757 300,00 | 101 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 543 300,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 36 528 588,89 | 11 309 555,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 838 144,45 |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт объекта: «Здание культурно-досугового центра «Октябрь» | - | 2025 (ПИР) | 8 781 750,00 | 8 781 750,00 |  | всего | 8 781 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 781 750,00 | Капитальный ремонт |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8 781 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 781 750,00 |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт объекта «Школа №3 в г. Ханты-Мансийске» | - | 2025-2026 (ПИР) | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |  | всего | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 1 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | Капитальный ремонт |  | МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 1 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт объекта МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 «Сказка» в г. Ханты-Мансийске, ул. Комсомольская, 30А | - | 2025 (ПИР) | 1 935 011,78 | 1 935 011,78 |  | всего | 1 935 011,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 011,78 | Капитальный ремонт |  | МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 935 011,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 011,78 |  |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт объекта " МБДОУ "Детский сад №1 "Колокольчик" по ул. Рознина, д.70 в г. Ханты-Мансийске | - | 2026 (ПИР) | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |  | всего | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | Капитальный ремонт |  | МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |  |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт объекта "МБДОУ "Детский сад №9 "Одуванчик" по ул. Строителей, д.92 в г. Ханты-Мансийске | - | 2027 (ПИР) | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |  | всего | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | Капитальный ремонт |  | МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |  |  |  |
| 9. | Детский сад, район СУ-967 в городе Ханты-Мансийске | 206 мест | 2022 (ПИР) 2023 - 2025 (СМР) | 666 499 000,00 | 22 168 530,40 |  | всего | 21 569 530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 569 530,40 | Прямые инвестиции |  | МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 19 412 537,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 412 537,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 156 992,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 992,92 |  |  |  |
| 10. | Крытый корт в городе Ханты-Мансийске. 2 этап | - | 2025-2028 (ПИР) 2025-2028 (СМР) | 285 119 928,00 | 285 119 928,00 |  | всего | 142 000 0000,00 | 143 119 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 119 928,00 | Прямые инвестиции |  | МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 142 000 0000,00 | 143 119 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 119 928,00 |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт здания «Памятный знак Первооткрывателям Сибири» в целях создания Исторического парка «Россия - Моя история» в городе Ханты-Мансийске | - | 2024-2025 (ПИР) 2025-2026 (СМР) | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 |  | всего | 4 500 000,00 | 7 866 949,20 | 137 633 050,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | Капитальный ремонт |  | МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 500 000,00 | 7 866 949,20 | 137 633 050,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |  |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт объекта: «Территория «Долина ручьев» с лыжероллерной трассой и благоустройством прилегающих территорий. 1 этап» | - | 2025-2028 (ПИР) 2025-2028 (СМР) | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 |  | всего | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000 000,00 | Капитальный ремонт |  | МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000 000,00 |  |  |  |
| 13. | Капитальный ремонт объекта: «Набережная Геннадия Райшева в городе Ханты-Мансийске» | - | 2025-2028 (ПИР) 2025-2028 (СМР) | 296 000 000,00 | 296 000 000,00 |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000 000,00 | Капитальный ремонт |  | МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000 000,00 |  |  |  |
| 14. | Спортивная площадка по ул. Луговая, 15 в городе Ханты-Мансийске | - | 2025 (СМР) | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 |  | всего | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | Инвестицион-ный договор |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |  |  |  |
| 15. | Спортивная площадка по ул. Сагандуковой, 16 в городе Ханты-Мансийске | - | 2025 (СМР) | 34 514 017,34 | 34 514 017,34 |  | всего | 34 514 017,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 514 017,34 | Инвестицион-ный договор |  | Управление физической культуры и спорта Администрации города Ханты-Мансийска |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 34 514 017,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 514 017,34 |  |  |  |