ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| Администрация города Ханты-МансийскаПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от « » \_\_\_\_\_\_\_ 2021 года №\_\_\_\_\_\_

О проведении противопаводковых

мероприятий на территории города

Ханты-Мансийска в 2021 году

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации и осуществления комплекса мер по защите населения, предупреждению и ликвидации последствий паводков и подтоплений, координации деятельности сил и средств постоянной готовности, руководствуясь статьёй 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории города Ханты-Мансийска в 2021 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Оперативное руководство по проведению противопаводковых мероприятий возложить на Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

3.Контроль за проведением противопаводковых мероприятий возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения».

4.Рекомендовать организациям города Ханты-Мансийска, независимо от организационно-правовой формы, принять участие в реализации плана противопаводковых мероприятий на территории города Ханты-Мансийска в 2021 году.

 5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово - Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Боровского Г.В.

Глава города

Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

 города Ханты-Мансийска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

План

противопаводковых мероприятий на территории города Ханты-Мансийска в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание оперативных бригад по проведению противопаводковых мероприятий с предоставлением приказа и графика круглосуточного дежурства в единую дежурно-диспетчерскую службу города Ханты-Мансийска (далее – город) | до 31 марта 2021 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 2. | Проведение разъяснительной работы с домовладельцами индивидуальных жилых домов о необходимости очистки кюветов, тротуаров, естественных водопропусков | до 31 марта 2021 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 3. | Выполнение комплекса мероприятий по очистке тротуаров от льда и снега на улицах города | до 31 марта 2021 года | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск;муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск;управляющие компании |
| 4. | Организация откачки талых вод с затопляемых зон города | в период весеннего паводка | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск;муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск;муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |
| 5. | Организация работ по пропариванию ливневой канализации на территории города | до 31 марта 2021 года | Департамент городского хозяйстваАдминистрации города Ханты-Мансийска |
| 6. | Подготовка паропередвижной установки для пропаривания ливневой канализации на территории города | до 31 марта 2021 года | Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»;муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 7. | Предоставление в муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» перечня техники и оборудования муниципальных предприятий города, предназначенных для откачки воды | до 2 апреля 2021 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 8. | Составление и утверждение перечня водопропусков, закрепленных за предприятиями города | до 6 апреля 2021 года | Департамент городского хозяйстваАдминистрации города Ханты-Мансийска;муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 9. | Представление в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города прогноза уровня воды в реке Иртыш в весенне-летний период | до 26 марта 2021 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» |
| 10. | Корректировка и предоставление в муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» актуализированного списка жильцов муниципального жилищного фонда, проживающих в зонах возможного подтопления | до 6 апреля2021 года | Департамент городского хозяйстваАдминистрации города Ханты-Мансийска |
| 11. | Проведение проверки готовности привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий водооткачивающей, инженерной и специальной техники и оборудования | до 6 апреля 2021 года | Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»;муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск;муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск;муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 12. | Обеспечение контроля за очисткой водопропусков на строительных площадках города силами подрядных организаций | до 6 апреля2021 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска;муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» |
| 13. | Проведение проверки береговой полосы территории города на предмет подтопляемости  | до 6 апреля2021 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения»;Ханты-Мансийское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 14. | Проведение комплекса работ по предотвращению аварийных ситуаций в паводковый период на подземных газопроводах, проходящих в районе пойменной части рек | в периодвесеннегопаводка | Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 15. | 1. Обеспечение защиты передающих устройств, находящихся в затопляемой зоне. Проведение осмотра трансформаторных подстанций на предмет отсутствия (наличия) паводковых вод в кабельных каналах, откачка воды, осмотр воздушных линий электропередач
 | в периодвесеннегопаводка | Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 16. | 1. Обеспечение контроля водопропуска на территории канализационных очистных сооружений
 | в периодвесеннегопаводка | Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 17. | 1. Организация мониторинга химико-бактериологических показателей питьевой воды в водопроводной системе города
 | в периодвесеннегопаводка | Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 18. | Обеспечение охраны общественного порядка в период паводка | по необходимости | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |
| 19. | Организация необходимых противоэпидемических мероприятий, исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города  | в периодвесеннегопаводка | Отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска;отдел по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 20. | Размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет и в средствах массовой информации тематических материалов о ходе проведения противопаводковых мероприятий в 2021 году | в периодвесеннегопаводка | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска;муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения»;Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |