ПРОТОКОЛ №2/2022

Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города Ханты-Мансийска

28 июня 2022 года г. Ханты-Мансийск

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председательствовал:** | | |
|  |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Хромченко  Дмитрий Викторович | - | заместитель Главы города Ханты-Мансийска,  председатель комиссии |

**Присутствовали члены комиссии:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адольф  Олег Артурович | - | начальник управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председателя комиссии |
| Гурин  Сергей Владимирович | - | заместитель начальника ОГИБДД МО МВД России «Ханты-Мансийский» |
| Корляков  Георгий Семенович | - | исполняющий обязанности директора МКУ «Управление гражданской защиты населения» города Ханты-Мансийска |
| Беломоин  Владимир Николаевич | - | представитель Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска |
| Мустафаев  Карабидин Будурдинович | - | заместитель директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия города Ханты-Мансийска |
| Шелковой  Виталий Васильевич  Щур  Сергей Николаевич    **Приглашенные:**  Малышев  Алексей Викторович    Галиуллин  Марат Рамисович | -  -  -  - | заместитель начальника управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска  главный специалист управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска, секретарь комиссии  начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска  исполняющий обязанности заместителя директора, начальник отдела благоустройства Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |

**Рассмотрев вопросы:**

**1.** **О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок организованных групп детей и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.**

(Хромченко Д.В., Беломоин В.Н., Малышев А.В., Гурин С.В.)

Решили:

1.1. Отметить, что в настоящее время перевозка организованных групп детей по территории города Ханты-Мансийска осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», а также межведомственным приказом от 20.05.2021 № 370-р/10-П-494/109/09-ОД-96/01-09/575/108/121/08-Пр-73/42/547/06-178 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно».

В 2022 году образовательными организациями города, осуществлено 41 межмуниципальная организованная перевозка групп детей в количестве 661 человек. В ходе проверок нарушений в организации межмуниципальных перевозок не выявлено.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации (*в эфире городского телевидения "Новая студия", информационном портале "News-hm", в официальных группах Администрации города в социальных сетях, газете "Самарово-Ханты-Мансийск"*) вышло 59 материалов по теме профилактики безопасности дорожного движения.

1.2. Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска, Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска в связи с увеличением количества организованных перевозок групп детей в каникулярный период для повышения их безопасности рекомендовать организаторам перевозок групп детей автобусами проводить мониторинг проводимых массовых мероприятий с участием детей, в целях объединения нескольких автобусов в колонну и подачи заявки на сопровождение в Госавтоинспекцию.

Срок: до 01.09.2022

**2. О состоянии автомобильных дорог общего пользования, в том числе на маршрутах следования детей в образовательные организации, и мероприятиях по приведению их в надлежащее по условиям безопасности дорожного движения состояния.**

(Хромченко Д.В., Галиуллин М.Р., Гурин С.В., Адольф О.А.)

Решили:

2.1. Отметить, что город Ханты-Мансийск, начиная с 2019 года, принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В 2022 году на автомобильных дорогах общего пользования местного значения выполнены работы по приведению в нормативное состояние восьми участков автомобильных дорог, обеспечивающих транспортную доступность социально значимых и туристических объектов города, протяженностью 2,5 км, площадью 27 679,40 м2

Работы, запланированные на 2022 год в рамках реализации Национального проекта «Безопасные качественные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть» выполнены в полном объеме.

Достижение значения планового показателя по состоянию на 20.06.2022, установленного действующей государственной программой «Современная транспортная система» составляет 100%.

Кроме этого выполняются работы по приведению в нормативное состояние семи участков автомобильных дорог.

Общая площадь работ составляет 30 711 м2, протяженностью 2,86 км.

Доля дорог в нормативном состоянии по городу Ханты-Мансийску по итогам 2022 года составит 94,05 %.

2.2. Департаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска при формировании бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г. запланировать финансирование мероприятий по нанесению дорожной разметки с применением долговечных материалов.

Срок: до 30.12.2022

2.3. Управлению транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска:

2.3.1. провести обследование пешеходных переходов на соответствие ГОСТ Р 52289-2019. «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Срок: до 15.07.2022

2.3.2. совместно с Департаментом городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска выполнить расчет необходимых финансовых затрат на выполнение первоочередных мероприятий. Направить заявку на выделение дополнительного финансирования в рамках бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.

Срок: до 01.08.2022

**3.Об исполнении решений Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города Ханты-Мансийска.**

(Шелковой В.В.)

Решили:

3.1. Информацию управления транспорта, связи и дорог принять к сведению.

3.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами:

- 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.2.1, 2.2.2, 3.2, 3.3, 4.2.1 протокола №1/2021 заседания Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города Ханты-Мансийска от 25.02.2022.

Председатель комиссии

заместитель Главы города

Ханты-Мансийска Д.В.Хромченко