**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Общественной комиссии по благоустройству территорий**

**03.07.2018 г. Ханты-Мансийск**

**14:15 час ул. Калинина, д. 26, каб. 504**

**Присутствовали:**

**Захарова Светлана Сергеевна** - представитель Общественного совета по вопросам ЖКХ при Главе города Ханты-Мансийска;

**Ксенофонтов Александр Александрович -** заместитель директора Департамента городского хозяйства, начальник Управления благоустройства и развития жилищного хозяйства Департамента городского хозяйства;

**Мокроусов Алексей Юрьевич** – начальник отдела благоустройства и природопользования Департамента городского хозяйства;

**Дубовец Сергей Николаевич** – сопредседатель регионального штаба общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»;

**Лавренов Александр Валерьевич** – заместитель Председателя Думы города Ханты-Мансийска;

**Горбачев Юрий Иванович** – депутат Думы города Ханты-Мансийска, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Кононенко Станислав Петрович – председатель регионального общественного движения инвалидов-колясочников Югры «Преобразование»;

**Садриева Лилия Назимовна** – начальник отдела экологии МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»;

**Григорьева Анастасия Федоровна** – специалист-эксперт отдела благоустройства и природопользования Департамента городского хозяйства;

**Гуженко Юрий Васильевич** – начальник отдела развития жилищного хозяйства Департамента городского хозяйства.

**Рассмотрели вопросы:**

1. Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Ханты-Мансийска в 2018 году.

**Докладчик:** Ксенофонтов Александр Александрович

**Решили:**

1. В связи с затруднениями при решении вопроса с земельным участком по ул. Рябиновая, 13 перенести реализацию мероприятия «Устройство площадки для выгула собак по ул. Рябиновая» на 2019 год.

2. В связи с отказом от финансового участия собственниками жилых помещений в многоквартирных домах №2, 4, 6, 8 по ул. К. Маркса исключить из плана мероприятий по благоустройству на 2018 год мероприятие «благоустройство дворовой территории по ул. К. Маркса, 2, 4 6, 8».

3. Включить в план мероприятий по благоустройству дворовую территорию по ул. А.Коньковой, д. 10 на основании подачи собственниками жилых помещений в МКД всех необходимых документов, наличия разработанной и согласованной проектно-сметной документации, а также оформленного решения о финансовом участие при выполнении работ по благоустройству дворовой территории.

4. Таким образом, на основании вышеизложенного принять к реализации в 2018 году следующие мероприятия:

***Дворовые территории:***

**1**) ул. Ленина, д.82 – ул. Красноармейская, д.4. Работы начаты в 2017 году, заключен муниципальный контракт с М ДЭП, работы планируется завершить до 31.08.2018 г*.* Сметная стоимость выполнения работ – 7 372 395 руб.

**2**) ул. Анны Коньковой, д.10. Собственники готовы принять финансовое участие, разработана проектно-сметная документация. Сметная стоимость выполнения работ – 6 324 132,12 руб.

***Общественные территории:***

**1**) Благоустройство территории общего пользования в районе СУ-967. Работы начаты в 2017 году, заключен муниципальный контракт с М ДЭП, работы планируется завершить до 31.08.2018 г. Сметная стоимость выполнения работ - 8 450 595 руб.

**2**) Реконструкция существующих пандусов – тротуаров в районе Храма «Воскресения Христова» (Рейтинговое голосование – 1 место). Проектом предусмотрено обеспечение безбарьерного доступа для маломобильных групп населения к Храму «Воскресения Христова» со стороны остановки общественного транспорта «улица Гагарина». Ведется ценовая экспертиза проектной документации, после завершения процедуры экспертизы будет заключен муниципальный контракт. Сметная стоимость выполнения работ – 13 920 964,64 руб.

**3**) Устройство сети велодорожек (Рейтинговое голосование – 2 место). Проектом предусмотрено обустройство маршрутов для велосипедистов вдоль ул. Восточная объездная, ул. Свободы, ул. Объездная. Ведется ценовая экспертиза проектной документации, после завершения процедуры экспертизы будет заключен муниципальный контракт. Сметная стоимость выполнения работ –10 335 594,88 руб.

**4)** Благоустройство территории общего пользования по ул. Дзержинского, 1, 3, 5. Проектом предусмотрено выполнение работ по благоустройству парковки и прилегающей к парку им. Б. Лосева территории. Ведется ценовая экспертиза проектной документации, после завершения процедуры экспертизы будет заключен муниципальный контракт. Сметная стоимость выполнения работ –15 079 515,66 руб.

Председатель Общественной С.С. Захарова

комиссии по благоустройству

территорий

Секретарь Общественной комиссии Л.А. Проняева

по благоустройству территорий

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  |