**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Общественной комиссии по благоустройству территорий**

**14.12.2018 г. Ханты-Мансийск**

**14:15 час ул. Калинина, д. 26, каб. 504**

**Присутствовали:**

**Захарова Светлана Сергеевна** - представитель Общественного совета по вопросам ЖКХ при Главе города Ханты-Мансийска;

**Ксенофонтов Александр Александрович -** заместитель директора Департамента городского хозяйства, начальник Управления благоустройства и развития жилищного хозяйства Департамента городского хозяйства;

**Мокроусов Алексей Юрьевич** – начальник отдела благоустройства и природопользования Департамента городского хозяйства;

**Дубовец Сергей Николаевич** – сопредседатель регионального штаба общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»;

**Лавренов Александр Валерьевич** – заместитель Председателя Думы города Ханты-Мансийска;

**Горбачев Юрий Иванович** – депутат Думы города Ханты-Мансийска, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

**Садриева Лилия Назимовна** – начальник отдела экологии МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»;

**Григорьева Анастасия Федоровна** – специалист-эксперт отдела благоустройства и природопользования Департамента городского хозяйства;

**Петухин Игорь Сергеевич** – и.о. начальника отдела развития жилищного хозяйства Департамента городского хозяйства.

**Рассмотрели вопросы:**

1. Завершение выполнения мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Ханты-Мансийска в 2018 году.

**Докладчик:** Ксенофонтов Александр Александрович

**Решили:**

1. Считать завершенным выполнение следующих мероприятий по благоустройству:

**Дворовые территории:**

1) ул. Ленина, д.82 – ул. Красноармейская, д.4. Сметная стоимость выполнения работ – 9 218 019,04 руб. Выполнены работы по устройству детской площадки, опор освещения и светодиодных светильников, тротуаров, травмобезопасного навливного покрытия, заглубленного контейнера для ТКО, установлено ограждение спортивной площадки, уличные тренажеры. В целях реализации трудового участия собственники помещений в многоквартирном доме приняли участие в субботнике. Общественная приемка работ состоялась 20.11.2018 г.

**Общественные территории:**

1) Благоустройство территории общего пользования в районе СУ-967. Сметная стоимость выполнения работ – 9 861 954,46 руб. Выполнены работы по устройству автопарковки, тротуаров из тротуарной плитки, водоотведения, опор освещения и светодиодных светильников, травмобезопасного наливного покрытия, установке спортивного оборудования, ограждения спортивной площадки, посев газона. Общественная приемка работ состоялась 20.11.2018 г.

2) Реконструкция существующих пандусов – тротуаров в районе Храма «Воскресения Христова» (Рейтинговое голосование – 1 место). Мероприятие реализовано в целях обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп населения к Храму «Воскресения Христова». Стоимость выполнения работ – 12 022 063,64 руб. Выполнены работы по устройству тротуаров, установке бордюрного камня, установке металлических ограждений и поручней, хангфлоров, зоны отдыха, урн и скамеек, переносу остановочного павильона, пересадке кустарников. Общественная приемка выполненных работ состоялась 16.11.2018 г.

3) Устройство сети велодорожек (Рейтинговое голосование – 2 место). Мероприятие реализовано в целях обустройства маршрутов для движения велосипедистов вдоль ул. Восточная объездная, ул. Свободы, ул. Объездная. Стоимость выполнения работ – 7 449 079,89 руб. Выполнены работы по установке бордюрного камня, укладке тротуарной плитки, понижению высоты бордюров на существеющих тротуарах, нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков, пешеходных ограждений по ул. Объездной, ул. Луговой, ул. Свободы, ул. Восточной объездной. Общественная приемка выполненных работ состоялась 26.11.2018 г.

4) Благоустройство территории общего пользования по ул. Дзержинского, 1, 3, 5. Стоимость выполнения работ – 11 993 106,55 руб.

Выполнены работы по благоустройству парковки и прилегающей к парку им. Б. Лосева территории. Выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки, установке бортавых камней, опор освещения, хангфлоров, посев газона. Общественная приема выполненных работ по благоустройству состоялась 15.11.2018 г.

Всего направлено финансовых средств – 50 544,23 тыс. руб., в том числе:

Средства Депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на исполнение наказов избирателей – 28 966,44 тыс. руб.;

Федеральный бюджет – 5 826 тыс. руб.;

Окружной бюджет – 13 594,00 тыс. руб.;

Муниципальный бюджет – 2 157,78 тыс. руб.

Председатель Общественной С.С. Захарова

комиссии по благоустройству

территорий

Секретарь Общественной комиссии Л.А. Проняева

по благоустройству территорий

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  |