Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 декабря 2018 г. N 729-рп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАСПОРЯЖЕНИЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ОТ 8 АВГУСТА 2017 ГОДА N 490-РП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПЛАНА-ГРАФИКА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ

ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ

ПРАВА НАРУШЕНЫ"

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года N 1063-р, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры":

Внести в приложение 1 к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены" следующие изменения:

1. Строку 1 изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,г. Нефтеюганск, "Многоквартирный жилой дом N 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска. 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом N 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2" | 36 | 130 | ООО "СибНефтеПромСтрой" | - | - | - | 1. Проведение технического обследования объекта и определение стоимости его достройки | до 1 февраля 2019 года | заключение по результатам обследования | - | - | - | до 27 декабря 2019 года |
| 2. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта | до 15 февраля 2019 года | привлечение застройщика для достройки объекта |
| 3. Проведение отбора застройщиков | до 1 апреля 2019 года |
| 4. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства | до 20 декабря 2019 года | завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта |

".

2. В графе 3 строки 5 цифры "10" заменить цифрой "1".

3. Строки 6, 7 изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (I очередь строительства) | 29 | 77 | ООО "Артель | - | - | - | 1. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта | до 1 марта 2019 года | привлечение застройщика для достройки объекта | - | - | - | до 30 декабря 2020 года |
| 2. Проведение отбора застройщиков | до 1 апреля 2019 года |
| 3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 20 декабря 2020 года | завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта |
| 7. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (II очередь строительства) | 20 | 84 | ООО "Артель" | - | - | - | 1. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта | до 1 марта 2019 года | привлечение застройщика для достройки объекта | - | - | - | до 30 декабря 2020 года |
| 2. Проведение отбора застройщиков | до 1 апреля 2019 года |
| 3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 20 декабря 2020 года | завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта |

".

Первый заместитель

Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Г.Ф.БУХТИН