муниципальный контракт № 310/ЭА  от 09.12.2019г.

объект: «Дополнительные работы по благоустройству улицы Мира»

Ф О Т О

отчёт

Фото 1

Тротуар (гранит) – до начала работ – 01.04.2020

Фото 2

Колонны парк им. Б. Лосева – до начала работ – 01.04.2020

Фото 3

Полы гранитные начало работ демонтаж -  12.04.2020

Фото 4

Демонтаж гранитные полы Колоннада парка им. Б. Лосева -

Фото 5

Демонтаж  плит мозаики на колоннах Входной группы парка им. Б Лосева - 14.04.20

Фото 6

Монтаж гранитных плит возле колонн Входной группы парка им. Б Лосева - 15.04.20

Фото 7

Облицовка колонн Входной группы парка им. Б Лосева  (гранит и мозаика из смальты) - 16.04.20

Фото 8

Демонтаж дорожных знаков - 23.04.20

Фото 9

Монтаж (установка щитков) дорожных знаков - 24.04.20

Фото 10

Установленные  (смонтированные ) дорожные знаки - 25.04.20

Фото 11

Монтаж полов из гранитных плит у входной группы Парка им. Б. Лосева - 26.04.20

Фото 12

Тротуар (существующий) под устройство плиточного покрытия до начала работ - 06.05.20

Фото 13

Готовое покрытие из гранитной плитки 80 мм - 12.05.20

Фото 14

Демонтаж лотковой трассы возле здания бизнес-центра (Мира13) - 16.05.20

Фото 15

Укладка защитной плитки и обратная засыпка кабельной сети -  19.05.20

Фото 16

Монтаж гранитных плит тротуара на основание из отсева - 20.05.20

Фото 17

Завершенные работы после устройства лотковой трассы - 21.05.20

Фото 18

Укладка тротуарной плитки на слой цементно-песчаной смеси - 02.06.20

Фото 19

Завершенные работы по устройству тротуара из гранита - 03.06.20

Фото 20

Завершенные работы по устройству тротуар из тротуарной плитки - 15.06.20

Фото 21

Завершенные работы по устройству гранитного покрытия возле входной группы Парка                    им. Б. Лосева - 20.06.20