

**Муниципальное образование**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**городской округ город Ханты-Мансийск**

**ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

**РЕШЕНИЕ**

 **№ 234 - VI РД**

*Принято*

 *02 марта 2018 года*

О ходе реализации Программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры города

Ханты-Мансийска на 2017-2032 годы»

за 2017 год

Заслушав информацию о ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска
на 2017-2032 годы», утвержденной Решением Думы города Ханты-Мансийска
от 04 февраля 2011 года № 1119 (в редакции решений Думы города
Ханты-Мансийска от 02 марта 2012 года №189, от 22 декабря 2017 года №199-VI РД), за 2017 год, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города
Ханты-Мансийска на 2017-2032 годы» за 2017 год согласно приложению
к настоящему Решению.

**Председатель Думы**

**города Ханты-Мансийска К.Л. Пенчуков**

*Подписано*

*02 марта 2018 года*

Приложение

к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 02 марта 2018 года №234- VI РД

**Информация**

**о ходе реализации Программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**города Ханты-Мансийска на 2017-2032 годы» за 2017 год**

В целях реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2017-2032 годы» за 2017 год были выполнены следующие мероприятия:

1. Департаментом городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска:

1.1 Утверждены изменения, вносимые в инвестиционную программу АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения города Ханты-Мансийска на 2016-2020 гг. (приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 ноября 2017 года №193-п);

1.2 В рамках муниципального контракта №249/1 от 22.11.2016 «На выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования города Ханты-Мансийск» выполнены мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения. Актуализированная схема теплоснабжения утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 16.06.2017 №523;

1.3. Выполнены мероприятия по актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Ханты-Мансийска на период с 2017 по 2027 годы. Актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения утверждены постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 16.11.2017 №1111;

1.4. В рамках муниципального контракта №247 от 08.11.2016 «На выполнение работ по корректировке Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы» выполнены мероприятия по внесению изменений в указанную программу Изменения внесены Решением Думы города Ханты-Мансийска от 22.12.2017 №199 – VI РД;

1. Выполнение мероприятий программы за 2017 год муниципальным водоканализационным предприятием муниципального образования город Ханты-Мансийск:

2.1. Выполнена реновация участка трубопровода по ул. Дзержинского от КК018-191 до КК018-179, протяженностью 352,75 метров;

2.2. Ликвидированы выгреба входящие в состав объектов многоквартирных домов муниципального фонда по следующим адресам: ул. Мира 129, ул. Березовская 51, ул. Лесная 4а, 4б, ул. Рознина 62, ул. Спортивная 18, 20, 22.

3. Выполнение мероприятий программы за 2017 год муниципальным предприятием «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск:

Теплоснабжение.

3.1. Выполнены мероприятия по капитальному ремонту (замене) сетей теплоснабжения участка теплотрассы от котельной объекта: "ПУ-10" ул. Студенческая протяженностью 100 м п.;

3.2. Выполнены в предыдущем отчетном периоде мероприятия по децентрализации системы теплоснабжения на базе котельной по ул. Павлика Морозова, 19;

Реализация инвестиционных проектов в сфере газоснабжения:

3.3. Строительство, реконструкция и модернизация питающих центров газоснабжения (ГРС, ГРП, ГРПШ):

 3.3.1. Мероприятия по реализации проекта «Инженерные сети микрорайона «Западный». Сети газоснабжения», Строительство (вынос и замена оборудования) ГГРП-1 на ПГБ-100» находятся в стадии корректировки проектной документации (заказчик МКУ «УКС г. Ханты-Мансийска»);

3.3.2. Выполнены мероприятия по строительству и введению в эксплуатацию объекта «Газопровод к микрорайону «Иртыш» и району «Береговая зона».

Строительство, реконструкция и модернизация сетей газоснабжения:

 3.4. Мероприятия «Строительство газопроводов в микрорайоне «Береговая зона» не выполнялись и находятся в стадии корректировки проектной документации (заказчик МКУ «УКС г. Ханты-Мансийска»);

3.5. Выполнены мероприятия по реконструкции стальных трубопроводов низкого давления (внутридворовые), Д 76 мм, Д 89 мм». Установлена протекторная защита на газопроводах в количестве 10 ед.

Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования:

3.6. Выполнены мероприятия по техническому диагностированию стальных газопроводов низкого давления (внутридворовые), в рамках проверки состояния газопроводов шурфовым осмотром и прибором типа «АНПИ» при техническом обслуживании и текущем ремонте;

3.7. Выполнены мероприятия по техническому диагностированию газопроводов высокого давления d 426 мм, L=52,26 км (в однотрубном исполнении), в рамках проверки состояния газопроводов шурфовым осмотром и прибором типа «АНПИ» при техническом обслуживании и текущем ремонте;

3.8. Мероприятия по оборудованию потребителей узлами учета природного газа выполняются на 100% при подключении потребителей.

Мероприятия по внедрению диспетчеризации газоснабжения:

3.9. Выполнены мероприятия по оснащению автоматизированной системой диспетчерского контроля пункта газораспределительной блочной конструкции (ПГБ) в рамках строительства газопровода к микрорайону «Иртыш» и 2 ПГБ СОТ «Геофизик»;

3.10. Выполнены мероприятия по оборудованию 2 котельных установок (ул. Калинина, 119, ул.Водопроводная,2) автоматизированной системой диспетчерского контроля и управления (АСДКУ);

3.11. Выполнены мероприятия по разработке электронной схемы диспетчеризации газоснабжения, программный комплекс в работе.

4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год акционерным обществом «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»:

4.1. Выполнены работы по строительству тепловых сетей на сумму 5 570,614 тыс. руб. путем платы за технологическое присоединение объектов города Ханты-Мансийска;

4.2. Выполнены работы по реконструкции и модернизации котельных установок в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (расходы на приобретение сырья и материалов; прибыль направляемая на инвестиции; амортизационные отчисления) на сумму 13 164,820 тыс. руб.;

4.3. Выполнены работы по реконструкции и модернизации сетей теплоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (расходы на приобретение сырья и материалов; прибыль направляемая на инвестиции; амортизационные отчисления) на сумму 24 519, 678 тыс. руб.

5. Выполнение мероприятий программы за 2017 год муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием муниципального образования город Ханты-Мансийск:

5.1. В результате проведенного аукциона от 15.12.2017 г. выполнена поставка мусоровоза с боковой загрузкой МК-3451-10 на шасси МАЗ-6312В3;

5.2. Выполнены мероприятия по установке контейнеров желтого цвета для раздельного сбора батареек, люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, термометров. Данные контейнеры установлены на улицах Ленина, Югорская, Кооперативная, Центральная площадь города Ханты-Мансийска.

6. Выполнение мероприятий программы за 2017 год муниципальным предприятием «Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск:

6.1. Выполнены мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции: 12 ТП (№1106, 1302, 3030, 172, 1431, 2001, 3040, 3043, 3046, 1005), 2 ТП-10/0,4 кВ (СОТ «Разведчик», СОТ «Витамин»), ВЛ-0,4 кВ от ТП №2226, КЛ-10 кВ (СОТ «Разведчик», СОТ «Витамин»), 2КЛ-0,4 кВ (КНС по ул. Гагарина, 111, КНС №6 по ул. КалининаУВД (ИВС), ДНС по ул. Б. Лосева);

6.2. Выполнены мероприятия по созданию систем телемеханики и связи: оборудования систем телемеханизации на 14 ТП (1101, 1206, 1210, 1320, 2003, 2031, 2034, 2044, 2054, 2113, 2200, 2201, 2202, 2203);

6.3. Выполнены мероприятия по новому строительству сетей внешнего электроснабжения (мкр. «Береговая зона». КЛ-10 кВ, мкр. «Береговая зона». КЛ-10 кВ, мкр. «Береговая зона». ТП-10/0,4кВ (1250 кВА));

6.4. Выполнены мероприятия по переводу нагрузок на ПС-110/10 кВ («Пойма». КЛ-10 кВ(III -этап), «АБЗ» (I-этап), «АБЗ» (II-этап), «АБЗ» (III-этап));

6.5. Выполнены мероприятия по электроснабжению объекта Полигон для утилизации снега (реконструкция РУ-0,4кВ ТП №1106);

6.6. Выполнены мероприятия по реконструкции РП №11 (замена оборудования РУ-10кВ и трансформаторы на тр-ры 2х1250кВа).