АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2015                                                                            №463

О проведении противопаводковых

мероприятий

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ                         «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации и осуществления комплекса мер по защите населения, предупреждению и ликвидации последствий паводков и наводнений, координации деятельности по этим вопросам, руководствуясь статьей  71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Оперативное руководство и контроль за проведением противопаводковых мероприятий возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

2.Утвердить план противопаводковых мероприятий согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Рекомендовать организациям города Ханты-Мансийска независимо от организационно-правовой формы собственности, принять участие в реализации плана противопаводковых мероприятий по защите населения и территории  города от воздействия весеннего паводка.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово - Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Шашкова А.Н.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации

города Ханты-Мансийска                                                                    Н.А.Дунаевская

Приложение

к распоряжению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 13.03.2015 №463

План

противопаводковых мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение проверки готовности привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий формирований, технические проверки водооткачивающей, инженерной и специальной техники и оборудования | до 31 марта 2015 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |
|  | Предоставление в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» перечня техники и оборудования, предназначенного для откачки воды | до 31 марта 2015 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Проведение работы с домовладельцами индивидуальных жилых домов по очистке кюветов, тротуаров, естественных водопропусков | до 31 марта 2015 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
|  | Выполнение комплекса мероприятий по очистке тротуаров от льда и снега на улицах города, организация откачки талых вод с затопляемых зон города | до 31 марта 2015 года | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие, муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление», муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |

|  | Организация работы по пропариванию ливневой канализации на территории города | до 31 марта 2015 года | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительно, для пропаривания ливневой канализации на территории города, подготовка паропередвижной установки (ППУ) | до 31 марта 2015 года | Открытое акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие, муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |
|  | Составление и утверждение перечня водопропусков, закрепленных за предприятиями города | до 06 апреля 2015 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие, муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |
|  | Представление в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города прогноза уровня воды в реке Иртыш в весенне-летний период | до 15 апреля 2015 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |
|  | Корректировка и представление в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» списка жильцов муниципального жилого фонда, проживающих в зонах возможного затопления | до 06 апреля 2015 года | Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление», муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |
|  | Создание оперативных бригад по проведению противопаводковых мероприятий с представлением приказа и графика круглосуточного дежурства в ЕДДС города, телефоны: 05, 055, 33-63-68 | до 06 апреля 2015 года | Открытое акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление», муниципальное водоканализационное предприятие, муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие |
|  | Обеспечение контроля за очисткой водопропусков на строительных площадках города, силами подрядных организаций | до 06 апреля 2015 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |
|  | Проведение проверки затопляемой береговой полосы на территории города Ханты-Мансийска | до 06 апреля 2015 года | Ханты-Мансийский линейный отдел госморречнадзора (по согласованию), Ханты-Мансийское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию) |
|  | Проведение проверки гидротехнических сооружений, находящихся на территории города, информация представляется в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» | до 06 апреля 2015 года | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |
|  | Проведение комплекса работ по предотвращению аварийных ситуаций в паводковый период на подземных газопроводах, проходящих в районе пойменной части рек | в период весеннего паводка | Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз» |
|  | - Обеспечение защиты передающих устройств, находящихся в затопляемой зоне. Осмотры трансформаторных подстанций на предмет отсутствия (наличия) паводковых вод в кабельных каналах. Откачка воды. Осмотр воздушных линий электропередач | в период весеннего паводка | Муниципальное предприятие «Городские электрические сети» |
|  | - Контроль водопропуска на территории канализационных очистных сооружениях | в период весеннего паводка | Муниципальное водоканализационное предприятие |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка в период паводка | по необходимости | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» |
|  | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города | 25 марта 2015 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |
|  | Организация необходимых противоэпидемических мероприятий, исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города | в период весеннего паводка | Отдел по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |