АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2018                                                                                                 №266

О проведении противопаводковых

мероприятий в 2018 году

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ                  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации и осуществления комплекса мер по защите населения, предупреждению и ликвидации последствий паводков и подтоплений, координации деятельности сил и средств постоянной готовности, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Оперативное руководство по проведению противопаводковых мероприятий возложить на Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

2.Контроль за проведением противопаводковых мероприятий возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

3.Утвердить план противопаводковых мероприятий в 2018 году согласно приложению к настоящему постановлению.

4.Рекомендовать организациям города Ханты-Мансийска, независимо от организационно-правовой формы собственности, принять участие в реализации плана противопаводковых мероприятий в 2018 году по защите инфраструктуры и населения города от воздействия весеннего паводка.

5.Опубликовать настоящее постановление  в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска                          в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Шашкова А.Н.

Глава города

Ханты-Мансийска							        М.П.Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 18.04.2018 №266

План

противопаводковых мероприятий в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание оперативных бригад по проведению противопаводковых мероприятий с представлением приказа и графика круглосуточного дежурства в ЕДДС города, телефоны: 05, 055, 33-63-68 | до 31 марта 2018 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |
| 2. | Проведение разъяснительной работы с домовладельцами индивидуальных жилых домов о необходимости очистки кюветов, тротуаров, естественных водопропусков | до 31 марта 2018 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |
| 3. | Выполнение комплекса мероприятий по очистке тротуаров от льда и снега на улицах города, организовать откачку талых вод с затопляемых зон города | до 31 марта 2018 года | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск; муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 4. | Организация работы по пропариванию ливневой канализации на территории города | до 31 марта 2018 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 5. | Подготовка паропередвижной установки (ППУ) для пропаривания ливневой канализации на территории города | до 31 марта 2018 года | Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (по согласованию); муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 6. | Представление в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» перечня техники и оборудования муниципальных предприятий города, предназначенного для откачки воды | до 05 апреля 2018 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 7. | Составление и утверждение перечня водопропусков, закрепленных за предприятиями города | до 07 апреля 2018 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 8. | Представление в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прогноз уровня воды в реке Иртыш в весенне-летний период | до 07 апреля 2018 года | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |
| 9. | Корректировка и представление в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» актуализированного списка жильцов муниципального жилого фонда, проживающих в зонах возможного подтопления | до 07 апреля 2018 года | Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| 10. | Проведение проверки готовности привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий формирований, технических проверок водооткачивающей, инженерной и специальной техники и оборудования | до 07 апреля 2018 года | Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (по согласованию); муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования город Ханты-Мансийск; муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск; муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 11. | Обеспечение контроля за очисткой водопропусков на строительных площадках города силами подрядных организаций | до 07 апреля 2018 года | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» |
| 12. | Проведение проверки береговой полосы территории города Ханты-Мансийска на предмет подтопляемости | до 07 апреля 2018 года | Ханты-Мансийский линейный отдел Госморречнадзора (по согласованию); Ханты-Мансийское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 13. | Проведение комплекса работ по предотвращению аварийных ситуаций в паводковый период на подземных газопроводах, проходящих в районе пойменной части рек | в период весеннего паводка | Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 14. | - Обеспечение защиты передающих устройств, находящихся в затопляемой зоне. Осмотр трансформаторных подстанций на предмет отсутствия (наличия) паводковых вод в кабельных каналах, откачку воды, осмотр воздушных линий электропередач | в период весеннего паводка | Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийские городские электрические сети» муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 15. | - Обеспечение контроля водопропуска на территории канализационных очистных сооружений | в период весеннего паводка | Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск |
| 16. | Обеспечение охраны общественного порядка в период паводка | по необходимости | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию) |
| 17. | Организация необходимых противоэпидемических мероприятий исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города | в период весеннего паводка | Отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска; отдел по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 18. | Размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет и в средствах массовой информации тематических материалов о ходе проведения противопаводковых мероприятий в 2018 году | в период весеннего паводка | Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |