АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2017                                                                                      №449

О внесении изменений в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска

от 17.10.2013 №1324 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие

жилищного и дорожного хозяйства,

благоустройство города

Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы»

На основании решения Думы города Ханты-Мансийска от 28.04.2017 №112-VI РД «Об одобрении проекта изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы», в соответствии                             с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного            округа – Югры от 09.10.2013 №423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие                  жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре                       на 2016-2020 годы», постановлением Администрации города                      Ханты-Мансийска от 08.12.2014 №1191 «О программах города                   Ханты-Мансийска», руководствуясь  статьей 71 Устава города                     Ханты-Мансийска:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.Раздел II муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«II.Цели, задачи и показатели их достижения

1.Цель: Улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории города с применением практики инициативного бюджетирования.

2.Задачи:

1)организация содержания придомовой территории и капитального ремонта муниципальных жилых помещений, многоквартирных домов;

2)ремонт, содержание и обслуживание объектов дорожного хозяйства;

3)благоустройство и озеленение территории города.

Данные цели и задачи создадут максимально благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания жителей города.

3.Показатели, характеризующие результаты реализации муниципальной программы:

1)уменьшение доли общей площади многоквартирных домов,                         в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов                         с физическим износом от 31 до 70%, на 4,2 %;

2)увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города,                на 0,9%;

3)увеличение доли дворовых территорий, благоустройство которых отвечает утвержденным стандартам, на 0,5 %;

4)увеличение количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда на 11 единиц;

5)увеличение количества помещений специализированного жилищного фонда, в которых произведен капитальный ремонт,                          на 2 единицы;

6)снижение количества многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту, на 35 единиц;

7)снижение доли аварийного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда города на 0,5%;

8)увеличение доли общей протяженности освещенных частей               улиц города в общей площади улично-дорожной сети на 1%;

9)увеличение протяженности линий освещения на автомобильных дорогах и  искусственных сооружениях на 30 км;

10)увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 32,8 км;

11)доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, составит 0%;

12)увеличение протяженности дорог 1 категории (магистральные дороги регулируемого движения) на 0,29 км;

13)увеличение протяженности дорог 2 категории (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения) на 3,5 км;

14)увеличение доли восстановленных газонов в соответствии                      с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства на 25%;

15)увеличение доли городских лесов, в отношении которых проведены мероприятия, направленные на устранение последствий воздействия на зеленые насаждения негативных причин и устранение самих причин, а также мероприятия по повышению уровня благоустройства, на 100%;

16)увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования на 1314,7 кв.м;

17)увеличение благоустроенных дворовых территорий на 11 единиц;

18)увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц                   в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий                              на 2857,5 чел./час;

19)увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц              в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий на 5%.

Оценка достижения запланированных значений показателей будет осуществляться ежемесячно по итогам проведенной работы.

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы по годам, представлена в приложении 1 к настоящей Программе.».

1.2.Раздел III муниципальной программы дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5.Формирование современной городской среды, включающее                      в себя:

1)комплексное благоустройство дворовых территорий;

2)комплексное благоустройство мест общего пользования.».

1.3.Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4.Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 23.05.2017 №449

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы

Наименование программы: «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города                        Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы».

Координатор программы: Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70% | % | 7,8 | 7,05 | 6,25 | 5,4 | 4,53 | 3,6 | 3,6 |
| 2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города | % | 70,8 | 70,9 | 71,1 | 71,3 | 71,5 | 71,7 | 71,7 |
| 3. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых отвечает утвержденным стандартам | % | 55,2 | 55,3 | 55,4 | 55,5 | 55,6 | 55,7 | 55,7 |
| 4. | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда | единица | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 146 | 146 |
| 5. | Капитальный ремонт специализированного жилого фонда | единица | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Количество многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту | единица | 296 | 289 | 282 | 275 | 268 | 261 | 261 |
| 7. | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда города | % | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| 8. | Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети | % | 99 | 99,2 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 100 | 100 |
| 9. | Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях | км | 298,4 | 298,4 | 313,4 | 313,4 | 328,4 | 328,4 | 328,4 |
| 10. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 149,2 | 151,7 | 162,2 | 171,0 | 179,0 | 182,0 | 182,0 |
| 11. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Протяженность дорог 1 категории (магистральные дороги регулируемого движения) | км | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,15 | 40,20 | 40,30 | 40,30 |
| 13. | Протяженность дорог 2 категории (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения) | км | 36,7 | 36,7 | 39,3 | 39,6 | 40 | 40,2 | 40,2 |
| 14. | Доля восстановленных газонов в соответствии с критериями оценки качества содержания зеленого хозяйства | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 15. | Доля городских лесов, в отношении которых проведены мероприятия, направленные на устранение последствий воздействия на зеленые насаждения негативных причин и устранение самих причин, а также мероприятия по повышению уровня благоустройства | % | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 100 | 100 |
| 16. | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 11,439 | 11,439 | 11,570 | 11,570 | 11,570 | 11,570 | 11,570 |
| 17. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | 261 | 261 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 18. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | чел./час | 0 | 0 | 2857,5 | 2857,5 | 2857,5 | 2857,5 | 2857,5 |
| 19. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 23.05.2017 №449

Перечень основных мероприятий

| № п/п | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с показателями программы) | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры (№ показателя п.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | Департамент городского хозяйства; Департамент муниципальной собственности | Департамент городского хозяйства; Служба муниципального заказа в ЖКХ; Департамент муниципальной собственности | всего | 1218654995,05 | 211982261,02 | 260882357,34 | 248596792,23 | 248596792,23 | 248596792,23 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет города | 1218654995,05 | 211982261,02 | 260882357,34 | 248596792,23 | 248596792,23 | 248596792,23 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами | Департамент городского хозяйства | Департамент городского хозяйства; Служба муниципального заказа в ЖКХ | всего | 301334714,83 | 67642841,51 | 57218973,32 | 58197900,00 | 59137500,00 | 59137500,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 152439300,00 | 26240400,00 | 30396000,00 | 31307900,00 | 32247500,00 | 32247500,00 |
|  |  |  |  | бюджет города | 148895414,83 | 41402441,51 | 26822973,32 | 26890000,00 | 26890000,00 | 26890000,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них (№ показателя п.8, 9, 10, 11, 12, 13) | Департамент городского хозяйства | Служба муниципального заказа в ЖКХ | всего | 1144165093,68 | 334325255,52 | 202459838,16 | 202460000,00 | 202460000,00 | 202460000,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 134190875,94 | 134190875,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет города | 1009974217,74 | 200134379,58 | 202459838,16 | 202460000,00 | 202460000,00 | 202460000,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города (№ показателя п.14, 15) | Департамент городского хозяйства; Департамент муниципальной собственности | Департамент городского хозяйства; Служба муниципального заказа в ЖКХ; МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» | всего | 767878449,44 | 197400770,11 | 146942326,33 | 141178451,00 | 141178451,00 | 141178451,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 60747200,00 | 38150000,00 | 5649300,00 | 5649300,00 | 5649300,00 | 5649300,00 |
|  |  |  |  | бюджет города | 710646400,96 | 159250770,11 | 139171814,21 | 137407938,88 | 137407938,88 | 137407938,88 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Формирование современной городской среды (№ показателя п.16, 17, 18,19) | Департамент городского хозяйства | Департамент городского хозяйства; Служба муниципального заказа в ЖКХ | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  |  |  | всего | 3435548404,52 | 811351128,16 | 665382283,03 | 652311931,11 | 653251531,11 | 653251531,11 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 347377375,94 | 198581275,94 | 36045300,00 | 36957200,00 | 37896800,00 | 37896800,00 |
|  |  |  |  | бюджет города | 3088171028,58 | 612769852,22 | 629336983,03 | 615354731,11 | 615354731,11 | 615354731,11 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |