АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2010                                                                              № 820

Об утверждении плана мероприятий по

энергосбережению, энергоэффективности

и энергобезопасности в городе Ханты-Мансийске

на 2010-2012 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ                        «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры             от 17.12.2009 № 559-рг «О мерах по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1.Утвердить план мероприятий по энергосбережению, энергоэффективности и энергобезопасности в городе Ханты-Мансийске на 2010-2012 годы согласно приложению.

2.Ответственным исполнителям представлять в департамент градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации города ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о выполнении плана согласно приложению.

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                          А.Г.Букаринов

2

Приложение к постановлению администрации

города Ханты-Мансийска

от 08.07.2010 № 820

План мероприятий

по энергосбережению, энергоэффективности и энергобезопасности в городе Ханты-Мансийске» на 2010-2012 годы

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Пункт, статья Федераль- ного закона | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений при проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности | постоянно | ст. 11 | Муниципальные заказчики |
| 2. | Включение в бюджет города на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 г.г. расходов на проведение мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов, а также вводу установленных приборов учета в эксплуатацию | до 01.10.2010 | п. 3 ст. 13 | Департамент управления финансами, департамент градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, департамент муниципальной собственности |
| 3. | Включение мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов, а также вводу установленных приборов учета в эксплуатацию в городские целевые программы на 2010 - 2015 годы | за 30 календарных дней до внесения изменений в бюджет города | п. 3 ст. 13 | Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ, субъекты бюджетного планирования |
| 4. | Проведение мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу Федерального закона, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета энергетических ресурсов, а также ввода установленных приборов учета в эксплуатацию | до 01.01.2011 | п. 3 ст. 13 | Заместители главы города, курирующие соответствующие направления, департамент муниципальной собственности, балансодержатели зданий, строений, сооружений |
| 5. | Рассмотрение возможности включения в бюджет города расходных обязательств по компенсации организациям коммунального комплекса, осуществляющим установку приборов учета с оплатой в рассрочку, расходов, понесенных ими в связи с предоставлением рассрочки, в том числе осуществление расчета необходимой финансовой потребности на реализацию расходного обязательства | до 01.02.2011 | п. 9 ст. 13 | Департамент управления финансами |
| 6. | Рассмотрение возможности включения в бюджет города расходных обязательств по поддержке отдельных категорий потребителей энергетических ресурсов путем выделения им средств на установку приборов учета, в том числе осуществление расчета необходимой финансовой потребности на реализацию расходного обязательства | до 01.02.2011 | п. 11 ст.13 | Департамент управления финансами, заместитель главы города Пузынина Т.Н. |
| 7. | Разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | до 01.08.2010 | ст. 14, п. 3 ст. 48 | Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ, комитет по экономике и прогнозированию |
| 8. | Организация и проведение первого обязательного энергетического обследования объектов муниципальной собственности, результаты которого подлежат учету при заключении энергосервисных договоров (контрактов) либо при проведении капитального ремонта объектов муниципальной собственности | до 31.12.2012 | ст. 16 | Департамент муниципальной собственности, департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ, балансодержатели зданий, строений, сооружений |
| 9. | Включение в бюджет города на плановый период 2011 -2012 г.г. расходов на проведение первого обязательного энергетического обследования объектов муниципальной собственности | до 01.10.2010 | ст. 16 | Департамент управления финансами, департамент муниципальной собственности |
| 10. | Включение мероприятий по проведению первого обязательного энергетического обследования в городские целевые программы на 2011 – 2012 годы | до 01.09.2010 | ст. 16 | Комитет по экономике и прогнозированию |
| 11. | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с планом мероприятий | постоянно | п. 2 ст. 22 | Пресс секретарь главы города, МУ «Городской информационный центр», заместитель главы города Морозов Г.А. |
| 12. | Обеспечение снижения объема потребленных энергетических ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленных в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента | постоянно | ст. 24 | Заместители главы города, курирующие соответствующие направления, органы администрации, муниципальные предприятия, бюджетные учреждения |
| 13. | Осуществление планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций бюджетными учреждениями с учетом мероприятий, предусмотренных 13 пунктом настоящего плана | постоянно | ст. 24 | Заместители главы города, курирующие соответствующие направления, главные распорядители бюджетных средств |
| 14. | Разработка и принятие программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями с участием муниципального образования за исключением бюджетных учреждений | до 15.07.2010 | ст. 25, | Заместители главы города, курирующие соответствующие направления, департамент муниципальной собственности |
| 15. | Обеспечение размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг | постоянно |  | Заместители главы города, курирующие соответствующие направления, муниципальные заказчики |
| 16. | Организация и проведение ежегодного городского конкурса на лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | до 01.12.2010 |  | Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ, комитет по экономике и прогнозированию |