Изменения в действующий контракт довели должностное лицо до суда

В августе 2015 года постановлением УФАС по ХМАО должностное лицо города Советский было привлечено к административной ответственности (штраф в размере 20 тысяч рублей).

Дело в том, что при строительстве 3 очереди крытого катка в Советском было заключено дополнительное соглашение к уже действующему контракту об изменении сроков завершения строительства. Подобные действия являются нарушением Закона о контрактной системе и влекут за собой ограничение конкуренции.

В своих пояснениях должностное лицо объяснило свои действия нехваткой финансирования, в связи с чем, заказчику  пришлось сдвинуть сроки сдачи объекта.

Комиссия УФАС по ХМАО, изучив материалы дела, пришла к выводу, что согласно документации в контракте нет сведений о необходимости выдачи аванса. Кроме того,  согласно контракту оплата производится на основании предоставленных актов о выполненных работах. Следовательно, действия  заказчика расцениваются как нарушение закона.

Не согласившись с решением антимонопольщиков должностное лицо обратилось в Советский районный суд. Рассмотрев жалобу, суд не выявил оснований для продления сроков действующего контракта, оставив постановление Ханты-Мансийского УФАС России без изменений.