Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Ханты - Мансийск ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  12.03.2009                                                                               № 156

О проведении противопаводковых

мероприятий в 2009 году

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации и осуществления комплекса мер по защите населения, предупреждению и ликвидации последствий паводков и наводнений, координации деятельности по этим вопросам:

1. Поручить городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту - комиссия по ЧС и ОПБ) оперативное руководство и контроль за проведением противопаводковых мероприятий.

2. Утвердить План мероприятий, связанных с весенним ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2009 года согласно приложению.

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, департаменту муниципальной собственности (Дунаевская Н.А.) в срок до 20.08.2009 (возможна корректировка даты) представить материалы о размере ущерба в городскую комиссию по ЧС и ОПБ через муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

4. Муниципальному учреждению «Городской информационный центр» (Максимова Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города		                   		            А.Г.Букаринов

Приложение

к постановлению главы

города Ханты-Мансийска

от 12.03.2009 № 156

План мероприятий, связанных с весенним ледоходом и половодьем в

весенне-летний период 2009 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города прогноз уровня воды в реке Иртыш в весенне-летний период | до 17 апреля 2009 года | МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» (Александрой В.И.) |
|  | Утвердить перечень водопропусков, закрепленных за предприятиями | до 03 апреля 2009 года | Управление жилищно-коммунального комплекса (Корниенко Ю.И.) |
|  | Провести обследование гидротехнических сооружений города и выполнить необходимый объем работ по их укреплению в местах предполагаемого высокого уровня паводковых вод | до 16 апреля 2009 года | Управление жилищно-коммунального комплекса (Корниенко Ю.И.), МУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» (Варняга А.Н..) , МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» (Александрой В.И.) |
|  | Выполнить мероприятия по защите от наводнений и талых вод строений, территорий и другого имущества. Обеспечить подготовку водопропусков к приему талых и ливневых вод вдоль границ участка. Информацию представить в МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» | до 02 апреля 2009 года | Руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от их организационно-правовой собственности |
|  | При необходимости заключить договор с закрытым акционерным обществом «Назымская НГРЭ» на использование двух паропередвижных установок | в период весеннего паводка | МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» (Александрой В.И.) |
|  | Провести проверку готовности муниципальных предприятий города к весеннему паводку | до 30 марта 2009 года | Управление жилищно-коммунального комплекса (Корниенко Ю.И.) |
|  | Заключить договоры с Ханты-Мансийской базой авиационной охраны лесов (Шевцов И.П.) на подготовку группы | при необходимости | Управление транспорта, связи и дорог (Лиханов Н.В.), МУ «Управление по делам |

|  |  | взрывников и необходимых материалов для проведения работ по ликвидации заторов льда, с государственным учреждением «Ханты-Мансийский окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Точенова Н.В.) на организацию регулярного информирования населения о прохождении паводка, с ОАО «Авиакомпания «Utair» (Мартиросов А.З.) и ОАО «Северречфлот» (Сандулов С.Г.) на подготовку необходимых плавсредств и вертолетной техники для проведения спасательных работ |  |  | ГО, ЧС и ОПБ» (Александрой В.И.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнить комплекс мероприятий по очистке тротуаров от льда и снега на улицах города, организовать откачку талых вод с затопляемых зон города | до 30 марта 2009 года |  | МУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» (Томша Ф.И.), муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» (Ослин А.С.) |
|  |  | Обеспечить защиту передающих устройств, находящихся в затопляемой зоне | в период весеннего паводка |  | Муниципальное предприятие «Городские электрические сети» (Дмитриев С.Н.), дорожно- эксплуатационное предприятие (Борозна О.В.), управляющие компании |
|  |  | Обеспечить оперативные бригады муниципальных коммунальных предприятий бесперебойной связью | на период ледохода и паводка |  | Управление транспорта, связи и дорог (Лиханов Н.В.), единая дежурно- диспетчерская служба (ЕДДС) города (Джумасов Т.С.) |
|  |  | Подготовить необходимое количество транспорта, механизмов, спасательных средств к проведению работ службами и нештатными аварийно-спасательными формированиями (НАСФ) | в период весеннего паводка |  | Управление транспорта, связи и дорог (Лиханов Н.В.), МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» (Александрой В.И.) |
|  |  | Представить в постоянную эвакокомиссию (Пузынина Т.Н.) список жильцов муниципального жилого фонда, проживающих в зонах возможного затопления | до 06 апреля 2009 года |  | Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» (Ослин А.С.) |
|  |  | Обеспечить охрану общественного порядка, установить круглосуточное дежурство в местах возможного затопления. Провести работу с домовладельцами индивидуальных жилых домов по очистке кюветов, тротуаров, естественных водопропусков | с 30 марта 2009 года |  | Межмуниципальный отдел внутренних дел «Ханты-Мансийский» (Пастущук Г.З..), управление жилищно-коммунального комплекса (Корниенко Ю.И.) |
|  |  | Создать оперативные бригады по проведению противопаводковых мероприятий с представлением приказа и графика круглосуточного дежурства в ЕДДС, телефоны: 05, 055, 33-63-68 | до 30 марта 2009 года |  | Муниципальные предприятия: «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (Сафонов СИ.), «Дорожно- эксплуатационное предприятие» (Борозна О.В.), «Жилищно-коммунальное управление» (Ослин А.С.), «Водоканализационное предприятие» (Подтеребков В.С). |
|  |  |  |  | Рекомендовать предприятиям и организациям (по согласованию): филиал № 8 государственного предприятия «Северавтодор» (Егоров А.П.), закрытое акционерное общество «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция» (Рязанцев О.А.), закрытое акционерное общество «Варьеганнефтеспецстрой» (Вайсбурт А.М.), строительное управление №967 (Гирин В.В.) |  |
|  | Обеспечить контроль за очисткой водопропусков на строительных площадках города силами подрядных организаций |  | до 30 марта 2009 года | Заместитель директора департамента градостроительства, архитектуры и ЖКХ по вопросам организации строительства Горшков А.П., учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства ХМАО-Югры» (Чесноков И.Г.) (по согласованию) |  |