#### Муниципальное  образование

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

#### городской округ город  Ханты – Мансийск

### ГЛАВА   ГОРОДА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  21.03.2007                                                                   № 122-р

Об утверждении плана

мероприятий по формированию

безбарьерной среды для

маломобильных групп населения

В целях исполнения требований законодательства в сфере обеспечения прав инвалидов и маломобильных групп населения на пользование объектами социальной, транспортной инфраструктур, информации  и   связи,  распоряжения  главы города от 12.10.2006 № 591-р «О мерах по обеспечению прав инвалидов»:

1. Утвердить план мероприятий по формированию безбарьерной среды и созданию условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи инвалидам и другим маломобильным группам населения в городе Ханты-Мансийске на 2007 год  согласно приложению.

2. Предусмотренные в бюджете города по программе «Старшее поколение» 3,0 млн. рублей направить на реализацию плана мероприятий по формированию безбарьерной среды для  маломобильных групп населения.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности   привести в соответствие с Законом Российской Федерации  от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» эксплуатируемые объекты, относящиеся к социальной инфраструктуре.

4. Муниципальному учреждению «Городской информационный центр» (Максимова Е.А.) опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации.

5. Контроль  за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города, директора департамента градостроительства,  архитектуры и ЖКХ Кучерявого А.Н. и заместителя главы города по социальным вопросам Семенова Ю.П. (в соответствии с распределением обязанностей).

Глава города                                                        В.М.Судейкин

Приложение

к распоряжению главы

города Ханты-Мансийска

от 21.03.2007 № 122-р

План мероприятий

по формированию безбарьерной среды

и созданию условий для беспрепятственного доступа

к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи инвалидам  и другим маломобильным группам населения  в городе Ханты-Мансийске

на 2007 год

I. Организационные мероприятия

В   соответствии   с   распоряжением    главы города от 12.10.2006 № 591-р «О мерах по обеспечению прав инвалидов» проведены организационные мероприятия:

1. Создана координационная комиссия по обеспечению прав инвалидов на  пользование объектами социальной инфраструктуры города. В результате проведенных двух заседаний комиссии рассмотрены основные вопросы по созданию доступности, безопасности на право пользования инвалидов объектами социальной структуры. В адрес 33 руководителей различных форм собственности направлены  письма с предложением привести в соответствие с нормами  находящиеся в эксплуатации объекты.

2. Проведена экспертиза объектов социальной  инфраструктуры на соответствие требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Обследовано более 100 различных объектов и  подготовлен перечень объектов муниципальной собственности для реконструкции в  течение 2007 года.

3. Предусмотрено в бюджете города на 2007 год финансирование в объеме 3,0 млн. рублей для проведения мероприятий по реконструкции  объектов социальной, транспортной инфраструктур.

4. Проведено обследование автостоянок, расположенных на территории города,  по определению мест парковки  для инвалидов на  стоянках,  установлено более 10 соответствующих дорожных знаков в местах наиболее часто востребованных инвалидами.

# II.   Мероприятия по формированию безбарьерной среды и созданию условий для беспрепятственного

# доступа к объектам  социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи инвалидам и другим маломобильным группам населения

| № п/п | Наименование объекта, организации, учреждения (месторасположение) | Мероприятие по реконструкции | Срок выполнения | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жилищное управление администрации города (1 этаж жилого дома по ул. Маяковского, 9) | обустройство парковки, устройство пандуса, устройство поручней | летний период 2007 года | бюджет города | администрация города Ханты-Мансийска |
| 2. | Городской совет ветеранов войны и труда (1 этаж жилого дома по ул. Калинина, 34) | обустройство подъезда, устройство пандуса, устройство поручней, снижение высоты ступеней, расширение входного проема | летний период 2007 года | бюджет города | департамент муниципальной собственности |
| 3. | Городское общество инвалидов (1 этаж жилого дома по ул. Чехова, 67) | ремонт подъездных путей, снижение высоты бордюра, устройство пандуса, расширение входного проема, снижение высоты порога и ступеней | летний период 2007 года | бюджет города | департамент муниципальной собственности |
| 4. | Врачебно-физкультурный диспансер (1 этаж жилого дома по ул. Гагарина, 123) | устройство пандуса для съезда с тротуара, демонтаж в/п трубы, снижение высоты порога | летний период 2007 года | бюджет города | департамент муниципальной собственности |
| 5. | Аптека №222 ОАО «Ханты-Мансийская аптека» (1 этаж жилого дома по ул. Гагарина, 123) | устройство пандуса для съезда с тротуара, демонтаж в/п трубы, снижение высоты порога | летний период 2007 года | бюджет города | департамент муниципальной собственности |
| 6. | Бюро медико-социальной экспертизы, отделение дневного пребывания пенсионеров (1 этаж жилого дома по ул. Пионерская, 46) | (аренда, ПСД собственник здания) снижение высоты порога, расширение входного проема, расширение тамбура | летний период 2007 года | бюджет города | департамент муниципальной собственности |
| 7. | Отдел субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг (1 этаж жилого дома по ул. Шевченко, 36 «а») | устройство съезда с тротуара, устройство пандуса, устройство поручней, снижение высоты ступеней, расширение входного проема, устройство поручней внутри помещения | летний период 2007 года | бюджет города | МУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» |
| 8. | МП «Дом быта «Сибирь» (ул. Калинина, 75) | снижение высоты бордюра, устройство пандуса, расширение входного проема | летний период 2007 года | бюджет города | МП «Дом быта «Сибирь» |
| 9. | МУ «ЦСП «Дружба» (ул. Рознина, 104) | снижение высоты бордюра, устройство поручней, устройство пандуса | летний период 2007 года | бюджет города | МУ «ЦСП «Дружба» |
| 10. | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (ул. Калинина, 1) | обустройство подъезда, снижение высоты бордюра, устройство пандуса, устройство поручней, снижение высоты ступеней, расширение входного проема | май 2007 года | бюджет города | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» |
| 11. | Городская баня №1 (ул. Дзержинского, 23) | обустройство подъезда, устройство пандуса, устройство поручней, снижение высоты ступеней, расширение входного проема | летний период 2007 года | бюджет города | МП «Жилищно-коммунальное управление» |
| 12. | Администрация города Ханты-Мансийска (ул. Дзержинского, 6) | обустройство крыльца, устройство поручней, устройство пандуса | летний период 2007 года | бюджет города | администрация города Ханты-Мансийска |
| 13. | Городская библиотека (общий вход с комитетом по образованию, ул. Чехова, 71) | обустройство подъезда, устройство пандуса, устройство поручней, снижение высоты порога | летний период 2007 года | бюджет города | комитет по образованию |
| 14. | Парикмахерская «Шарм» (ул. Карла Маркса, 15) | снижение высоты порога | летний период 2007 года | за счет собственных средств | МП «Дом быта «Сибирь» |
| 15. | Пункт милиции (ул. Чехова, 67) | обустройство подъезда, устройство пандуса, устройство поручней, снижение высоты ступеней, расширение входного проема | летний период 2007 года | бюджет города | департамент муниципальной собственности |
| 16. | Отделение почтовой связи, пункт милиции, поликлиника, (1 этаж общежития по ул. Кооперативная, 36 «б») | снижение высоты бордюра, устройство пандуса, устройство поручней, снижение высоты ступеней | летний период 2007 года | бюджет города | МП «Водоканал» |
| 17. | Клуб «Авиатор» (ул. Мира, 99) | обустройство тротуара, устройство пандуса, устройство поручней, снижение высоты ступеней, расширение входного проема и тамбура | летний период 2007 года | бюджет города | МУ «ЦСП «Дружба» |
| 18. | Административное здание комитета по образованию (ул. Чехова, 71) | устройство пандуса с поручнями, устройство кровельного навеса, замена крыльца на капитальное, расширение дверного проема с заменой дверных блоков | летний период 2007 года | бюджет города | комитет по образованию |
| 19. | МУ «ЦСП «Факел» (ул. Пристанская, 4) | обустройство тротуара, устройство пандуса, устройство поручней, снижение высоты ступеней и порогов | летний период 2007 года | бюджет города | МУ «ЦСП «Дружба» |
| 20. | Городская библиотека (ул. Березовская, 35) | обустройство подъезда, тротуара, расширение входного проема, снижение высоты ступеней и порога | летний период 2007 года | бюджет города | МУ «Централизованная библиотечная система» |
| 21. | МОУДО «Станция юных техников» (ул. Дзержинского, 37) | устройство пандуса, устройство поручней, снижение высоты ступеней, расширение входного проема, устройство пандуса внутри здания | летний период 2007 года | бюджет города | МОУДО «Станция юных техников» |
| 22. | МОУ «Межшкольный учебный комбинат» (ул. Комсомольская, 36) | устройство пандуса, выровнять пол в тамбуре, убрать пороги, устройство поручней, расширение дверного проема, замена дверных блоков | летний период 2007 года | бюджет города | МОУ «Межшкольный учебный комбинат» |
| 23. | МДОУ №4 «Снежинка» (ул. Мичурина, 36) | благоустройство, тротуары, расширение дверных проемов, замена дверных блоков | летний период 2007 | бюджет города | МДОУ №4 «Снежинка» |
| 24. | МДОУ ЦРР №8 «Солнышко» (ул. Островского, 38) | снижение высоты бордюра, устройство пандуса с поручнями, обустройство подъезда | летний период 2007 года | бюджет города | МДОУ ЦРР №8 «Солнышко» |
| 25. | МДОУ №10 «Голубок» (ул. Свердлова, 10) | устройство пандуса с поручнями, замена крыльца на капитальное, благоустройство, тротуары | летний период 2007 | бюджет города | МДОУ №10 «Голубок» |
| 26. | МДОУ №21 «Теремок» (ул. Комсомольская, 30-А) | устройство пандуса с поручнями, снижение высоты ступеней и порогов | летний период 2007 | бюджет города | МДОУ №21 «Теремок» |
| 27. | МДОУ №2 «Улыбка» (ул. Свободы, 13) | устройство пандуса с поручнями, благоустройство, устройство съезда к зданию с дороги, тротуары, расширение дверного проема, замена дверных блоков | летний период 2007 | бюджет города | МДОУ №2 «Улыбка» |
| 28. | МДОУ №3 «Васильки» (ул. Механизаторов, 3) | демонтаж бордюра на территории, устройство пандуса с поручнями, замена тамбура | летний период 2007 | бюджет города | МДОУ №3 «Васильки» |