АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.05.2012                                                             №  676

О внесении изменений в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска

от 15.08.2011 № 961

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.12.2010 №1543 «О порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 15.08.2011 №961 «О долгосрочной целевой программе «Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске на 2011-2020 годы», изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации

города Ханты-Мансийска                                                                           К.Л.Пенчуков

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от  31.05.2012  №  676

Долгосрочная целевая программа

«Развитие улично-дорожной сети

в городе Ханты-Мансийске

на 2011-2020 годы»

(далее – программа)

Город Ханты-Мансийск,

2012 год

| Паспорт долгосрочной целевой программы |  |
| --- | --- |
| Наименование долгосрочной целевой программы | Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске на 2011-2020 годы |
| Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы | Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 13.07.2010 № 225-р «О разработке долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске на 2011-2020 годы»; распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 20.07.2010 № 236-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 13.07.2010 № 225-р» |
| Дата утверждения долгосрочной целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 15.08.2011 № 961 «О долгосрочной целевой программе «Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске на 2011 – 2020 годы» |
| Основание для разработки долгосрочной целевой программы | Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года; Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»; # Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Бюджетный кодекс Российской Федерации; целевая программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы»; постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.12.2010 №1543 «О Порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ города Ханты-Мансийска» |
| Разработчик долгосрочной целевой программы | Открытое акционерное общество «Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект»; управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Заказчик-координатор долгосрочной целевой программы | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Заказчики долгосрочной целевой программы | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители долгосрочной целевой программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент городского хозяйства); Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент градостроительства и архитектуры) |
| Цели и задачи долгосрочной целевой программы | Цели: - приведение уровня развития улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска (далее – УДС) в соответствие с уровнем автомобилизации и спросом на автомобильные перевозки; - повышение эффективности функционирования городского транспорта; - обеспечение безопасного транспортного сообщения по улицам и дорогам города Ханты-Мансийска, снижение аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий; - улучшение внешнего вида территории города Ханты-Мансийска, повышение комфортности дорог, улиц, тротуаров, улучшение экологической обстановки в городе. Задачи: - повышение пропускной способности улично-дорожной сети путем строительства, реконструкции и капитального ремонта существующих улиц и развязок, транспортных узлов; - использование магистральной сети по назначению и повышение эффективности использования проезжей части магистральной сети; - уменьшение количества конфликтных точек участников движения за счет строительства и реконструкции светофорных объектов; - обеспечение плавности скоростного режима транспортных потоков путем развития зоны и алгоритмов автоматизированной системы управления дорожным движением и контроля скорости движения; - повышение безопасности движения пешеходов за счет строительства внеуличных пешеходных переходов, обустройства нерегулируемых пешеходных переходов в строящихся жилых районах, установки дорожных ограждений; - повышение безопасности участников движения за счет приведения технических средств организации дорожного движения в соответствие с нормативами и условиями движения; - создание условий безопасного проезда за счет улучшения качества информирования водителей с помощью инновационных технических средств и технологий; ## формирование общественного мнения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения путем внедрения транспортного мониторинга; - обеспечение комфортности движения пешеходов за счет строительства тротуаров; - комфортное транспортное обеспечение жилых районов за счет асфальтирования и благоустройства улиц местного значения, в том числе обустройство выходов с проезжей части для маломобильных групп населения; - обеспечение нормируемой освещенности за счет строительства линий наружного освещения на улицах местного значения; - обеспечение безопасности дорожного движения путем повышения качества работ по содержанию и ремонту УДС |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы | Сроки: 2011-2020 годы. Этапы: 1 этап: 2011-2012 годы; 2 этап: 2013-2017 годы; 3 этап: 2018-2020 годы |
| Перечень подпрограмм долгосрочной целевой программы | Не предусмотрены |
| Основные мероприятия долгосрочной целевой программы | Строительство новых участков улиц, развязок, пешеходных переходов; реконструкция и капитальный ремонт существующих улиц, развязок; внедрение инновационных технологий управления транспортом и дальнейшая оптимизация системы организации дорожного движения; оптимизация маршрутной сети |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, субвенций и субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, собственных средств предприятий города Ханты-Мансийска, привлечения внебюджетных источников финансирования работ. Общий объем финансирования, необходимый для реализации программы – 14 180,371 млн. рублей, в том числе по этапам: 2011-2012 гг. – 95, 295 млн. рублей; 2013-2017 гг. – 6 659,760 млн. рублей; 2018-2020 гг. – 7 425,316 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы | Ожидаемые конечные результаты: - увеличение средней скорости сообщения по сети на 15%; - повышение пропускной способности на 12-15%; - снижение задержек на узловых пересечениях на 10-20%; - снижение количества транспортных узлов с критической загрузкой до 0; - увеличение плотности магистральной сети до 3,5; - увеличение плотности маршрутной сети до 4,0; - уменьшение среднесетевого коэффициента непрямолинейности до 3,9; - ликвидация зон пешеходной недоступности до 0; - прирост площади парковочных зон до 92,4 тыс. кв.м. |
| Показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности реализации долгосрочной целевой программы | В качестве показателей экономической, бюджетной и социальной эффективности реализации долгосрочной целевой программы приняты целевые индикаторы, определенные Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»: - протяженность магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (далее - МУОЗРД), соответствующих нормативным требованиям; - протяженность магистральных улиц районного значения (далее - МУРЗ), соответствующих нормативным требованиям; - протяженность улиц местного значения (далее - УМЗ), соответствующих нормативным требованиям; - прирост протяженности МУОЗРД за счет строительства; - прирост протяженности МУРЗ за счет строительства; - прирост протяженности УМЗ за счет строительства; - количество развязок (в т.ч. соответствующих нормативным требованиям); - количество строящихся развязок: - протяженность МУОЗРД, обслуживающих в режиме перегрузки; протяженность МУРЗ, обслуживающих в режиме перегрузки; прирост протяженности улиц, на которых будут устранены ограничения пропускной способности, в том числе: МУОЗРД; МУРЗ; УМЗ; 10) снижение задержек на пересечении; 11) показатели городского пассажирского транспорта (далее - ГПТ): плотность маршрутной сети; маршрутный коэффициент; среднесетевой коэффициент непрямолинейности; 12) прирост площади парковочных зон за счет строительства; 13) снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1000 чел, снижение количества пострадавших на 1000 чел; 14) прирост улиц местного значения за счет их благоустройства; 15) создание общегородского центра транспортного мониторинга, формирование электронной базы паспортов улиц и дорог города. Оценка результатов выполнения программных по физически измеряемым показателям качества работы УДС позволит внести корректирующие действия |

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена целевая программа

Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске - необходимое условие экономического, политического и социально-культурного развития города Ханты-Мансийска.

В июле, октябре 2010 года специалистами открытого акционерного общества «Омскгражданпроект» проводилось обследование интенсивности движения автомобильного транспорта на улично-дорожной сети города в границах городской черты Ханты-Мансийска, т.е. в пределах его плотной застройки.

В результате обследования были выполнены работы по определению:

размеров  и структуры  автомобильных потоков на магистральных улицах города и его планировочных зон;

неравномерности распределения потоков по часам суток, по направлениям движения, по будням и выходным дням недели;

уровня   загрузки основных магистральных улиц;

уровня  загрузки основных транспортных узлов;

причин возникновения ДТП и систематизация причин аварийности, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями и недостатками в организации дорожного движения в очагах ДТП;

условий движения  городского пассажирского транспорта;

уровня благоустройства городских улиц и дорог.

Для оценки существующего уровня и развития улично-дорожной сети  и результатов ее дальнейшего развития приведены основные показатели.

| Транспортно-планировочные показатели |  |
| --- | --- |
| Общая площадь города Ханты-Мансийска(селитьба), га | 33776 |
| Плотность магистральной сети, км/км2 | 2,7 |
| Протяженность магистральной сети города Ханты-Мансийска, км | 57,6 |
| Протяженность МУОЗРД, соответствующих нормативным требованиям СНиП 2-07.01-89, км | 33,75 |
| Протяженность МУРЗ, соответствующих нормативным требованиям СНиП 2-07.01-89, км | 12,26 |
| Протяженность УМЗ с твердым покрытием, км | 63,3 |
| Протяженность УМЗ без покрытия, км | 25,3 |
| Протяженность МУОЗРД, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км | 8,99 |
| Протяженность МУРЗ, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км | 3,0 |
| Количество саморегулируемых кольцевых пересечений, шт. | 1 |
| Количество пересечений в двух уровнях, шт. | 5 |
| Показатели работы маршрутного пассажирского транспорта |  |
| Плотность маршрутной сети с учетом маршрутных такси, км/км2 | 3,0/3,5 |
| Маршрутный коэффициент | 2,9 |
| Количество транспортных районов, не обеспеченных остановочными пунктами в пределах пешеходной доступности, шт. | 4 |
| Показатели работы улично-дорожной сети |  |
| Транспортная работа, приведенные автомобили км.ч/км | 61922 |
| Среднесетевая скорость сообщения, км/ч | 32 |
| Количество транспортных узлов с критической пропускной способностью, шт. | 3 |
| Показатели работы транспорта |  |
| Количество автотранспорта (данные за 2010 г.), в том числе (ед.): легкового грузового автобусов | 20542 7941 2344 |
| Количество светофорных объектов, шт. | 45 |
| Количество автомобилей на 1000 чел, ед. | 258 |
| Показатели безопасности дорожного движения |  |
| Количество ДТП (на 1000 чел.) | 1,46 |
| Количество пострадавших (на 1000 чел.) | 1,88 |

В целом количественные параметры улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска (далее – УДС) в настоящее время соответствуют нормативным, но учитывая устойчивую тенденцию  роста населения  (5,9% в год),  роста автомобильного парка (4,1 %) и стратегические цели развития города, параметры существующей УДС требуют своевременного приведения к изменяющимся условиям и нормам.

К основным  проблемам  развития УДС относятся:

### Объективные проблемы:

рост автомобильного парка;

увеличение интенсивности использования индивидуального транспорта;

снижение доли общественного транспорта в пассажирских перевозках;

увеличение потребности жителей города в перемещениях;

диспропорция между уровнем автомобилизации и темпами дорожного строительства;

градостроительно-планировочные проблемы развития городской территории.

### Субъективные проблемы:

несовершенство системы организации и управления развитием дорожно-транспортного комплекса;

недостаточная законодательная база в области управления транспортной системой города Ханты-Мансийска;

отсутствие  системного подхода в организации парковок;

недостаточная информационная составляющая при принятии управленческих решений;

ограниченность финансирования развития УДС и транспортной инфраструктуры;

проблемы в решении имущественных вопросов и вопросов разграничения прав собственности и управления объектами транспортной инфраструктуры;

дефицит бюджетных ресурсов;

негативное влияние человеческого фактора;

слабая материальная база предприятий внешнего благоустройства, не позволяющая своевременно и в полном объеме осуществлять содержание и ремонт городских улиц и дорог.

Основными направлениями долгосрочной целевой программы являются:

формирование системы транзитного объезда города Ханты-Мансийска;

обустройство магистральных улиц с улучшенными условиями движения транспорта, в том числе и для общественного транспорта и гостевых маршрутов;

развитие подходов к объездной дороге;

совершенствование планировочной структуры с организацией дополнительных  связей с удаленными  районами и новыми районами по мере их формирования;

создание безопасных условий движения транспорта за счет строительства развязок, внеуличных пешеходных переходов, светофорных объектов.

Несмотря на рост автомобильного парка (в среднем 4,1%  за последние 5 лет с учетом кризиса 2008-2009 гг.), усилия последних лет позволили не допустить ухудшения транспортно-эксплуатационного состояния улиц и дорог в городе Ханты-Мансийске. Реализуемые дорожными службами мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации в последние годы велись по следующим направлениям:

ограничение пропуска большегрузного транспорта на городских дорогах в период весенней распутицы;

повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения плановых ремонтов, финансируемых из средств бюджета города Ханты-Мансийска, бюджетного целевого территориального дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, целевых сборов по компенсации наносимого ущерба большегрузным транспортом;

приобретение высокопроизводительной дорожной и уборочной техники;

выполнение работ по обеспечению безопасности передвижения по городу: нанесение горизонтальной разметки, устройство дорожных ограждений и искусственных неровностей.

Темпы автомобилизации и ограниченность бюджетных возможностей говорят о том, что принимаемые меры не могут обеспечить устойчивый и долговременный положительный эффект. Необходимость принятия планировочных и конструктивных решений по разгрузке магистральной сети требуется в ближайшее время. В противном случае дорожно-транспортная ситуация в городе будет ухудшаться с каждым годом, что неминуемо приведет к замедлению темпов социально-экономического развития, потере инвестиционной привлекательности города и ухудшению условий проживания горожан.

Программа «Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске на 2011-2020 годы» является одним из важнейших средств реализации целенаправленной долговременной политики по дальнейшему инновационному развитию УДС и повышению безопасности дорожного движения. На сегодняшний день для обеспечения необходимой пропускной способности, безопасности дорожного движения, комфортного проживания населения города Ханты-Мансийска необходимо продолжение работ по:

строительству новых и реконструкции, модернизации существующих улиц и дорог;

применению технических средств организации дорожного движения с использованием инновационных дорожных технологий и материалов;

обеспечению необходимого количества автомобильных парковок и стоянок вне основной проезжей части улиц и дорог;

оптимизации маршрутной сети;

принятию мер по снижению вредных воздействий транспорта на окружающую среду;

повышению качества содержания и ремонта улично-дорожной сети с применением передовых технологий, приобретением высокопроизводительной дорожной и уборочной техники с многосторонней областью применения;

реконструкции озеленения, устройству газонов и цветников;

увеличению уровня освещенности улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска на улицах местного значения.

Определение  основных принципов развития УДС, определение путей повышения эффективности функционирования существующей УДС  выполнено программно-целевым методом, который  предполагает разработку программы исходя из целей развития УДС при дальнейшем поиске и определении эффективных путей и средств по их достижению и ресурсному обеспечению. Сущность программно-целевого планирования состоит в отборе основных целей, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами.

Применение программно-целевого метода в решении проблем дорожной отрасли позволяет обеспечить эффективное планирование, выделить направления финансирования, определить приоритетность тех или иных мероприятий, распределить полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на муниципальном уровне.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные:

с недостаточным и несвоевременным финансовым обеспечением мероприятий программы;

с недостатками в управлении программой;

с несвоевременным нормативным обеспечением выполнения мероприятий программы.

Недостаточное или несвоевременное финансовое обеспечение для выполнения мероприятий программы может привести к нарушению сбалансированности программы и невозможности достижения планируемых результатов и соответствующих показателей.

Риски, связанные с недостатками в управлении программой, могут привести к неполному учету результатов мониторинговых исследований хода ее реализации, что в свою очередь может повлиять на объективность принятия решений, а также к отсутствию привязки к реальной ситуации. Помимо этого к недостаткам в управлении программой можно отнести ошибки, связанные с недостаточной коррекцией деятельности заказчиков и исполнителей, что в свою очередь может снизить эффективность использования бюджетных средств.

Риски, связанные с несвоевременным нормативным обеспечением программы, могут привести к снижению эффективности использования бюджетных средств.

Тем не менее, снижение эффективности использования бюджетных средств, вызванное вышеуказанными рисками, незначительно повлияет на показатели эффективности программы в целом.

II.  Основные цели и задачи целевой программы,  целевые показатели

Цели долгосрочной целевой программы (далее – ДЦП) направлены на решение проблем развития улично-дорожной сети и соответствуют приоритетам социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.

Целями ДЦП являются:

приведение уровня развития улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска в соответствие с  уровнем автомобилизации и спросом на автомобильные перевозки;

повышение эффективности функционирования городского транспорта;

обеспечение безопасного транспортного сообщения по улицам и дорогам города, снижение аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий;

улучшение внешнего вида территории города Ханты-Мансийска, повышение комфортности дорог, улиц, тротуаров, улучшение экологической обстановки в городе.

Задачами  ДЦП являются:

повышение пропускной способности улично-дорожной сети путем строительства, реконструкции и капитального ремонта существующих улиц и развязок, транспортных узлов;

использование магистральной сети по назначению и повышение  эффективности использования проезжей части магистральной сети;

уменьшение количества конфликтных точек участников движения за счет строительства и  реконструкции  светофорных объектов;

обеспечение плавности скоростного режима транспортных потоков путем развития зоны  и алгоритмов  автоматизированной системы управления дорожным движением и контроля  скорости движения;

повышение безопасности движения пешеходов за счет строительства внеуличных пешеходных переходов, обустройства нерегулируемых пешеходных переходов в  строящихся жилых районах, установки дорожных ограждений;

повышение безопасности участников движения за счет приведения  технических средств организации дорожного движения в соответствие с  нормативами  и условиями движения;

создание условий безопасного проезда за счет улучшения качества информирования водителей  с помощью инновационных технических средств и технологий;

## формирование общественного мнения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения путем внедрения транспортного мониторинга;

обеспечение комфортности движения пешеходов за счет строительства тротуаров;

комфортное транспортное обеспечение жилых районов за счет  асфальтирования и благоустройства улиц  местного значения,  в том числе обустройство выходов с проезжей части для маломобильных групп населения;

обеспечение  нормируемой освещенности за счет  строительства линий наружного освещения на улицах местного значения;

обеспечение безопасности дорожного движения путем повышения качества работ по содержанию и ремонту УДС.

Характеристика целевых показателей  представлена в таблице 1.

III.  Программные мероприятия

По результатам обследования автомобильных потоков, условий движения и расчетов перспективной загрузки основных городских магистралей                         разработаны основные мероприятия долгосрочной целевой программы согласно таблице 2.

IV.  Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование  мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, субвенций и субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, собственных средств предприятий города, привлечения внебюджетных источников финансирования работ.

Перечень программных мероприятий, соответствующих целям и задачам ДЦП, с указанием исполнителей и сроков исполнения приведены в таблице 2.

Обоснование финансовых и материальных ресурсов, необходимых для исполнения программы, приведено в технико-экономическом обосновании по каждому мероприятию. Ориентировочная стоимость реализации каждого мероприятия определялась по сметам-аналогам и прайс-листам заводов-изготовителей.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации программы, -  14 180,371  млн. рублей, в том числе по этапам:

2011-2012 гг. – 95, 295 млн. рублей;

2013-2017 гг. – 6 659,760 млн. рублей;

2018-2020 гг. – 7 425,316  млн. рублей.

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на городском уровне, состояние аварийности и условия проезда по УДС, высокая экономическая значимость проблемы обеспечения на безопасном уровне  в транспортных передвижениях. Объем средств на реализацию программы за счет средств бюджетов города и автономного округа устанавливается ежегодно Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации программы ежегодные объемы финансирования (софинансирования) мероприятий при необходимости подлежат корректировке.

V.  Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для выполнения программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации программы,  информирование общественности о ходе и результатах реализации программы,  финансировании программных мероприятий.

Документы, обосновывающие объемы финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, согласовываются Департаментом управления финансами.

Мероприятия программы реализуются в объемах и на условиях, предусмотренных бюджетом города Ханты-Мансийска и автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.

Выбор подрядных организаций для выполнения работ (услуг) по реализации мероприятий программ осуществляется на основании Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

VI.  Культурные аспекты целевой программы

Одной  из целей программы является улучшение внешнего вида территории города Ханты-Мансийска, повышение комфортности дорог, улиц, тротуаров, улучшение экологической обстановки в городе. Основная идея этой цели: город Ханты-Мансийск – город удобный для жизни. Это, в первую очередь,  благоустроенная среда обитания: отсутствие «пробок» на дорогах, комфортный городской пассажирский  транспорт,  уютный двор, сохранение зеленых парковых зон, обеспеченность спортивного пространства города пешеходными связями и парковочными зонами.

Территория города Ханты-Мансийска имеет уникальные природные условия для организации массового отдыха и занятий спортом.  В то же время, начатая в последние годы работа по обустройству мест массового занятия спортом и проведения  международных соревнований горожан ведется недостаточными темпами.

Мероприятия программы направлены на формирование правильного отношения населения к благоустройству  города Ханты-Мансийска как к важной ценности. Достижение целей программы невозможно без соответствующего изменения отношения  к проблемам благоустройства и дорожного движения самой массовой категории ее потребителей – водителей, пешеходов, пассажиров. Повышению культуры поведения горожан на улицах и дорогах будет способствовать полное информирование населения о ходе реализации ДЦП «Долгосрочная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске на 2011-2020 годы» с указанием затрат и изменением целевых показателей.

Культура поведения участников дорожного движения отражает не только общую культуру сообщества, но и отношение властей к проблемам обустройства города Ханты-Мансийска и дорожного движения.

Поведение гражданина как участника сложного процесса дорожного движения обусловлено:

знанием правил и норм поведения;

знанием ответственности за нарушение правил;

условиями движения.

Цель реализации данной программы - создание безопасных и комфортных условий для улучшения мобильности населения города Ханты-Мансийска.

Дорожные условия, соответствующие нормам и правилам, исключают провокации нарушения правил дорожного движения. Данная программа предусматривает изменение условий движения, а именно:

организация пешеходных переходов, остановок, приближенных  к пунктам притяжения населения;

оптимизация размещения остановок по принципу минимальных задержек для транспорта и минимального времени  до пешеходного перехода для пешехода;

унификация решений по обустройству, обеспечивающая лучшее восприятие информации и быструю реакцию  на изменяющиеся дорожные условия;

организация парковочных зон с минимальными помехами при маневрировании;

снижение времени ожидания разрешающего сигнала за счет оптимизации работы светофоров;

обеспечение плавности в движении за счет приведения параметров управления светофорными объектами в зависимости от интенсивности и метеоусловий.

Таблица 1  Оценка экономической, бюджетной эффективности  целевой программы

| №п/п | Наименование целевых показателей (ед. измерения) | Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение целевого показателя на момент разработки программы | Значения целевого показателя |  |  | Значение целевого показателя по окончании действия программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общие затраты по соответствующим мероприятиям |  |  |  | бюджетные затраты |  |
|  |  |  |  | 2011-2012г.г. | 2013-2017г.г. | 2018-2020г.г. |  |  |  |  |  | общие бюджет-ные затраты | Затра-ты бюд- жета города |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2011-2012г.г. | 2013- 2017г.г. | 2018- 2020г.г. |  |  |
| 1. | Протяженность магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (далее - МУОЗРД), соответствующих нормативным требованиям, км | Реконструкция и капитальный ремонт: капитальный ремонт улиц города Ханты-Мансийска; реконструкция ул.Мира на участке от ул.Дзержинского до ул.Строителей; капитальные ремонт ул. Ямская - ул. Ледовая. Реконструкция: ул.Дзержинского на участке от ул.Рознина до ул.Октябрьской; ул.Пионерская на участке от ул.Энгельса до ул.Строителей; ул.Чехова на участке от ул.Строителей до Восточной объездной дороги; ул.Рознина на участке от ул.Крупской до ул.Дзержинского; ул.Октябрьская на участке от ул.Калинина до ул.Тихая; ул.Новая на участке от ул.Калинина до ул.Тихая | 33,75 | 36,29 | 41,25 | 42,75 | 42,75 | 1 125 105 | 83 631 | 880 235 | 128 583 |  |  |
| 2. | Протяженность магистральных улиц районного значения (далее - МУРЗ), соответствующих нормативным требованиям, км | Реконструкция ул.Студенческой; ул.Октябрьская на участке от ул.Дзержинского до ул.Калинина; ул.Промышленная; ул.Сутормина на участке от Красногвардейской до Восточной объездной дороги | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 15,26 | 15,26 | 197 058 |  |  | 197 058 |  |  |
| 3. | Протяженность улиц местного значения (далее - УМЗ), соответствующих нормативным требованиям, км | Реконструкция ул.Рябиновая на участке от ул.Югорской до ул.Лермонтова | 62,13 | 62,13 | 62,13 | 62,63 | 62,63 | 35 718 |  |  | 35 718 |  |  |
| 4. | Прирост протяженности магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения за счет строительства, км | Строительство соединения Восточной объездной дороги с Объездной дорогой, в том числе строительство путепровода на пересечении ул. Гагарина - ул.Свободы; ул.Дзержинского на участке от ул.Октябрьской до ул.Объездной. Строительство улиц в Восточном планировочном районе | 0 | 3,83 | 0,75 | 6,40 | 10,98 | 6 582 134 |  | 2837 472 | 3744 662 |  |  |
| 5. | Прирост протяженности магистральных улиц районного значения за счет строительства, км | Строительство: ул. Сагандуковой от ул.Энгельса до ул.Дзержинского; ул.Лермонтова на участке от ул. Югорской до ул.Сутормина (выход на Восточную объездную); участка ул.Югорская от ул.Рябиновая до ул.Лермонтова; ул.Крупской на участке от ул.Безноскова до ул.Тихая; ул.Новая на участке от ул.Крупской до ул.Тихая. Строительство улиц в Восточном планировочном районе. Строительство улиц в строящемся микрорайоне вдоль правого берега Иртыша в границах улиц Объездная, Конева, Иртышская | 0 | 0 | 14,70 | 5,53 | 20,23 | 1 124 177 |  | 864 016 | 260 161 |  |  |
| 6. | Прирост протяженности улиц местного значения за счет строительства, км | Ул.Барабинская на участке от пер. Апрельский до ул.Ледовой; ул.Ледовая на участке от ул.Барабинской до ул.Зеленодольской; улицы в Восточном планировочном районе; улицы в строящемся микрорайоне вдоль правого берега Иртыша в границах улиц Объездная, Конева, Иртышская | - | 0,50 | 2,70 | 1,80 | 5,00 | 68016 |  | 68016 |  |  |  |
| 7. | Количество развязок (в т.ч. соответствующих нормативным требованиям) | Реконструкция развязок ул.Объездная - ул.Мира (развязка у аэропорта); ул.Энгельса - ул. Объездная | 5(3) | 5(3) | 5(5) | 5(5) | 5(5) | 1 515 390 |  | 1515 390 |  |  |  |
| 8. | Количество строящихся развязок | Строительство развязок Восточная объездная дорога - ул. Чехова; развязка ул.Дзержинского – Объездная дорога; развязка Восточная объездная – ул.Сутормина | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 830 631 |  |  | 2830 631 |  |  |
| 9. | Протяженность МУОЗРД, обслуживающих в режиме перегрузки, км | 1) Реконструкция 8 улиц; 2) строительство внеуличных парковок | 8,99 | 6,45 | 1,50 | 0 | 0 | Учтены в п.1 |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность МУРЗ,обслужива-ющих в режиме перегрузки, км | Реконструкция 4 улиц | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост протяженности улиц, на которых будут устранены ограничения пропускной способности, км, в том числе: МУОЗРД | Реконструкция 8 улиц | 0 | 2,54 | 7,50 | 8,99 | 8,99 | Учтены в п.1,2,3 |  |  |  |  |  |
|  | МУРЗ | Реконструкция 4 улиц | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 3,00 | Учтены в п.1,2,3 |  |  |  |  |  |
|  | УМЗ | ул. Рябиновая на участке от ул. Калинина до ул. Тихая | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,50 | Учтены в п.14 |  |  |  |  |  |
| 10. | Снижение задержек на пересечении с магистральными улицами | Повышение пропускной способности за счет изменения элементов дорог. Строительство переходно-скоростных полос на пересечении ул.Энгельса -ул.Объездная |  |  |  |  |  | 5 715 |  | 5 715 |  |  |  |
|  |  | Строительство дополнительной полосы на перекрестке ул.Ленина - ул.Строителей | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 1429 |  | 1429 |  |  |  |
|  |  | Перенос парковок со стоп-линий пересечений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Мира -ул.Красноармейская | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 127 |  |  | 127 |  |  |
|  |  | ул.Ленина -ул.Красноармейская | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Чехова - ул.Строителей | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Калинина -ул.Комсомольская | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изменение радиуса в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Строителей - ул.Дунина-Горкавича | - | - | - | - | - | 477 |  | 477 |  |  |  |
|  |  | Реконструкция транспортных узлов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Энгельса -ул.Сагандуковой - ул.Северная; | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 3 674 |  | 3 674 |  |  |  |
|  |  | ул.Сургутская - ул.Красногвардейская - ул.Сутормина | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатели городского пассажирского транспорта: плотность маршрутной сети; | Строительство остановочных пунктов-16шт; реконструкция остановочных пунктов-19шт; | 3 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16 138 |  | 14 180 | 1 958 |  |  |
|  | маршрутный коэффициент; |  | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | среднесетевой коэффициент непрямолинейности |  | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Прирост площади парковочных зон за счет строительства, кв.м. | Строительство парковочных зон; отделение парковок от основной проезжей части декоративными методами (ул.Ленина, ул.Дзержинского) | 0 | 3855 | 13370 | 34725 | 34725 | 148 226 | 1 494 | 146 732 | 0 |  |  |
| 13. | Снижение количества ДТП на 1000 чел.; | Введение светофорного регулирования на перекрестках -12шт; установка дорожных ограждений у пешеходных переходов со светофорным регулированием; выделение разделительных полос полимерной лентой по ул.Мира в районе развязки с ул.Студенческой; реализация всех алгоритмов автоматизированной системы управления дорожным движением; расширение зоны автоматизированной системы управления дорожным движением и ее алгоритмов; установка детекторов транспорта; установка индивидуальных информационных табло; строительство внеуличных пешеходных переходов -10шт; размещение технических средств организации дорожного движения по проекту «Организация дорожного движения на автодорогах г.Ханты-Мансийска»; установка катафотов-600шт; установка делиниаторов на парковках | 1,46 | 1,29 | 0,77 | 0,58 | 0,58 | 370 822 |  | 200 849 | 169 973 |  |  |
|  | снижение количества пострадавших на 1000 чел. |  | 1,88 | 1,29 | 0,99 | 0,79 | 0,79 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Прирост улиц местного значения за счет их благоустройства | Асфальтирование и благоустройство улиц местного значения; обустройство нерегулируемых пешеходных переходов в строящихся жилых районах; строительство тротуаров протяженностью 1600 м; увеличение уровня освещенности; приобретение оборудования; капитальный ремонт УДС | 64,60 | 68,30 | 80,10 | 87,80 | 87,80 | 181 890 | 10 170 | 115 275 | 56 445 |  |  |
| 15. | Создание общегородского центра транспортного мониторинга; формирование электронной базы паспортов улиц и дорог города | Формирование базы данных; организация автоматизированных рабочих мест административного и оперативного персонала (6 мест); специализированное программное обеспечение; создание транспортной модели города Ханты-Мансийска; формирование электронной базы паспортов улиц и дорог города |  |  |  |  |  | 12 600 |  | 6300 |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 14 180 371 | 95 295 | 6 659 760 | 7 425 316 |  |  |