АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.04.2012                                                                        № 412

О внесении изменений в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска

от 05.11.2009 № 991 «О долгосрочной целевой

программе «Проектирование и строительство

инженерных сетей на территории города

Ханты-Мансийска» на 2009-2012 годы»

В связи с внесением изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 313-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», с целью приведения в соответствие с решением Думы города Ханты-Мансийска                     от 16.12.2011  № 139 «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» плана мероприятий долгосрочной целевой программы  «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2009 № 991:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2009 № 991 «О долгосрочной целевой программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2009-2012 годы»,  изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Администрации

города  Ханты-Мансийска                                                                  М.П.Ряшин

- Приложение

- к постановлению Администрации

- города Ханты-Мансийска

от  05.04.2012   №  412

Долгосрочная целевая программа

«Проектирование и строительство инженерных сетей

на территории города Ханты-Мансийска»

на 2009 – 2012 годы

Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование долгосрочной целевой программы | «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2009 - 2012 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы | – |
| Дата утверждения долгосроч-ной целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2009 № 991 «О долгосрочной целевой программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска» на 2009-2012 годы» |
| Основание для разработки долгосрочной целевой программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.12.2010 № 1543 «О Порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ города Ханты-Мансийска» |
| Разработчик долгосрочной целевой программы | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Заказчик – координатор долгосрочной целевой программы | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Заказчики долгосрочной целевой программы | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители долгосрочной целевой программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» (далее – МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска») |
| Цели и задачи долгосрочной целевой программы | Цель: Опережающая инженерная подготовка строительных площадок под строительство новых жилых домов с целью сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений, сокращения сроков строительства, привлекательности условий освоения строительных площадок; перспективность и плановость их освоения, удешевление строительства жилых помещений для льготных категорий граждан Задача: Обеспечение роста объемов жилищного строительства, обеспеченного инженерной инфраструктурой |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы | Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начинается в 2009 году и рассчитана до 2012 года включительно |
| Перечень подпрограмм долгосрочной целевой программы | нет |
| Основные мероприятия долгосрочной целевой программы | 1) Проектирование строительства инженерных сетей и инженерной инфраструктуры; 2) инженерная подготовка новых площадок под жилищное строительство, в том числе индивидуальное жилищное строительство |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | Финансирование мероприятий программы осуществляется с участием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по мероприятию «Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» и за счет средств городского бюджета. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с утвержденными бюджетами Ханты-Мансийского автономного округа и города Ханты-Мансийска на соответствующий финансовый год и плановый период. На реализацию программы в 2009-2012 годах планируется предельный объем финансирования в размере 486 691,80 тыс.руб., в том числе из средств: - городского бюджета в размере 57 451 тыс.рублей, в том числе по годам: 2009 год - 8 008 тыс.руб.; 2010 год - 19 673 тыс.руб.; 2011 год - 18 457 тыс.руб.; 2012 год - 11 313 тыс.руб. - субсидии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 429 240,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2009 год - 72 070,1 тыс.руб.; 2010 год - 101 536,4 тыс.руб.; 2011 год - 153 824,3 тыс.руб.; 2012 год - 101 810,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы | 1) Повышение качества жизни населения путем создания привлекательности условий освоения строительных площадок; 2) удешевление строительства жилых помещений города Ханты-Мансийска; 3) разработка проектной документации (3 рабочих проекта) и строительство инженерных сетей на отведенных под жилищное строительство земельных участках позволит ввести в эксплуатацию 42 882 кв.м. жилья |
| Показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности реализации долгосрочной целевой программы | 1) Количество разработанной проектной документации на строительство инженерных сетей – 3 рабочих проекта; 2) объем ввода жилья на соответствующих земельных участках составит 42 882 кв.м., в том числе по объектам: 2.1. 7-этажный жилой дом со встроенными помещениями универсального назначения по ул. Лермонтова - 3 734 кв.м. 2.2. Специализированный жилой дом по ул.Дзержинского в г. Ханты-Мансийске. Инженерные сети – 2 988 кв.м. 2.3. Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв г. Ханты-Мансийска. Инженерные сети – планируемый ввод жилья в 2013-2014гг. 2.4. Индивидуальное жилищное строительство. Сети канализации пос. СУ-967 – 11 994 кв.м. 2.5. Строительство сетей электроснабжения 10кВ с устройством ТП, РП, район ОМК в г. Ханты-Мансийске- 17 330 кв.м. 2.6. Подводящий газопровод к жилым домам по ул. Мира-Менделеева, Шевченко-Строителей – 6 836 кв.м. |

- Характеристика  проблем, на решение которых

направлена программа

- Программа направлена на решение проблем своевременного и планового развития территорий города, на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения, на снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий города, предназначенных для комплексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства.

- Текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором дальнейшего развития жилищного строительства. В городе существует проблема отсутствия достаточного количества земельных участков, обустроенных объектами коммунальной инфраструктуры, что значительно снижает темпы жилищного, в том числе индивидуального жилищного строительства.

Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства является одной из важных задач.

- Основные цели и задачи программы,

целевые показатели

Основной целью программы является: опережающая инженерная подготовка строительных площадок под строительство новых жилых домов с целью сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений, сокращения сроков строительства, привлекательности условий освоения строительных площадок; перспективность и плановость их освоения, удешевление строительства жилых помещений для льготных  категорий граждан.

Целевыми показателями программы являются:

1)  количество разработанной проектной документации на строительство инженерных сетей – 3 рабочих проекта;

2)  объем ввода жилья на соответствующих земельных участках – 42 882 кв.м.

Задача: Обеспечение роста объемов жилищного строительства, обеспеченного инженерной инфраструктурой.

Реализация программы позволит:

- обеспечить земельные участки под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой;

- удешевить строительство жилых помещений для льготных  категорий граждан;

- ввести в эксплуатацию новые жилые дома общей площадью 42 882 кв.м. и обеспечить жителей этих домов коммунальными услугами нормативного качества;

- обеспечить комплексное улучшение систем коммунальной инфраструктуры города.

Сроки реализации программы:  2009 - 2012 годы.

- Программные мероприятия

Программа предлагает проведение комплекса мероприятий по проектированию и строительству инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства.

Основными программными мероприятиями являются:

1) проектирование строительства инженерных сетей и инженерной инфраструктуры;

2) инженерная подготовка новых площадок под жилищное строительство:

7-этажного жилого дома со встроенными помещениями универсального назначения по ул. Лермонтова;

специализированного жилого дома по ул. Дзержинского в г.Ханты-Мансийске. Инженерные сети;

жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв г. Ханты-Мансийска. Инженерные сети;

индивидуальное жилищное строительство. Сети канализации пос. СУ-967;

строительство сетей электроснабжения 10 кВ с устройством ТП, РП, район ОМК в г. Ханты-Мансийске;

подводящий газопровод к жилым домам по ул. Мира-Менделеева, Шевченко-Строителей.

- Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется путем комплексного использования источников финансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и средств городского бюджета.

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств  бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по мероприятию «Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Средства городского бюджета на реализацию мероприятий программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города Ханты-Мансийска на соответствующий финансовый год и плановый период.

Потребность в финансовых средствах для реализации программы в целом и по годам определяется следующим образом:

| № п/п | Источник финансирования | Объемы бюджетных средств, необходимые для реализации мероприятий программы по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Всего |
| 1. | Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 72 070,1 | 101 536,4 | 153 824,3 | 101 810,0 | 429 240,8 |
| 2. | Средства бюджета города | 8 008, 0 | 19 673,0 | 18 457,0 | 11 313,0 | 57 451,0 |
|  | Итого | 80 078,1 | 121 209,4 | 172 281,3 | 113 123,0 | 486 691,8 |

- Механизм реализации программы

Координатором программы является Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Исполнителем программы является муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска».

Программа реализуется путем размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий (работ, услуг) по основным мероприятиям программы.

Непосредственный контроль за исполнением программы, ответственность за ее результативность несет Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Для оценки эффективности реализации мероприятий программы Департаментом градостроительства и Администрации города проводится ежеквартальный мониторинг.

- Культурные аспекты программы

Реализация программы направлена на повышение уровня обеспеченности населения города жилыми помещениями,  повышение степени благоустройства жилья, что в свою очередь позволит повысить   качество и эффективность жилищного строительства, инвестиционную привлекательность земельных участков.

При этом реализация мероприятий программы позволит создать  благоприятные условия для внедрения механизмов проведения комплексной застройки территорий, обновления существующей застройки территорий города, как в части жилищного строительства, так и в части объектов социальной инфраструктуры, объектов здравоохранения, объектов физкультуры и спорта, объектов культуры и прочих объектов капитального строительства.

9

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Проектирование и строительство инженерных сетей

на территории города Ханты-Мансийска» на 2009 - 2012 годы

Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности долгосрочной целевой программы

| № п/п | Наименование целевых показателей, ед. измерения | Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение целевого показателя на момент разработки программы | Значения целевого показателя |  |  |  |  | Значение целевого показа-теля по оконча-нии действия про-граммы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общие затраты по соответст-вующим мероприя-тиям | бюджетные затраты |  |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |  | 2012 год |  |  | общие бюджет-ные затраты | затраты бюджета города |
| 1. | Количество разработанной проектной документа-ции, шт. | Проектирование строительства инженерных сетей и инженерной инфраструктуры |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 3 | 23 519,1 | 23 519,1 | 2 352,3 |
| 2. | Опережающая инженерная подготовка строительных площадок под строительство новых жилых домов: | Инженерная подготовка новых площадок под жилищное строительство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем ввода жилья на соответствующем земель-ном участке, кв.м. | 7-этажного жилого дома со встроенными помещениями универсального назначения по ул. Лермонтова |  |  |  |  |  | 3 734 | 3 734 | 28 999,3 | 28 999,3 | 2 979,8 |
| 2.2. | Объем ввода жилья на соответствую-щем земель-ном участке, кв.м. | Специализированного жилого дома по ул. Дзержинского в г. Ханты-Мансийске. Инженерные сети |  |  | 2 988 | 2 988 |  | 2 988 | 2 988 | 35 206,2 | 35 206,2 | 4 472,9 |
| 2.3. | Объем ввода жилья на соответствую-щем земель-ном участке, кв.м. | Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв г. Ханты-Мансийска. Инженерные сети |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 227 435,4 | 227435,4 | 22 928,0 |
| 2.4. | Объем ввода жилья на соответствую-щем земель-ном участке, кв.м. | Индивидуальное жилищное строительство. Сети канализации пос. СУ-967 |  |  | 2 420 | 5 444 | 11 994 |  | 11 994 | 58 061,8 | 58 61,8 | 6 038,6 |
| 2.5. | Объем ввода жилья на соответствую-щем земель-ном участке, кв.м. | Строительство сетей электроснабжения 10кВ с устройством ТП, РП, район ОМК в г. Ханты-Мансийске |  | 630 | 3 130 | 7 130 | 17 330 |  | 17 330 | 90 023,2 | 90 023,2 | 16 257 |
| 2.6. | Объем ввода жилья на соответствую-щем земель-ном участке, кв.м. | Подводящий газопровод к жилым домам по ул. Мира-Менделеева, Шевченко-Строителей |  |  |  | 6 836 | 6 836 |  | 6 836 | 23 446,7 | 23 446,7 | 2 422,3 |
|  |  | ВСЕГО: |  | 630 | 8 538 | 22 398 | 42 882 |  | 42 882 | 486 691,8 | 486 691,8 | 57 451,0 |

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Проектирование и строительство инженерных сетей

на территории города Ханты-Мансийска» на 2009 - 2012 годы

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия программы |  | Заказчики | Испол-нители | Главные распорядители бюджетных средств | Срок выпол-нения | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источники финанси-рования |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  | 2012 г. |  |  |  |  |
| Цель: Опережающая инженерная подготовка строительных площадок под строительство новых жилых домов с целью сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений, сокращения сроков строительства, привлекательности условий освоения строительных площадок; перспективность и плановость их освоения, удешевление строительства жилых помещений для льготных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение роста объемов жилищного строительства, обеспеченного инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проектирование строительства инженерных сетей и инженерной инфраструктуры | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 2010-2012 | 23 519,1 |  | 7 542,9 |  | 4 326,2 |  | 11 650,0 |  | всего, в том числе: | Разработка проектной документации (3 рабочих проекта) |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 166,8 |  | 6 788,6 |  | 3 893,2 |  | 10 485,0 |  | бюджет автоном-ного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 352,3 |  | 754,3 |  | 433,0 |  | 1 165,0 |  | бюджет города |  |
| 2. |  | Инженерная подготовка новых площадок под жилищное строительство, всего, в том числе: | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 2009-2012 | 463 172,7 | 80 078,1 | 113 666,5 |  | 167 955,1 |  | 101 473,0 |  | всего, в том числе: | 1) Повышение качества жизни населения путем создания привлекатель-ности условий освоения строительных площадок; 2) Удешевление строительства жилых помещений города Ханты-Мансийска; 3) ввод 42 882 кв.м. жилья |
|  |  |  |  |  |  |  | 408 074,0 | 72 070,1 | 94 747,8 |  | 149 931,1 |  | 91 325,0 |  | бюджет автоном-ного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 55 98,7 | 8 008,0 | 18 918,7 |  | 18 024,0 |  | 10 148,0 |  | бюджет города |  |
| 2.1. |  | 7-этажный жилой дом со встроенными помещениями универсального назначения по ул.Лермонтова | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 2010-2011 | 28 999,3 |  | 28 910,5 |  | 88,8 |  |  |  | всего, в том числе: | Строительство инженерных сетей позволит ввести 3 734 кв.м. жилья |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 019,5 |  | 26 019,5 |  |  |  |  |  | бюджет автоном-ного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 979,8 |  | 2 891,0 |  | 88,8 |  |  |  | бюджет города |  |
| 2.2. |  | Специализирован-ный жилой дом по ул. Дзержинского в г. Ханты-Мансийске. Инженерные сети | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 2010-2011 | 35 206,2 |  | 34 710,7 |  | 727,5 |  |  |  | всего, в том числе: | Строительство инженерных сетей позволит ввести 2 988 кв.м. жилья |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 733,2 |  | 30 733,2 |  |  |  |  |  | бюджет автоном-ного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 472,9 |  | 3 977,5 |  | 727,5 |  |  |  | бюджет города |  |
| 2.3. |  | Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв г. Ханты-Мансийска. Инженерные сети | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 2011-2012 | 227 435,4 |  |  |  | 157 236,0 |  | 70 199,4 |  | всего, в том числе: | Строительство инженерных сетей позволит обеспечить ввод жилья в 2013-2014гг. |
|  |  |  |  |  |  |  | 204 507,4 |  |  |  | 141 328,0 |  | 63 179,4 |  | бюджет автоном-ного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 928,0 |  |  |  | 15 908,0 |  | 7 020,0 |  | бюджет города |  |
| 2.4. |  | Индивидуальное жилищное строительство. Сети канализации пос.СУ-967 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 2010-2012 | 58 061,8 |  | 16 971,7 |  | 9 816,5 |  | 31 273,6 |  | всего, в том числе: | Строительство инженерных сетей позволит ввести 11 994 кв.м. жилья |
|  |  |  |  |  |  |  | 52 23,3 |  | 15 274,6 |  | 8 603,1 |  | 28 145,6 |  | бюджет автоном-ного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 038,6 |  | 1 697,2 |  | 1 213,4 |  | 3 128,0 |  | бюджет города |  |
| 2.5. |  | Строительство сетей электроснабжения 10кВ с устройством ТП, РП, район ОМК в г. Ханты-Мансийске | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 2009-2010 | 90 023,2 | 80 078,1 | 1 936,1 |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | Строительство инженерных сетей позволит ввести 17 330 кв.м. жилья |
|  |  |  |  |  |  |  | 73 766,2 | 72 070,1 | 1 696,1 |  |  |  |  |  | бюджет автоном-ного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 257 | 8 008,0 | 8 249,0 |  |  |  |  |  | бюджет города |  |
| 2.6. |  | Подводящий газопровод к жилым домам по ул. Мира-Менделеева, Шевченко-Строителей | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | МКУ «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 2010-2011 | 23 446,7 |  | 23 360,4 |  | 86,3 |  |  |  | всего, в том числе: | Строительство инженерных сетей позволит ввести 6 836 кв.м. жилья |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 024,4 |  | 21 024,4 |  |  |  |  |  | бюджет автоном-ного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 422,3 |  | 2 336,0 |  | 86,3 |  |  |  | бюджет города |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | 486 691,8 | 80 078,1 | 121 209,4 |  | 172 281,3 |  | 113 123,0 |  | всего, в том числе: | 1) Повышение качества жизни населения путем создания привлекатель-ности условий освоения строительных площадок; 2) Удешевление строительства жилых помещений города Ханты-Мансийска; 3) Разработка проектной документации (3 рабочих проекта) и строительство инженерных сетей позволит ввести в эксплуатацию 42 882 кв.м. жилья |
|  |  |  |  |  |  |  | 429 240,8 | 72 070,1 | 101 536,4 |  | 153 824,3 |  | 101 810,0 |  | бюджет автоном-ного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 451,0 | 8 008,0 | 19 673,0 |  | 18 457,0 |  | 11 313,0 |  | бюджет города |  |