- Муниципальное образование

- Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- городской округ город  Ханты-Мансийск

ДУМА  ГОРОДА  ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

Принято

31 января 2014 года

Об исполнении Программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

города Ханты-Мансийска на 2011 - 2027 годы»

за период 2011 - 2013 годы

и плана мероприятий по ее реализации за 2013 год

Заслушав информацию об исполнении  Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011 - 2027 годы», утвержденной  Решением Думы  города Ханты-Мансийска04 февраля 2011 года № 1119,  за период 2011 - 2013 годы и плана мероприятий по ее реализации, утвержденного Решением Думы  города Ханты-Мансийска от 04 февраля 2013 года № 339- VРД, за 2013 год, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об исполнении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011 - 2027 годы»   за период 2011-2013 годы и плана мероприятий по ее реализации за 2013 год (прилагается).

Глава города Ханты-Мансийска                                               В.А. Филипенко

Подписано

03 февраля 2014 года

Ханты–Мансийск

03 февраля 2014 года

№ 476 - V РД

Информация

об исполнении Программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы» за период 2011-2013 годы и плана мероприятий по ее реализации за 2013 год

.

| № п/п | Наименование мероприятия в программе | Исполнитель | Результаты исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |  |  |  |
| 1. | Разработка порядка согласования технического задания для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Издано Распоряжение Главы города Ханты-Мансийска № 33-р от 10.02.2011 |
| 2. | Подготовка и утверждение технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению и канализации МП «Водоканал» | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Издано Распоряжение Главы города Ханты-Мансийска № 90-р от 25.03.2011 |
| 3. | Подготовка и утверждение технического задания на разработку инвестиционной программы по теплоснабжению МП УТС | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Издано Распоряжение Главы города Ханты-Мансийска №69-р от 11.03.2011 |
| 4. | Подготовка и утверждение технического задания на разработку инвестиционной программы МП ДЭП | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Издано Распоряжение Главы города Ханты-Мансийска № 103-р от 04.04.2011 |
| 2012 год |  |  |  |
| 5. | Разработка инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения муниципального водоканализационного предприятия на 2012-2020г.г. | Муниципальное водоканализационное предприятие ; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Инвестиционная программа разработана и согласована Департаментом городского хозяйства . |
| 6. | Разработка инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод муниципального водоканализационного предприятия на 2012-2020г.г. | Муниципальное водоканализационное предприятие ; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Инвестиционная программа разработана и согласована Департаментом городского хозяйства. |
| 7. | Разработка инвестиционной программы муниципального предприятия «Управление теплоснабжения и инженерных сетей на 2012-2020г.г.» | Муниципальное предприятие «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» ; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Инвестиционная программа разработана и согласована Департаментом городского хозяйства. |
| 8. | Разработка инвестиционной программы муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия на 2012-2020г.г. | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Инвестиционная программа разработана и согласована Департаментом городского хозяйства. |
| 2013 год |  |  |  |
| 9. | Проведение мероприятий по согласованию и утверждению инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения Муниципального водоканализационного предприятия на 2012-2027 годы | Муниципальное водоканализационное предприятие ; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Для утверждения программы необходимо разработать схему развития водоснабжения города до 2025г.. В настоящее время разработано техническое задание и запланирована разработка схемы в2014 году. |
| 10. | Разработка инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод Муниципального водоканализационного предприятия на 2012-2020г | Муниципальное водоканализационное предприятие ; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Для утверждения программы необходимо разработать схему развития бытовой канализации города до 2025г. В настоящее время разработано техническое задание и запланирована разработка схемы в2014 году. |
| 11. | Разработка инвестиционной программы Муниципального предприятия «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» на 2012-2020г | Муниципальное предприятие «Управление теплоснабжения и инженерных сетей; Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | На основании утвержденной схемы теплоснабжения выполнена корректировка инвестиционной программы . Инвестиционная программа согласована Главой Администрации города и направлена в Департамент ЖКК ХМАО Югры для утверждения в рамках исполнения их полномочий. |
| 12. | Проведение мероприятий по согласованию и утверждению схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийска | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | Схема утверждена Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска №569 от 29.05.2013г |

Директор 											Эрнст С.А.