

**Муниципальное образование**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**городской округ город Ханты-Мансийск**

**ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

**РЕШЕНИЕ**

**№ 329-VI РД**

*Принято*

*29 марта 2019 года*

О ходе реализации программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск на 2018-2033 годы» за 2018 год

Заслушав информацию о ходе реализации программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск на 2018-2033 годы», утвержденной Решением Думы города Ханты-Мансийска от 31 января 2018 года № 224-VI РД, за 2018 год, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск на 2018-2033 годы» за 2018 год согласно приложению к настоящему Решению.

**Исполняющий полномочия**

**Председателя Думы**

**города Ханты-Мансийска А.В. Лавренов**

*Подписано*

*29 марта 2019 года*

Приложение

к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 29 марта 2019 года № 329-VI РД

**Информация о ходе реализации программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск  
на 2018-2033 годы» за 2018 год**

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск на 2018-2033 годы» (далее – Программа) утверждена Решением Думы города Ханты-Мансийска от 31 января 2018 года №224-VI РД.

Программа разработана в целях обеспечения:

1. Безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры городского округа город Ханты-Мансийск (далее - городской округ, город Ханты-Мансийск);

2. Доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

3. Сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

4. Достижения расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

5. Эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска;

6. Создания основы для системы управления территориально-пространственным развитием социальной среды, позволяющей координировать инвестиционную и проектно-строительную деятельность, осуществлять градостроительный мониторинг;

7. Создания условий для организации работ по планировке и межеванию территорий городского округа с учетом размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, массового спорта и физкультуры.

Целевыми показателями развития социальной инфраструктуры являются:

увеличение уровня фактической обеспеченности дошкольными образовательными организациями с 92,0% до 100% от норматива;

увеличение уровня фактической обеспеченности общеобразовательными организациями детей с 100% до 133,5% от норматива.

В целях реализации Программы в 2018 году осуществлены следующие мероприятия:

1. Строительство объектов образовательных организаций:
   1. Заключено два концессионных соглашения по строительству объектов «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска» мощностью 1056 учащихся, инвестор ООО «Школа 2020» (ООО «Квартал»), «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска» мощностью 1725 учащихся, инвестор ООО «Школа 1725» (ООО «Версо-Монолит»).

Инвестиционная емкость заключенных соглашений составляет 4 991,63 млн. рублей.

В 2018 году инвесторами разработана проектно-сметная документация, проектные решения школ включают ультрасовременное и энергоэффективное оборудование, что позволит проводить обучение в односменном режиме. Функциональное наполнение школ, включающее библиотеки, кинофотостудии, аудитории проектно-исследовательской деятельности, лаборатории науки и технологий, многофункциональные актовые залы, спортивные залы и бассейны помогут развить творческие и интеллектуальные способности детей, укрепить их физическое здоровье, начало строительства запланировано на 2019 год, планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию 2021 год.

1.2. В Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы включены три объекта строительства:

- «II-я очередь МБОУ СОШ №8 в городе Ханты-Мансийске».

Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы, 23 октября 2018 года получено заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. II-я очередь школы № 8 на 600 учащихся позволит увеличить общее количество учеников до 1100 человек. Номенклатура, компоновка, площади помещений, объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения приняты в соответствие с последними изменениями нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования. Учитывая наличие кадетских классов предусматривается оборудование стрелкового тира. Беспрепятственный переход между корпусами обеспечит теплая отапливаемая галерея на уровне второго этажа. Начало строительства запланировано на 2019 год, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2021 год.

- «Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1» в г. Ханты-Мансийске. Блок 2».

Учитывая возрастающую потребность в расширении образовательной инфраструктуры в микрорайоне Гидронамыв, разработана проектно-сметная документация и направлена на государственную экспертизу. Блок 2 на 600 учащихся позволит увеличить общее количество учеников до 1150 человек. Функциональный состав учебных помещений создаст комфортные условия для изучения учебных дисциплин, а также дополнительных предметов по выбору обучающихся и дифференциацией по направлениям углубленного изучения предметов. Начало строительства запланировано на 2019 год, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2021 год.

- «Детский сад в районе СУ-967 на 300 мест».

После приема объекта в муниципальную собственность в 2018 году проведено обследование технического состояния объекта незавершенного строительства и инженерных сетей, что необходимо для последующей разработки проектно-сметной документации. В 2019 году планируется проведение проектно-изыскательских работ для завершения строительства детского сада.