#### Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2024                                                                                                 №853

О муниципальной программе

города Ханты-Мансийска «Развитие

жилищно-коммунального комплекса,

энергетики, дорожного хозяйства

и благоустройство»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Ханты-Мансийска                         от 05.11.2024 №623 «О муниципальных программах города                              Ханты-Мансийска», учитывая протокол заседания совместной комиссии Думы города Ханты-Мансийска от 11.11.2024 №10, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить муниципальную программу города Ханты-Мансийска «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1324                                  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства                                   и благоустройство города Ханты-Мансийска».

3.Департаменту городского хозяйства Администрации города                     Ханты-Мансийска обеспечить разработку и издание постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О мерах по реализации муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства                                         и благоустройство».

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                     на заместителя Главы города Ханты-Мансийска, директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска                         Волчкова С.А.

Глава города

Ханты-Мансийска 	                                                                     М.П.Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 28.12.2024 №853

Паспорт

муниципальной программы города Ханты-Мансийска

«Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергетики, дорожного хозяйства и благоустройство»

(далее – муниципальная программа)

1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Волчков Сергей Анатольевич, заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент городского хозяйства) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1.Улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство. 2.Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 7 983 578 485,01 рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1.Комфортная и безопасная среда для жизни: 1.1.Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг к 2030 году. 1.2.Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве. 2.Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» |

2.Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1: улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество многоквартирных домов, не включенных в региональную программу капремонта МКД, отремонтированных за счет средств муниципального бюджета | МП | единиц в год | 11 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | Департамент городского хозяйства | Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на обслуживании | МП | км | 170,4 | 2023 | 171,7 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | – | Департамент городского хозяйства | Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами |
| 3. | Количество отловленных животных без владельцев | МП | голов в год | 166 | 2023 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 100 | – | Департамент городского хозяйства | Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами |
| Цель 2: повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | МП | процент | 99,7 | 2023 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | – | Департамент городского хозяйства | Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами |
| 5. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ГП, МП | процент | 5,2 | 2023 | 5,7 | 5,8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6,0 | – | Департамент городского хозяйства | Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами |
| 6. | Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса | МП | процент | 95 | 2023 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | – | Департамент городского хозяйства | Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами |
| 7. | Доля объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого энергетического ресурса | МП | процент | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | – | Департамент городского хозяйства | Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами |
| 8. | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №161) | Департамент городского хозяйства | Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами |
| 9. | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №161 | Департамент городского хозяйства | Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами |
| 10. | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №161 | Департамент городского хозяйства | Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами |
| 11. | Потребность населения в баллонном газе | МП | тыс. кг | 118,4 | 2023 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | – | Департамент городского хозяйства | Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами |
| 12. | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году | ГП, МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент градостроительства и архитектуры) | Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами |

2.1.Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность ветхих тепловых сетей | километр | 21,51 | 2024 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,12 | Департамент городского хозяйства |
| 1.2. | Протяженность сетей газопровода | километр | 303,5 | 2024 | 303,5 | 303,5 | 305,5 | 305,6 | Департамент городского хозяйства |
| 1.3. | Протяженность сетей водопровода | километр | 196,5 | 2024 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 204,0 | Департамент городского хозяйства |
| 1.4. | Протяженность сетей водоотведения | километр | 133,5 | 2024 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 134,2 | Департамент городского хозяйства |
| 1.5. | Доля изношенных электрических сетей | процент | 1,85 | 2024 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Департамент городского хозяйства |
| 2. | Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении | километр | 34 | 2024 | 34 | 34 | 34 | 33 | Департамент городского хозяйства |
| 2.2. | Доля оснащенности жилищно-коммунального комплекса городским резервом материалов и оборудования для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| 2.3. | Доля объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого энергетического ресурса, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| 2.3.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | процент | 82,01 | 2024 | 82,01 | 82,01 | 82,01 | 82,01 | Департамент городского хозяйства |
| 2.3.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | процент | 95,0 | 2024 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Департамент городского хозяйства |
| 2.3.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| 2.3.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| 2.3.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме производимых энергетических ресурсов | процент | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент городского хозяйства |
| 2.4. | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | кВт. ч/кв. м | 0,038 | 2024 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,035 | Департамент городского хозяйства |
| 2.4.2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | кВт. ч/кв. м | 98,47 | 2024 | 98,47 | 98,47 | 98,47 | 98,2 | Департамент городского хозяйства |
| 2.4.3. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия | Гкал/кв. м | 0,115 | 2024 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,114 | Департамент городского хозяйства |
| 2.4.4. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода | куб. м/чел. | 1,10 | 2024 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,105 | Департамент городского хозяйства |
| 2.4.5. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода, куб. м/чел. | куб. м/чел. | 0,15 | 2024 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | Департамент городского хозяйства |
| 2.4.6. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ | куб. м/чел. | 0,00 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Департамент городского хозяйства |
| 2.4.7. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными предприятиями и муниципальными бюджетными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | процент | 1,12 | 2024 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,14 | Департамент городского хозяйства |
| 2.4.8. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными предприятиями и муниципальными бюджетными учреждениями | единиц в год | 5,0 | 2024 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Департамент городского хозяйства |
| 2.5. | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия | Гкал/кв. м ед. | 0,175 | 2024 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,174 | Департамент городского хозяйства |
| 2.5.2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода | куб. м/чел. | 31,88 | 2024 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 31,63 | Департамент городского хозяйства |
| 2.5.3. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода | куб. м/чел. | 15,94 | 2024 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,82 | Департамент городского хозяйства |
| 2.5.4. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | кВт. ч/кв. м | 52,99 | 2024 | 52,99 | 52,99 | 52,99 | 52,96 | Департамент городского хозяйства |
| 2.5.5. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | кВт. ч/кв. м | 757,48 | 2024 | 757,48 | 757,48 | 757,48 | 748,35 | Департамент городского хозяйства |
| 2.5.6. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления: природный газ | тыс. куб. м/кв. м | 0,22 | 2024 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | Департамент городского хозяйства |
| 2.5.7. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ | тыс. куб. м/кв. м | 27,47 | 2024 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 27,36 | Департамент городского хозяйства |
| 2.5.8. | Удельная суммарная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | тут/кв. м | 0,025 | 2024 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,023 | Департамент городского хозяйства |
| 2.6. | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут/Гкал | 0,15862 | 2024 | 0,15862 | 0,15862 | 0,15862 | 0,1586 | Департамент городского хозяйства |
| 2.6.2. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт. ч/куб. м | 176,5 | 2024 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,4 | Департамент городского хозяйства |
| 2.6.3. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процент | 10,56 | 2024 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,55 | Департамент городского хозяйства |
| 2.6.4. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | процент | 10 | 2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | Департамент городского хозяйства |
| 2.6.5. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | тыс. кВт. ч/тыс. куб. м | 1,198 | 2024 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,196 | Департамент городского хозяйства |
| 2.6.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | тыс. кВт. ч/тыс. куб. м | 0,0009 | 2024 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,00088 | Департамент городского хозяйства |
| 2.6.7. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт. ч/кв. м | 1,45 | 2024 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,4 | Департамент городского хозяйства |

3.Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи основного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи основного мероприятия | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства | Срок реализации: 2025-2027 годы |  |
| 1.1. | Создание условий для реализации проектов по модернизации систем коммунальной инфраструктуры города | Улучшение качества предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
| 2. | Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент градостроительства и архитектуры | Срок реализации: 2025-2027 годы |  |
| 2.1. | Создание коммунальных объектов | Реконструкция автоматизированной отдельностоящей блок-модульной газовой котельной полной заводской готовности №29, мощностью 12 МВт | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году |
| 3. | «Содействие в содержании объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 3.1. | Обеспечение выполнения мероприятий по содействию в содержании объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры | Улучшение эксплуатационных свойств объектов, повышение комфорта проживания | Количество многоквартирных домов, не включенных в региональную программу капремонта МКД, отремонтированных за счет средств муниципального бюджета |
| 4. | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 4.1. | Обеспечение повышения качества коммунальных, бытовых услуг, предоставляемых населению | Обеспечение населения бытовыми и коммунальными услугами | Потребность населения в баллонном газе |
| 5. | «Сохранение привлекательного внешнего облика территории города» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 5.1. | Обеспечение выполнения мероприятий по сохранению привлекательного внешнего облика территории города | Обеспечение надлежащего состояния городских территорий, в том числе: улиц, дорог, объектов внешнего благоустройства, детских площадок, зеленого хозяйства, городских лесов, мест накопления ТКО, кладбищ | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на обслуживании; Количество отловленных животных без владельцев |
| 6. | «Развитие и модернизация коммунального комплекса» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 6.1. | Обеспечение функционирования, развитие и модернизация коммунального комплекса | Ежегодная замена ветхих инженерных сетей не менее 5 % от их протяженности | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса; Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 6.2. | Обеспечение формирования городского резерва материалов и оборудования, для устранения неисправностей, аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение городского резерва материалов и оборудования на 100 % ежегодно | Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 7. | «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 7.1. | Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента городского хозяйства | Обеспечение деятельности Департамента городского хозяйства | – |
| 8. | «Обеспечение деятельности казенных учреждений» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 8.1. | Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» | – |
| 9. | «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент городского хозяйства | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 9.1. | Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий» | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий» | – |
| 9.2. | Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» | – |
| 9.3. | Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения «Ритуальные услуги» | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ритуальные услуги» | – |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 1 497 332 746,86 | 1 316 015 327,63 | 1 420 879 002,63 | 1 249 783 802,63 | 1 249 783 802,63 | 1 249 783 802,63 | 7 983 578 485,01 |
| федеральный бюджет | 11 456 200,00 | 12 315 500,00 | 14 810 100,00 | 14 810 100,00 | 14 810 100,00 | 14 810 100,00 | 83 012 100,00 |
| бюджет автономного округа | 283 942 900,00 | 111 735 200,00 | 110 900 300,00 | 110 900 300,00 | 110 900 300,00 | 110 900 300,00 | 839 279 300,00 |
| местный бюджет | 1 195 281 846,86 | 1 191 942 827,63 | 1 294 073 402,63 | 1 124 073 402,63 | 1 124 073 402,63 | 1 124 073 402,63 | 7 053 518 285,01 |
| внебюджетные источники | 6 651 800,00 | 21 800,00 | 1 095 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 768 800,00 |
| 1.Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 109 766 375,00 | 81 498 500,00 | 82 559 000,00 | 82 559 000,00 | 82 559 000,00 | 82 559 000,00 | 521 500 875,00 |
| федеральный бюджет | 11 456 200,00 | 12 315 500,00 | 14 810 100,00 | 14 810 100,00 | 14 810 100,00 | 14 810 100,00 | 83 012 100,00 |
| бюджет автономного округа | 76 356 900,00 | 52 883 300,00 | 51 237 100,00 | 51 237 100,00 | 51 237 100,00 | 51 237 100,00 | 334 188 600,00 |
| местный бюджет | 21 953 275,00 | 16 299 700,00 | 16 511 800,00 | 16 511 800,00 | 16 511 800,00 | 16 511 800,00 | 104 300 175,00 |
| 2.Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» | 157 269 052,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 269 052,63 |
| бюджет автономного округа | 149 405 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 405 600,00 |
| местный бюджет | 7 863 452,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 863 452,63 |
| 3.«Содействие в содержании объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры» | 14 623 072,39 | 14 623 072,39 | 14 623 072,39 | 14 623 072,39 | 14 623 072,39 | 14 623 072,39 | 87 738 434,34 |
| местный бюджет | 14 623 072,39 | 14 623 072,39 | 14 623 072,39 | 14 623 072,39 | 14 623 072,39 | 14 623 072,39 | 87 738 434,34 |
| 4.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» | 71 606 315,70 | 72 645 115,70 | 73 782 515,70 | 73 782 515,70 | 73 782 515,70 | 73 782 515,70 | 439 381 494,20 |
| бюджет автономного округа | 40 118 900,00 | 41 157 700,00 | 42 295 100,00 | 42 295 100,00 | 42 295 100,00 | 42 295 100,00 | 250 457 000,00 |
| местный бюджет | 31 487 415,70 | 31 487 415,70 | 31 487 415,70 | 31 487 415,70 | 31 487 415,70 | 31 487 415,70 | 188 924 494,20 |
| 5.«Сохранение привлекательного внешнего облика территории города» | 686 755 139,62 | 727 234 348,02 | 829 234 348,02 | 659 234 348,02 | 659 234 348,02 | 659 234 348,02 | 4 220 926 879,72 |
| бюджет автономного округа | 5 872 400,00 | 5 804 700,00 | 5 804 700,00 | 5 804 700,00 | 5 804 700,00 | 5 804 700,00 | 34 895 900,00 |
| местный бюджет | 680 882 739,62 | 721 429 648,02 | 823 429 648,02 | 653 429 648,02 | 653 429 648,02 | 653 429 648,02 | 4 186 030 979,72 |
| 6.«Развитие и модернизация коммунального комплекса» | 39 482 515,66 | 21 478 015,66 | 22 143 790,66 | 21 048 590,66 | 21 048 590,66 | 21 048 590,66 | 146 250 093,96 |
| бюджет автономного округа | 12 189 100,00 | 11 889 500,00 | 11 563 400,00 | 11 563 400,00 | 11 563 400,00 | 11 563 400,00 | 70 332 200,00 |
| местный бюджет | 20 641 615,66 | 9 566 715,66 | 9 485 190,66 | 9 485 190,66 | 9 485 190,66 | 9 485 190,66 | 68 149 093,96 |
| внебюджетные источники | 6 651 800,00 | 21 800,00 | 1 095 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 768 800,00 |
| 7.«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 95 037 263,97 | 95 037 263,97 | 95 037 263,97 | 95 037 263,97 | 95 037 263,97 | 95 037 263,97 | 570 223 583,82 |
| местный бюджет | 95 037 263,97 | 95 037 263,97 | 95 037 263,97 | 95 037 263,97 | 95 037 263,97 | 95 037 263,97 | 570 223 583,82 |
| 8.«Обеспечение деятельности казенных учреждений» | 88 605 296,90 | 88 605 296,90 | 88 605 296,90 | 88 605 296,90 | 88 605 296,90 | 88 605 296,90 | 531 631 781,40 |
| местный бюджет | 88 605 296,90 | 88 605 296,90 | 88 605 296,90 | 88 605 296,90 | 88 605 296,90 | 88 605 296,90 | 531 631 781,40 |
| 9.«Обеспечение деятельности бюджетных учреждений» | 234 187 714,99 | 214 893 714,99 | 214 893 714,99 | 214 893 714,99 | 214 893 714,99 | 214 893 714,99 | 1 308 656 289,94 |
| местный бюджет | 234 187 714,99 | 214 893 714,99 | 214 893 714,99 | 214 893 714,99 | 214 893 714,99 | 214 893 714,99 | 1 308 656 289,94 |